

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 294

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте в области образования "Комфортная школа", утвержденном указанным постановлением:

      в приложении 10 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      сводный план ввода новых ученических мест по годам в разрезе регионов в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" на 2023 – 2025 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      план ввода новых ученических мест в городе Алматы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      в приложении 12 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      в Плане действий по реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа":

      строку четвертую изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Показатель 1.
"Ввод не менее 460400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта":
в 2024 году – 257000 новых ученических мест (при двухсменном обучении), в 2025 году – 203400 новых ученических мест (при двухсменном обучении).
Показатель 2.
"Доля аварийных школ с проектной мощностью более 300 мест": в 2023 году – 0,2 %, в 2024 году – 0,2 %, в 2025 году – 0,1 %.
Показатель 3.
"Доля школ с трехсменным обучением в организациях среднего образования с проектной мощностью более 300 мест": в 2023 году – 1,2 %, в 2024 году – 1,2 %, в 2025 году – 0,6 % |  |  |  |  |

      ";

      мероприятие 10 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 10. Начало строительства/выкуп 460400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта: в 2024 году – 454000 новых ученических мест (при двухсменном обучении), в 2025 году – 6400 новых ученических мест (при двухсменном обучении) |
информация в Правительство Республики Казахстан |
до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года |
республиканский бюджет/ Нацио
нальный фонд |
МП,МИО,АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласова
нию) |

      ";

      строку вторую мероприятия 11 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Показатель:
"Доля вводимых школ, соответствующих требованиям комфортной школы, от общего количества вводимых школ" – 100 %, в том числе:
в 2024 году – 50,6 %, из них: в городе – 30,3 %, на селе – 20,3 %; в 2025 году – 100 %, из них: в городе – 60,9 %, на селе – 39,1 % |  |  |  |  |

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от " " 2025 года № |
|   |  |
|   | Приложение 10к пилотному национальномупроекту в области образования"Комфортная школа" |

 **Сводный план ввода новых ученических мест по годам в разрезе регионов в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование региона |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Коли чество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Начало строительства |
Ввод |
|
Коли чество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проект ная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количест
во |
Проект ная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |  |  |
11 |
12 |
|
1 |
Область Абай |
5 |
3 000 |
5 |
3 000 |  |  |
3 |
2 100 |  |  |
2 |
900 |
|
2 |
Акмолинская область |
9 |
12 200 |
9 |
12 200 |  |  |
7 |
9 200 |  |  |
2 |
3 000 |
|
3 |
Актюбинская область |
14 |
11 400 |
14 |
11 400 |  |  |
2 |
2 300 |  |  |
12 |
9 100 |
|
4 |
Алматинская область |
26 |
24 900 |
26 |
24 900 |  |  |
11 |
12 600 |  |  |
15 |
12 300 |
|
5 |
Атырауская область |
9 |
7 800 |
9 |
7 800 |  |  |
4 |
3 600 |  |  |
5 |
4 200 |
|
6 |
Западно-Казахстанская область |
9 |
8 100 |
9 |
8 100 |  |  |
3 |
4 200 |  |  |
6 |
3 900 |
|
7 |
Жамбылская область |
7 |
6 200 |
7 |
6 200 |  |  |
3 |
3 000 |  |  |
4 |
3 200 |
|
8 |
Область Жетісу |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |
|
9 |
Карагандинская область |
10 |
7 100 |
10 |
7 100 |  |  |
6 |
5 000 |  |  |
4 |
2 100 |
|
10 |
Костанайская область |
6 |
4 500 |
6 |
4 500 |  |  |
4 |
3 300 |  |  |
2 |
1 200 |
|
11 |
Кызылординская область |
10 |
6 900 |
10 |
6 900 |  |  |
4 |
2 400 |  |  |
6 |
4 500 |
|
12 |
Мангистауская область |
13 |
12 600 |
13 |
12 600 |  |  |
3 |
3 600 |  |  |
10 |
9 000 |
|
13 |
Павлодарская область |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |
|
14 |
Северо-Казахстанская область |
2 |
1 200 |
2 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |  |  |
1 |
600 |
|
15 |
Туркестанская область |
29 |
22 900 |
29 |
22 900 |  |  |
16 |
13 300 |  |  |
13 |
9 600 |
|
16 |
Область Ұлытау |
1 |
300 |
1 |
300 |  |  |
1 |
300 |  |  |  |  |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область |
7 |
3 000 |
7 |
3 000 |  |  |
4 |
1 800 |  |  |
3 |
1 200 |
|
18 |
Город Алматы |
21 |
34 800 |
19 |
31 600 |  |  |
8 |
12 600 |
2 |
3200 |
13 |
22 200 |
|
19 |
Город Астана |
23 |
42 400 |
23 |
42 400 |  |  |
17 |
30 400 |  |  |
6 |
12 000 |
|
20 |
Город Шымкент |
12 |
17 300 |
12 |
17 300 |  |  |
11 |
15 800 |  |  |
1 |
1 500 |
|
ВСЕГО: |
217 |
230 200 |
215 |
227 000 |  |  |
110 |
128 500 |
2 |
3 200 |
107 |
101 700 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от " " 2025 года № |

 **План ввода новых ученических мест в городе Алматы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Начало строительства |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест водну смену) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Алатауский район |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы № 154 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Карасу" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Самгау" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "Теректи" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Строительство школы по проспекту Рыскулова и улицы Сағи Әшімов |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
6 |
Строительство школы в микрорайоне "Алгабас" |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
|
7 |
Строительство школы в микрорайоне "Ғажайып" |
1 |
1200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1200 |
1 |
1200 |
|
Алмалинский район |
|
8 |
Строительство школы по проспекту Райымбека, 210 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
Ауэзовский район |
|
9 |
Строительство школы со сносом существующей школы № 97 |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |  |  |
- |
- |
|
Бостандыкский район |
|
10 |
Строительство школы по улице Егизбаева, 9 |
1 |
2 500 |
1 |
2 500 |
- |
- |  |  |  |  |
1 |
2 500 |
|
11 |
Строительство школы на пересечении улиц Розыбакиева-Левитана |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
Жетысуский район |
|
12 |
Строительство школы на улице Бурундайской |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 200 |
|
Медеуский район |
|
13 |
Строительство школы Южнее Кульджинского шоссе |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |  |  |  |  |
1 |
2 000 |
|
Наурызбайский район |
|
14 |
Строительство школы в микрорайоне "Курамыс" |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |  |  |  |  |
1 |
1 500 |
|
15 |
Строительство школы по улице Сабденова микрорайона "Шугыла" |
1 |
2 500 |
1 |
2 500 |
- |
- |  |  |  |  |
1 |
2 500 |
|
16 |
Строительство школы по улице С. Жунисова, 2/41, микрорайона "Шугыла" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 200 |
|
17 |
Строительство школы в районе жилого комплекса "Нурлы Дала", по проспекту Райымбека |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
Турксибский район |
|
18 |
Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" на участке 297/4 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
19 |
Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" 153/16-153/17 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 500 |
|
20 |
Строительство школы в районе производственного кооператива имени
Д. Кунаева |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
21 |
Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
600 |
|
ВСЕГО: |
21 |
34 800 |
19 |
31 600 |  |  |
8 |
12 600 |
2 |
3200 |
13 |
22 200 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан