

**Об утверждении Комплексного плана по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2025 года № 572

      В целях дальнейшего развития туристской зоны "Мангистау" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден постановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 29 июля 2025 года № 572 |

 **Комплексный план**
**по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/н |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
Объем финансирования (млн тенге) |
Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ожидаемые результаты:
1) увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек (2025 г. – 430 тыс.; 2026 г. – 460 тыс.; 2027 г. – 480 тыс.; 2028 г. – 500 тыс.; 2029 г. – 520 тыс.);
2) увеличение числа въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек (2025 г. – 89 тыс.; 2026 г. – 100 тыс.; 2027 г. – 107 тыс.; 2028 г. – 125 тыс.; 2029 г. – 143 тыс.);
3) увеличение занятых в сфере туризма с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек (2025 г. – 1753; 2026 г. – 1810; 2027 г. – 1917; 2028 г. – 2193; 2029 г. – 2700);
4) увеличение частных инвестиций с 0,3 до 198,9 млрд тенге (2025 г. – 0,3 млрд тенге; 2026 г. – 38,9 млрд тенге; 2027 г. – 95,0 млрд тенге; 2028 г. – 25,1 млрд тенге; 2029 г. – 39,6 млрд тенге);
5) увеличение доли туризма с 2,2 % до 3,6 % в экономике региона (2025 г. – 0,2 %; 2026 г. – 0,2 %; 2027 г. – 0,4 %; 2028 г. – 0,3 %; 2029 г. – 0,3 %). |
|
1. Создание условий для развития устойчивого туризма и привлечения инвестиций |
|
1. |
Инвентаризация туристских объектов Мангистауской области по методу "пути следования туриста" |
информация в МТС |
IV квартал
2025 года |
АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию),
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
IV квартал
2026 года |
|
IV квартал
2027 года |
|
IV квартал
2028 года |
|
IV квартал
2029 года |
|
2. |
Разработка проекта детальной планировки западной рекреационной зоны "Самал" в городе Актау Мангистауской области |
проект |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
54,0 |
МБ |
|
3. |
Корректировка проекта детальной планировки сельского округа Батыр для включения земельных участков побережья местности Кызылкум |
проект |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
50,0 |
МБ |
|
4. |
Организация ежегодно не менее пяти мероприятий по очистке от мусора природных, туристских, историко-культурных объектов  |
Мероприятия (субботник) |
ежегодно |
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
5. |
Гидротехнические работы по углублению морского побережья города Актау Мангистауской области |
акт выполненных работ |
2026 год |
акимат Мангистауской области |
50,0 |
МБ |
|
6. |
Запуск программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма по линии АО СПК "Каспий" |
программа |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области
  |
500,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
500,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
500,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
500,0 |
МБ |
|
7. |
Ежегодное оснащение не менее одного места для отдыха граждан с установкой мангалов и барбекю-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области |
50,0 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
50,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
50,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
50,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
50,0 |
МБ |
|
8. |
Разработка не менее двух инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов в сфере туризма Мангистауской области |
инвестиционныепредложения |
ежегодно |
АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию),
МТС,
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
9. |
Привлечение ежегодно не менее двух потенциальных инвесторов через загранучреждения МИД и зарубежных представителей АО "НК "Kazakh Invest" для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма Мангистауской области |
информация в МТС |
2025-2029 годы |
МИД,
АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию),
АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) |
не требуются |
не требуются |
|
ИТОГО: 9 мероприятий на сумму 2404,0 млн тенге, из них: МБ – 2404,0 млн тенге |
|
2. Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов |
|
10. |
Строительство гостиничного комплекса "Bozjyra Safari" в Каракиянском районе Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2028 год |
акимат Мангистауской области |
15000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
11. |
Строительство гостиничного комплекса "Ayrakty Safari Hotel" в Мангистауском районе Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2029 год |
акимат Мангистауской области |
3500,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
12. |
Строительство визит-центра "Pana Bozjyra" с этно-кофейней в Каракиянском районе Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
акимат Мангистауской области |
2000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
13. |
Строительство санаторно-курортного комплекса в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2029 год |
акимат Мангистауской области |
9900,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
14. |
Установка стационарной научно-археологической лаборатории с музеем при городище "Каракабак" в Тупкараганском районе Мангистауской области |
акт выполненных работ
  |
2026 год |
Акимат Мангистауской области |
165,0 |
МБ |
|
2027 год |
10,0 |
МБ |
|
2028 год |
10,0 |
МБ |
|
2029 год |
10,0 |
МБ |
|
15.       |
Строительство историко-культурного парка под открытым небом в городе Актау Мангистауской области |
технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация |
2027 год |
акимат Мангистауской области |
50,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2028 год |
2000,0 |
МБ |
|
16. |
Благоустройство пеших маршрутов и смотровых площадок на территории урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области |
проектно-сметная документация |
2026 год |
акимат Мангистауской области |
35,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
2027 год |
1000,0 |
МБ |
|
17. |
Благоустройство пеших маршрутов и смотровых площадок на территории урочища "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области |
проектно-сметная документация |
2028 год |
акимат Мангистауской области |
15,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
2029 год |
300,0 |
МБ |
|
18. |
Строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса, гольф клуба, гольф отеля с виллами в районе "Теплого пляжа" в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2027 год |
акимат Мангистауской области,
МТС,
МНЭ,
АО "БРК"
(по согласованию) |
89900,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
19. |
Строительство торговых рядов "Town Center" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
акимат Мангистауской области,
МТС,
МНЭ |
34500,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
20. |
Строительство многофункционального административно-гостиничного жилого комплекса "Aqualina Resort" с объектами здравоохранения и отдыха, физкультурно-спортивными, образовательно – оздоровительными комплексами в районе "Теплого пляжа" в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2029 год |
акимат Мангистауской области,
МТС,
МНЭ,
АО "БРК"
(по согласованию) |
16200,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
21. |
Строительство капсульных апартаментов "Omir Apartments" в Мунайлинском районе Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
300,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
22. |
Строительство гостиничного комплекса "Wyndham Garden Aktau" 4\*" в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
акимат Мангистауской области |
2400,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
23. |
Строительство визит-центра в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2027 год |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
24. |
Строительство не менее двух пирсов в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2028 год |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
25. |
Строительство стадиона международного класса в городе Актау Мангистауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
5000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал 2028 года |
10000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал 2029 года |
10000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
ИТОГО: 16 мероприятий на сумму 202495 млн тенге, из них: МБ – 3595,0 млн тенге;
внебюджетные средства – 198900 млн тенге |
|
3. Инженерно-транспортная, коммуникационная инфраструктура |
|
26. |
Корректировка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (верхняя точка) (протяжҰнность – 13,2 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области |
28,3 |
МБ |
|
27. |
Строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (верхняя точка) (протяженность – 13,2 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию
  |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
1250,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
1250,0 |
МБ |
|
28. |
Корректировка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу до урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (нижняя точка) (протяженность – 23 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области |
30,5 |
МБ |
|
29. |
Строительство автомобильной дороги до урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (нижняя точка) (протяжҰнность – 23 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
2000,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2000,0 |
МБ |
|
30. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (протяженность -20 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
1460,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
2040,0 |
МБ |
|
31. |
Разведка наличия подземных вод к туристскому объекту урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области  |
заключение |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области,
МВРИ |
50,0 |
МБ |
|
32. |
Бурение скважин и установка оборудования по водоподготовке к туристскому объекту урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области  |
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
1000,0 |
МБ |
|
33. |
Средний ремонт автодороги до местности урочища "Айракты" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность - 5 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
300,0 |
МБ |
|
34. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочища "Айракты" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность - 8 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области |
45,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
1410,0 |
МБ |
|
35. |
Бурение скважин и установка оборудования по водоподготовке к туристскому объекту урочища "Айракты" в Мангистауском районе Мангистауской области  |
заключение |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МВРИ |
50,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
1500,0 |
МБ |
|
36. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту "Тузбайыр" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 10,0 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
30,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2027 года |
550,0 |
МБ |
|
37. |
Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту урочища "Кызылкуп" в Каракиянском районе Мангистауской области (протяженность – 5,0 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области, МТ |
20,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
2525,0 |
МБ |
|
38. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочище "Кызылкуп" в Каракиянском районе Мангистауской области (протяженность – 5,0 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
20,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2028 года |
550,0 |
МБ |
|
39. |
Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту долина шаров "Торыш" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность –22 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области, МТ |
30,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
2640,0 |
МБ |
|
40. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту долина шаров "Торыш" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 10 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
20,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2028 года |
330,0 |
МБ |
|
41. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочища "Акмыш" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 4 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
30,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2027 года |
100,0 |
МБ |
|
42. |
Строительство автомобильной дороги к урочищу "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 20,3 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области, МТ |
1115,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
1115,0 |
МБ |
|
43. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к урочищу "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 30 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2027 года |
550,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
550,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
550,0 |
МБ |
|
44. |
Строительство автомобильной дороги к мысу "Жыгылган" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 20 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
30,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
2500,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2500,0 |
МБ |
|
45. |
Средний ремонт автодороги от "Сартас" до "Капамсай" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 11,5 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
519,0 |
МБ |
|
46. |
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Актау-Куюлус" участок км 17-36 (Ыбыкты сай) (протяженность – 18 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
2769,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
2769,0 |
МБ |
|
47.       |
Средний ремонт подъездной автодороги к туристскому объекту ущелье "Самал" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 3,0 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
200,0 |
МБ |
|
48. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту ущелья "Самал" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 3,0 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
10,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2028 года |
500,0 |
МБ |
|
49. |
Строительно-монтажные работы сетей газоснабжения к туристскому объекту ущелья "Самал" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 6 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
30,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2028 года |
500,0 |
МБ |
|
50. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту детского лагеря "Бесшокы" села Онды Мангистауского района Мангистауской области (протяженность – 4 км) |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области |
206,0 |
МБ |
|
51. |
Строительно-монтажные работы сетей газоснабжения к туристскому объекту детского лагеря "Бесшокы" села Онды Мангистауского района Мангистауской области (протяженность – 4 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
15,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2028 года |
182,0 |
МБ |
|
52. |
Строительство автомобильной дороги к некрополю "Шакпак-Ата" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 4,0 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
642,0 |
МБ |
|
53. |
Строительство автомобильной дороги к некрополю "Султан-Епе" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 14,7 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
798,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
798,0 |
МБ |
|
54. |
Строительство автомобильной дороги к урочищу "Саура" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 8,3 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
1107,0 |
МБ |
|
55. |
Строительство антенно-мачтового сооружения в местностях "Султан-епе", "Шакпак-ата", "Сартас", "Капамсай", "Жыгылган", "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области |
проектно-сметная документация |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
10,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
200,0 |
МБ |
|
56. |
Строительство антенно-мачтового сооружения в местностях урочищ "Бозжыра", "Кызылкуп" в Каракиянском районе Мангистауской области |
проектно-сметная документация |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
10,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
200,0 |
МБ |
|
57. |
Строительство антенно-мачтового сооружения в местностях "Шеркала", "Айракты", "Акмыш", "Самал", "Тузбайыр", "Торыш" в Мангистауском районе Мангистауской области |
проектно-сметная документация |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
10,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
200,0 |
МБ |
|
58. |
Благоустройство территории крепости "Новопетровск" в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района Мангистауской области |
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
613,0 |
МБ |
|
59. |
Реконструкция аллеи 14 микрорайона города Актау Мангистауской области |
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
874,0 |
МБ |
|
60. |
Благоустройство общественного пляжа от "Солдатского" пляжа до административного здания "Дискай" в городе Актау Мангистауской области |
акт выполненных работ |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
200,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
61. |
Установка не менее девяти зарядных станций для электромобилей на территории города Актау Мангистауской области |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
62. |
Строительство морского вокзала в городе Актау Мангистауской области |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
МБ
  |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
2175,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2175,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
2175,0 |
МБ |
|
ИТОГО: 37 мероприятий на сумму 50455,80 млн тенге, из них: МБ – 50155,0 млн тенге;
внебюджетные средства – 300 млн тенге |
|
4. Логистика (увеличение авиарейсов, железнодорожных направлений) |
|
63. |
Увеличение внутренних авиарейсов по маршрутам: Актау-Алматы, Актау-Астана, Актау-Шымкент с частотой до двух и более раза в неделю |
Информация в МТС |
IV квартал 2025 года |
МТ,
АО
"Международный аэропорт Актау" (по согласованию),
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
IV квартал 2026 года |
|
IV квартал 2027 года |
|
IV квартал 2028 года |
|
IV квартал 2029 года |
|
64. |
Реконструкция железнодорожного вокзала "Мангистау" с перронной частью в селе Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
АО "НК "КТЖ" (по согласованию)
МТ,
акимат Мангистауской области |
в пределах предусмотренных средств |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал 2026 года |
в пределах предусмотренных средств |
за счет внебюджетных средств |
|
65. |
Обновление парка пассажирских вагонов по следующим железнодорожным маршрутам:
"Мангистау – Семей" (48 вагонов Stadler;
 2028 году – 48 вагонов;
2. "Алматы – Мангистау" (90 вагонов Зиксто);
 2029 году – 90 вагонов;
3. "Мангистау – Актобе" (комфортабельные вагоны). |
информация
в МТС |
I квартал 2028 года |
МТ,
акимат Мангистауской области,
АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
в пределах предусмотренных средств |
за счет внебюджетных средств |
|
I квартал 2029 года |
в пределах предусмотренных средств |
за счет внебюджетных средств |
|
I квартал 2026 года |
в пределах предусмотренных средств |
за счет внебюджетных средств |
|
66. |
Открытие нового железнодорожного направления путем дополнительного удлинения действующего маршрута №609/610 "Караганды – Жезказган" до города Актау (станция "Мангистау") |
информация
в МТС |
IV квартал 2025 года |
МТ,
АО "НК "КТЖ (по согласованию)
Акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
ИТОГО: 4 мероприятия |
|
5. Цифровизация |
|
67. |
Обеспечение 100% охвата информационной системой "E-qonaq" в местах размещения Мангистауской области  |
информация в МТС |
ежегодно |
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
68. |
Разработка единого мобильного приложения Mangystau Travel на базе Burabay Travel |
мобильное приложение |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию)
МЦРИАП |
25,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
25,0 |
МБ |
|
69.       |
Обеспечение внедрения основных мест отдыха в Мангистауской области на картах (Google Maps, OpenStreetMap, Wikimapia, Yandex Maps) |
информация в МТС |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области,
МЦРИАП |
20,0 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
20,0 |
МБ |
|
ИТОГО: 3 мероприятия на сумму 90,0 млн тенге, из них: МБ – 90 млн тенге |
|
6. Обеспечение безопасности |
|
70. |
Материально-техническое обеспечение туристской полиции для усиления и экстренного реагирования на туристских объектах
(2026 год – катер 2 ед., электрических квадроциклов
2 ед., дрон 2 ед.;
2027 год – катер 1 ед., электрических квадроциклов
2 ед., дрон 1 ед.;
2028 год – катер 1 ед., электрических квадроциклов
2 ед., дрон 1 ед.;)  |
акт приема- передачи |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МВД |
155,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
155,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
155,0 |
МБ |
|
71. |
Разработка проектно-сметной документации и строительство комплекса пожарного депо и спасательной станции на берегу Каспийского моря (теплый пляж)  |
проектно-сметная документация, акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Мангистауской области, МЧС |
36,0 |
МБ |
|
2026 год |
1000,0 |
МБ |
|
2027 год |
1000,0 |
МБ |
|
72. |
Приобретение автономных автоматических сейсмических станций |
акт приема- передачи |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области, МЧС |
188,14 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
282,21 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
282,21 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
282,21 |
МБ |
|
73. |
Материально-техническое оснащение ДЧС по Мангистауской области для усиления экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в туристской зоне
(2025 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 1 ед., надувные лодки 3 ед.,гидроцикл 1 ед.;
2026 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 2 ед., надувные лодки 2 ед., гидроцикл 1 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 3 компл.;
2027 год – спасательная лодка 1 ед., надувные лодки 2 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 12 компл., аэролодка 1 ед.;
2028 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 2 ед., надувные лодки 2 ед., гидроцикл 1 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 3 компл.;
2029 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 1 ед., надувные лодки 2 ед., гидроцикл 1 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 14 компл.) |
акт приема- передачи |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области, МЧС |
190,0 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
188,0 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
282,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
282,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
282,0 |
МБ |
|
ИТОГО: 4 мероприятия на сумму 4759,77 млн тенге, из них МБ – 4759,77 млн тенге |
|
7. Подготовка кадров и повышение качества услуг |
|
74. |
Проведение не менее одного обучающего семинара в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, подготовки профессиональных гидов, экскурсоводов |
семинар |
ежегодно |
акимат Мангистауской области,
МП,
МНВО,
АО "НК "Kazakh Tourism"
(по согласованию) |
20,0 |
МБ |
|
20,0 |
МБ |
|
20,0 |
МБ |
|
20,0 |
МБ |
|
20,0 |
МБ |
|
ИТОГО: 1 мероприятие на сумму 100 млн тенге, из них: МБ – 100 млн тенге |
|
8. Брендирование и продвижение туризма |
|
75. |
Обустройство не менее одного туристского места вдоль туристских маршрутов Мангистауской области путем установки навигационных знаков, указателей, аншлагов (с памяткой для туристов) |
навигационные знаки, указатели, аншлаги |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
25,0 |
МБ |
|
2026 год |
25,0 |
МБ |
|
2027 год |
25,0 |
МБ |
|
2028 год |
25,0 |
МБ |
|
2029 год |
25,0 |
МБ |
|
76. |
Изготовление 3D модельных виртуальных туров на тему "Подземные мечети Мангистау" |
3D виртуальный тур |
2026 год |
акимат Мангистауской области |
20,0 |
МБ |
|
77. |
Создание документального фильма о известном просветителе Бекет ата |
документальный фильм |
2026 год |
акимат Мангистауской области |
20,0 |
МБ |
|
78. |
Организация международных соревнований по теннису "Victory Cup" |
Соревнования по теннису |
2025 год |
Акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
79. |
Организация веломарафона "Tour de Bozjyra" |
веломарафон по велоспорту |
ежегодно |
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
80. |
Организация международной серии соревнований по плаванию "Oceanman" |
соревнования по плаванию |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
130,0 |
МБ |
|
2026 год |
130,0 |
МБ |
|
2027 год |
130,0 |
МБ |
|
2028 год |
130,0 |
МБ |
|
2029 год |
130,0 |
МБ |
|
81. |
Организация международной туристской выставки – "МITF" (Mangystau International Tourism Forum)  |
выставка |
ежегодно |
акимат Мангистауской области,
АО "НК "Kazakh Tourism"
(по согласованию) |
70,0 |
МБ |
|
100,0 |
МБ |
|
100,0 |
МБ |
|
100,0 |
МБ |
|
100,0 |
МБ |
|
82. |
Организация открытия мероприятия "Актау – культурная столица Тюркского мира" |
мероприятие |
2025 год |
акимат Мангистауской области,
МКИ |
332,0 |
МБ |
|
83. |
Организация международного кинофестиваля имени "Коркыт-ата" |
кинофестиваль |
2025 год |
акимат Мангистауской области,
МКИ |
600,0 |
МБ |
|
84. |
Организация торжественного закрытия мероприятия "Актау – культурная столица Тюркского мира", заседания Постоянного совета министров культуры стран-членов международной организации ТЮРКСОЙ |
мероприятие |
2025 год |
акимат Мангистауской области,
МКИ |
188,0 |
МБ |
|
85. |
Маркетинговая кампания для продвижения города Актау по всему миру с помощью социальных сетей и рекламных инструментов |
акт выполненных работ |
2026 год |
акимат Мангистауской области,
АО "НК "Kazakh Tourism"
(по согласованию) |
104,0 |
МБ |
|
ИТОГО: 11 мероприятий на сумму 2509,0 млн тенге; из них: МБ – 2509,0 млн тенге |
|
9. Развития курортной зоны Кендерли |
|
86. |
Внесение изменений и дополнений в утвержденный Генеральный план села Кендерли с учетом международного опыта  |
решение маслихата города Жанаозен |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
200,0 |
МБ |
|
87. |
Разработка проекта детальной планировки курортной зоны села Кендерли  |
проект |
2025 год |
акимат Мангистауской области |
120,0 |
МБ |
|
88. |
Разработка мастер-плана курортной зоны села Кендерли |
мастер-план |
2025 год |
акимат Мангистауской области,
МТС,
АО "НК "Kazakh Tourism"
(по согласованию) |
170,0 |
МБ |
|
89. |
Выделение свободных земельных участков для инвесторов для строительства объектов туризма в селе Кендерли |
Постановление акимата |
2025-2029 годы |
акимат Мангистауской области |
не требуются |
не требуются |
|
90. |
Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения в селе Кендерли Мангистауской области (протяженность – 60 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
150,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2027 года |
3800,0 |
МБ |
|
91. |
Строительно-монтажные работы канализационных сетей в селе Кендерли Мангистауской области (протяженность – 60 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МПС |
120,0 |
МБ |
|
акт выполненных работ |
IV квартал 2027 года |
4500,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
4500,0 |
МБ |
|
92. |
Строительство автомобильной дороги к подъезду в некрополь "Темир баба" (протяженность – 30 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
20,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
2250,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2250,0 |
МБ |
|
93. |
Строительство автомобильной дороги (включая пешеходную и велодорожку) к морскому побережью села Кендерли (протяженность – 35 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
20,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
2250,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2250,0 |
МБ |
|
94. |
Строительство автомобильной дороги к смотровой площадке "Кауынды Корганбай" (протяженность – 29 км)  |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области,
МТ |
20,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
2250,0 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2250,0 |
МБ |
|
95. |
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Жанаозен-Кендерли – граница Туркменистана" (протяженность – 115 км) |
Заключение ведомственной экспертизы |
IV квартал 2025 года |
АО "НК "КазАвтоЖол"
(по согласованию), МТ |
5,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
8000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал 2027 года |
8000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
96. |
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Кызылсай – Сайотес" (протяженность – 108 км)  |
заключение ведомственной экспертизы |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской
области |
0,5 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
3510,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
3510,0 |
МБ |
|
97. |
Строительство автомобильной дороги "Курык – Кендерли" через мыс Токмак (протяженность – 108км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской
области, МТ |
60,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
20000,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
20000,0 |
МБ |
|
98. |
Строительство подъездной автомобильной дороги к аэропорту села Кендерли (протяженность – 8,8 км) |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2025 года |
акимат Мангистауской области, МТ |
20,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
3000,0 |
МБ |
|
99. |
Средний ремонт подъездной автомобильной дороги в селе Кендерли Мангистауской области (протяженность – 5 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Мангистауской области |
325,0 |
МБ |
|
100. |
Разработка проектно-сметной документации и строительство комплекса пожарного депо и спасательной станции на берегу Каспийского море в селе Кендерли |
проектно-сметная документация,акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
акимат Мангистауской области,
МЧС |
36,0 |
МБ |
|
2027 год |
750,0 |
МБ |
|
2028 год |
750,0 |
МБ |
|
101. |
Строительство автовокзала в селе Кендерли |
проектно-сметная документация |
IV квартал 2027 года |
акимат Мангистауской области |
100,0 |
МБ
  |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
450,0 |
МБ |
|
IV квартал 2029 года |
450,0 |
МБ |
|
102. |
Строительство аэропорта в курортной зоне села Кендерли |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
РГП на ПХВ
"Казаэро-навигация"
(по согласованию), МТ,
акимат Мангистауской области |
42091,7 |
за счет внебюджетных средств |
|
ИТОГО: 17 мероприятий на сумму 138178,2 млн тенге, из них: МБ – 80181,5 млн тенге;
внебюджетные средства – 58096,7 млн тенге |
|
ОБЩИЙ ИТОГ: 102 мероприятия на сумму 400991,77 млн тенге, из них: МБ – 143695,07 млн тенге; внебюджетные средства – 257296,7 млн тенге. |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур**:

      АО "Международный аэропорт Актау" – акционерное общество "Международный аэропорт Актау";

      ед – единица;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МБ – местный бюджет;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      АО "НК "Kazakh Tourism" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism";

      АО "НК "Kazakh Invest" - акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest";

      АО СПК "Каспий" – акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий";

      км – километр;

      АО "НК "КТЖ" – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

      АО "НК "КазАвтоЖол" – акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол";

      АО "БРК" – акционерное общество "Банк развития Казахстана";

      РГП на ПХВ "Казаэронавигация" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      млн – миллион;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан