

**Об утверждении Комплексного плана по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2025 года № 572

      В целях дальнейшего развития туристской зоны "Мангистау" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2025 года № 572 |

**Комплексный план**   
**по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (млн тенге) | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты:  1) увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек (2025 г. – 430 тыс.; 2026 г. – 460 тыс.; 2027 г. – 480 тыс.; 2028 г. – 500 тыс.; 2029 г. – 520 тыс.);  2) увеличение числа въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек (2025 г. – 89 тыс.; 2026 г. – 100 тыс.; 2027 г. – 107 тыс.; 2028 г. – 125 тыс.; 2029 г. – 143 тыс.);  3) увеличение занятых в сфере туризма с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек (2025 г. – 1753; 2026 г. – 1810; 2027 г. – 1917; 2028 г. – 2193; 2029 г. – 2700);  4) увеличение частных инвестиций с 0,3 до 198,9 млрд тенге (2025 г. – 0,3 млрд тенге; 2026 г. – 38,9 млрд тенге; 2027 г. – 95,0 млрд тенге; 2028 г. – 25,1 млрд тенге; 2029 г. – 39,6 млрд тенге);  5) увеличение доли туризма с 2,2 % до 3,6 % в экономике региона (2025 г. – 0,2 %; 2026 г. – 0,2 %; 2027 г. – 0,4 %; 2028 г. – 0,3 %; 2029 г. – 0,3 %). | | | | | | |
| 1. Создание условий для развития устойчивого туризма и привлечения инвестиций | | | | | | |
| 1. | Инвентаризация туристских объектов Мангистауской области по методу "пути следования туриста" | информация в МТС | IV квартал  2025 года | АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию),  акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| IV квартал  2026 года |
| IV квартал  2027 года |
| IV квартал  2028 года |
| IV квартал  2029 года |
| 2. | Разработка проекта детальной планировки западной рекреационной зоны "Самал" в городе Актау Мангистауской области | проект | 2025 год | акимат Мангистауской области | 54,0 | МБ |
| 3. | Корректировка проекта детальной планировки сельского округа Батыр для включения земельных участков побережья местности Кызылкум | проект | 2025 год | акимат Мангистауской области | 50,0 | МБ |
| 4. | Организация ежегодно не менее пяти мероприятий по очистке от мусора природных, туристских, историко-культурных объектов | Мероприятия (субботник) | ежегодно | акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| 5. | Гидротехнические работы по углублению морского побережья города Актау Мангистауской области | акт выполненных работ | 2026 год | акимат Мангистауской области | 50,0 | МБ |
| 6. | Запуск программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма по линии АО СПК "Каспий" | программа | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 500,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 500,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 500,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 500,0 | МБ |
| 7. | Ежегодное оснащение не менее одного места для отдыха граждан с установкой мангалов и барбекю-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров | акт выполненных работ | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области | 50,0 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 50,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 50,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 50,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 50,0 | МБ |
| 8. | Разработка не менее двух инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов в сфере туризма Мангистауской области | инвестиционныепредложения | ежегодно | АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию),  МТС,  акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| 9. | Привлечение ежегодно не менее двух потенциальных инвесторов через загранучреждения МИД и зарубежных представителей АО "НК "Kazakh Invest" для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма Мангистауской области | информация в МТС | 2025-2029 годы | МИД,  АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию),  АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| ИТОГО: 9 мероприятий на сумму 2404,0 млн тенге, из них: МБ – 2404,0 млн тенге | | | | | | |
| 2. Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов | | | | | | |
| 10. | Строительство гостиничного комплекса "Bozjyra Safari" в Каракиянском районе Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | акимат Мангистауской области | 15000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 11. | Строительство гостиничного комплекса "Ayrakty Safari Hotel" в Мангистауском районе Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2029 год | акимат Мангистауской области | 3500,0 | за счет внебюджетных средств |
| 12. | Строительство визит-центра "Pana Bozjyra" с этно-кофейней в Каракиянском районе Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Мангистауской области | 2000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 13. | Строительство санаторно-курортного комплекса в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2029 год | акимат Мангистауской области | 9900,0 | за счет внебюджетных средств |
| 14. | Установка стационарной научно-археологической лаборатории с музеем при городище "Каракабак" в Тупкараганском районе Мангистауской области | акт выполненных работ | 2026 год | Акимат Мангистауской области | 165,0 | МБ |
| 2027 год | 10,0 | МБ |
| 2028 год | 10,0 | МБ |
| 2029 год | 10,0 | МБ |
| 15. | Строительство историко-культурного парка под открытым небом в городе Актау Мангистауской области | технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация | 2027 год | акимат Мангистауской области | 50,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | 2000,0 | МБ |
| 16. | Благоустройство пеших маршрутов и смотровых площадок на территории урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области | проектно-сметная документация | 2026 год | акимат Мангистауской области | 35,0 | МБ |
| акт выполненных работ | 2027 год | 1000,0 | МБ |
| 17. | Благоустройство пеших маршрутов и смотровых площадок на территории урочища "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области | проектно-сметная документация | 2028 год | акимат Мангистауской области | 15,0 | МБ |
| акт выполненных работ | 2029 год | 300,0 | МБ |
| 18. | Строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса, гольф клуба, гольф отеля с виллами в районе "Теплого пляжа" в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Мангистауской области,  МТС,  МНЭ,  АО "БРК"  (по согласованию) | 89900,0 | за счет внебюджетных средств |
| 19. | Строительство торговых рядов "Town Center" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Мангистауской области,  МТС,  МНЭ | 34500,0 | за счет внебюджетных средств |
| 20. | Строительство многофункционального административно-гостиничного жилого комплекса "Aqualina Resort" с объектами здравоохранения и отдыха, физкультурно-спортивными, образовательно – оздоровительными комплексами в районе "Теплого пляжа" в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2029 год | акимат Мангистауской области,  МТС,  МНЭ,  АО "БРК"  (по согласованию) | 16200,0 | за счет внебюджетных средств |
| 21. | Строительство капсульных апартаментов "Omir Apartments" в Мунайлинском районе Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Мангистауской области | 300,0 | за счет внебюджетных средств |
| 22. | Строительство гостиничного комплекса "Wyndham Garden Aktau" 4\*" в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Мангистауской области | 2400,0 | за счет внебюджетных средств |
| 23. | Строительство визит-центра в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Мангистауской области | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 24. | Строительство не менее двух пирсов в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | акимат Мангистауской области | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 25. | Строительство стадиона международного класса в городе Актау Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 5000,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал 2028 года | 10000,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал 2029 года | 10000,0 | за счет внебюджетных средств |
| ИТОГО: 16 мероприятий на сумму 202495 млн тенге, из них: МБ – 3595,0 млн тенге;  внебюджетные средства – 198900 млн тенге | | | | | | |
| 3. Инженерно-транспортная, коммуникационная инфраструктура | | | | | | |
| 26. | Корректировка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (верхняя точка) (протяжҰнность – 13,2 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области | 28,3 | МБ |
| 27. | Строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (верхняя точка) (протяженность – 13,2 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 1250,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 1250,0 | МБ |
| 28. | Корректировка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу до урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (нижняя точка) (протяженность – 23 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области | 30,5 | МБ |
| 29. | Строительство автомобильной дороги до урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (нижняя точка) (протяжҰнность – 23 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 2000,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 2000,0 | МБ |
| 30. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области (протяженность -20 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 100,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | 1460,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 2040,0 | МБ |
| 31. | Разведка наличия подземных вод к туристскому объекту урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области | заключение | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области,  МВРИ | 50,0 | МБ |
| 32. | Бурение скважин и установка оборудования по водоподготовке к туристскому объекту урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе Мангистауской области | акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 1000,0 | МБ |
| 33. | Средний ремонт автодороги до местности урочища "Айракты" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность - 5 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 300,0 | МБ |
| 34. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочища "Айракты" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность - 8 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области | 45,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | 1410,0 | МБ |
| 35. | Бурение скважин и установка оборудования по водоподготовке к туристскому объекту урочища "Айракты" в Мангистауском районе Мангистауской области | заключение | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МВРИ | 50,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | 1500,0 | МБ |
| 36. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту "Тузбайыр" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 10,0 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 30,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2027 года | 550,0 | МБ |
| 37. | Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту урочища "Кызылкуп" в Каракиянском районе Мангистауской области (протяженность – 5,0 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области, МТ | 20,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 2525,0 | МБ |
| 38. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочище "Кызылкуп" в Каракиянском районе Мангистауской области (протяженность – 5,0 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 20,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2028 года | 550,0 | МБ |
| 39. | Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту долина шаров "Торыш" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность –22 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области, МТ | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2028 года | 2640,0 | МБ |
| 40. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту долина шаров "Торыш" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 10 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 20,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2028 года | 330,0 | МБ |
| 41. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту урочища "Акмыш" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 4 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 30,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2027 года | 100,0 | МБ |
| 42. | Строительство автомобильной дороги к урочищу "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 20,3 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области, МТ | 1115,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 1115,0 | МБ |
| 43. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к урочищу "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 30 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 100,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2027 года | 550,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 550,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 550,0 | МБ |
| 44. | Строительство автомобильной дороги к мысу "Жыгылган" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 20 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 2500,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 2500,0 | МБ |
| 45. | Средний ремонт автодороги от "Сартас" до "Капамсай" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 11,5 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 519,0 | МБ |
| 46. | Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Актау-Куюлус" участок км 17-36 (Ыбыкты сай) (протяженность – 18 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 2769,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 2769,0 | МБ |
| 47. | Средний ремонт подъездной автодороги к туристскому объекту ущелье "Самал" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 3,0 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 200,0 | МБ |
| 48. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту ущелья "Самал" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 3,0 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 10,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2028 года | 500,0 | МБ |
| 49. | Строительно-монтажные работы сетей газоснабжения к туристскому объекту ущелья "Самал" в Мангистауском районе Мангистауской области (протяженность – 6 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 30,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2028 года | 500,0 | МБ |
| 50. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения к туристскому объекту детского лагеря "Бесшокы" села Онды Мангистауского района Мангистауской области (протяженность – 4 км) | акт выполненных работ | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области | 206,0 | МБ |
| 51. | Строительно-монтажные работы сетей газоснабжения к туристскому объекту детского лагеря "Бесшокы" села Онды Мангистауского района Мангистауской области (протяженность – 4 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 15,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2028 года | 182,0 | МБ |
| 52. | Строительство автомобильной дороги к некрополю "Шакпак-Ата" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 4,0 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 642,0 | МБ |
| 53. | Строительство автомобильной дороги к некрополю "Султан-Епе" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 14,7 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 798,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 798,0 | МБ |
| 54. | Строительство автомобильной дороги к урочищу "Саура" в Тупкараганском районе Мангистауской области (протяженность – 8,3 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 1107,0 | МБ |
| 55. | Строительство антенно-мачтового сооружения в местностях "Султан-епе", "Шакпак-ата", "Сартас", "Капамсай", "Жыгылган", "Тамшалы" в Тупкараганском районе Мангистауской области | проектно-сметная документация | 2025 год | акимат Мангистауской области | 10,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | 200,0 | МБ |
| 56. | Строительство антенно-мачтового сооружения в местностях урочищ "Бозжыра", "Кызылкуп" в Каракиянском районе Мангистауской области | проектно-сметная документация | 2025 год | акимат Мангистауской области | 10,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | 200,0 | МБ |
| 57. | Строительство антенно-мачтового сооружения в местностях "Шеркала", "Айракты", "Акмыш", "Самал", "Тузбайыр", "Торыш" в Мангистауском районе Мангистауской области | проектно-сметная документация | 2025 год | акимат Мангистауской области | 10,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | 200,0 | МБ |
| 58. | Благоустройство территории крепости "Новопетровск" в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района Мангистауской области | акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 613,0 | МБ |
| 59. | Реконструкция аллеи 14 микрорайона города Актау Мангистауской области | акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 874,0 | МБ |
| 60. | Благоустройство общественного пляжа от "Солдатского" пляжа до административного здания "Дискай" в городе Актау Мангистауской области | акт выполненных работ | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| 61. | Установка не менее девяти зарядных станций для электромобилей на территории города Актау Мангистауской области | акт выполненных работ | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 62. | Строительство морского вокзала в городе Актау Мангистауской области | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 100,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 2175,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 2175,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 2175,0 | МБ |
| ИТОГО: 37 мероприятий на сумму 50455,80 млн тенге, из них: МБ – 50155,0 млн тенге;  внебюджетные средства – 300 млн тенге | | | | | | |
| 4. Логистика (увеличение авиарейсов, железнодорожных направлений) | | | | | | |
| 63. | Увеличение внутренних авиарейсов по маршрутам: Актау-Алматы, Актау-Астана, Актау-Шымкент с частотой до двух и более раза в неделю | Информация в МТС | IV квартал 2025 года | МТ,  АО  "Международный аэропорт Актау" (по согласованию),  акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| IV квартал 2026 года |
| IV квартал 2027 года |
| IV квартал 2028 года |
| IV квартал 2029 года |
| 64. | Реконструкция железнодорожного вокзала "Мангистау" с перронной частью в селе Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | АО "НК "КТЖ" (по согласованию)  МТ,  акимат Мангистауской области | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал 2026 года | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 65. | Обновление парка пассажирских вагонов по следующим железнодорожным маршрутам:  "Мангистау – Семей" (48 вагонов Stadler;  2028 году – 48 вагонов;  2. "Алматы – Мангистау" (90 вагонов Зиксто);  2029 году – 90 вагонов;  3. "Мангистау – Актобе" (комфортабельные вагоны). | информация  в МТС | I квартал 2028 года | МТ,  акимат Мангистауской области,  АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| I квартал 2029 года | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| I квартал 2026 года | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 66. | Открытие нового железнодорожного направления путем дополнительного удлинения действующего маршрута №609/610 "Караганды – Жезказган" до города Актау (станция "Мангистау") | информация  в МТС | IV квартал 2025 года | МТ,  АО "НК "КТЖ  (по согласованию)  Акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| ИТОГО: 4 мероприятия | | | | | | |
| 5. Цифровизация | | | | | | |
| 67. | Обеспечение 100% охвата информационной системой "E-qonaq" в местах размещения Мангистауской области | информация в МТС | ежегодно | акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| 68. | Разработка единого мобильного приложения Mangystau Travel на базе Burabay Travel | мобильное приложение | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию)  МЦРИАП | 25,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 25,0 | МБ |
| 69. | Обеспечение внедрения основных мест отдыха в Мангистауской области на картах (Google Maps, OpenStreetMap, Wikimapia, Yandex Maps) | информация в МТС | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области,  МЦРИАП | 20,0 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 20,0 | МБ |
| ИТОГО: 3 мероприятия на сумму 90,0 млн тенге, из них: МБ – 90 млн тенге | | | | | | |
| 6. Обеспечение безопасности | | | | | | |
| 70. | Материально-техническое обеспечение туристской полиции для усиления и экстренного реагирования на туристских объектах  (2026 год – катер 2 ед., электрических квадроциклов  2 ед., дрон 2 ед.;  2027 год – катер 1 ед., электрических квадроциклов  2 ед., дрон 1 ед.;  2028 год – катер 1 ед., электрических квадроциклов  2 ед., дрон 1 ед.;) | акт приема- передачи | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МВД | 155,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 155,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 155,0 | МБ |
| 71. | Разработка проектно-сметной документации и строительство комплекса пожарного депо и спасательной станции на берегу Каспийского моря (теплый пляж) | проектно-сметная документация, акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Мангистауской области, МЧС | 36,0 | МБ |
| 2026 год | 1000,0 | МБ |
| 2027 год | 1000,0 | МБ |
| 72. | Приобретение автономных автоматических сейсмических станций | акт приема- передачи | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области, МЧС | 188,14 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 282,21 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 282,21 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 282,21 | МБ |
| 73. | Материально-техническое оснащение ДЧС по Мангистауской области для усиления экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в туристской зоне  (2025 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 1 ед., надувные лодки 3 ед.,гидроцикл 1 ед.;  2026 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 2 ед., надувные лодки 2 ед., гидроцикл 1 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 3 компл.;  2027 год – спасательная лодка 1 ед., надувные лодки 2 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 12 компл., аэролодка 1 ед.;  2028 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 2 ед., надувные лодки 2 ед., гидроцикл 1 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 3 компл.;  2029 год – спасательный катер 1 ед., спасательная лодка 1 ед., надувные лодки 2 ед., гидроцикл 1 ед., квадроцикл 1 ед., лодочные моторы 3 ед., водолазное снаряжение 14 компл.) | акт приема- передачи | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области, МЧС | 190,0 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 188,0 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 282,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 282,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 282,0 | МБ |
| ИТОГО: 4 мероприятия на сумму 4759,77 млн тенге, из них МБ – 4759,77 млн тенге | | | | | | |
| 7. Подготовка кадров и повышение качества услуг | | | | | | |
| 74. | Проведение не менее одного обучающего семинара в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, подготовки профессиональных гидов, экскурсоводов | семинар | ежегодно | акимат Мангистауской области,  МП,  МНВО,  АО "НК "Kazakh Tourism"  (по согласованию) | 20,0 | МБ |
| 20,0 | МБ |
| 20,0 | МБ |
| 20,0 | МБ |
| 20,0 | МБ |
| ИТОГО: 1 мероприятие на сумму 100 млн тенге, из них: МБ – 100 млн тенге | | | | | | |
| 8. Брендирование и продвижение туризма | | | | | | |
| 75. | Обустройство не менее одного туристского места вдоль туристских маршрутов Мангистауской области путем установки навигационных знаков, указателей, аншлагов (с памяткой для туристов) | навигационные знаки, указатели, аншлаги | 2025 год | акимат Мангистауской области | 25,0 | МБ |
| 2026 год | 25,0 | МБ |
| 2027 год | 25,0 | МБ |
| 2028 год | 25,0 | МБ |
| 2029 год | 25,0 | МБ |
| 76. | Изготовление 3D модельных виртуальных туров на тему "Подземные мечети Мангистау" | 3D виртуальный тур | 2026 год | акимат Мангистауской области | 20,0 | МБ |
| 77. | Создание документального фильма о известном просветителе Бекет ата | документальный фильм | 2026 год | акимат Мангистауской области | 20,0 | МБ |
| 78. | Организация международных соревнований по теннису "Victory Cup" | Соревнования по теннису | 2025 год | Акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| 79. | Организация веломарафона "Tour de Bozjyra" | веломарафон по велоспорту | ежегодно | акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| 80. | Организация международной серии соревнований по плаванию "Oceanman" | соревнования по плаванию | 2025 год | акимат Мангистауской области | 130,0 | МБ |
| 2026 год | 130,0 | МБ |
| 2027 год | 130,0 | МБ |
| 2028 год | 130,0 | МБ |
| 2029 год | 130,0 | МБ |
| 81. | Организация международной туристской выставки – "МITF" (Mangystau International Tourism Forum) | выставка | ежегодно | акимат Мангистауской области,  АО "НК "Kazakh Tourism"  (по согласованию) | 70,0 | МБ |
| 100,0 | МБ |
| 100,0 | МБ |
| 100,0 | МБ |
| 100,0 | МБ |
| 82. | Организация открытия мероприятия "Актау – культурная столица Тюркского мира" | мероприятие | 2025 год | акимат Мангистауской области,  МКИ | 332,0 | МБ |
| 83. | Организация международного кинофестиваля имени "Коркыт-ата" | кинофестиваль | 2025 год | акимат Мангистауской области,  МКИ | 600,0 | МБ |
| 84. | Организация торжественного закрытия мероприятия "Актау – культурная столица Тюркского мира", заседания Постоянного совета министров культуры стран-членов международной организации ТЮРКСОЙ | мероприятие | 2025 год | акимат Мангистауской области,  МКИ | 188,0 | МБ |
| 85. | Маркетинговая кампания для продвижения города Актау по всему миру с помощью социальных сетей и рекламных инструментов | акт выполненных работ | 2026 год | акимат Мангистауской области,  АО "НК "Kazakh Tourism"  (по согласованию) | 104,0 | МБ |
| ИТОГО: 11 мероприятий на сумму 2509,0 млн тенге; из них: МБ – 2509,0 млн тенге | | | | | | |
| 9. Развития курортной зоны Кендерли | | | | | | |
| 86. | Внесение изменений и дополнений в утвержденный Генеральный план села Кендерли с учетом международного опыта | решение маслихата города Жанаозен | 2025 год | акимат Мангистауской области | 200,0 | МБ |
| 87. | Разработка проекта детальной планировки курортной зоны села Кендерли | проект | 2025 год | акимат Мангистауской области | 120,0 | МБ |
| 88. | Разработка мастер-плана курортной зоны села Кендерли | мастер-план | 2025 год | акимат Мангистауской области,  МТС,  АО "НК "Kazakh Tourism"  (по согласованию) | 170,0 | МБ |
| 89. | Выделение свободных земельных участков для инвесторов для строительства объектов туризма в селе Кендерли | Постановление акимата | 2025-2029 годы | акимат Мангистауской области | не требуются | не требуются |
| 90. | Строительно-монтажные работы сетей электроснабжения в селе Кендерли Мангистауской области (протяженность – 60 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 150,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2027 года | 3800,0 | МБ |
| 91. | Строительно-монтажные работы канализационных сетей в селе Кендерли Мангистауской области (протяженность – 60 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МПС | 120,0 | МБ |
| акт выполненных работ | IV квартал 2027 года | 4500,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 4500,0 | МБ |
| 92. | Строительство автомобильной дороги к подъезду в некрополь "Темир баба" (протяженность – 30 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 20,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 2250,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 2250,0 | МБ |
| 93. | Строительство автомобильной дороги (включая пешеходную и велодорожку) к морскому побережью села Кендерли (протяженность – 35 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 20,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 2250,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 2250,0 | МБ |
| 94. | Строительство автомобильной дороги к смотровой площадке "Кауынды Корганбай" (протяженность – 29 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области,  МТ | 20,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 2250,0 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 2250,0 | МБ |
| 95. | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Жанаозен-Кендерли – граница Туркменистана" (протяженность – 115 км) | Заключение ведомственной экспертизы | IV квартал 2025 года | АО "НК "КазАвтоЖол"  (по согласованию), МТ | 5,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | 8000,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал 2027 года | 8000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 96. | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Кызылсай – Сайотес" (протяженность – 108 км) | заключение ведомственной экспертизы | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской  области | 0,5 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2028 года | 3510,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 3510,0 | МБ |
| 97. | Строительство автомобильной дороги "Курык – Кендерли" через мыс Токмак (протяженность – 108км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской  области, МТ | 60,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2028 года | 20000,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 20000,0 | МБ |
| 98. | Строительство подъездной автомобильной дороги к аэропорту села Кендерли (протяженность – 8,8 км) | проектно-сметная документация | IV квартал 2025 года | акимат Мангистауской области, МТ | 20,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 3000,0 | МБ |
| 99. | Средний ремонт подъездной автомобильной дороги в селе Кендерли Мангистауской области (протяженность – 5 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Мангистауской области | 325,0 | МБ |
| 100. | Разработка проектно-сметной документации и строительство комплекса пожарного депо и спасательной станции на берегу Каспийского море в селе Кендерли | проектно-сметная документация,  акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Мангистауской области,  МЧС | 36,0 | МБ |
| 2027 год | 750,0 | МБ |
| 2028 год | 750,0 | МБ |
| 101. | Строительство автовокзала в селе Кендерли | проектно-сметная документация | IV квартал 2027 года | акимат Мангистауской области | 100,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2028 года | 450,0 | МБ |
| IV квартал 2029 года | 450,0 | МБ |
| 102. | Строительство аэропорта в курортной зоне села Кендерли | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | РГП на ПХВ  "Казаэро-навигация"  (по согласованию), МТ,  акимат Мангистауской области | 42091,7 | за счет внебюджетных средств |
| ИТОГО: 17 мероприятий на сумму 138178,2 млн тенге, из них: МБ – 80181,5 млн тенге;  внебюджетные средства – 58096,7 млн тенге | | | | | | |
| ОБЩИЙ ИТОГ: 102 мероприятия на сумму 400991,77 млн тенге, из них: МБ – 143695,07 млн тенге; внебюджетные средства – 257296,7 млн тенге. | | | | | | |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:

      АО "Международный аэропорт Актау" – акционерное общество "Международный аэропорт Актау";

      ед – единица;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МБ – местный бюджет;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      АО "НК "Kazakh Tourism" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism";

      АО "НК "Kazakh Invest" - акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest";

      АО СПК "Каспий" – акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий";

      км – километр;

      АО "НК "КТЖ" – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

      АО "НК "КазАвтоЖол" – акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол";

      АО "БРК" – акционерное общество "Банк развития Казахстана";

      РГП на ПХВ "Казаэронавигация" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      млн – миллион;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан