Об утверждении Комплексного плана по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2025 года № 1158

В целях дальнейшего развития Алматинского горного кластера Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

2. Центральным государственным органам, акиматам города Алматы и Алматинской области, ответственным за исполнение Комплексного плана:

1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан о ходе выполнения Комплексного плана.

3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2025 года № 1158 |
| --- | --- |

Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы

Паспорт

| 1. | Наименование | Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | Пункт 2.17 протокольного поручения Президента Республики Казахстан, данного по итогам совещания "О дальнейших мерах по развитию туризма" от 13 июня 2024 года № 24-01-7.8 |
| 3. | Срок реализации | 2025 – 2029 годы |
| 4. | Наименования государственного органа-разработчика и соисполнителей | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Министерство транспорта Республики Казахстан, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, акимат города Алматы, акимат Алматинской области |
| 5. | Краткая информация о необходимости принятия Комплексного плана по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы с указанием основных проблем и задач по их решению | Алматинская агломерация является крупнейшим туристским центром Республики Казахстан и ключевой точкой формирования международного туристского имиджа страны. На регион приходится порядка четверти общего туристского потока, включая около половины иностранных туристов, при этом Алматинский горный кластер выступает одной из основных визитных карточек Казахстана на международном туристском рынке. Состояние и уровень развития горной туристской инфраструктуры напрямую влияют на восприятие страны как современного, безопасного и конкурентоспособного туристского направления. В последние годы туристская активность устойчиво смещается в горную зону, где рост посещаемости опережает темпы развития туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры. В условиях пиковых нагрузок объекты Алматинского горного кластера функционируют с превышением проектных показателей, что приводит к перегрузке канатных дорог и горнолыжных трасс, снижению качества туристских услуг, росту рисков для безопасности посетителей и формированию негативного пользовательского опыта, влияющего на имидж туристского бренда страны. Указанные проблемы носят системный и межтерриториальный характер и не могут быть решены в рамках разрозненных проектов. В целях комплексного и сбалансированного развития предлагается рассмотреть возможность объединения горных локаций восточной и западной частей от Тургеня до Каскелена в единый горный комплекс, формирующий единую зону катания и создающий потенциал для расширения инфраструктуры, равномерного распределения туристских потоков, поэтапного вовлечения новых территорий и снижения нагрузки на отдельные курорты при сохранении природного баланса и ландшафтной целостности горной зоны. Центральная зона Алматинского горного кластера рассматривается в качестве ядра развития, обладающего наибольшим потенциалом для интеграции действующих и перспективных туристских объектов. В рамках долгосрочного развития предполагается формирование единого горнолыжного и туристского пространства, объединяющего горнолыжный курорт "Шымбулак", горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и горный оздоровительный комплекс "Pioneer" через ущелья Кимасар, Бутаковское и Котырбулак. Реализация данных подходов в перспективе создаст потенциал для существенного расширения инфраструктуры, включая увеличение количества канатных дорог ориентировочно с 16 до 40-45, рост протяженности трасс для катания с 41 км до порядка 112-162 км, а также кратное увеличение пропускной способности горного кластера – с 6 тыс. до 24 тыс. и более человек в сутки. Таким образом, реализация Комплексного плана по развитию туризма Алматинского горного кластера рассматривается как ключевой инструмент формирования устойчивой и сбалансированной модели развития горного туризма, повышения качества туристского продукта, укрепления имиджа Казахстана как международного туристского направления и создания современной инфраструктуры, отвечающей долгосрочным социально-экономическим и экологическим приоритетам |

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (млн тенге)* | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1) увеличение числа иностранных туристов с 986,3 тыс. до 1,7 млн человек в год; |  |  |  |  |  |  |
| 2) увеличение занятых в сфере туризма с 91,8 тыс. человек до 101,8 тыс. человек; |  |  |  |  |  |  |
| 3) сумма частных инвестиций 238,9 млрд тенге; |  |  |  |  |  |  |
| 4) увеличение налоговых поступлений с 91,5 млрд до 117,3 млрд тенге в год |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие горного кластера |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Обследование инженерных сетей Центральной зоны Алматинского горного кластера | акт обследования | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | не требуется | не требуются |
| 2. | Мероприятие 2. Строительство подвесных канатных дорог и трасс для катаний в Центральной зоне Алматинского горного кластера (пик "Нурсултан", урочище "Сухой лог", ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье – ущелье Кимасар, горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и горный оздоровительный комплекс "Pioneer", горный оздоровительный комплекс "Pioneer" – Бутаковское ущелье) | ТЭО, ПСД, акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 222,4 | МБ |
|  |  |  |  | I квартал 2026 года | 518,8 |  |
|  |  |  | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 1367,0 | МБ |
|  |  |  | МТ, МТС |  | 29450,0 | РБ |
|  |  |  | акимат города Алматы | IV квартал 2027 года | 2097,5 | МБ |
|  |  |  | МТ, МТС |  | 81350,0 | РБ |
|  |  |  | МТ, МТС | IV квартал 2028 года | 56900,0 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Мероприятие 3. Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание) на пике "Нурсултан" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2027 года | 300,0 | за счет внебюджетных средств |
| 4. | Мероприятие 4. Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание) в урочище "Сухой лог" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2027 года | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| 5. | Мероприятие 5. Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в ущелье Кимасар | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2028 года | 3000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 6. | Мероприятие 6. Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в Бутаковском ущелье и ущелье Кимасар | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2028 года | 2000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в горном оздоровительном комплексе "Pioneer" и Бутаковском ущелье | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2028 года | 4000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Мероприятие 8. Строительство горной деревни Медеу-Шымбулак | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2028 года | 100000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 9. | Мероприятие 9. Разработка концепции мастер-плана развития Каскеленского ущелья | мастер-план | акимат Алматинской области | IV квартал 2026 года | 35,0 | МБ |
| 10. | Мероприятие 10. Разработка концепции мастер-плана всесезонного курорта Тургеньского ущелья | мастер-план | акимат Алматинской области | IV квартал 2026 года | 35,0 | МБ |
| Итого: 10 мероприятий на сумму 281475,7 млн тенге, из них: РБ – 167700,0; МБ – 4275,7; за счет внебюджетных средств – 109500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2. Водоотведение, водоснабжение, газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1. Реконструкция сетей водоотведения и расширение водопроводных сетей горнолыжного курорта "Шымбулак" | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 200,3 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, МТС | II квартал 2027 года | 4006,0 | РБ |
| 12. | Мероприятие 2. Строительство дополнительных систем водоснабжения и водоотведения, включая водозаборные станции, коллекторы и канализационные насосные станции (ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье, горный оздоровительный комплекс "Pioneer") | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 355,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, МТС | IV квартал 2026 года | 5500,0 | РБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 1600,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Мероприятие 3. Строительство систем газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера (горнолыжный курорт "Шымбулак", ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье, горный оздоровительный комплекс "Pioneer" и горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka") | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 500,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | IV квартал 2027 года | 3900,0 | МБ |
| 14. | Мероприятие 4. Строительство трубопровода водоснабжения для искусственного оснежения склонов от реки Левый Талгар до горного курорта "Oi-Qaragai – Актас" объемом 100000 м3/год (до 2 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | IV квартал 2027 года | 627,0 | за счет внебюджетных средств |
| 15. | Мероприятие 5. Подведение до границ горного курорта "Oi-Qaragai – Актас" водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд объемом 700 м3/сут | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | IV квартал 2027 года | 170,0 | МБ |
| Итого: 5 мероприятий на сумму 16858,3 млн тенге, из них: РБ – 11106,0; МБ – 5125,3; за счет внебюджетных средств – 627,0 |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Электроснабжение, освещение, связь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Мероприятие 1. Строительство линий электропередачи и подстанций (горнолыжный курорт "Шымбулак", пик "Нурсултан" и урочище "Сухой лог"): прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий; строительство трансформаторных подстанций | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 200,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, МЭ, МТС | III квартал 2027 года | 4000,0 | РБ |
| 17. | Мероприятие 2. Строительство линий электропередачи и подстанций на объектах ущелья Кимасар: прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий; строительство трансформаторных подстанций (от базовой станции № 1 до базовой станции № 2 (3,72 км) | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 150,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, МЭ, МТС | III квартал 2027 года | 3000,0 | РБ |
| 18. | Мероприятие 3. Строительство линий электропередачи и подстанций на объектах Бутаковского ущелья: прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий; строительство трансформаторных подстанций (от Бутаковского ущелья до базовой станции № 3 (1,1 км) | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 85,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III квартал 2027 года | 1700,0 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | Мероприятие 4. Строительство линий электропередачи и подстанций на объектах ущелья Котырбулак: прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий; строительство трансформаторных подстанций (от базовой станции № 4 до горнолыжной базы Елик-Сай (0,69 км) | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 85,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 1700,0 | МБ |
| 20. | Мероприятие 5. Схема внешнего электроснабжения объектов горного курорта "Oi-Qaragai – Актас", горнолыжной базы "Тау Туран", гостевых домов "Real Estate" | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, МТС, акимат Алматинской области | III квартал 2027 года | 4691,5 | РБ |
| 21. | Мероприятие 6. Прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Каскеленском ущелье | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | III квартал 2028 года | 33,0 | МБ |
| 22. | Мероприятие 7. Установка антенно-мачтового сооружения (АМС) в Каскеленском ущелье | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | III квартал 2028 года | 50,0 | МБ |
| 23. | Мероприятие 8. Прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Тургенском ущелье | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | III квартал 2028 года | 20,0 | МБ |
| 24. | Мероприятие 9. Установка антенно-мачтового сооружения (АМС) в Тургенском ущелье | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | III квартал 2028 года | 150,0 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: 9 мероприятий на сумму 15864,5 млн тенге, из них: РБ – 11691,5; МБ – 4173,0 |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4. Развитие транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 1. Запуск электрических автобусов от парковки на площади Абая до горнолыжного курорта "Шымбулак" | пассажирские перевозки | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 1000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 26. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт автодороги от высокогорного катка "Медеу" до урочища Туюк-Су протяженностью 9,1 км | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 200,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | IV квартал 2026 года | 14000,0 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 14000,0 |  |
| 27. | Мероприятие 3. Реконструкция автодороги, расширение до 7 метров участка (улица Бейсеуова (3,9 км), микрорайон Музтау – Бутаковское ущелье), а также организация остановочных пунктов и разворотной площадки на территории парковки (участок Бутаковское ущелье – домик егеря) | ПСД | акимат города Алматы | II квартал 2026 года | 200,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 3950,0 |  |
| 28. | Мероприятие 4. Реконструкция и строительство автодороги от высокогорного катка "Медеу" до ущелья Кимасар протяженностью 1,6 км | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 150,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 3720,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | Мероприятие 5. Реконструкция и строительство автодороги на отрезке от села Котырбулак (горный оздоровительный комплекс "Тау Самал") с подъездом к горному оздоровительному комплексу "Pioneer" протяженностью 1,6 км | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 150,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 3700,0 |  |
| 30. | Мероприятие 6. Строительство парковки на конечном участке автомобильной дороги по улице Казачка в ущелье Казачка на 30 парковочных мест | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 257,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 1500,0 |  |
| 31. | Мероприятие 7. Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 в районе гидроэлектростанции № 1 (ГЭС № 1) на 86 парковочных мест | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 317,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 950,0 |  |
| 32. | Мероприятие 8. Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 в районе визит-центра в ущелье Аюсай на 58 парковочных мест | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 60,0 | за счет внебюджетных средств |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. | Мероприятие 9. Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 в районе плотины "Аюсай" на 290 парковочных мест | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 237,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 650,0 |  |
| 34. | Мероприятие 10. Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 в районе микрорайона Кокшокы на 800 парковочных мест | ПСД | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 322,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | III квартал 2027 года | 2500,0 |  |
| 35. | Мероприятие 11. Запуск электрических автобусов на парковках по автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 | пассажирские перевозки | акимат города Алматы | III квартал 2028 года | 2700,0 | за счет внебюджетных средств |
| 36. | Мероприятие 12. Запуск автобусного сообщения с улицы Каныша Сатпаева (угол улицы Байтурсынова) до визит-центра в ущелье Аюсай | пассажирские перевозки | акимат города Алматы | II квартал 2026 года | не требуется | не требуются |
| 37. | Мероприятие 13. Продление автобусного маршрута от визит-центра ущелья Аюсай до парковки в районе гидроэлектростанции № 1 (ГЭС № 1) | пассажирские перевозки | акимат города Алматы | III квартал 2029 года | не требуется | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | Мероприятие 14. Установка зарядных станций для электрического автотранспорта на парковочных зонах на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 500,0 | за счет внебюджетных средств |
|  |  |  |  | III квартал 2027 года | 500,0 |  |
|  |  |  |  | III квартал 2028 года | 500,0 |  |
|  |  |  |  | III квартал 2029 года | 500,0 |  |
| 39. | Мероприятие 15. Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34, с подъездом к санаторию "Алма-Арасан" | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 150,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | IV квартал 2027 года | 16000,0 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 10000,0 |  |
| 40. | Мероприятие 16. Выкуп 40 земельных участков для капитального ремонта автодороги от села Байбулак до горнолыжной базы "Тау Туран" протяженностью 7,2 км | постановление акимата | акимат Алматинской области | IV квартал 2026 года | 169,0 | МБ |
| 41. | Мероприятие 17. Капитальный ремонт автодороги от села Байбулак до горнолыжной базы "Тау Туран" протяженностью 7,2 км | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | IV квартал 2028 года | 3600,0 | МБ |
| Итого: 17 мероприятий на сумму 82582,0 млн тенге, из них: МБ – 76722,0; за счет внебюджетных средств – 5860,0 |  |  |  |  |  |  |
| Направление 5. Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | Мероприятие 1. Строительство гостиничного комплекса на 32 номера в ущелье Кимасар | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | II квартал 2026 года | 2800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 43. | Мероприятие 2. Строительство 15 глэмпингов в Малом Алматинском ущелье на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | III квартал 2026 года | 800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 44. | Мероприятие 3. Строительство туристической базы "Ski & Spa Resort" (81 номер и 5 гостевых коттеджей, 15 современных гостевых домов) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2027 года | 11500,0 | за счет внебюджетных средств |
| 45. | Мероприятие 4. Строительство визит-центра "Tau Hub" в Бутаковском ущелье | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 46. | Мероприятие 5. Строительство гостиничного комплекса "Medeu Park Hotel" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 17000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 47. | Мероприятие 6. Реконструкция визит-центра в урочище Туюк-Су | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 3800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 48. | Мероприятие 7. Строительство рекреационного комплекса и визит-центра "Просвещенец" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 2200,0 | за счет внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49. | Мероприятие 8. Строительство 12 глэмпингов в урочище Туюк-Су | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| 50. | Мероприятие 9. Расширение горного курорта "Oi-Qaragai – Актас" (развитие инфраструктуры и горнолыжных трасс) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат Алматинской области | IV квартал 2028 года | 83200,0 | за счет внебюджетных средств |
| Итого: 9 мероприятий на сумму 122300,0 млн тенге за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Направление 6. Благоустройство и безопасность туристов |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 1. Реконструкция термального источника "Алма-Арасан" | акт выполненных работ | акимат города Алматы | III квартал 2025 года | 282,8 | МБ |
| 52. | Мероприятие 2. Создание горных маршрутов с установкой объектов ориентирования | акт выполненных работ | акимат города Алматы | III квартал 2025 года | 129,2 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 142,1 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 156,3 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 171,9 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 229,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53. | Мероприятие 3. Создание общедоступных кемпинг-зон с автономным энергоснабжением на основе солнечных панелей (по 3 кемпинг-зоны ежегодно) | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 87,8 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 96,6 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 106,3 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 116,9 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 158,6 |  |
| 54. | Мероприятие 4. Благоустройство природных родников в горной местности | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 34,5 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 37,9 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 41,7 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 45,9 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 80,5 |  |
| 55. | Мероприятие 5. Строительство лестницы от гидроэлектростанции № 1 (ГЭС № 1) в направлении Большого Алматинского озера | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 50,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | IV квартал 2027 года | 1200,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56. | Мероприятие 6. Строительство лестницы от гидроэлектростанции № 2 (ГЭС № 2) по направлению туристского маршрута "Японская дорога" | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 50,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | IV квартал 2027 года | 800,0 |  |
| 57. | Мероприятие 7. Строительство лестницы от ущелья Ак-булак в направлении урочища Кок-Жайлау | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 50,0 | МБ |
|  |  | акт приемки объекта в эксплуатацию |  | IV квартал 2027 года | 1100,0 |  |
| 58. | Мероприятие 8. Благоустройство пешеходного маршрута вдоль улицы Казачка ущелья Казачка | ПСД | акимат города Алматы | IV квартал 2027 года | 30,0 | МБ |
|  |  | акт выполненных работ |  | IV квартал 2028 года | 300,0 |  |
| 59. | Мероприятие 9. Благоустройство туристского маршрута "Японская дорога" в Большом Алматинском ущелье | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 100,0 | МБ |
| 60. | Мероприятие 10. Установка 2 спасательных хижин (перевал Алматы-Алагир, ущелье Кумбельсу) | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 26,0 | МБ |
| 61. | Мероприятие 11. Установка 1 контрольно-спасательного пункта на Малом Алматинском ущелье (Бутаковское ущелье) | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 15,0 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: 11 мероприятий на сумму 5639,1 млн тенге за счет МБ |  |  |  |  |  |  |
| Направление 7. Цифровизация, продвижение, повышение квалификации и качества услуг |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Мероприятие 1. Запуск городского мобильного приложения "Almaty City App" | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 430,0 | за счет внебюджетных средств |
| 63. | Мероприятие 2. Оцифровка горных маршрутов на картографических, туристских платформах (2Gis, Яндекс Карты и т.д.) | информация в МТС | акимат города Алматы | 2025 – 2029 годы | не требуется | не требуются |
| 64. | Мероприятие 3. Онлайн-продвижение и таргетированное позиционирование туристского потенциала Алматинского горного кластера на международных цифровых платформах (Expedia, Tripadvisor, Trip.com, Facebook, Instagram и т.д.) | информация в МТС | акимат города Алматы | 2026 – 2029 годы | в пределах предусмотренных средств | в пределах предусмотренных средств |
| 65. | Мероприятие 4. Участие и презентация туристского потенциала Алматинского горного кластера на международных выставках | информация в МТС | акимат города Алматы | 2026 – 2029 годы | в пределах предусмотренных средств | в пределах предусмотренных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66. | Мероприятие 5. Создание аудиогида по туристским маршрутам города Алматы и Алматинского горного кластера (ежегодно по 10 маршрутов) | аудиогид | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 30,0 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 31,8 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 34,0 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 36,4 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 40,0 |  |
| 67. | Мероприятие 6. Проведение фасилитационных тренингов для специалистов туристской отрасли | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 39,2 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 41,6 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 44,5 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 47,6 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 50,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 68. | Мероприятие 7. Проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации гидов | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 50,4 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 53,4 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 57,2 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 61,2 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 65,5 |  |
| 69. | Мероприятие 8. Развитие сотрудничества с международной организацией UIMLA (Союз международных ассоциаций горных лидеров) в сфере подготовки и деятельности гидов | информация в МТС | акимат города Алматы | IV квартал 2025 года | 9,0 | МБ |
|  |  |  |  | IV квартал 2026 года | 6,0 |  |
| 70. | Мероприятие 9. Проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации инженеров канатной дороги и обслуживающего персонала горнолыжных курортов | акт выполненных работ | акимат города Алматы | IV квартал 2026 года | 50,0 | за счет внебюджетных средств |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 года | 53,5 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2028 года | 57,2 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2029 года | 61,2 |  |
| 71. | Мероприятие 10. Организация международного трейл-марафона Tengri Ultra | мероприятие | акимат Алматинской области | 2026 – 2029 годы | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72. | Мероприятие 11. Проведение международного автоспортивного мероприятия Central Asian Drift Show | мероприятие | акимат Алматинской области | 2026 – 2027 годы | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 73. | Мероприятие 12. Организация специализированного соревнования по поисково-спасательным работам | мероприятие | акимат Алматинской области | 2027 – 2029 годы | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| Итого: 12 мероприятий на сумму 1350,6 млн тенге, из них: МБ – 698,7; за счет внебюджетных средств – 651,9 |  |  |  |  |  |  |
| Общий итог: 73 мероприятия на сумму 526070,2 млн тенге, из них: РБ – 190497,5; МБ – 96633,8; за счет внебюджетных средств – 238938,9 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

*Объемы расходов и мероприятия, финансируемые за счет средств республиканского бюджета, будут рассматриваться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий плановый период в установленном законодательством порядке с учетом:

прогнозных параметров социально-экономического развития страны и возможности доходной части республиканского бюджета;

требований бюджетного законодательства, а также в соответствии с планами развития центральных государственных органов.

Финансирование мероприятий, запланированных акиматами города Алматы и Алматинской области, будет предусмотрено при формировании местных бюджетов на соответствующий плановый период. Имеются протоколы заседаний бюджетных комиссий акиматов города Алматы и Алматинской области.

Расшифровка аббревиатур:

АМС – антенно-мачтовое сооружение;

МБ – местный бюджет;

ПСД – проектно-сметная документация;

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

РБ – республиканский бюджет;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

ТЭО – технико-экономическое обоснование;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

UIMLA – Union of International Mountain Leader Associations (Союз международных ассоциаций горных лидеров);

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк – республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

* – суммы финансирования индикативные, стоимость будет определена после разработки ТЭО и ПСД.

_______________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан