Об утверждении Плана мероприятий по социально-экономическому развитию города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области на 2026 – 2028 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 13

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по социально-экономическому развитию города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области на 2026 – 2028 годы (далее – План).

2. Центральным государственным органам, акимату Костанайской области, а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

2) по итогам полугодия, не позднее 10 февраля и 10 августа, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 13 |
| --- | --- |

План мероприятий по социально-экономическому развитию города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн тенге | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Промышленность и транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выдача лицензии на геологическое изучение недр инвестору при обращении по месторождению Жыланшык Джангельдинского района | лицензия на ГИН | 2026 год | МПС, акимат Костанайской области, частный инвестор | не требуются |  |
| 2. | Проведение государственного изучения недр по объекту "Геологическая съемка масштаба 1:50 000 с общими поисками на площади листа М-42-50-Б (328 км2)" | отчет о результатах геологического изучения недр | 2026 год | МПС, акимат Костанайской области, частные инвесторы | в пределах предусмотренных средств |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  |  |  |
| 3. | Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта города Аркалыка | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МТ | 5 712,6 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 073,3 | МБ |
| 4. | Строительство терминала в аэропорту города Аркалыка с автономной котельной (І очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МТ | 3 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 968,1 | МБ |
| 5. | Строительство терминала в аэропорту города Аркалыка с автономной котельной (ІІ очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МТ | 5 000,0 | ДИ |
| 6. | Приобретение оборудования для аэронавигационной вышки аэропорта города Аркалыка (в т.ч. метео и навигационное) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МТ, акимат Костанайской области, РГП "Казаэронавигация" (по согласованию) | 7 500,0 | ЧИ |
| 7. | Строительство АЗС по новому маршруту – в городе Аркалыке и селе Торгай | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, частный инвестор, МТ, АО "НК "ҚазАвтоЖол" (по согласованию) | 1 600,0 | ЧИ |
| 2. Туризм и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство многофункционального туристического комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, частный инвестор | 3 500,0 | ЧИ |
| 9. | Строительство кемпинга "Hanzada" в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, частный инвестор | 400,0 | ЧИ |
| 10. | Создание проекта "Интерохота" – охотничьего туризма с организацией глэмпинга в Тургайском плато Джангельдинского района | информация в МТС | 2028 год | акимат Костанайской области, частный инвестор | собственные средства инвестора | ЧИ |
| 11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МТС | 409,3 | ЧИ |
|  |  |  |  |  | 300,0 | МБ |
| 12. | Строительство крытого хоккейного корта в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МТС | 345,1 | ЧИ |
|  |  |  |  |  | 200 | МБ |
| 13. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для учебного корпуса АркПУ имени Ибрая Алтынсарина в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МНВО | 605,8 | ДИ |
| 14. | Реконструкция стадиона в селе Амангельды Амангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МТС | 15,0 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 405,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 45,0 | МБ |
| 15. | Разработка экскурсионных маршрутов с посещением сакральных, культурных и туристических объектов | туристический маршрут, включенный в государствен ный реестр | 2027 год | акимат Костанайской области, МТС | не требуются |  |
| 3. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расширение и модернизация яичной птицефабрики мощностью до 300 млн штук яиц в год с вводом в эксплуатацию комбикормового завода в городе Аркалыке за счет бюджетного кредитования | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 3 325,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 422,0 | ЧИ |
| 17. | Строительство завода по переработке куриного помета в органическое удобрение в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 2 000,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЧИ |
| 18. | Создание модульного репродуктора на 6 тысяч голов КРС в городе Аркалыке за счет бюджетного кредитования | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 4 400,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 100,0 | ЧИ |
| 19. | Восстановление кожевенной промышленности – производство кожевенного полуфабриката в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, частный инвестор | 6 168,0 | ЧИ |
| 20. | Строительство завода по производству желатина и биоактивного костного матрикса в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | акимат Костанайской области, частный инвестор | 20 000,0 | ЧИ |
| 21. | Строительство животноводческого комплекса на 10 тысяч голов овец в городе Аркалыке за счет бюджетного кредитования | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 850,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 250,0 | ЧИ |
| 22. | Строительство откормочной площадки на 6 тысяч голов овец в городе Аркалыке за счет бюджетного кредитования | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 275,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 225,0 | ЧИ |
| 23. | Строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов КРС в селе Шили Джангельдинского района за счет бюджетного кредитования | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 800,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 200,0 | ЧИ |
| 24. | Строительство овощехранилища емкостью хранения 10500 тонн в Амангельдинском районе за счет бюджетного кредитования | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 800,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 200,0 | ЧИ |
| 25. | Утверждение подпрограммы Өрлеу-Торғай для точечного льготного кредитования проектов | постановление акимата Костанайской области | 2026 год | акимат Костанайской области, МНЭ, АО "СПК Тобол" (по согласованию), Фонд "Даму" (по согласованию), АО "Halyk Bank" (по согласованию) | 300,0 | МБ |
|  |  |  |  |  | 600,0 | ЧИ |
| 4. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство детского сада на 280 мест в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, акимат Костанайской области | 63,0 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 2 000,0 | ДИ |
| 27. | Реконструкция гимназии имени Ибрая Алтынсарина в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, акимат Костанайской области | 24,0 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 945,0 | ДИ |
| 28. | Реконструкция здания под дом детского творчества в селе Амангельды Амангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МП, акимат Костанайской области | 25,0 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 515,0 | ДИ |
| 29. | Строительство пристройки под спортивный зал к зданию Рассветской основной средней школы в Амангельдинском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, акимат Костанайской области | 16,0 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 450,0 | ДИ |
| 30. | Строительство пристройки спортивного зала к общеобразовательной школе имени Шокана Уалиханова в селе Торгай Джангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, акимат Костанайской области | 33,0 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 650,0 | ДИ |
| 5. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Реконструкция здания медицинского колледжа в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МЗ | 22,7 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 810,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 90,0 | МБ |
| 32. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Байгабыл Амангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МЗ | 216,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 24,0 | МБ |
| 33. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тауыш Джангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МЗ | 216,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 24,0 | МБ |
| 34. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акшыганак Джангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МЗ | 216,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 24,0 | МБ |
| 35. | Строительство медицинского пункта в селе Кокалат Джангельдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МЗ | 15,0 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 162,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 3,0 | МБ |
| 6. Социальная защита |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Реконструкция здания под центр поддержки семьи в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, МКИ | 283,6 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 121,6 | МБ |
| 7. Теплообеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалыке (8,3 км), III очередь | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МЭ, акимат Костанайской области | 3 521,6 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 509,2 | МБ |
| 38. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МЭ, акимат Костанайской области | 2 439,3 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 045,4 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 2 439,3 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 045,4 | МБ |
| 39. | Реконструкция энергетического оборудования ТЭЦ в городе Аркалыке (реконструкция трансформатора 1Т, замена трансформатора 2Т и турбогенератора № 1, реконструкция дымовой трубы, реконструкция паровых и водогрейных котлов) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, акимат Костанайской области | 166,5 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 2 775,5 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 189,5 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 695,4 | РБ |
|  |  |  |  |  | 298,0 | МБ |
| 8. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Реконструкция электрических сетей 110, 35, 10 кВ в городе Аркалыке (37,8 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МЭ, акимат Костанайской области | 4 187,6 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 794,6 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 2 093,8 | РБ |
|  |  |  |  |  | 897,3 | МБ |
| 41. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в городе Аркалыке и Амангельдинском районе (313,3 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, акимат Костанайской области | 190,0 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 4 445,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 905,0 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 4 445,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 905,0 | МБ |
| 42. | Строительство ВЛ-110 кВ Амангельды-Торгай (146 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, акимат Костанайской области | 185,9 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 1 301,5 | РБ |
|  |  |  |  |  | 557,8 | МБ |
|  |  |  | 2028 год |  | 1 301,5 | РБ |
|  |  |  |  |  | 557,8 | МБ |
| 43. | Строительство ВЭС мощностью 50 МВт в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Костанайской области, частный инвестор | 17 000,0 | ЧИ |
| 9. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МПС, акимат Костанайской области | 1 848,3 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 792,0 | МБ |
| 45. | Реконструкция канализационных сетей в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МПС, акимат Костанайской области | 739,4 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 316,9 | МБ |
| 46. | Реконструкция канализационных сетей в городе Аркалыке, 2-очередь | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МПС, акимат Костанайской области | 4 376,6 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 1 875,7 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 4 377,4 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 1 876,0 | МБ |
| 47. | Строительство ливневых канализационных сетей в микрорайоне Дачный, в городе Аркалыке (5 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МПС, акимат Костанайской области | 218,8 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 93,8 | МБ |
| 48. | Строительство ливневых канализационных сетей в микрорайоне Западный города Аркалыка (5,7 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МПС, акимат Костанайской области | 150,9 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 64,7 | МБ |
| 49. | Строительство ливневых канализационных сетей в микрорайоне Новый города Аркалыка (9,7 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МПС | 462,1 | ДИ |
|  |  |  |  |  | 198,1 | МБ |
| 10. Гражданская безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Возведение пожарного депо из быстровозводимых конструкций в городе Аркалыке | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МЧС | 1 237,0 | ДИ |
| 51. | Строительство комплекса пожарного депо на 3 автомобиля в селе Торгай Джангельдинского района | акт ввода объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МЧС | 560,0 | ДИ |

млн тенге

| Источник финансирования | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | 19 562,6 | 22 270,5 | 10 975,0 | 52 808,1 |
| МБ | 6 919,7 | 11 225,1 | 4 706,5 | 22 851,3 |
| ЧИ | 40 519,4 | 400,0 | 20 500,0 | 61 419,4 |
| ДИ | 11 437,4 | 14 330,5 | 2 677,0 | 28 444,9 |
| ИТОГО | 78 439,1 | 48 226,1 | 38 858,5 | 165 523,7 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО – акционерное общество;

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

СПК – социально-предпринимательская корпорация;

ДИ – другие источники (специальный государственный фонд);

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МБ – местный бюджет;

ЧИ – частные инвестиции;

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью;

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

РБ – республиканский бюджет;

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

КРС – крупный рогатый скот;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан.

___________________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан