Об утверждении Плана действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2026 года № 760

В целях реализации подпункта 1) пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 9 июня 2026 года № 1311 "Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года (далее – План действий).

2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

1) принять меры по реализации Плана действий;

2) на полугодовой основе, до 5 июля и 20 декабря, представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

3. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан на полугодовой основе, до 25 июля и 5 января, представлять сводную информацию о ходе реализации Плана действий в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства Республики Казахстан.

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2026 года № |
| --- | --- |

План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Объем финансирования, млн теңге | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах граждан |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление 1.1. Развитие человеческого капитала и система непрерывного формирования компетенций |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 1. Масштабирование программы "AI-SANA" Целевые индикаторы: доля выпускников организаций образования всех уровней (общего среднего, технического и профессионального высшего), обладающих базовыми компетенциями в области искусственного интеллекта, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 50 %; на 2028 год – не менее 80 %; доля выпускников организаций высшего образования, прошедших углубленную подготовку в сфере ИИ-компетенций и ИИ-предпринимательства, на 2026 год – не менее 5 %, 2027 год – не менее 15 %, 2028 год – не менее 20 %; доля педагогов высшего и послевузовского образования: с продвинутым уровнем ИИ-компетенций, на 2026 год – не менее 5 %, на 2027 год – не менее 10 %, на 2028 год – не менее 25%; с экспертным уровнем (экспертный пул), на 2028 год – не менее 5 %; доля педагогов дошкольного, школьного и технического/профессионального образования, обладающих базовыми ИИ-компетенциями: на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80%; доля вузов, внедривших технологии искусственного интеллекта в образовательные процессы, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 %; доля образовательных программ и целевых наборов, актуализированных в соответствии с прогнозируемыми потребностями экономики, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 %; уровень диффузии генеративного искусственного интеллекта, на 2026 год – не менее 5 %, 2027 год – не менее 15 %, 2028 год не менее 20 % и не ниже среднемирового значения на момент оценки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие комплекса мер, направленных на создание единого цифрового профиля гражданина | запуск единого цифрового профиля | декабрь 2028 года | МП, МНВО, МИИЦР | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 2 | Принятие комплекса мер, направленных на создание единой платформы ИИ-персонализированного обучения | запуск функционала | сентябрь 2027 года | МП, МНВО, МИИЦР | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 3 | Системная подготовка педагогов и преподавателей к работе с ИИ (Open AI GPT Edu) | сертификация педагогов и преподавателей по работе с технологиями ИИ | сентябрь 2028 года | МП, МНВО, МИИЦР | 7500,00 | ВБС |
| 4 | Принятие комплекса мер, направленных на создание национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University) | открытие национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University) | октябрь 2026 | МНВО, МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 5 | Принятие комплекса мер, направленных на создание AI-Enabled University Platform | запуск AI-Enabled University Platform | декабрь 2027 года | МНВО, национальный исследовательский ИИ-университет (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 6 | Принятие комплекса мер, направленных на развитие инновационной программы AI-Sana | отчетная информация | сентябрь 2027 года | МНВО, МП, МИИЦР, АКФ "Astana Hub" (по согласованию), МИО, ЦГО, национальные компании (по согласованию) | 1500,00 | ВБС, РБ |
| 7 | Организация профессионального обучения и переобучения безработных граждан с учетом потребностей рынка труда | отчетная информация | декабрь 2027 года | МТСЗН, МНВО, МП | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 8 | Принятие комплекса мер, направленных на создание цифровой службы занятости | запуск цифровой службы занятости | декабрь 2026 года | МТСЗН, МИИЦР | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 9 | Принятие комплекса мер, направленных на модернизацию национальной системы оценивания и создание экзамена нового формата Admissions Insight Test на основе технологий ИИ | запуск модернизированной системы оценивания | декабрь 2028 года | МНВО, МП, МИИЦР, РГП на ПХВ "Национальный центр тестирования" (по согласованию) | 1644,00 | РБ |
| 10 | Принятие комплекса мер, направленных на развитие цифрового портала науки и инноваций | запуск портала | декабрь 2027 года | МНВО, АО "НЦГНТЭ" (по согласованию), АО "QazInnovation" (по согласованию), АКФ "Astana Hub" (по согласованию) | 900,0 | РБ |
| 11 | Принятие комплекса мер, направленных на создание государственной цифровой системы "Национальный словарный фонд казахского языка" | запуск функционала | декабрь 2028 года | МНВО, НАО "ННПЦ Тіл-Қазына" (по согласованию) | 333,0 | РБ |
| 12 | Принятие комплекса мер, направленных на создание единой платформы высшего образования 2.0, включая внедрение модели финансирования, с применением технологий ИИ и цифрового национального рейтинга вузов | запуск функционала на базе действующей платформы | декабрь 2028 года | МНВО | 2100,00 | РБ |
| Поднаправление 1.2. Единая цифровая система управления здоровьем |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 2. Цифровое здравоохранение Целевые индикаторы: доля населения, использующего сервисы медицины self-service, на 2026 год – не менее 5 %, 2027 год – не менее 15 %, 2028 год – не менее 20 %; доля медицинских организаций, интегрированных в единый цифровой контур с обеспечением межуровневого обмена данными в режиме реального времени, 2026 год – не менее 25 %, 2027 год – не менее 55 %, 2028 год – не менее 95 %; доля клинических решений, принимаемых с применением технологий искусственного интеллекта, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 % |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание единого цифрового медицинского профиля | запуск единого медицинского профиля | декабрь 2028 года | МЗ, МИО | 1400,00 | РБ |
| 14 | Внедрение персональных цифровых сервисов управления здоровьем (self-service) | запуск цифрового сервиса | декабрь 2028 года | МЗ, МИО | 1800,00 | МБ |
| 15 | Развитие телемедицины с расширением функционала | запуск функционала | сентябрь 2028 года | МЗ, МИО | 500,00 | МБ |
| 16 | Предоставление равного доступа граждан к высокоточной диагностике через внедрение клинических ИИ-ассистентов | запуск сервиса | сентябрь 2028 года | МЗ, МИО | 1500,00 | МБ |
| 17 | Внедрение интеллектуального планирования медицинской помощи | запуск цифрового сервиса | сентябрь 2028 года | МЗ, МИО, НАО "ФСМС" (по согласованию) | 750,00 | МБ |
| 18 | Создание сквозного цифрового учета лекарственного обеспечения | запуск модуля на базе действующей платформы | сентябрь 2028 года | МЗ, МИО, АО "Казахтелеком" (по согласованию), СК-Фармация (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 19 | Создание сквозного цифрового учета медицинских услуг и оплаты | запуск модуля на базе существующей системы | сентябрь 2028 года | МЗ, НАО "ФСМС" (по согласованию),ИУЦ (по согласованию) | в рамках привлеченных средств | ВБС |
| Поднаправление 1.3. Современная и устойчивая среда для жизни и развития |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 3. Безопасная и комфортная среда жизни Целевые индикаторы: доля городского населения, проживающего в регионах, внедривших базовые компоненты Smart City (Smart Region), на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 40 %, на 2028 год – не менее 70 %; снижение среднего времени реагирования на инциденты в зонах охвата интеллектуальных систем безопасности, на 2026 год – не менее 3 %, на 2027 год – не менее 6 %, на 2028 год – не менее 10 %; снижение уровня уличной преступности в зонах охвата интеллектуальных систем безопасности, на 2026 год – не менее 3 %, на 2027 год – не менее 6 %, на 2028 год – не менее 10 %; снижение уровня транспортных заторов в крупных городах за счет применения ИИ-платформ мониторинга, на 2026 год – не менее 5-6 %, на 2027 год – не менее 10-12 %; на 2028 год – не менее 20-25 %; доля рейсов общественного транспорта, выполняемых в соответствии с расписанием, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год не менее 40 %, 2028 год – не менее 90 % |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реализация инициатив по построению "Smart City" | запуск проектов "Smart City" | декабрь 2028 года | МИИЦР, МИО | в объеме привлеченных средств | МБ |
| 21 | Расширение Smart Turmys для обеспечения цифровой прозрачности ЖКХ | запуск "Smart Turmys" с обновленным функционалом | июнь 2028 года | МПС, МИО | 1500,00 | РБ, ВБС |
| 22 | Развитие интеллектуальных систем управления для обеспечения дорожной и общественной безопасности с применением ИИ и повышение эффективности оперативного реагирования | обновлҰнный сервис | декабрь 2028 года | МВД, МТ, МФ, КНБ (по согласованию), МИИЦР, АО "Казахтелеком" (по согласованию), МИО | 200520,00 | РБ, МБ |
| 23 | Создание Urban Digital Twin: цифровых инструментов территориального планирования | запуск функционала | сентябрь 2028 года | МИИЦР, МИО | 1500,00 | РБ, ВБС |
| 24 | Модернизация цифровых ситуационных центров регионов с применением ИИ-технологии | модернизированные ситуационные центры | декабрь 2028 года | МИО, МЧС, МВД, МИИЦР | в объеме привлеченных средств | МБ |
| 25 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой связанности | отчетная информация | декабрь 2028 года | МИИЦР, МИО, операторы связи (по согласованию) | 338312,00 | РБ, ВБС |
| Поднаправление 1.4. Государственные услуги на основе данных и адресная социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 4. Цифровая экосистема государственных услуг и социальной поддержки Целевые индикаторы: доля государственных услуг, трансформированных с применением технологий искусственного интеллекта, проактивных сервисов, механизмов автоподписания и автоматизации процессов, на 2026 год – не менее 4 %, на 2027 год – не менее 20 %, на 2028 год – не менее 40 %; сокращение среднего времени предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 40 %, на 2028 год – не менее 50 % |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Принятие комплекса мер, направленных на создание универсального ИИ-ассистента eGov GPT | запуск универсального ИИ-ассистента eGov GPT | сентябрь 2028 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 27 | Трансформация центров обслуживания населения в цифровые офисы населения, ориентированные на сопровождение сложных жизненных ситуаций и нестандартных случаев | сервисные цифровые офисы | декабрь 2028 года | МИИЦР, госкорпорация (по согласованию), МИО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 28 | Развитие цифровой карты семьи | обновленный функционал | декабрь 2027 года | МТСЗН, МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию) | в рамках привлеченных средств | ВБС |
| 29 | Масштабирование единой цифровой платформы социальной защиты населения | введенные дополнительные модули | декабрь 2027 года | МТСЗН | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 30 | Расширение мер государственной поддержки, оказываемой через платформу "Социальный кошелек" | отчетная информация | декабрь 2027 года | МИИЦР, МТСЗН, МП, МНВО, МПС, МТИ, МФ, НБРК (по согласованию), МИО, АО "НИТ" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | РБ |
| 31 | Расширение перечня общественно значимых услуг | приказ уполномоченного органа | декабрь 2027 года | МИИЦР, АДГС (по согласованию), заинтересованные ГО | не требуется |  |
| Направление 2. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах бизнеса и экономики |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление 2.1 Цифровая трансформация ключевых отраслей Дополнительный вклад реализации Стратегии в темп роста ВВП не менее 1,5 п.п. в среднем в год к 2029 году относительно базового сценария |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 5. Цифровизация энергетического комплекса Целевые индикаторы: доля ключевых активов ТЭК, охваченных цифровым мониторингом состояния и риск-ориентированным управлением надежностью, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 50 %, на 2028 год – не менее 70 % ключевых активов ТЭК; доля приоритетных цепочек энергоресурсов, охваченных сквозной цифровой прослеживаемостью, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 % приоритетных цепочек/операций в периметре |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Внедрение цифровой панели Energy Command Center для ситуационного мониторинга ключевых показателей и управления отраслевыми рисками | запуск системы с подключением и использованием показателей, риск-индикаторов и данных о готовности резервов | декабрь 2028 года | МЭ, МО, МЧС, КазНУ (по согласованию) | 120,00 | ВБС |
| 33 | Внедрение комплекса взаимосвязанных цифровых систем стратегического развития Energy MasterPlan для формирования интегрированного мастер-плана развития энергетического комплекса, мониторинга инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также раннего выявления и прогнозирования кризисных рисков в ТЭК | запуск систем с актуализацией проектов, цифровых балансов и аналитических сценариев | апрель 2027 года | МЭ, ОЮЛ "KazEnergy" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), КазНУ (по согласованию) | 1500,00 | ВБС |
| 34 | Внедрение комплекса взаимосвязанных цифровых систем Smart Data Energy для формирования единой отраслевой модели данных, обеспечивающей управление прогнозирования и стратегическое планирование развития ТЭК | запуск каталога данных с определением владельцев и автообменом между МЭ и ТЭК | апрель 2027 года | МЭ, МИИЦР, ОЮЛ "KazEnergy" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), КазНУ (по согласованию) | 1000,00 | ВБС |
| 35 | Внедрение комплекса взаимосвязанных цифровых систем Digital Twin Energy для мониторинга моделирования и прогнозирования в электроэнергетике и теплоэнергетике, включая контроль балансов состояния объектов ремонтов аварийности прохождения ОЗП и отраслевых рисков | запуск цифровых двойников энергосектора с подключением объектов, балансов, прогнозных моделей и мониторинга рисков | декабрь 2028 года | МЭ, МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию), АО "Самрук-энерго" (по согласованию), СЕМ (по согласованию), КазНУ (по согласованию) | 63900,00 | ВБС |
| 36 | Внедрение Digital Twin Oil&Gas для мониторинга, моделирования и прогнозирования ключевых процессов нефтегазового сектора – от добычи и транспортировки до переработки, нефтепродуктов, газоснабжения и нефтегазохимии | запуск цифровых двойников нефтегазового комплекса с интеграцией показателей, балансов, прогнозов и прослеживаемости | декабрь 2028 года | МЭ, МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Qazaq Gaz" (по согласованию), КазНУ (по согласованию) | 98700,00 | ВБС |
| 37 | Внедрение комплекса цифровых сервисов Smart Energy Apps для граждан и бизнеса, направленных на мониторинг качества энергоснабжения, повышение прозрачности энергетических услуг и обеспечение социальной устойчивости в сферах ТЭК | запуск цифровых сервисов с информированием, обращениями уведомлениями и интеграцией с государственными каналами | октябрь 2027 года | МЭ, МИИЦР, МИО, ОЮЛ "KazEnergy" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), КазНУ (по согласованию) | 650,00 | ВБС |
| 38 | Создание ACR Center для развития перспективных разработок в области киберфизической устойчивости ТЭК и защиты критической энергетической инфраструктуры, ИТ/ОТ-систем и отраслевых сервисов от аварий киберинцидентов, технологических сбоев и иных кризисных рисков | запуск ACR Center с внедрением АПК, киберполигона, методик, прототипов и регламентов | октябрь 2027 года | МЭ, МИИЦР, КНБ (по согласованию), КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 820,00 | ВБС |
| 39 | Создание и развитие Farabi Energy Lab, как партнерской экосистемы R&D-центров, лабораторий, пилотных полигонов, платформы технологических инициатив и сертификации цифровых решений в сфере новой энергетики | запуск Farabi Energy Lab с R&D-программой, лабораториями, полигонами и экспертизой решений | октябрь 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 170,00 | ВБС |
| 40 | Создание и развитие экосистемы подготовки и повышения квалификации кадров EnergyTech Academy, направленной на развитие компетенций в области цифровизации, ИИ, кибербезопасности управления отраслевыми данными, а также стратегического и риск-ориентированного управления энергетической отраслью | запуск образовательных программ, стажировок и микроквалификаций на базе ОЦТК КазНУ | октябрь 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 220,00 | ВБС |
| 41 | Создание и развитие экосистемы Powered by Farabi для поддержки и развития отечественного технологического бизнеса, локализации цифровых решений, стимулирования инноваций и формирования национального рынка ИТ-решений для топливно-энергетического комплекса | запуск механизмов поддержки отечественных ИТ-решений с формированием реестра разработчиков и проведением пилотов | октябрь 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 300,00 | ВБС |
| 42 | Формирование централизованной системы управления проектами цифровой трансформации ТЭК с утверждением отраслевого плана, реестра цифровых инициатив, экспертной роли ОЦТК КазНУ, экспертно-архитектурных советов и регламента Stage-Gate | отраслевые планы, реестр цифровых инициатив, статус ОЦТК КазНУ, состав советов и регламент Stage-Gate | декабрь 2028 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 50,00 | ВБС |
| 43 | Проведение комплексной As Is диагностики текущего состояния информационных систем данных IT/ОТ-инфраструктуры и киберфизической защищенности объектов ТЭК | утверждение отчетов As Is | январь 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 250,00 | ВБС |
| 44 | Утверждение целевой To Be архитектуры для информационных систем данных ИБ ИКИ и интеграции цифровых продуктов, объектов ТЭК с государственными платформами | целевая архитектура To Be | апрель 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 250,00 | ВБС |
| 45 | Формирование отраслевого контура AI for Energy для отбора валидации финансирования и внедрения приоритетных ИИ-моделей в ТЭК | реестр ИИ-моделей, перечень приоритетных ИИ-проектов, порядок внедрения | ноябрь 2028 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 50,00 | ВБС |
| 46 | Проведение пилотов и опытно-промышленные испытания цифровых двойников ИИ-моделей систем киберфизической безопасности, мониторинга риск-профилей и сервисов обращений граждан и бизнеса в ТЭК | отчетная информация | октябрь 2027 года | МЭ, МИИЦР, МИО, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 690,00 | ВБС |
| 47 | Формирование нормативной и методологической базы цифровой трансформации ТЭК, включая белую книгу цифровой энергосистемы, отраслевые стандарты, типовые стратегии цифровизации субъектов ТЭК и алгоритмы реагирования на киберфизические инциденты | утверждение пакета стандартов, нормативных и методологических документов | декабрь 2028 года | МЭ, МИИЦР, МТИ, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 100,00 | ВБС |
| 48 | Формирование механизма финансирования цифровых проектов ТЭК через инвестиционные программы, тарифное регулирование и обязательства недропользователей по направлению средств на НИОКР с предварительным согласованием цифровых стратегий с МЭ | утверждение требований | апрель 2027 года | МЭ, МНЭ, МИИЦР, АКФ "Astana Hub" (по согласованию), КазНУ (по согласованию) | 50,00 | ВБС |
| 49 | Обеспечение промышленного масштабирования цифровых двойников цифрового мониторинга кибербезопасности и ИИ-решений в ТЭК с интеграцией со Smart Data Energy и государственными базами данных | отчетная информация | апрель 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 50,00 | ВБС |
| 50 | Внедрение системы мониторинга KPI оценки цифровой зрелости субъектов ТЭК эффективности реализации цифровых продуктов и управления рисками | методика оценки эффективности стратегии цифровизации | апрель 2027 года | МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 50,00 | ВБС |
| 51 | Внедрение системы управления изменениями, коммуникациями, обучением и пользовательской поддержкой цифровых продуктов ТЭК | программа управления изменениями коммуникационных и учебных планов | апрель 2027 года | МЭ, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 50,00 | ВБС |
| Ледокол 6. Цифровизация промышленности и строительства Целевые индикаторы: ежегодный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности около 5-7 %; прирост частных инвестиций в геологоразведку и недропользование, на 2027 год – не менее 15 %, на 2028 год – не менее 30 %; доля новых технически сложных объектов строительства, сопровождаемых в цифровом контуре жизненного цикла, на 2026 год – не менее 25 %, на 2027 год – не менее 70 %, на 2028 год – не менее 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Создание единой среды для проектирования (BIM) | введение BIM- технологий | декабрь 2028 года | МПС, заинтересованные ГО | 3000,00 | РБ, ВБС |
| 53 | Создание национальной цифровой системы промышленности (НЦСП) | введение в эксплуатацию НЦСП | декабрь 2028 года | МПС, заинтересованные ГО | 1000,00 | РБ, ВБС |
| 54 | Развитие единой платформы недропользования с расширенным функционалом ИИ-геоаналитики | запуск функционала | декабрь 2028 года | МПС, заинтересованные ГО | 3000,00 | РБ, ВБС |
| Ледокол 7. Цифровизация транспорта и логистики Целевые индикаторы: среднее время прохождения грузовыми автотранспортными средствами приоритетных пунктов пропуска не более 30 минут на приоритетных пунктах пропуска первой волны; доля приоритетных грузовых перевозок, сопровождаемых в Smart Cargo с цифровым паспортом перевозки и сквозным трекингом, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 80 % приоритетных грузовых перевозок в периметре Smart Cargo; доля приоритетных транспортных коридоров пунктов пропуска и мультимодальных узлов, охваченных интеллектуальной транспортной аналитикой, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 80 % приоритетных коридоров и узлов |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Развитие единой цифровой системы Smart Cargo транзита и грузоперевозок в республиканском и международном сообщении в части полного обеспечения сопровождения грузов единого доступа ко всем электронным сопроводительным и разрешительным документам, объединения таможенных пограничных санитарных и фитосанитарных процедур в единый цифровой процесс | запуск функционала на базе действующих цифровых систем Smart Cargo | декабрь 2028 года | МТ, МИИЦР, МФ, МВД, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), МСХ, МЗ, МПС, ПС КНБ (по согласованию), заинтересованные ГО | 9110,00 | ВБС, РБ |
| 56 | Внедрение единой интеллектуальной транспортной системы (e-kolik) с учетом консолидации существующих цифровых систем, формирования отраслевого "озера данных", применения аналитики и технологий ИИ | запуск интеллектуальной транспортной системы (e-kolik) на базе существующей системы | декабрь 2028 года | МТ, МИИЦР, МФ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 7890,00 | ВБС, РБ |
| Ледокол 8. Цифровизация АПК Целевые индикаторы: повышение эффективности сельхозтоваропроизводителей за счет цифровой трансформации АПК, в том числе рост, на 2026 год – не менее 1 %, 2027 год – не менее 2 %, 2028 год – не менее 3-5 %, валовой продукции у получателей субсидий относительно контрольной группы сопоставимых хозяйств в том же регионе |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Развитие единой цифровой платформы АПК (Digital Agro Platform) и цифрового профиля хозяйства | запуск функционала | декабрь 2028 года | МСХ, МИИЦР, МИО | 1216,00 | РБ |
| 58 | Развитие системы прослеживаемости в растениеводстве | запуск цифровой системы прослеживаемости | июнь 2027 года | МСХ, МИИЦР, МИО | 714,00 | РБ |
| 59 | Развитие системы цифровой прослеживаемости цепочек поставок животноводстве | запуск системы | июнь 2027 года | МСХ, МИИЦР, МИО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 60 | Развитие единого цифрового окна государственной поддержки и государственных услуг в АПК с расширенным функционалом | дополнительные модули | декабрь 2027 года | МСХ, МИИЦР, МИО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 61 | Внедрение цифрового управления земельными ресурсами АПК | запуск цифровой системы | декабрь 2027 года | МСХ, МИИЦР, МИО | 200,00 | РБ |
| 62 | Внедрение методики оценки уровня цифровой зрелости субъектов АПК (Smart Farm); внедрение технологий ИИ точного земледелия, интернета вещей (IoT) и Smart Farm | запуск цифровых сервисов и ИИ-инструментов | декабрь 2027 года | МСХ, МИИЦР, МИО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 63 | Создание цифровой агропродовольственной торгово-логистической платформы | запуск платформы | декабрь 2026 года | МТИ, МСХ, МИИЦР, МИО, АО "Казахтелеком" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| Ледокол 9. Цифровизация МСБ и цифровой комплаенс Целевые индикаторы: доля действующих субъектов МСБ, прошедших оценку цифровой зрелости и получивших индивидуальную дорожную карту цифровизации, на 2026 год – не менее 10 %, на 2027 год – не менее 20 %, 2028 год – не менее 30 % действующих субъектов МСБ; доля субъектов МСБ, внедривших рекомендованные цифровые или ИИ-решения в рамках индивидуальной дорожной карты, на 2026 год – не менее 5 %, на 2027 год – не менее 15 %, 2028 год – не менее 25 % субъектов прошедших оценку цифровой зрелости; сокращение количества физических проверок субъектов МСБ низкого риска за счет цифрового комплаенса и риск-ориентированного надзора, на 2026 год – не менее 10 %, на 2027 год – не менее 30 %, 2028 год – не менее 50 % по субъектам МСБ низкого риска |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Внедрение цифровой карты бизнеса | сервис для МСБ | декабрь 2027 года | МНЭ, МФ, МИИЦР | 2 500,00 | РБ |
| 65 | Создание библиотеки проверенных цифровых и ИИ-решений для МСБ | сервис библиотеки | сентябрь 2028 года | МНЭ, МФ, МИИЦР | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 66 | Обеспечение стимулирования внедрения цифровых и ИИ-решений для МСБ | механизмы стимулирования внедрения цифровых и ИИ-решений для МСБ | март 2027 года | МНЭ, МФ, МЭ, МПС, МТ, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 67 | Введение цифрового комплаенса и сквозных G2B-сценариев для МСБ | функционал в рамках цифровой карты бизнеса | сентябрь 2028 года | МНЭ, МИИЦР, МФ | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| Поднаправление 2.2 Интеллектуальная модель налогового администрирования |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 10. "Невидимое" налоговое администрирование Целевые индикаторы: сокращение доли ненаблюдаемой экономики в ВВП 1,5 п.п.; доля приоритетного товарооборота в контуре прослеживаемости не менее 50 % товарооборота по приоритетным категориям, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 30 %, на 2028 год – не менее 50 % |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Внедрение интеллектуальной модели риск-ориентированного налогового администрирования | запуск интеллектуальной модели | декабрь 2028 года | МФ, МТИ, МИИЦР, МНЭ | 500,00 | РБ |
| 69 | Развитие цифрового профиля налогоплательщика с расширенным функционалом | запуск дополнительных модулей | декабрь 2028 года | МФ, МТИ, МИИЦР (по согласованию) | 950,00 | РБ |
| 70 | Масштабирование сервиса "Налог как сервис" на основе предзаполненных налоговых обязательств | отчетная информация | декабрь 2028 года | МФ, МТИ, МИИЦР (по согласованию) | 900,00 | РБ |
| 71 | Развитие платформенных налоговых агентов ("Налог по умолчанию") | отчетная информация | декабрь 2028 года | МФ, МТИ, МИИЦР (по согласованию) | 300,00 | РБ |
| 72 | Формирование единой системы идентификации товаров на базе национального каталога товаров, а также обеспечение его интеграции с цифровыми системами Комитета государственных доходов Министерства финансов, реестром казахстанских производителей и другими платформами | запуск системы | декабрь 2026 года | МТИ, МФ, МПС, заинтересованные ГО | не требуется | не требуется |
| 73 | Расширение перечня товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, до 17 видов | новые товарные группы | декабрь 2028 года | МТИ, заинтересованные ГО | не требуется | не требуется |
| 74 | Оцифровка документов подтверждения соответствия в системе технического регулирования в ИС "Е-КТРМ" | не менее 80% оцифрованных документов | декабрь 2028 года | МТИ, МПС, МИИЦР | 38,70 | РБ |
| 75 | Развитие B2B цифрового документооборота с расширенным функционалом | запуск системы B2B цифрового документооборота | декабрь 2028 года | МФ, МИИЦР, НБ (по согласованию), МНЭ (по согласованию) | 500,00 | РБ |
| Поднаправление 2.3 Финансовый сектор |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 11. Цифровизация финансового сектора (цифровые финансовые активы и Web3) Целевые индикаторы: рост объема операций с необеспеченными цифровыми активами в регулируемом контуре 24 млрд долларов США (20 % CAGR ); размер регулируемого рынка ЦФА: объем первичных выпусков и количество классов токенизированных активов не менее 300 млн долларов США, объем выпусков ЦФА, не менее 5 классов токенизированных активов |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Интеграция цифровых финансовых активов в традиционную финансовую систему (запуск проектов по токенизации) | отчетная информация | январь 2027 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, ACA (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 77 | Расширение применения цифровых активов в финансовых услугах, в том числе финансовыми организациями | запуск новых криптофиатных продуктов и услуг | ноябрь 2028 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АФМ (по согласованию), МФ, МНЭ | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 78 | Разработка концепции по подходам регулирования Web3-сценариев и DeFi-пилотов | отчетная информация | ноябрь 2028 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АФМ (по согласованию), МИИЦР, AFSA/МФЦА (по согласованию), ACA (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 79 | Обеспечение функционирования портала смарт-контрактов, обеспечение заключения на портале смарт-контрактов электронных договоров между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, поставщиками и подрядчиками в рамках исполнения обязательств по расходам государственного бюджета и средств квазигосударственного сектора в цифровых теңге | внедрение смарт-контрактных механизмов на базе цифрового теңге | июнь 2027 года | НБ (по согласованию), МФ, АРРФР (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 80 | Внедрение управления и мониторинга целевого использования бюджетных средств с использованием цифрового теңге | отчетная информация | декабрь 2028 года | МФ, НБ (по согласованию), ВАП (по согласованию) | 500,00 | РБ |
| 81 | Автоматизация исполнения государственных обязательств, в том числе с использованием цифрового теңге | запуск функционала | декабрь 2028 года | МФ, НБ (по согласованию), заинтересованные ГО | 500,00 | РБ |
| Ледокол 12. Цифровизация финансового сектора (Антифрод) Целевые индикаторы: доля предотвращенных фрод-транзакций от общего объема фрод-транзакций, осуществленных через ПС НБ, на 2026 год – не менее 30 %, на 2027 год – не менее 50 %, 2028 год – не менее 70 %; доля подключенных к антифрод-контуру субъектов финансового и цифрового рынка из общего числа установленных законодательством участников антифрод-центра, на 2026 год – не менее 30 %, на 2027 год – не менее 70 %, 2028 год – не менее 100 %; доля инцидентов антифрод-центра, принятых в работу участниками антифрод-центра в первые сутки после регистрации из общего числа инцидентов, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 95 % |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Обеспечение расширения охвата национального антифрод-контура на весь рынок | подключение к антифрод-центру НБРК новых участников | декабрь 2027 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МИИЦР, МФЦА (по согласованию), МКИ, МТИ | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 83 | Внедрение и развитие на базе антифрод-центра предиктивного транзакционного антифрода | запуск функционала | январь 2028 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 84 | Расширение возможностей антифрод-центра по мониторингу и обмену информацией о фрод-сценариях путем запуска ИИ-агента, реализация функционала сбора единой фрод-статистики | реестр фрод-сценариев и межведомственной аналитики | январь 2028 года | НБ (по согласованию), МВД, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МИИЦР, МКИ, МТИ, МФЦА (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 85 | Введение трансграничной координации и обмен фрод-данными по международному трансграничному взаимодействию по противодействию мошенничеству | отчетная информация | январь 2028 года | НБ, МИД, МВД, КНБ (по согласованию) , АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 86 | Внедрение стандартов реагирования антифрод-центра и возврата средств | запуск ИИ-агента для МВД по обработке входящего потока фрод-сигналов | июль 2027 года | НБ (по согласованию), МВД, АРРФР (по согласованию), МИИЦР | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 87 | Внедрение на базе Антифрод центра функционала межбанковскогго обмена информацией об имеющихся рисках | запуск функционала | январь 2028 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| Ледокол 13. Цифровизация финансового сектора (развитие данных и технологий надзора на финансовом рынке) Целевые индикаторы: доля БВУ подключенных к цифровой системе защищенного обмена надзорной информацией на финансовом рынке, 2027 год – не менее 70 %, 2028 году – не менее 80 %; доля рынка, занимаемая финансовыми организациями, предоставляющими финансовые продукты физическим лицам и подключенными к единой цифровой платформе, 2026 год – не менее 1 %, 2027 год – не менее 70 %, 2028 году – не менее 80 % |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Внедрение инструмента витрины данных финансовых организаций | запуск централизованной системы | июль 2027 года | АРРФР (по согласованию) | не требуется | не требуется |
| 89 | Цифровая система защищенного обмена надзорной информацией на финансовом рынке | подключение к цифровой системе БВУ | декабрь 2027 года | АРРФР (по согласованию) | не требуется | не требуется |
| 90 | Обеспечение функционирования единой платформы коллективного урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым займам | отчетная информация | январь 2027 года | АРРФР (по согласованию), ПКБ (по согласованию), ГКБ (по согласованию), АФК (по согласованию), АМФОК (по согласованию), АКК (по согласованию), банковский и микрофинансовый омбудсмены (по согласованию), служба финансового омбудсмена (по согласованию) | 200,00 | ВБС |
| 91 | Внедрение единой платформы для рассмотрения обращений участниками финансового рынка | запуск платформы | декабрь 2027 года | АРРФР (по согласованию) | не требуется | не требуется |
| Ледокол 14. Цифровые квазигосударственные компании Целевые индикаторы: вклад цифровых и AI-инициатив в повышение EBITDA портфельных компаний АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – не менее 5 % в год; увеличение доли охваченных AI мониторингом инвестиционных проектов АО "НИХ "Байтерек" в 2026 году – не менее 80 %; в 2027 году – не менее 90 %; в 2028 году – не менее 95 %; в 2029 году – не менее 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Обеспечение цифровизации и внедрения ИИ в АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и портфельных компаниях и дочерних организациях | внедрение цифровых технологий | сентябрь 2028 года | АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), портфельные компании и дочерние организации АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 261,50 | ВБС |
| 93 | Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса | внедрение CRM-платформы холдинга в АО "НИХ "Байтерек" | декабрь 2027 года | АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), дочерние организации АО "НИХ "Байтерек" (за исключением АО "Отбасы банк") | 230,00 | ВБС |
| Поднаправление 2.4 Развитие конкурентоспособной IT-индустрии |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 15. Конкурентная IT отрасль Целевые индикаторы: к 2029 году обеспечение увеличения объема экспорта IТ-услуг и цифровых решений не менее чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2024 года; объем IT-услуг, оказанных казахстанскими компаниями, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 40%, 2028 год – не менее 50% |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Обеспечение системной поддержки выхода казахстанских IT-компаний на международные рынки | меры системной поддержки | сентябрь 2028 года | МИИЦР, МИД, АКФ "Astana Hub" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 95 | Развитие институциональных механизмов венчурного финансирования | создание венчурного фонда фондов | декабрь 2026 года | МИИЦР, АРРФР (по согласованию), АКФ "Astana Hub" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 96 | Развитие механизмов финансирования проектов в сфере ИИ | создание Alem AI Fund | декабрь 2026 года | МИИЦР, АКФ "Astana Hub" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 97 | Запуск программы привлечения и удержания экстраординарных технологических талантов | перевод в промышленную эксплуатацию "Digital Nomad Residency" | сентябрь 2028 года | МИИЦР, МВД, АКФ "Astana Hub" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| Поднаправление 2.5 Формирование новой экономики |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 16. Роботизация и автономные решения Целевые индикаторы: региональных центров компетенций по робототехнике – не менее 3 центра компетенций; отечественных интеграторов РТК, реализовавших коммерческие проекты, включая экспортные / региональные внедрения – не менее 5 интеграторов с коммерческими внедрениями, из них не менее 3 с экспортными или региональными проектами; городов/пилотных зон с регулируемыми коммерческими пилотами беспилотных решений – не менее 3 города или пилотные зоны |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Обеспечение роботизации, внедрение робототехнических решений в промышленности | отчетная информация | декабрь 2028 года | МПС, заинтересованные ГО | 1000,00 | РБ, ВБС |
| 99 | Внедрение производства робототехнических комплексов в Республике Казахстан | запуск производства | декабрь 2028 года | МПС, заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 100 | Внедрение беспилотных такси и доставки | запуск функционала | декабрь 2028 года | МИИЦР, МТ, МВД, КНБ (по согласованию), МО, МЭ, МПС, МСХ, МЗ, МЧС, МИО, частные операторы (по согласованию) | 7 766,96 | ВБС |
| 101 | Создание международной группировки отечественных спутников "Made in Qazaqstan" | отчетная информация | декабрь 202 8 года | МИИЦР, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" (по согласованию) | 40 000,00 | РБ, ВБС |
| Ледокол 17. Экономика данных Целевые индикаторы: доля приоритетных ЦГО и МИО, достигших целевого уровня зрелости управления данными, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 80 %; доля приоритетных наборов данных, описанных в национальном каталоге и соответствующих требованиям качества данных, на 2026 год – не менее 30 %, на 2027 год – не менее 70 %, 2028 год – не менее 90 %; доля приоритетных наборов данных, доступных для повторного использования через регулируемые механизмы доступа, на 2026 год – не менее 10 %, на 2027 год – не менее 30%, 2028 год – не менее 50% |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Обеспечение межведомственной координации и управления качеством данных | запуск модуля качества данных | декабрь 2028 года | МИИЦР, НБ (по согласованию), заинтересованные ГО | не требуется | не требуется |
| 103 | Определение индекса цифрового развития государственных органов | Оценка эффективности деятельности ЦГО и МИО | март 2027 года март2028 года | МИИЦР, ВАП (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 104 | Введение полнофункционального каталога данных (lineage и glossary) | запуск каталога | июнь 2027 года | МИИЦР, НБ (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 105 | Обеспечение защиты данных и масштабирование механизма управления согласиями | отчетная информация | сентябрь 2028 года | МИИЦР | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 106 | Масштабирование Smart Data Ukimet с расширенным функционалом сбора административных и альтернативных данных esep 2.0 | запуск системы | сентябрь 2028 года | МИИЦР, АСПИР (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | РБ |
| 107 | Развитие системы MDM – управление эталонными данными в рамках национальных регистров | запуск функционала управления данными | сентябрь 2028 года | МИИЦР, заинтересованные ГО, АСПИР (по согласованию) | не требуется |  |
| 108 | Введение отраслевых и региональных платформ данных | внедрение национальных регистров | декабрь 2028 года | МИИЦР, заинтересованные ГО, АСПИР (по согласованию) | не требуется |  |
| 109 | Внедрение региональных озер данных, интеграция региональных аналитических центров с SDU, произведение расчетов KPI на основе данных из цифровых систем | запуск функционала | март 2028 года | МИО, МИИЦР, заинтересованные ГО | 1000,00 | МБ |
| 110 | Внедрение AI data hub (AI-ready библиотеки данных для обучения и тестирования ИИ) | запуск библиотеки данных для обучения и тестирования ИИ | сентябрь 2028 года | МИИЦР, АСПИР (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 111 | Развитие национальной инфраструктуры пространственных данных | запуск дополнительных сервисов | декабрь 2028 года | МИИЦР, БНС, АСПИР (по согласованию), ЦГО, РГП "НЦГПИ" (по согласованию) | 200, 00 | РБ |
| 112 | Оцифровка исторических данных в машиночитаемый формат по отраслям экономики | отчетная информация | декабрь 2028 года | МИИЦР, БНС, АСПИР заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| Ледокол 18. Долина ЦОДов (AI Hub) Целевые индикаторы: количество привлеченных глобальных технологических партнеров для AI-ЦОДа(-ов), на 2026 год – не менее 1, на 2027 год – не менее 2, на 2028 год – не менее 3; введенная в эксплуатацию мощность ЦОДов в рамках долины ЦОДов, на 2026 год – не менее 20 МВт, на 2027 год – не менее 50 МВт, на 2028 год не менее 100 МВт |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Привлечение глобального технологического партнера для AI-ЦОДа | соглашения о сотрудничестве не менее с 3 международными компаниями | сентябрь 2028 года | МИИЦР, МИД, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 114 | Введение специального режима для ЦОДов облачных и AI-computer операторов | создание специальной территории для строительства и функционирования ЦОДов | сентябрь 2028 года | МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МНЭ, МЭ | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 115 | Разработка операционной модели AI Hub и оператора дата-центровых мощностей | отчетная информация | сентябрь. 2028 года | МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 116 | Строительство ЦОДов и инженерной инфраструктуры долины ЦОДов | запуск инженерной инфраструктуры и ЦОДов | сентябрь 2028 года | МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МПС, МЭ, МИО | 733 000,00 | ВБС |
| Направление 3. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в государственном аппарате |  |  |  |  |  |  |
| Ледокол 19. Кибербезопасность Целевые индикаторы: уровень защищенности КВЦО – не менее 90 %; уровень осведомленности населения по вопросам киберкультуры – не менее 100 %; подключение цифровых объектов "цифрового правительства" к сервису "Контроль доступа к персональным данным" – не менее 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Разработка и внедрение национальных стандартов в сфере кибербезопасности до 2029 года | стандарты | июль 2028 года | МИИЦР, КНБ (по согласованию), МТИ, РГП "ЦПЦП" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | РБ |
| 118 | Ежегодное проведение разъяснительной работы для населения по вопросам кибербезопасности и киберкультуры | отчетная информация | октябрь 2028 года | МИИЦР, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), МКИ, МТСЗН, МНВО, МП, МИО, АКФ "Astana Hub" (по согласованию), госкорпорация (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | РБ |
| 119 | Мониторинг состояния кибербезопасности | отчетная информация | июль 2028 года | МИИЦР | 63,00 | РБ |
| 120 | Обеспечение законности доступа к персональным данным, хранящимся в цифровых объектах государственных органов и (или) государственных юридических лиц, посредством "Контроль доступа к персональным данным" | отчетная информация | октябрь 2027 года | МИИЦР, ГТС (по согласованию), КНБ (по согласованию) | 241,62 | РБ |
| 121 | Проведение социологического исследования по осведомленности населения об угрозах информационной безопасности | рекомендации по вопросам обеспечения кибербезопасности | октябрь 2027 года | МИИЦР, МЭ, ГТС (по согласованию), КНБ (по согласованию) | 8,00 | РБ |
| 122 | Использование системы мониторинга и защиты веб-ресурсов | отчетная информация | сентябрь 2028 года | МИИЦР, ГТС (по согласованию) | 60,00 | РБ |
| 123 | Проведение в банках киберучений, моделирование киберинцидентов и проверка готовности организаций к реагированию на современные киберугрозы | отчет по результатам киберучений | октябрь 2027 года | АРРФР (по согласованию) | не требуется | не требуется |
| Ледокол 20. Государство как платформа Целевые индикаторы: сокращение времени вывода новых государственных цифровых сервисов на QazTech, на 2026 год – не менее 15 %; на 2027 год – не менее 30 %; 2028 год – не менее 50 %; ускорение приоритетных операционных процессов государственного аппарата за счет ИИ-ассистентов – не менее 30 % |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Обеспечение реинжиниринга ключевых сквозных процессов оказания государственных услуг и государственных функций при помощи ИИ | отчетная информация | сентябрь 2028 года | МИИЦР, АДГС (по согласованию), МНЭ, заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | РБ |
| 125 | Обеспечение миграции и консолидации государственных ИТ-систем на QazTech | отчетная информация | декабрь 2027 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО | 18600,0 | РБ |
| 126 | Внедрение единого цифрового рабочего места государственного служащего и интеграция с ключевыми государственными информационными системами | запуск системы | август 2028 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО | не требуется | не требуется |
| 127 | Внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2G | запуск функционала | август 2028 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 128 | Внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2B | запуск функционала | август 2028 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 129 | Внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2C | запуск функционала | август 2028 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 130 | Проведение функционального анализа с применением ИИ (пилотный запуск) | запуск сервиса функционального обзора | август 2027 года | МНЭ, МФ, АО "ЦЭФ" (по согласованию) | в объеме привлеченных средств | ВБС |
| 131 | Проведение функционального анализа государственных функций для взаимодействия с государственной цифровой кадровой системой | рекомендации по повышению эффективности деятельности государственных органов | декабрь 2028 года | АДГС, АГУ (по согласованию) | 107,30 | РБ |
| 132 | Подбор кадров на государственные должности с применением ИИ | список кандидатов на государственные должности | декабрь 2028 года | АДГС, АГУ (по согласованию) | 122,19 | РБ |
| 133 | Анализ документов кандидатов на государственную службу с применением ИИ | автоматизированный анализ | декабрь 2028 года | АДГС, АГУ (по согласованию) | 280,51 | РБ |
| 134 | Обеспечение отраслевого регулирования с учетом развития цифровых технологий и ИИ | актуализация отраслевого регулирования | сентябрь 2028 года | МИИЦР | не требуется | не требуется |
| 135 | Апробация инновационных решений в контролируемой регуляторной среде национальных песочниц | запуск системы национальных песочниц (sandbox) | сентябрь 2028 года | МИИЦР | не требуется | не требуется |
| 136 | Создание AI-агента ЦС "e-Өтініш" и сопровождение реестра системных общественно- значимых вопросов на базе ЦС "e-Өтініш" с применением технологий ИИ | запуск ИИ- агента и аналитического модуля выявления проблемных сценариев | декабрь 2027 года | МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию),, ЧК QazTech Ltd (по согласованию), | 2400,00 | РБ |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ИУЦ – информационно-учетный центр

Госкорпорация – некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

ИБ ИКИ - информационная безопасность информационно-коммуникационной инфраструктуры

КВЦО – критически важные цифровые объекты

НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

ФСМС – фонд социального медицинского страхования

ВБС – внебюджетные средства

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ЦОД – центр обработки данных

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

АО "ЦРТР" – акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов"

МИО – местные исполнительные органы

ВАП - высшая аудиторская палата

ВВП – валовый внутренний продукт

ИИ – искусственный интеллект

МИИЦР - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

ОЮЛ – объединение юридических лиц

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

КазНУ – Казахский национальный университет имени аль-Фараби

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"

АО "Казахтелеком" – акционерное общество "Казахтелеком"

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

УИС – уголовно-исполнительная система

АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию

и развитию финансового рынка

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

ГЦС – государственная цифровая система

АГУ – академия государственного управления

АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

ГО – государственные органы

ЕТС ГО – единая транспортная система государственных органов

ЦГО – центральные государственные органы

ОТ – операционные технологии

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ОПИ – опытно-промышленные испытания

МПС - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

РБ – республиканский бюджет

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

АСПИР - Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

ОЦТК – отраслевой центр технологических компетенций

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

СЕМ - субъекты естественных монополии

ЦС – цифровая система

АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"

РГП "НЦГПИ" - республиканское государственное предприятие "Национальный центр геодезии и пространственной информации"

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

АО "НЦГНТЭ" – акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы"

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

РГП на ПХВ "ЦПЦП" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр поддержки цифрового правительства"

НАО "ННПЦ Тіл-Қазына" – некоммерческое акционерное общество "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова"

МСБ – малый и средний бизнес

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

АКФ - автономный кластерный фонд "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub"

АСА - Alatau City Authority

АО "QazInnovation" – акционерное общество "QazInnovation"

ЧК QazTech Ltd – частная компания QazTech Ltd

__________________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан