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Об утверждении Плана действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2026 года № 760
[bookmark: z3]
      В целях реализации подпункта 1) пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 9 июня 2026 года № 1311 "Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года (далее – План действий). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

      1) принять меры по реализации Плана действий;

      2) на полугодовой основе, до 5 июля и 20 декабря, представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

      3. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан на полугодовой основе, до 25 июля и 5 января, представлять сводную информацию о ходе реализации Плана действий в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
	
      Премьер-Министр


Республики Казахстан 

	
О. Бектенов



	 
	Утвержден 
постановлением Правительства 
Республики Казахстан
от " " 2026 года №


 План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года
	
№ п/п
	
Наименование мероприятий
	
Форма завершения
	
Срок исполнения 
	
Ответственные за исполнение
	
Объем финансирования, млн теңге
	
Источник финансирования 





	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
Направление 1. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах граждан

	
Поднаправление 1.1. Развитие человеческого капитала и система непрерывного формирования компетенций

	
Ледокол 1. Масштабирование программы "AI-SANA"

Целевые индикаторы:

доля выпускников организаций образования всех уровней (общего среднего, технического и профессионального высшего), обладающих базовыми компетенциями в области искусственного интеллекта, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 50 %; на 2028 год – не менее 80 %;

доля выпускников организаций высшего образования, прошедших углубленную подготовку в сфере ИИ-компетенций и ИИ-предпринимательства, на 2026 год – не менее 5 %, 2027 год – не менее 15 %, 2028 год – не менее 20 %;

доля педагогов высшего и послевузовского образования:

с продвинутым уровнем ИИ-компетенций, на 2026 год – не менее 5 %, на 2027 год – не менее 10 %, на 2028 год – не менее 25%;

с экспертным уровнем (экспертный пул), на 2028 год – не менее 5 %;

доля педагогов дошкольного, школьного и технического/профессионального образования, обладающих базовыми ИИ-компетенциями: на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80%;

доля вузов, внедривших технологии искусственного интеллекта в образовательные процессы, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 %;

доля образовательных программ и целевых наборов, актуализированных в соответствии с прогнозируемыми потребностями экономики, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 %; 

уровень диффузии генеративного искусственного интеллекта, на 2026 год – не менее 5 %, 2027 год – не менее 15 %, 2028 год не менее 20 % и не ниже среднемирового значения на момент оценки

	
1
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание единого цифрового профиля гражданина
	
запуск единого цифрового профиля 
	
декабрь 2028 года 
	
МП, МНВО, МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств 
	
ВБС

	
2
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание единой платформы ИИ-персонализированного обучения
	
запуск функционала 
	
сентябрь 2027 года
	
МП, МНВО, МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств 
	
ВБС

	
3
	
Системная подготовка педагогов и преподавателей к работе с ИИ (Open AI GPT Edu)
	
сертификация педагогов и преподавателей по работе с технологиями ИИ
	
сентябрь 2028 года
	
МП, МНВО, МИИЦР
	
7500,00
	
ВБС

	
4
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University)
	
открытие национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University)
	
октябрь 2026 
	
МНВО, МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств 
	
ВБС

	
5
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание AI-Enabled University Platform
	
запуск AI-Enabled University Platform
	
декабрь 2027 года
	
МНВО, национальный исследовательский ИИ-университет (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
6
	
Принятие комплекса мер, направленных на развитие инновационной программы AI-Sana
	
отчетная информация 
	
сентябрь 2027 года
	
МНВО, МП, МИИЦР, АКФ "Astana Hub" (по согласованию), МИО, ЦГО, национальные компании
(по согласованию)
	
1500,00

 
	
ВБС, РБ

 

	
7
	
Организация профессионального обучения и переобучения безработных граждан с учетом потребностей рынка труда
	
 отчетная информация
	
декабрь 2027 года
	
МТСЗН, МНВО, МП
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
8
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание цифровой службы занятости
	
запуск цифровой службы занятости
	
декабрь 2026 года
	
МТСЗН, МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
9
	
Принятие комплекса мер, направленных на модернизацию национальной системы оценивания и создание экзамена нового формата Admissions Insight Test на основе технологий ИИ
	
запуск модернизированной системы оценивания 
	
декабрь 2028 года
	
МНВО, МП, МИИЦР, РГП на ПХВ "Национальный центр тестирования" (по согласованию) 
	
1644,00
	
РБ

	
10
	
Принятие комплекса мер, направленных на развитие цифрового портала науки и инноваций
	
запуск портала
	
декабрь 2027 года
	
МНВО, 

АО "НЦГНТЭ" (по согласованию), 

АО "QazInnovation" (по согласованию), АКФ "Astana Hub" (по согласованию)
	
900,0
	
РБ

	
11
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание государственной цифровой системы "Национальный словарный фонд казахского языка"
	
запуск функционала
	
декабрь 2028 года
	
МНВО, НАО "ННПЦ Тіл-Қазына" (по согласованию)
	
333,0
	
РБ

	
12
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание единой платформы высшего образования 2.0, включая внедрение модели финансирования, с применением технологий ИИ и цифрового национального рейтинга вузов
	
запуск функционала на базе действующей платформы
	
декабрь 2028 года
	
МНВО
	
2100,00
	
РБ

	
Поднаправление 1.2. Единая цифровая система управления здоровьем

	
Ледокол 2. Цифровое здравоохранение

Целевые индикаторы:

доля населения, использующего сервисы медицины self-service, на 2026 год – не менее 5 %, 2027 год – не менее 15 %, 2028 год – не менее 20 %; 

доля медицинских организаций, интегрированных в единый цифровой контур с обеспечением межуровневого обмена данными в режиме реального времени, 2026 год – не менее 25 %, 2027 год – не менее 55 %, 2028 год – не менее 95 %;

доля клинических решений, принимаемых с применением технологий искусственного интеллекта, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 %

	
13
	
Создание единого цифрового медицинского профиля
	
запуск единого медицинского профиля 
	
декабрь 2028 года
	
МЗ, МИО
	
1400,00
	
РБ

	
14
	
Внедрение персональных цифровых сервисов управления здоровьем (self-service)
	
запуск цифрового сервиса
	
декабрь 2028 года
	
МЗ, МИО
	
1800,00
	
МБ

	
15
	
Развитие телемедицины с расширением функционала
	
запуск функционала
	
сентябрь 2028 года
	
МЗ, МИО
	
500,00
	
МБ

	
16
	
Предоставление равного доступа граждан к высокоточной диагностике через внедрение клинических ИИ-ассистентов
	
запуск сервиса
	
сентябрь 2028 года
	
МЗ, МИО
	
1500,00
	
МБ

	
17
	
Внедрение интеллектуального планирования медицинской помощи
	
запуск цифрового сервиса
	
сентябрь 2028 года
	
МЗ, МИО, НАО "ФСМС"
(по согласованию)
	
750,00
	
МБ

	
18
	
Создание сквозного цифрового учета лекарственного обеспечения
	
запуск модуля на базе действующей платформы
	
сентябрь 2028 года
	
МЗ, МИО, АО "Казахтелеком" (по согласованию), СК-Фармация (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
19
	
Создание сквозного цифрового учета медицинских услуг и оплаты
	
запуск модуля на базе существующей системы
	
сентябрь 2028 года
	
МЗ, НАО "ФСМС"
(по согласованию),ИУЦ (по согласованию)
	
в рамках привлеченных средств 
	
ВБС

	
Поднаправление 1.3. Современная и устойчивая среда для жизни и развития

	
Ледокол 3. Безопасная и комфортная среда жизни

Целевые индикаторы:

доля городского населения, проживающего в регионах, внедривших базовые компоненты Smart City (Smart Region), на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 40 %, на 2028 год – не менее 70 %;

снижение среднего времени реагирования на инциденты в зонах охвата интеллектуальных систем безопасности, на 2026 год – не менее 3 %, на 2027 год – не менее 6 %, на 2028 год – не менее 10 %;

снижение уровня уличной преступности в зонах охвата интеллектуальных систем безопасности, на 2026 год – не менее 3 %, на 2027 год – не менее 6 %, на 2028 год – не менее 10 %;

снижение уровня транспортных заторов в крупных городах за счет применения ИИ-платформ мониторинга, на 2026 год – не менее 5-6 %, на 2027 год – не менее 10-12 %; на 2028 год – не менее 20-25 %;

доля рейсов общественного транспорта, выполняемых в соответствии с расписанием, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год не менее 40 %, 2028 год – не менее 90 %

	
20
	
Реализация инициатив по построению "Smart City"
	
запуск проектов "Smart City"
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, МИО
	
в объеме привлеченных средств 
	
МБ

	
21
	
Расширение Smart Turmys для обеспечения цифровой прозрачности ЖКХ
	
запуск "Smart Turmys" с обновленным функционалом
	
июнь 2028 года
	
МПС, МИО
	
1500,00
	
РБ, ВБС 

	
22
	
Развитие интеллектуальных систем управления для обеспечения дорожной и общественной безопасности с применением ИИ и повышение эффективности оперативного реагирования
	
обновлҰнный сервис
	
декабрь 2028 года
	
МВД, МТ, МФ, КНБ (по согласованию), МИИЦР, АО "Казахтелеком"
(по согласованию), МИО
	
200520,00
	
РБ, МБ

 

	
23
	
Создание Urban Digital Twin: цифровых инструментов территориального планирования
	
 запуск функционала
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, МИО 
	
1500,00
	
РБ, ВБС 

	
24
	
Модернизация цифровых ситуационных центров регионов с применением ИИ-технологии
	
модернизированные ситуационные центры 
	
декабрь 2028 года
	
МИО, МЧС, МВД, МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств 
	
МБ

	
25
	
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой связанности
	
 отчетная информация
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, МИО, операторы связи (по согласованию)
	
338312,00

 
	
РБ, ВБС

 

	
Поднаправление 1.4. Государственные услуги на основе данных и адресная социальная поддержка

	
Ледокол 4. Цифровая экосистема государственных услуг и социальной поддержки

Целевые индикаторы:

доля государственных услуг, трансформированных с применением технологий искусственного интеллекта, проактивных сервисов, механизмов автоподписания и автоматизации процессов, на 2026 год – не менее 4 %, на 2027 год – не менее 20 %, на 2028 год – не менее 40 %;

сокращение среднего времени предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 40 %, на 2028 год – не менее 50 %

	
26
	
Принятие комплекса мер, направленных на создание универсального ИИ-ассистента eGov GPT
	
запуск универсального ИИ-ассистента eGov GPT
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
 ВБС

	
27
	
Трансформация центров обслуживания населения в цифровые офисы населения, ориентированные на сопровождение сложных жизненных ситуаций и нестандартных случаев
	
сервисные цифровые офисы
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, госкорпорация (по согласованию), МИО 
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
28
	
Развитие цифровой карты семьи 
	
обновленный функционал
	
декабрь 2027 года
	
МТСЗН, МИИЦР, 

АО "НИТ" (по согласованию)
	
в рамках привлеченных средств
	
ВБС

	
29
	
Масштабирование единой цифровой платформы социальной защиты населения
	
введенные дополнительные модули
	
декабрь 2027 года
	
МТСЗН
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
30
	
Расширение мер государственной поддержки, оказываемой через платформу "Социальный кошелек"
	
отчетная информация 
	
декабрь 2027 года
	
МИИЦР, МТСЗН, МП, МНВО, МПС, МТИ, МФ, НБРК (по согласованию), МИО, 

АО "НИТ" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
РБ

	
31
	
Расширение перечня общественно значимых услуг
	
приказ уполномоченного органа
	
декабрь 2027 года
	
МИИЦР, АДГС (по согласованию), заинтересованные ГО
	
не требуется
	


	
Направление 2. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах бизнеса и экономики 

	
Поднаправление 2.1 Цифровая трансформация ключевых отраслей

Дополнительный вклад реализации Стратегии в темп роста ВВП не менее 1,5 п.п. в среднем в год к 2029 году относительно базового сценария 

	
Ледокол 5. Цифровизация энергетического комплекса

Целевые индикаторы:

доля ключевых активов ТЭК, охваченных цифровым мониторингом состояния и риск-ориентированным управлением надежностью, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 50 %, на 2028 год – не менее 70 % ключевых активов ТЭК;

доля приоритетных цепочек энергоресурсов, охваченных сквозной цифровой прослеживаемостью, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, на 2028 год – не менее 80 % приоритетных цепочек/операций в периметре

	
32
	
Внедрение цифровой панели Energy Command Center для ситуационного мониторинга ключевых показателей и управления отраслевыми рисками 
	
запуск системы с подключением и использованием показателей, риск-индикаторов и данных о готовности резервов
	
декабрь 2028 года
	
МЭ, МО, МЧС, КазНУ
(по согласованию)
	
120,00
	
ВБС

	
33
	
Внедрение комплекса взаимосвязанных цифровых систем стратегического развития Energy MasterPlan для формирования интегрированного мастер-плана развития энергетического комплекса, мониторинга инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также раннего выявления и прогнозирования кризисных рисков в ТЭК 
	
запуск систем с актуализацией проектов, цифровых балансов и аналитических сценариев
	
апрель 2027 года
	
МЭ, ОЮЛ "KazEnergy" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), КазНУ (по согласованию)
	
1500,00
	
ВБС

	
34
	
Внедрение комплекса взаимосвязанных цифровых систем Smart Data Energy для формирования единой отраслевой модели данных, обеспечивающей управление прогнозирования и стратегическое планирование развития ТЭК 
	
запуск каталога данных с определением владельцев и автообменом между МЭ и ТЭК
	
апрель 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, ОЮЛ "KazEnergy" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), КазНУ (по согласованию)
	
1000,00
	
ВБС

	
35
	
Внедрение комплекса взаимосвязанных цифровых систем Digital Twin Energy для мониторинга моделирования и прогнозирования в электроэнергетике и теплоэнергетике, включая контроль балансов состояния объектов ремонтов аварийности прохождения ОЗП и отраслевых рисков 
	
запуск цифровых двойников энергосектора с подключением объектов, балансов, прогнозных моделей и мониторинга рисков
	
декабрь 2028 года
	
МЭ, МИИЦР, 

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию), АО "Самрук-энерго" (по согласованию), СЕМ (по согласованию), КазНУ (по согласованию)
	
63900,00
	
ВБС

	
36
	
Внедрение Digital Twin Oil&Gas для мониторинга, моделирования и прогнозирования ключевых процессов нефтегазового сектора – от добычи и транспортировки до переработки, нефтепродуктов, газоснабжения и нефтегазохимии

 
	
запуск цифровых двойников нефтегазового комплекса с интеграцией показателей, балансов, прогнозов и прослеживаемости
	
декабрь 2028 года
	
МЭ, МИИЦР, 

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Qazaq Gaz" (по согласованию), КазНУ
(по согласованию) 
	
98700,00
	
ВБС

	
37
	
Внедрение комплекса цифровых сервисов Smart Energy Apps для граждан и бизнеса, направленных на мониторинг качества энергоснабжения, повышение прозрачности энергетических услуг и обеспечение социальной устойчивости в сферах ТЭК 
	
запуск цифровых сервисов с информированием, обращениями уведомлениями и интеграцией с государственными каналами
	
октябрь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, МИО, ОЮЛ "KazEnergy" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), КазНУ (по согласованию)
	
650,00
	
ВБС

	
38
	
Создание ACR Center для развития перспективных разработок в области киберфизической устойчивости ТЭК и защиты критической энергетической инфраструктуры, ИТ/ОТ-систем и отраслевых сервисов от аварий киберинцидентов, технологических сбоев и иных кризисных рисков
	
запуск ACR Center с внедрением АПК, киберполигона, методик, прототипов и регламентов
	
октябрь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КНБ (по согласованию), КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
820,00
	
ВБС

	
39
	
Создание и развитие Farabi Energy Lab, как партнерской экосистемы R&D-центров, лабораторий, пилотных полигонов, платформы технологических инициатив и сертификации цифровых решений в сфере новой энергетики 
	
запуск Farabi Energy Lab с R&D-программой, лабораториями, полигонами и экспертизой решений
	
октябрь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
170,00
	
ВБС

	
40
	
Создание и развитие экосистемы подготовки и повышения квалификации кадров EnergyTech Academy, направленной на развитие компетенций в области цифровизации, ИИ, кибербезопасности управления отраслевыми данными, а также стратегического и риск-ориентированного управления энергетической отраслью 
	
запуск образовательных программ, стажировок и микроквалификаций на базе ОЦТК КазНУ
	
октябрь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
220,00
	
ВБС

	
41
	
Создание и развитие экосистемы Powered by Farabi для поддержки и развития отечественного технологического бизнеса, локализации цифровых решений, стимулирования инноваций и формирования национального рынка ИТ-решений для топливно-энергетического комплекса 
	
запуск механизмов поддержки отечественных ИТ-решений с формированием реестра разработчиков и проведением пилотов
	
октябрь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
300,00
	
ВБС

	
42
	
Формирование централизованной системы управления проектами цифровой трансформации ТЭК с утверждением отраслевого плана, реестра цифровых инициатив, экспертной роли ОЦТК КазНУ, экспертно-архитектурных советов и регламента Stage-Gate
	
отраслевые планы, реестр цифровых инициатив, статус ОЦТК КазНУ, состав советов и регламент Stage-Gate
	
декабрь 2028 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
50,00
	
ВБС

	
43
	
Проведение комплексной As Is диагностики текущего состояния информационных систем данных IT/ОТ-инфраструктуры и киберфизической защищенности объектов ТЭК
	
утверждение отчетов As Is 
	
январь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
250,00
	
ВБС

	
44
	
Утверждение целевой To Be архитектуры для информационных систем данных ИБ ИКИ и интеграции цифровых продуктов, объектов ТЭК с государственными платформами
	
целевая архитектура To Be 
	
апрель 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
250,00
	
ВБС 

	
45
	
Формирование отраслевого контура AI for Energy для отбора валидации финансирования и внедрения приоритетных ИИ-моделей в ТЭК
	
реестр ИИ-моделей, перечень приоритетных ИИ-проектов, порядок внедрения
	
ноябрь 2028 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
50,00
	
ВБС

	
46
	
Проведение пилотов и опытно-промышленные испытания цифровых двойников ИИ-моделей систем киберфизической безопасности, мониторинга риск-профилей и сервисов обращений граждан и бизнеса в ТЭК
	
отчетная информация
	
октябрь 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, МИО, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
690,00
	
ВБС

	
47
	
Формирование нормативной и методологической базы цифровой трансформации ТЭК, включая белую книгу цифровой энергосистемы, отраслевые стандарты, типовые стратегии цифровизации субъектов ТЭК и алгоритмы реагирования на киберфизические инциденты
	
утверждение пакета стандартов, нормативных и методологических документов 
	
декабрь 2028 года
	
МЭ, МИИЦР, МТИ, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
100,00
	
ВБС

	
48
	
Формирование механизма финансирования цифровых проектов ТЭК через инвестиционные программы, тарифное регулирование и обязательства недропользователей по направлению средств на НИОКР с предварительным согласованием цифровых стратегий с МЭ
	
утверждение требований
	
апрель 2027 года
	
МЭ, МНЭ, МИИЦР, АКФ "Astana Hub" (по согласованию), КазНУ (по согласованию)
	
50,00
	
ВБС

	
49
	
Обеспечение промышленного масштабирования цифровых двойников цифрового мониторинга кибербезопасности и ИИ-решений в ТЭК с интеграцией со Smart Data Energy и государственными базами данных
	
отчетная информация
	
апрель 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
50,00
	
ВБС

	
50
	
Внедрение системы мониторинга KPI оценки цифровой зрелости субъектов ТЭК эффективности реализации цифровых продуктов и управления рисками 
	
методика оценки эффективности стратегии цифровизации
	
апрель 2027 года
	
МЭ, МИИЦР, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
50,00
	
ВБС

	
51
	
Внедрение системы управления изменениями, коммуникациями, обучением и пользовательской поддержкой цифровых продуктов ТЭК
	
программа управления изменениями коммуникационных и учебных планов 
	
апрель 2027 года
	
МЭ, КазНУ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
50,00
	
ВБС

	
Ледокол 6. Цифровизация промышленности и строительства

Целевые индикаторы:

ежегодный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности около 5-7 %;

прирост частных инвестиций в геологоразведку и недропользование, на 2027 год – не менее 15 %, на 2028 год – не менее 30 %; доля новых технически сложных объектов строительства, сопровождаемых в цифровом контуре жизненного цикла, на 2026 год – не менее 25 %, на 2027 год – не менее 70 %, на 2028 год – не менее 100 %

	
52
	
Создание единой среды для проектирования (BIM)
	
введение BIM- технологий
	
декабрь 2028 года
	
МПС, заинтересованные ГО
	
3000,00

 
	
РБ, ВБС

 

	
53
	
Создание национальной цифровой системы промышленности (НЦСП)
	
введение в эксплуатацию НЦСП
	
декабрь 2028 года
	
МПС, заинтересованные ГО 
	
1000,00

 
	
РБ, ВБС

 

	
54
	
Развитие единой платформы недропользования с расширенным функционалом ИИ-геоаналитики
	
запуск функционала
	
декабрь 2028 года
	
МПС, заинтересованные ГО 
	
3000,00
	
РБ, ВБС

 

	
Ледокол 7. Цифровизация транспорта и логистики
Целевые индикаторы:

среднее время прохождения грузовыми автотранспортными средствами приоритетных пунктов пропуска не более 30 минут на приоритетных пунктах пропуска первой волны; 
доля приоритетных грузовых перевозок, сопровождаемых в Smart Cargo с цифровым паспортом перевозки и сквозным трекингом, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 80 % приоритетных грузовых перевозок в периметре Smart Cargo; 

доля приоритетных транспортных коридоров пунктов пропуска и мультимодальных узлов, охваченных интеллектуальной транспортной аналитикой, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 80 % приоритетных коридоров и узлов 

	
55
	
Развитие единой цифровой системы Smart Cargo транзита и грузоперевозок в республиканском и международном сообщении в части полного обеспечения сопровождения грузов единого доступа ко всем электронным сопроводительным и разрешительным документам, объединения таможенных пограничных санитарных и фитосанитарных процедур в единый цифровой процесс
	
запуск функционала на базе действующих цифровых систем Smart Cargo 
	
декабрь 2028 года
	
МТ, МИИЦР, МФ, МВД, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), МСХ, МЗ, МПС, ПС КНБ (по согласованию), заинтересованные ГО 
	
9110,00
	
ВБС, РБ

	
56
	
Внедрение единой интеллектуальной транспортной системы (e-kolik) с учетом консолидации существующих цифровых систем, формирования отраслевого "озера данных", применения аналитики и технологий ИИ 
	
запуск интеллектуальной транспортной системы (e-kolik) на базе существующей системы 
	
декабрь 2028 года
	
МТ, МИИЦР, МФ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию)
	
7890,00

 
	
ВБС, РБ

 

	
Ледокол 8. Цифровизация АПК

Целевые индикаторы:

повышение эффективности сельхозтоваропроизводителей за счет цифровой трансформации АПК, в том числе рост, на 2026 год – не менее 1 %, 2027 год – не менее 2 %, 2028 год – не менее 3-5 %, валовой продукции у получателей субсидий относительно контрольной группы сопоставимых хозяйств в том же регионе 

	
57
	
Развитие единой цифровой платформы АПК (Digital Agro Platform) и цифрового профиля хозяйства
	
запуск функционала
	
декабрь 2028 года
	
МСХ, МИИЦР, МИО
	
1216,00
	
РБ

	
58
	
Развитие системы прослеживаемости в растениеводстве
	
запуск цифровой системы прослеживаемости 
	
июнь 2027 года
	
МСХ, МИИЦР, МИО
	
714,00
	
РБ

	
59
	
Развитие системы цифровой прослеживаемости цепочек поставок животноводстве
	
запуск системы
	
июнь 2027 года
	
МСХ, МИИЦР, МИО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
60
	
Развитие единого цифрового окна государственной поддержки и государственных услуг в АПК с расширенным функционалом
	
дополнительные модули
	
декабрь 2027 года
	
МСХ, МИИЦР, МИО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
61
	
Внедрение цифрового управления земельными ресурсами АПК
	
запуск цифровой системы 
	
декабрь 2027 года
	
МСХ, МИИЦР, МИО
	
200,00
	
РБ

	
62
	
Внедрение методики оценки уровня цифровой зрелости субъектов АПК (Smart Farm); внедрение технологий ИИ точного земледелия, интернета вещей (IoT) и Smart Farm
	
запуск цифровых сервисов и ИИ-инструментов 
	
декабрь 2027 года
	
МСХ, МИИЦР, МИО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
63
	
Создание цифровой агропродовольственной торгово-логистической платформы
	
запуск платформы 
	
декабрь 2026 года
	
МТИ, МСХ, МИИЦР, МИО, АО "Казахтелеком" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
Ледокол 9. Цифровизация МСБ и цифровой комплаенс

Целевые индикаторы:

доля действующих субъектов МСБ, прошедших оценку цифровой зрелости и получивших индивидуальную дорожную карту цифровизации, на 2026 год – не менее 10 %, на 2027 год – не менее 20 %, 2028 год – не менее 30 % действующих субъектов МСБ; 

доля субъектов МСБ, внедривших рекомендованные цифровые или ИИ-решения в рамках индивидуальной дорожной карты, на 2026 год – не менее 5 %, на 2027 год – не менее 15 %, 2028 год – не менее 25 % субъектов прошедших оценку цифровой зрелости; 

сокращение количества физических проверок субъектов МСБ низкого риска за счет цифрового комплаенса и риск-ориентированного надзора, на 2026 год – не менее 10 %, на 2027 год – не менее 30 %, 2028 год – не менее 
50 % по субъектам МСБ низкого риска 

	
64
	
Внедрение цифровой карты бизнеса
	
сервис для МСБ
	
декабрь 2027 года
	
МНЭ, МФ, МИИЦР
	
2 500,00
	
РБ

	
65
	
Создание библиотеки проверенных цифровых и ИИ-решений для МСБ
	
сервис библиотеки 
	
сентябрь 2028 года
	
МНЭ, МФ, МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
66
	
Обеспечение стимулирования внедрения цифровых и ИИ-решений для МСБ
	
 механизмы стимулирования внедрения цифровых и ИИ-решений для МСБ
	
март 2027 года
	
МНЭ, МФ, МЭ, МПС, МТ, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
67
	
Введение цифрового комплаенса и сквозных G2B-сценариев для МСБ
	
функционал в рамках цифровой карты бизнеса
	
сентябрь 2028 года
	
МНЭ, МИИЦР, МФ
	
 в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
Поднаправление 2.2 Интеллектуальная модель налогового администрирования

	
Ледокол 10. "Невидимое" налоговое администрирование

Целевые индикаторы:

сокращение доли ненаблюдаемой экономики в ВВП 1,5 п.п.; 

доля приоритетного товарооборота в контуре прослеживаемости не менее 50 % товарооборота по приоритетным категориям, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 30 %, на 2028 год – не менее 50 % 

	
68
	
Внедрение интеллектуальной модели риск-ориентированного налогового администрирования
	
запуск интеллектуальной модели 
	
декабрь 2028 года
	
МФ, МТИ, МИИЦР, МНЭ
	
500,00
	
РБ

	
69
	
Развитие цифрового профиля налогоплательщика с расширенным функционалом
	
запуск дополнительных модулей 
	
декабрь 2028 года
	
МФ, МТИ, МИИЦР (по согласованию)
	
950,00
	
РБ

	
70
	
Масштабирование сервиса "Налог как сервис" на основе предзаполненных налоговых обязательств
	
отчетная информация 
	
декабрь 2028 года
	
МФ, МТИ, МИИЦР (по согласованию)
	
900,00
	
РБ

	
71
	
Развитие платформенных налоговых агентов ("Налог по умолчанию")
	
отчетная информация 
	
декабрь 2028 года
	
МФ, МТИ, МИИЦР (по согласованию)
	
300,00
	
РБ

	
72
	
Формирование единой системы идентификации товаров на базе национального каталога товаров, а также обеспечение его интеграции с цифровыми системами Комитета государственных доходов Министерства финансов, реестром казахстанских производителей и другими платформами
	
запуск системы 
	
декабрь 2026 года
	
МТИ, МФ, МПС, заинтересованные ГО
	
не требуется
	
не требуется

	
73
	
Расширение перечня товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, до 17 видов
	
новые товарные группы
	
декабрь 2028 года
	
МТИ, заинтересованные ГО
	
не требуется
	
не требуется

	
74
	
Оцифровка документов подтверждения соответствия в системе технического регулирования в ИС "Е-КТРМ"
	
не менее 80% оцифрованных документов 
	
декабрь 2028 года
	
МТИ, МПС, МИИЦР
	
38,70
	
РБ

	
75
	
Развитие B2B цифрового документооборота с расширенным функционалом
	
запуск системы B2B цифрового документооборота 
	
декабрь 2028 года
	
МФ, МИИЦР, НБ (по согласованию), МНЭ (по согласованию)
	
500,00
	
РБ

	
Поднаправление 2.3 Финансовый сектор

	
Ледокол 11. Цифровизация финансового сектора (цифровые финансовые активы и Web3)

Целевые индикаторы:

рост объема операций с необеспеченными цифровыми активами в регулируемом контуре 24 млрд долларов США (20 % CAGR ); 

размер регулируемого рынка ЦФА: объем первичных выпусков и количество классов токенизированных активов не менее 300 млн долларов США, объем выпусков ЦФА, не менее 5 классов токенизированных активов 

	
76
	
Интеграция цифровых финансовых активов в традиционную финансовую систему (запуск проектов по токенизации)
	
 отчетная информация
	
январь 2027 года
	
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, ACA (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
77
	
Расширение применения цифровых активов в финансовых услугах, в том числе финансовыми организациями
	
запуск новых криптофиатных продуктов и услуг
	
ноябрь 2028 года
	
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АФМ (по согласованию), МФ, МНЭ
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
78
	
Разработка концепции по подходам регулирования Web3-сценариев и DeFi-пилотов
	
отчетная информация
	
ноябрь 2028 года
	
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АФМ (по согласованию), МИИЦР, AFSA/МФЦА (по согласованию), ACA (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
79
	
Обеспечение функционирования портала смарт-контрактов, обеспечение заключения на портале смарт-контрактов электронных договоров между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, поставщиками и подрядчиками в рамках исполнения обязательств по расходам государственного бюджета и средств квазигосударственного сектора в цифровых теңге
	
внедрение смарт-контрактных механизмов на базе цифрового теңге
	
июнь 2027 года
	
НБ (по согласованию), МФ, АРРФР (по согласованию), заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
80
	
Внедрение управления и мониторинга целевого использования бюджетных средств с использованием цифрового теңге
	
отчетная информация
	
декабрь 2028 года
	
МФ, НБ (по согласованию), ВАП (по согласованию)
	
500,00
	
РБ

	
81
	
Автоматизация исполнения государственных обязательств, в том числе с использованием цифрового теңге
	
запуск функционала
	
декабрь 2028 года
	
МФ, НБ (по согласованию), заинтересованные ГО
	
500,00
	
РБ

	
Ледокол 12. Цифровизация финансового сектора (Антифрод)

Целевые индикаторы:

доля предотвращенных фрод-транзакций от общего объема фрод-транзакций, осуществленных через ПС НБ, на 2026 год – не менее 30 %, на 2027 год – не менее 50 %, 2028 год – не менее 70 %; 

доля подключенных к антифрод-контуру субъектов финансового и цифрового рынка из общего числа установленных законодательством участников антифрод-центра, на 2026 год – не менее 30 %, на 2027 год – не менее 70 %, 2028 год – не менее 100 %; 

доля инцидентов антифрод-центра, принятых в работу участниками антифрод-центра в первые сутки после регистрации из общего числа инцидентов, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 95 % 

	
82
	
Обеспечение расширения охвата национального антифрод-контура на весь рынок
	
подключение к антифрод-центру НБРК новых участников
	
декабрь 2027 года

 
	
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МИИЦР, МФЦА (по согласованию), МКИ, МТИ
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
83
	
Внедрение и развитие на базе антифрод-центра предиктивного транзакционного антифрода
	
запуск функционала
	
январь 2028 года
	
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
84
	
Расширение возможностей антифрод-центра по мониторингу и обмену информацией о фрод-сценариях путем запуска ИИ-агента, реализация функционала сбора единой фрод-статистики
	
реестр фрод-сценариев и межведомственной аналитики
	
январь 2028 года
	
НБ (по согласованию), МВД, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МИИЦР, МКИ, МТИ, МФЦА (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
85
	
Введение трансграничной координации и обмен фрод-данными по международному трансграничному взаимодействию по противодействию мошенничеству
	
отчетная информация
	
январь 2028 года
	
НБ, МИД, МВД, КНБ (по согласованию) , АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
86
	
Внедрение стандартов реагирования антифрод-центра и возврата средств 
	
запуск ИИ-агента для МВД по обработке входящего потока фрод-сигналов
	
июль 2027 года
	
НБ (по согласованию), МВД, АРРФР (по согласованию), МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС 

	
87
	
Внедрение на базе Антифрод центра функционала межбанковскогго обмена информацией об имеющихся рисках
	
запуск функционала
	
январь 2028 года
	
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
Ледокол 13. Цифровизация финансового сектора (развитие данных и технологий надзора на финансовом рынке)

Целевые индикаторы: 

доля БВУ подключенных к цифровой системе защищенного обмена надзорной информацией на финансовом рынке, 2027 год – не менее 70 %, 2028 году – не менее 80 %;

доля рынка, занимаемая финансовыми организациями, предоставляющими финансовые продукты физическим лицам и подключенными к единой цифровой платформе, 2026 год – не менее 1 %, 2027 год – не менее 70 %, 2028 году – не менее 80 %

	
88
	
Внедрение инструмента витрины данных финансовых организаций
	
запуск централизованной системы 
	
июль 2027 года
	
АРРФР (по согласованию)
	
не требуется
	
не требуется

	
89
	
Цифровая система защищенного обмена надзорной информацией на финансовом рынке
	
подключение к цифровой системе БВУ
	
декабрь 2027 года
	
АРРФР (по согласованию)
	
не требуется
	
не требуется

	
90
	
Обеспечение функционирования единой платформы коллективного урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым займам
	
отчетная информация
	
январь 2027 года
	
АРРФР (по согласованию), ПКБ (по согласованию), ГКБ (по согласованию), АФК (по согласованию), АМФОК (по согласованию), АКК (по согласованию), банковский и микрофинансовый омбудсмены (по согласованию), служба финансового омбудсмена (по согласованию)
	
200,00
	
ВБС

	
91
	
Внедрение единой платформы для рассмотрения обращений участниками финансового рынка
	
запуск платформы 
	
декабрь 2027 года
	
АРРФР (по согласованию)
	
не требуется
	
не требуется

	
Ледокол 14. Цифровые квазигосударственные компании

Целевые индикаторы:

вклад цифровых и AI-инициатив в повышение EBITDA портфельных компаний АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – не менее 5 % в год; 

увеличение доли охваченных AI мониторингом инвестиционных проектов АО "НИХ "Байтерек" в 2026 году – не менее 80 %; в 2027 году – не менее 90 %; в 2028 году – не менее 95 %; в 2029 году – не менее 100 %

	
92
	
Обеспечение цифровизации и внедрения ИИ в АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и портфельных компаниях и дочерних организациях
	
внедрение цифровых технологий 
	
сентябрь 2028 года
	
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), портфельные компании и дочерние организации АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
261,50
	
ВБС 

	
93
	
Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса
	
внедрение CRM-платформы холдинга в АО "НИХ "Байтерек" 
	
декабрь 2027 года
	
АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), дочерние организации АО "НИХ "Байтерек" (за исключением АО "Отбасы банк")
	
230,00
	
ВБС

	
Поднаправление 2.4 Развитие конкурентоспособной IT-индустрии

	
Ледокол 15. Конкурентная IT отрасль

Целевые индикаторы:

к 2029 году обеспечение увеличения объема экспорта IТ-услуг и цифровых решений не менее чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2024 года;

объем IT-услуг, оказанных казахстанскими компаниями, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 40%, 2028 год – не менее 50%

	
94
	
Обеспечение системной поддержки выхода казахстанских IT-компаний на международные рынки
	
меры системной поддержки 
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, МИД, АКФ "Astana Hub" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
95
	
Развитие институциональных механизмов венчурного финансирования
	
создание венчурного фонда фондов
	
декабрь 2026 года
	
МИИЦР, АРРФР (по согласованию), АКФ "Astana Hub" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
96
	
Развитие механизмов финансирования проектов в сфере ИИ
	
создание Alem AI Fund
	
декабрь 2026 года
	
МИИЦР, 

АКФ "Astana Hub" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
97
	
Запуск программы привлечения и удержания экстраординарных технологических талантов
	
перевод в промышленную эксплуатацию "Digital Nomad Residency"
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, МВД, АКФ "Astana Hub" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
Поднаправление 2.5 Формирование новой экономики

	
Ледокол 16. Роботизация и автономные решения

Целевые индикаторы:

региональных центров компетенций по робототехнике – не менее 3 центра компетенций; отечественных интеграторов РТК, реализовавших коммерческие проекты, включая экспортные / региональные внедрения – не менее 5 интеграторов с коммерческими внедрениями, из них не менее 3 с экспортными или региональными проектами; городов/пилотных зон с регулируемыми коммерческими пилотами беспилотных решений – не менее 3 города или пилотные зоны

	
98
	
Обеспечение роботизации, внедрение робототехнических решений в промышленности
	
отчетная информация
	
декабрь 2028 года
	
МПС, заинтересованные ГО
	
1000,00

 
	
РБ, ВБС

 

	
99
	
Внедрение производства робототехнических комплексов в Республике Казахстан
	
запуск производства 
	
декабрь 2028 года
	
МПС, заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств
	
 ВБС

	
100
	
Внедрение беспилотных такси и доставки
	
запуск функционала
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, МТ, МВД, КНБ (по согласованию), МО, МЭ, МПС, МСХ, МЗ, МЧС, МИО, частные операторы (по согласованию)
	
7 766,96
	
ВБС 

	
101
	
Создание международной группировки отечественных спутников "Made in Qazaqstan"
	
отчетная информация
	
декабрь 202 8 года
	
МИИЦР, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" (по согласованию)
	
40 000,00

 
	
РБ, ВБС

	
Ледокол 17. Экономика данных

Целевые индикаторы:

доля приоритетных ЦГО и МИО, достигших целевого уровня зрелости управления данными, на 2026 год – не менее 20 %, на 2027 год – не менее 60 %, 2028 год – не менее 80 %; 

доля приоритетных наборов данных, описанных в национальном каталоге и соответствующих требованиям качества данных, на 2026 год – не менее 30 %, на 2027 год – не менее 70 %, 2028 год – не менее 90 %; 

доля приоритетных наборов данных, доступных для повторного использования через регулируемые механизмы доступа, на 2026 год – не менее 10 %, на 2027 год – не менее 30%, 2028 год – не менее 50% 

	
102
	
Обеспечение межведомственной координации и управления качеством данных
	
запуск модуля качества данных
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, НБ (по согласованию), заинтересованные ГО
	
не требуется
	
не требуется

	
103
	
Определение индекса цифрового развития государственных органов
	
Оценка эффективности деятельности ЦГО и МИО
	
март 2027 года

март2028 года
	
МИИЦР, ВАП (по согласованию), заинтересованные ГО 
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
104
	
Введение полнофункционального каталога данных (lineage и glossary)
	
запуск каталога 
	
июнь 2027 года
	
МИИЦР, НБ (по согласованию), заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
105
	
Обеспечение защиты данных и масштабирование механизма управления согласиями
	
отчетная информация
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
106
	
Масштабирование Smart Data Ukimet с расширенным функционалом сбора административных и альтернативных данных esep 2.0
	
 запуск системы 
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, АСПИР (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
РБ

	
107
	
Развитие системы MDM – управление эталонными данными в рамках национальных регистров
	
 запуск функционала управления данными 
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, заинтересованные ГО, АСПИР (по согласованию)
	
 не требуется 
	


	
108
	
Введение отраслевых и региональных платформ данных
	
внедрение национальных регистров
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, заинтересованные ГО, АСПИР (по согласованию)
	
не требуется 
	


	
109
	
Внедрение региональных озер данных, интеграция региональных аналитических центров с SDU, произведение расчетов KPI на основе данных из цифровых систем
	
запуск функционала 
	
март 2028 года
	
МИО, МИИЦР, заинтересованные ГО
	
1000,00
	
МБ

	
110
	
Внедрение AI data hub (AI-ready библиотеки данных для обучения и тестирования ИИ)
	
запуск библиотеки данных для обучения и тестирования ИИ
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, АСПИР (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
111
	
Развитие национальной инфраструктуры пространственных данных
	
запуск дополнительных сервисов
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, БНС, АСПИР (по согласованию), ЦГО, РГП "НЦГПИ" (по согласованию)
	
200, 00 
	
РБ

	
112
	
Оцифровка исторических данных в машиночитаемый формат по отраслям экономики 
	
отчетная информация
	
декабрь 2028 года
	
МИИЦР, БНС, АСПИР заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
Ледокол 18. Долина ЦОДов (AI Hub)

Целевые индикаторы:

количество привлеченных глобальных технологических партнеров для AI-ЦОДа(-ов), на 2026 год – не менее 1, на 2027 год – не менее 2, на 2028 год – не менее 3; 

введенная в эксплуатацию мощность ЦОДов в рамках долины ЦОДов, на 2026 год – не менее 20 МВт, на 2027 год – не менее 50 МВт, на 2028 год не менее 100 МВт

	
113
	
Привлечение глобального технологического партнера для AI-ЦОДа
	
соглашения о сотрудничестве не менее с 3 международными компаниями
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, МИД, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
 ВБС

	
114
	
Введение специального режима для ЦОДов облачных и AI-computer операторов
	
создание специальной территории для строительства и функционирования ЦОДов
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МНЭ, МЭ
	
в объеме привлеченных средств
	
 ВБС

	
115
	
Разработка операционной модели AI Hub и оператора дата-центровых мощностей
	
отчетная информация
	
сентябрь. 2028 года
	
МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
 ВБС

	
116
	
Строительство ЦОДов и инженерной инфраструктуры долины ЦОДов
	
запуск инженерной инфраструктуры и ЦОДов
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МПС, МЭ, МИО
	
733 000,00
	
 ВБС

	
Направление 3. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в государственном аппарате 

	
Ледокол 19. Кибербезопасность

Целевые индикаторы:

уровень защищенности КВЦО – не менее 90 %; 

уровень осведомленности населения по вопросам киберкультуры – не менее 100 %;

подключение цифровых объектов "цифрового правительства" к сервису "Контроль доступа к персональным данным" – не менее 100 % 

	
117
	
Разработка и внедрение национальных стандартов в сфере кибербезопасности до 2029 года
	
стандарты
	
июль 2028 года
	
МИИЦР, КНБ (по согласованию), МТИ, РГП "ЦПЦП" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
РБ

	
118
	
Ежегодное проведение разъяснительной работы для населения по вопросам кибербезопасности и киберкультуры
	
отчетная информация
	
октябрь 2028 года 
	
МИИЦР, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), МКИ, МТСЗН, МНВО, МП, МИО, АКФ "Astana Hub" (по согласованию), госкорпорация (по согласованию) 
	
в объеме привлеченных средств
	
РБ

	
119
	
Мониторинг состояния кибербезопасности
	
отчетная информация
	
июль 2028 года
	
МИИЦР
	
63,00
	
РБ

	
120
	
Обеспечение законности доступа к персональным данным, хранящимся в цифровых объектах государственных органов и (или) государственных юридических лиц, посредством "Контроль доступа к персональным данным"
	
отчетная информация
	
октябрь 2027 года
	
МИИЦР, ГТС (по согласованию), КНБ (по согласованию)
	
241,62
	
РБ

	
121
	
Проведение социологического исследования по осведомленности населения об угрозах информационной безопасности
	
рекомендации по вопросам обеспечения кибербезопасности
	
октябрь 2027 года
	
МИИЦР, МЭ, ГТС (по согласованию), КНБ (по согласованию)
	
8,00
	
РБ

	
122
	
Использование системы мониторинга и защиты веб-ресурсов
	
отчетная информация
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, ГТС (по согласованию)
	
60,00
	
РБ

	
123
	
Проведение в банках киберучений, моделирование киберинцидентов и проверка готовности организаций к реагированию на современные киберугрозы
	
отчет по результатам киберучений
	
октябрь 2027 года
	
АРРФР (по согласованию)
	
не требуется
	
не требуется

	
Ледокол 20. Государство как платформа

Целевые индикаторы:

сокращение времени вывода новых государственных цифровых сервисов на QazTech, на 2026 год – не менее 15 %; на 2027 год – не менее 30 %; 2028 год – не менее 50 %; 

ускорение приоритетных операционных процессов государственного аппарата за счет ИИ-ассистентов – не менее 30 %

	
124
	
Обеспечение реинжиниринга ключевых сквозных процессов
оказания государственных услуг и государственных функций при помощи ИИ
	
отчетная информация
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР, АДГС (по согласованию), МНЭ, заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств
	
РБ

	
125
	
Обеспечение миграции и консолидации государственных ИТ-систем на QazTech 
	
отчетная информация
	
декабрь 2027 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО
	
18600,0
	
РБ

	
126
	
Внедрение единого цифрового рабочего места государственного служащего и интеграция с ключевыми государственными информационными системами
	
запуск системы
	
август 2028 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО
	
не требуется 
	
не требуется

	
127
	
Внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2G 
	
запуск функционала
	
август 2028 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств 
	
ВБС

	
128
	
Внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2B
	
запуск функционала
	
август 2028 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств 
	
ВБС

	
129
	
Внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2C 
	
запуск функционала
	
август 2028 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию), заинтересованные ГО
	
в объеме привлеченных средств 
	
ВБС

	
130
	
Проведение функционального анализа с применением ИИ (пилотный запуск)
	
запуск сервиса функционального обзора 
	
август 2027 года
	
МНЭ, МФ, АО "ЦЭФ" (по согласованию)
	
в объеме привлеченных средств
	
ВБС

	
131
	
Проведение функционального анализа государственных функций для взаимодействия с государственной цифровой кадровой системой
	
рекомендации по повышению эффективности деятельности государственных органов 
	
декабрь 2028 года
	
АДГС, АГУ (по согласованию)
	
107,30
	
РБ

	
132
	
Подбор кадров на государственные должности с применением ИИ
	
список кандидатов на государственные должности 
	
декабрь 2028 года
	
АДГС, АГУ (по согласованию)
	
122,19
	
РБ

	
133
	
Анализ документов кандидатов на государственную службу с применением ИИ
	
автоматизированный анализ 
	
декабрь 2028 года
	
АДГС, АГУ (по согласованию)
	
280,51
	
РБ

	
134
	
Обеспечение отраслевого регулирования с учетом развития цифровых технологий и ИИ
	
актуализация отраслевого регулирования
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР
	
не требуется
	
не требуется

	
135
	
Апробация инновационных решений в контролируемой регуляторной среде национальных песочниц
	
запуск системы национальных песочниц (sandbox)
	
сентябрь 2028 года
	
МИИЦР
	
не требуется
	
не требуется

	
136
	
Создание AI-агента ЦС "e-Өтініш"
и сопровождение реестра системных общественно- значимых вопросов на базе ЦС "e-Өтініш" с применением технологий ИИ
	
запуск ИИ- агента и аналитического модуля выявления проблемных сценариев
	
 декабрь 2027 года
	
МИИЦР, АО "НИТ" (по согласованию),, ЧК QazTech Ltd (по согласованию),
	
2400,00
	
РБ



      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ИУЦ – информационно-учетный центр

      Госкорпорация – некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

      ИБ ИКИ - информационная безопасность информационно-коммуникационной инфраструктуры

      КВЦО – критически важные цифровые объекты

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      ФСМС – фонд социального медицинского страхования

      ВБС – внебюджетные средства

      НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

      ЦОД – центр обработки данных

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      АО "ЦРТР" – акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов"

      МИО – местные исполнительные органы

      ВАП - высшая аудиторская палата

      ВВП – валовый внутренний продукт

      ИИ – искусственный интеллект

      МИИЦР - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

      ОЮЛ – объединение юридических лиц

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

      КазНУ – Казахский национальный университет имени аль-Фараби

      АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"

      АО "Казахтелеком" – акционерное общество "Казахтелеком"

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      УИС – уголовно-исполнительная система

      АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

      АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию

      и развитию финансового рынка

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      ГЦС – государственная цифровая система

      АГУ – академия государственного управления

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      ГО – государственные органы

      ЕТС ГО – единая транспортная система государственных органов

      ЦГО – центральные государственные органы

      ОТ – операционные технологии

      ТЭК – топливно-энергетический комплекс

      ОПИ – опытно-промышленные испытания

      МПС - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      АО "ФНБ "Самрук-Қазына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

      АСПИР - Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      ОЦТК – отраслевой центр технологических компетенций

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

      СЕМ - субъекты естественных монополии

      ЦС – цифровая система

      АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"

      РГП "НЦГПИ" - республиканское государственное предприятие "Национальный центр геодезии и пространственной информации"

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      АО "НЦГНТЭ" – акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы"

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      РГП на ПХВ "ЦПЦП" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр поддержки цифрового правительства"

      НАО "ННПЦ Тіл-Қазына" – некоммерческое акционерное общество "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова"

      МСБ – малый и средний бизнес

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      АКФ - автономный кластерный фонд "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub"

      АСА - Alatau City Authority

      АО "QazInnovation" – акционерное общество "QazInnovation"

      ЧК QazTech Ltd – частная компания QazTech Ltd

      __________________________________________________________
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