

**О плане мероприятий по приватизации имущества газовой отрасли Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 1996 г. N 1126. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В соответствии с Программой приватизации и реструктуризации государственной собственности в Республике Казахстан на 1996-1998 годы Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по передаче в имущественный наем, доверительное управление и приватизацию объектов газотранспортной системы Государственной холдинговой компании "Казахгаз" и акционерного общества "Алаугаз".

      2. Государственному комитету Республики Казахстан по управлению государственным имуществом в установленном законодательством порядке:

      обеспечить реализацию указанного плана мероприятий по газотранспортной системе Государственной холдинговой компании "Казахгаз" и акционерного общества "Алаугаз";

      передать Государственному комитету Республики Казахстан по приватизации для продажи государственные пакеты акций акционерных обществ газового хозяйства согласно приложению;

      совместно с Государственным комитетом Республики Казахстан по приватизации, Государственным комитетом Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике, Министерством нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан и акимами областей оказывать необходимое содействие уполномоченным консультантам в осуществлении работ, связанных с мероприятиями по имущественному найму, доверительному управлению и приватизации объектов газотранспортной системы Государственной холдинговой компании "Казахгаз", акционерного общества "Алаугаз" и акционерных обществ газового хозяйства.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                      Утвержден

                             постановлением Правительства

                                 Республики Казахстан

                            от 17 сентября 1996 г. N 1126

                           План мероприятий

                 по передаче в имущественный наем,

              доверительное управление и приватизацию

         объектов газотранспортной системы Государственной

           холдинговой компании "Казахгаз" и акционерного

                         общества "Алаугаз"

|  |
| --- |
|

 |

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

    і            Мероприятия               і   Срок исполнения

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

                   I этап. Подготовительный этап

1    Анализ деятельности и                  до 20 сентября 1996 года

     конкурентоспособности объектов

2    Разработка основных условий по         до 20 сентября 1996 года

     передаче объектов ГХК "Казахгаз" в

     имущественный наем (концессию)

3    Разработка и осуществление             до 30 сентября 1996 года

     организационно-структурных,

     технологических и других

     преобразований объектов ГХК

     "Казахгаз" с выделением

     имущественного комплекса, подлежащего

     передаче в концессию

                     II этап. Тендерный процесс

4    Рассылка приглашений для участия       до 1 октября 1996 года

     в тендере

5    Рассылка информационного меморандума   до 1 октября 1996 года

     (тендерных документов)

6    Организация работы с инвесторами       до 15 октября 1996 года

     (подготовка информационных комнат,

     посещение объектов и т.д.)

7    Прием и анализ тендерных предложений   до 30 октября 1996 года

8    Определение победителя                 до 5 ноября 1996 года

9    Проведение переговоров с победителем   до 20 ноября 1996 года

     тендера

10   Подписание договора                    до 30 ноября 1996 года

                   III этап. Заключительный этап

11   Проведение мероприятий по              После проведения

     приватизации АО "Алаугаз" через        вышеуказанных

     тендер                                 мероприятий

                                    Приложение

                            к постановлению Правительства

                                 Республики Казахстан

                            от 17 сентября 1996 г. N 1126

                                Перечень

               акционерных обществ газового хозяйства,

                     государственные пакеты акций

             которых подлежат приватизации путем продажи

                             через тендер

     Акмолинское АОГХ

     Алматинское АОГХ

     Жамбылское АОГХ

     Жезказганское АОГХ

     Карагандинское АОГХ

     Кзыл-Ординское АОГХ

     Кокшетауское АОГХ

     Северо-Казахстанское АОГХ

     Талдыкорганское АОГХ

     Темиртауское АОГХ

     Тургайское АОГХ

     Южно-Казахстанское АОГХ

     АО "Усть-Каменогорский Алаугаз"

     АО "Павлодарское газовое хозяйство"

     Алматинское пуско-наладочное АО

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан