Об утверждении Плана мероприятий по реализации протокола заседания Подкомиссии по комплексу "Байконур" Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 29-30 июля 1999 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 1999 года № 1121

В целях реализации Протокола заседания Подкомиссии по комплексу "Байконур" Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 29-30 июля 1999 года Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Протокола заседания Подкомиссии по комплексу "Байконур" Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 29-30 июля 1999 года. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство иностранных дел. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 


 

      Премьер-Министр 

   Республики Казахстан 

                                                      Утвержден 

                                             постановлением Правительства 

                                                 Республики Казахстан 

                                             от 9 августа 1999 года № 1121

План

мероприятий по реализации Протокола заседания

Подкомиссии по комплексу "Байконур" Межправительственной комиссии по

сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией

от 29-30 июля 1999 года

----------------------------------------------------------------------------

№  !        Мероприятие                !   Срок      !   Ответственные

п/п!                                   !исполнения   !

----------------------------------------------------------------------------

1 !               2                   !     3       !         4

----------------------------------------------------------------------------

1   Согласовать с российской стороной  до 14 августа  Министерство

сроки и объемы проведения             1999 года   здравоохранения,

мониторинга состояния и уровня                    образования и спорта,

адаптационных нарушений у лиц,                    Министерство науки и

проживающих в зоне аварийного                     высшего образования

падения ракеты-носителя "Протон",

в рамках совместной казахстанско-

российской программы по изучению

и уменьшению вредного воздействия

пусков ракеты-носителя "Протон"

на окружающую среду

----------------------------------------------------------------------------

2   Представить в Правительство        до 10 августа  Министерство

Республики Казахстан заключение      1999 года    природных ресурсов

по переданным российской стороной                 и охраны окружающей

материалам относительно аварийного                среды, Министерство

пуска ракеты-носителя "Протон"                    науки и высшего

5 июля 1999 года для принятия                     образования,

совместных с российской стороной                  Министерство

мер по устранению последствий                     иностранных дел

аварийного пуска

----------------------------------------------------------------------------

3   Завершить инвентаризацию всех      до 1 октября   Министерство

объектов комплекса "Байконур"        1999 года    финансов,

Министерство науки и

высшего образования,

Министерство обороны

----------------------------------------------------------------------------

4   Согласовать с заинтересованными    до 1 сентября  Министерство науки

министерствами и ведомствами          1999 года   и высшего

Казахстана и утвердить в рабочем                  образования

порядке "Положение о Подкомиссии

по комплексу "Байконур"

Межправительственной комиссии по

сотрудничеству между Республикой

Казахстан и Российской Федерацией"

---------------------------------------------------------------------------

5   Внести предложения в Правительство   до 1 октября  Министерство науки

Республики Казахстан по проблемным     1999 года   и высшего

вопросам, поднятым в докладе главы                 образования (свод),

администрации города Байконыр                      Министерство

финансов,

Министерство труда

и социальной защиты

населения,

Министерство

энергетики,

индустрии и

торговли,

Министерство

государственных

доходов, Министерство

юстиции, Министерство

транспорта,

коммуникаций и

туризма, Министерство

сельского хозяйства,

Министерство

культуры, информации

и общественного

согласия,

Министерство

здравоохранения,

образования и

спорта,

Министерство

иностранных дел

----------------------------------------------------------------------------

6   Образовать рабочую группу        до 14 августа     Министерство

по выработке предложений по         1999 года      финансов,

совершенствованию договорно-                       Министерство науки

правовой базы в вопросах учета                     и высшего образования,

и оценки имущества комплекса                       Министерство юстиции

"Байконур" с последующим их

представлением Подкомиссии по

комплексу "Байконур"

----------------------------------------------------------------------------

7   Согласовать с заинтересованными  до 1 сентября     Министерство науки

органами Казахстана проект          1999 года      и высшего

Положения о порядке и условиях                     образования,

вывода из аренды объектов                          Министерство

наземной космической                               иностранных дел

инфраструктуры космодрома

"Байконур", не находящих дальнейшего

применения при выполнении

космических программ и направить на

рассмотрение российской стороне

----------------------------------------------------------------------------

8   Представить в Правительство        до 14 августа   Министерство

Республики Казахстан информацию      1999 года     природных ресурсов

о результатах согласования с                       и охраны

уполномоченными органами                           окружающей среды

российской стороны Плана реализации

Соглашения между Правительством

Российской Федерации и Правительством

Республики Казахстан по экологии и

природопользованию на территории

комплекса "Байконур" в условиях его

аренды Российской Федерацией" от

4 октября 1997 года

----------------------------------------------------------------------------

9   Представить в Правительство         до 1 октября   Министерство науки

Республики Казахстан согласованный     1999 года   и высшего

с российской стороной проект                       образования

Программы совместных работ

Республики Казахстан и Российской

Федерации по исследованию и

использованию космического

пространства

----------------------------------------------------------------------------

10  Проинформировать российскую сторону  до 10 августа  Министерство

о составе казахстанской части           1999 года   иностранных дел,

рабочей группы по рассмотрению                      Министерство

предложений о внесении изменений                    науки и высшего

и дополнений в действующие                          образования

соглашения по комплексу "Байконур".

Провести рабочее совещание

казахстанской части рабочей группы

и о результатах доложить в

Правительство Республики Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

11  Согласовать с организациями-         до 1 октября   Министерство науки

участниками проекта "Днепр"             1999 года   и высшего

условия и порядок реализации                        образования

совместных работ по проекту

"Днепр" и о результатах доложить

в Правительство Республики

Казахстан

----------------------------------------------------------------------------

12  Создать совместные с российской      до 10 августа  Министерство

стороной рабочие группы по              1999 года   транспорта,

следующим вопросам:                                 коммуникаций и

1. Использование воздушного                         туризма,

пространства Республики Казахстан                   Министерство

при запусках и посадке космических                  обороны,

аппаратов с космодрома "Байконур"                   Министерство науки

и полетах воздушных судов.                          и высшего

2. Использование радиочастотного                    образования

спектра, ввоза и эксплуатации

радиоэлектронных средств и

высокочастотных устройств на

территории комплекса "Байконур"

и прилегающие территории, включая

близлежащие населенные пункты

----------------------------------------------------------------------------

13  Представить в Правительство         до 15 сентября  Министерство

Республики Казахстан информацию        1999 года    иностранных дел

о ходе реализации Протокола                         (свод),

заседания Подкомиссии по комплексу                  Министерство науки

"Байконур" от 29-30 июля 1999 года                  и высшего

образования,

министерства,

агентства,

ведомства

----------------------------------------------------------------------------

(Специалисты: Склярова И.В.,

Кушенова Д.С.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан