О реализации решений 2-го заседания Проектной рабочей группы - Транспорт и пересечение границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 1999 года № 1544

В целях реализации решений 2-го заседания Проектной рабочей группы в области развития транспортной инфраструктуры и упрощения пересечения границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации решений 2-го заседания Проектной рабочей группы - Транспорт и пересечение границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии. 

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан направить приглашения странам-участницам Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, а также международным организациям, таким как Европейская экономическая комиссия ООН, Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, Комиссия Европейского сообщества, Организация экономического сотрудничества, Конференция ООН по торговле и развитию, Организация безопасности и сотрудничества в Европе, Организация сотрудничества железных дорог, Международный союз автомобильного транспорта, Международная федерация экспедиторских ассоциаций, и следующим международным финансовым институтам: Всемирному банку, Азиатскому банку развития, Европейскому банку реконструкции и развития, Исламскому банку развития. 

      3. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить финансирование расходов на проведение 3-го заседания Проектной рабочей группы - Транспорт и пересечение границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на представительские расходы, по представлению Министерством транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан обоснованных смет и

подтверждающих документов.

4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на

Министерство транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

Премьер-Министра

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 октября 1999 года № 1544

План

мероприятий по реализации решений 2-го заседания Проектной

рабочей группы - Транспорт и пересечение границ в рамках Специальной

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии

________________________________________________________________________

№ !        Мероприятия         !  Форма    !     Срок   !Ответственные !

п/п!                            !завершения ! исполнения !за исполнение !

------------------------------------------------------------------------!

1 !             2              !     3     !      4     !      5       !

------------------------------------------------------------------------!

1 !Анализ существующей практики!Представить!  до 30     !Таможенный    !

!пересечения границ:         !информацию !сентября    !комитет       !

!- Определить основные пункты!в          !1999 г.     !Министерства  !

!пересечения границ и указать!Министерст-!            !государствен- !

!их физические характеристи- !во         !            !ных доходов,  !

!ки, объем перевозок и любую !транспорта,!            !Пограничная   !

!иную информацию, связанную с!коммуника- !            !служба Комите-!

!простоями и издержками,     !ций и      !            !та националь- !

!включая транзит             !туризма    !            !ной           !

!- Определить техническое    !           !            !безопасности  !

!состояние пропускных пунктов!           !            !(по           !

!и деятельности служб на     !           !            !согласованию) !

!границах при обслуживании   !           !            !              !

!грузовых перевозок          !           !            !              !

------------------------------------------------------------------------!

2 !Внести в Правительство      !Постановле-!до 1 января !Таможенный    !

!Республики Казахстан пакет  !ние        ! 2000 г.    !комитет       !

!документов по присоединению !Правитель- !            !Министерства  !

!к следующим конвенциям,     !ства,      !            !государствен- !

!рекомендованным резолюцией  !           !            !ных доходов   !

!ЭСКАТО ООН 48/11            !           !            !              !

!"Автомобильный и железнодо- !проект     !            !              !

!рожный транспорт - меры по  ! Закона    !            !              !

!облегчению перевозок":      !           !            !              !

!1. Таможенная конвенция,    !           !            !              !

!касающаяся временного ввоза !           !            !              !

!дорожных перевозочных       !           !            !              !

!средств, служащих для       !           !            !              !

!коммерческих целей (18/05/  !           !            !              !

!1956)                       !           !            !              !

!2. Таможенная конвенция о   !           !            !              !

!контейнерах (02/12/1972)    !           !            !              !

!3. Международная конвенция о!           !            !              !

!согласовании условий        !           !            !              !

!проведения контроля грузов  !           !            !              !

!на границе (21/10/1982)     !           !            !              !

------------------------------------------------------------------------!

3 !Создание базы данных по     !Банк данных!до 1 октября!Министерство  !

!работам, выполняемым в      !           ! 1999 г.    !транспорта,   !

!области транспортной        !           !            !коммуникаций и!

!инфраструктуры и пересечения!           !            !туризма       !

!границ в Центральной Азии   !           !            !              !

------------------------------------------------------------------------!

4 !Внести предложения по       !Согласован-!до 1 октября!Министерство  !

!проекту Программы работы    !ный проект !    1999 г. !транспорта,   !

!Проектной рабочей группы -  !программы  !            !коммуникаций и!

!Транспорт и пересечение     !           !            !туризма,      !

!границ на 1999-2000 годы и  !           !            !Министерство  !

!мобилизации ресурсов        !           !            !иностранных   !

!                            !           !            !дел           !

------------------------------------------------------------------------!

5 !Направить запрос в          !Запрос в   !до 30       !Министерство  !

!Европейский Союз о          !Европейский!сентября    !иностранных   !

!финансировании проекта      !Союз       ! 1999 г.    !дел (созыв),  !

!"Подробное исследование по  !           !            !Министерство  !

!наземным транспортным       !           !            !транспорта,   !

!маршрутам коридора ТРАСЕКА: !           !            !коммуникаций и!

!выявление препятствий       !           !            !туризма       !

!транзитным и трансграничным !           !            !              !

!перевозкам"                 !           !            !              !

------------------------------------------------------------------------!

6 !Создание национальной       !Постановле-!до 1 ноября !Министерство  !

!комиссии по вопросам упроще-!ние        ! 1999 г.    !транспорта,   !

!ния процедур пересечения    !Правитель- !            !коммуникаций и!

!границ и развития           !ства       !            !туризма,      !

!международных перевозок в   !           !            !Министерство  !

!соответствии с рекомендация-!           !            !иностранных   !

!ми Проектной рабочей группы !           !            !дел           !

------------------------------------------------------------------------!

7 !Проведение 3-го заседания   !Подготовка !Сентябрь-   !Министерство  !

!Проектной рабочей группы -  !и проведе -!октябрь     !транспорта,   !

!Транспорт и пересечение     !ние        !1999 г.     !коммуникаций и!

!границ 18-19 октября 1999   !заседания  !            !туризма,      !

!года в г. Алматы            !           !            !Министерство  !

!                            !           !            !иностранных   !

!                            !           !            !дел           !

------------------------------------------------------------------------!

(Специалисты: Умбетова А.М.,

Склярова И.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан