Об утверждении плана мероприятий по снижению стоимости строительства жилья

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2003 года N 275-р

В целях принятия мер по снижению стоимости строительства жилья и достижению его доступности для широких слоев населения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению стоимости строительства жилья в Республике Казахстан (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия к 15 января и 15 июля 2004 года.

3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия к 25 января и 25 июля 2004 года.

Премьер-Министр

Утвержден                 

распоряжением Премьер-Министра     

Республики Казахстан           

от 11 ноября 2003 года N 275

План мероприятий 

по снижению стоимости строительства жилья в 

Республике Казахстан

____________________________________________________________________ 

 N !    Мероприятие            !  Форма    !Ответственные!Срок    

п/п!                           !завершения !за исполнение!исполнения 

-------------------------------------------------------------------- 

 1 !           2               !     3     !      4      !     5 

-------------------------------------------------------------------- 

 1  Подготовить рекомендации    Рекомендации     МИТ      I квартал 

    по определению рациональных                           2004 года 

    объемно-планировочных, 

    конструктивных и инженерных 

    решений, а также место- 

    расположения жилых кварталов 

    в системе городской 

    застройки для строительства 

    жилых домов 

 

       2  Заказчикам (застройщикам)   Проект        МИТ, акимы  II квартал 

    обеспечить согласование     инструкции и  областей,   2004 года 

    с Комитетом по делам        постоянный    городов 

    строительства Министерства  контроль      Астаны и 

    индустрии и торговли                      Алматы 

    Республики Казахстан 

    задания на проектирование 

    жилья (жилых домов, 

    общежитий), возводимого 

    за счет государственных 

    инвестиций или с их 

    участием 

 

       3  Предусматривать отвод       Информация    МИТ, акимы  Январь, 

    площадок для строительства  Правительству областей,   июль 

    жилья, возводимого за счет  Республики    городов     ежегодно 

    государственных инвестиций  Казахстан     Астаны и 

    или с их участием, вблизи                 Алматы 

    магистральных инженерных 

    сетей, а также на террито- 

    риях, не занятых строениями 

    и коммуникациями 

 

       4  Внести предложения по       Предложения   Акимы       I квартал 

    недопущению возложения      Правительству областей,   2004 года 

    затрат, связанных с разви-  Республики    городов 

    тием и обустройством магис- Казахстан     Астаны и 

    тральных и внутрикварталь-                Алматы, 

    ных инженерных сетей, иных                МЭМР, АРЕМ 

    объектов инженерной                       (по согла- 

    (коммунальной) инфраструк-                сованию) 

    туры в районах массовой 

    застройки (группы жилых 

    домов, включая индивидуаль- 

    ные жилые дома) на застрой- 

    щиков жилья, за исключением 

    инженерных сетей строящихся 

    жилых домов в пределах 

    отведенного земельного 

    участка 

 

       5  Внести предложения по       Информация    МИТ, минис- январь, 

    недопущению применения      Правитель-    терства,    июль 

    дорогостоящих импортных     ству          акимы       ежегодно 

    строительных материалов,    Республики    областей, 

    изделий, конструкций,       Казахстан     городов 

    инженерного оборудования                  Астаны 

    и предметов домоустройства                и Алматы 

    при строительстве жилья 

    (жилых домов, общежитий), 

    возводимого за счет 

    государственных инвестиций 

    или с их участием, при 

    наличии соответствующей 

    отечественной продукции 

 

       6  Подготовить перечень        Перечень         МИТ      II квартал 

    приоритетных инвестицион-   проектов                  2004 года 

    ных проектов для привлече- 

    ния потенциальных инвесто- 

    ров на развитие производ- 

    ства строительных материа- 

    лов, изделий и конструкций 

    на 2004-2010 годы 

 

       7  Разработать предложения     Предложения      МИТ      I квартал 

    по внесению изменений в     Правительству             2004 года 

    некоторые правовые акты,    Республики 

    предусматривающие:          Казахстан 

    1) внесение организатором 

    конкурса в конкурсной 

    документации условия 

    запрета передачи подряд- 

    чиком (генеральным под- 

    рядчиком) на субподряд 

    в совокупности более двух 

    третей объема работ 

    (стоимости строительства), 

    являющихся предметом 

    проводимого конкурса и 

    относящихся к государст- 

    венным закупкам 

    2) указание в конкурсной 

    заявке потенциального 

    поставщика, а также в 

    договоре подряда, заклю- 

    ченного между заказчиком 

    (инвестором проекта или 

    программы) и выигравшим 

    конкурс подрядчиком 

    (генеральным подрядчиком), 

    видов и объемов работ 

    (услуг), которые подряд- 

    чик (генеральный подрядчик) 

    намеревается передать на 

    исполнение субподрядчикам 

 

       8  Ввести в действие новые     Информация       МИТ      IV квартал 

    строительные нормы и        Правительству             2003 года 

    правила: "Система сметных   Республики 

    нормативных документов в    Казахстан 

    строительстве", "Порядок 

    определения сметной 

    стоимости строительства 

    в Республике Казахстан", 

    "Порядок определения 

    расчетной стоимости 

    стадий обоснования инвес- 

    тиций, технико-экономичес- 

    ких обоснований", новые 

    сборники сметных норм и 

    расценок, а также програм- 

    мное обеспечение по расчету 

    сметной документации по 

    новым нормам и расценкам 

--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан