Об утверждении Плана мероприятий по созданию автоматизированной
информационной системы составления списков избирателей, проведения
голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 марта 2004 года N 69-р

В целях внедрения автоматизированной информационной системы составления списков избирателей, проведения голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию автоматизированной информационной системы составления списков избирателей, проведения голосования, установления результатов голосования и определения результатов выборов (далее - План мероприятий).

2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Марченко Г.А. 

 

      Премьер-Министр

Утвержден                              

распоряжением Премьер-Министра                 

Республики Казахстан                       

от 17 марта 2004 года N 69-р

План мероприятий 

по созданию автоматизированной информационной системы составления 

списков избирателей, проведения голосования, установления итогов 

голосования и определения результатов выборов

------------------------------------------------------------------- 

N  !  Наименование    !Срок    !Форма   ! Ответст- !Источ- !Предпо- 

п/п!  мероприятия     !исполне-!заверше-! венный   !ник    !лагае- 

   !                  !ния     !ния     ! исполни- !финан- !мые 

   !                  !        !        ! тель     !сирова-!расходы 

   !                  !        !        !          !ния    !(тыс. 

   !                  !        !        !          !       !тенге) 

------------------------------------------------------------------- 

 1 !         2        !    3   !    4   !     5    !   6   !   7 

------------------------------------------------------------------- 

 1. Внести бюджетную    3       Решение   Централь-  Респуб- 2174018 

    заявку на           квартал Респуб-   ная изби-  ликан- 

    рассмотрение        2004    ликан-    рательная  ский 

    Республиканской     года    ской      комиссия   бюджет 

    бюджетной комиссии          бюджетной (по сог- 

    на 2005 год о               комиссии  ласованию), 

    необходимых                           Агентство 

    финансовых средствах                  по инфор- 

    для создания,                         матизации 

    внедрения и сопро-                    и связи, 

    вождения авто-                        Министер- 

    матизированной                        ство эко- 

    информационной                        номики и 

    системы составления                   бюджет- 

    списков избирателей,                  ного 

    проведения голо-                      планиро- 

    сования, установ-                     вания 

    ления итогов 

    голосования и 

    определения резуль- 

    татов выборов

2. Согласовать формат  май     Согла-    Министер-    -     Не тре- 

    представления       2004    сованный  ство труда         буются 

    данных и процедуру  года    формат    и социаль- 

    сверки с базой              данных и  ной защиты 

    данных Государ-             проце-    населения, 

    ственного центра            дура      Централь- 

    по выплате пенсий           сверки    ная изби- 

    Министерства труда                    рательная 

    и социальной защиты                   комиссия 

    населения Республики                  (по согла- 

    Казахстан электронных                 сованию), 

    списков избирателей                   Агентство 

                                          по инфор- 

                                          матизации 

                                          и связи

3. В соответствии      апрель   Утверж-  Акимы        -     Не тре- 

    с Конституционным   2004     денный   областей,          буются 

    законом  Республики года     план     городов 

    Казахстан "О выбо-                    Астаны и 

    рах в Республике                      Алматы, 

    Казахстан"                            Централь- 

    разработать план                      ная изби- 

    мероприятий по                        рательная 

    составлению списков                   комиссия 

    избирателей на                        (по согла- 

    основе данных                         сованию), 

    органов внутренних                    Министер- 

    дел, а также                          ство внут- 

    органов, осущест-                     ренних дел 

    вляющих регистрацию 

    населения, и 

    определить ответ- 

    ственных лиц

4. Обеспечить          Посто-  Протокол  Центральная  -     Не тре- 

    сохранность         янно              избиратель-        буются 

    персональных                          ная комиссия 

    данных населения,                     (по согла- 

    получаемых из                         сованию) 

    министерств 

    внутренних дел, 

    труда и социальной 

    защиты населения 

    Республики 

    Казахстан

5. Акимам областей,    1 июля  Отчет     Акимы         -    Не тре- 

    городов Астаны и    2004              областей,          буются 

    Алматы совместно с  года              городов 

    территориальными                      Астаны и 

    органами внутренних                   Алматы, 

    дел обеспечить                        Министер- 

    наклеивание штрих-                    ство внут- 

    кода на удостове-                     ренних дел 

    рения личности 

    граждан Республики 

    Казахстан старше 

    18-летнего 

    возраста

6. Внести в постанов-  апрель  Проект    Министер-  Респуб- 6393,85* 

    ление Правитель-    2004    поста-    ство внут- ликан- 

    ства Республики     года    новления  ренних     ский 

    Казахстан от 12             Прави-    дел,       бюджет 

    июля 2000 года              тельства  Агентство 

    N 1063  "Об утверж-         Респуб-   по инфор- 

    дении Правил доку-          лики      матизации 

    ментирования и              Казахстан и связи, 

    регистрации насе-           "О внесе- Централь- 

    ления Республики            нии до-   ная изби- 

    Казахстан" допол-           полнений  рательная 

    нения по вопросам           в поста-  комиссия 

    порядка регистра-           новление  (по согла- 

    ции граждан по              Прави-    сованию) 

    месту жительства.           тельства 

    Обеспечить поэтап-          Республики 

    ное введение одно-          Казахстан 

    мерного штрих-кода          от 12 

    в документы,                июля 2000 

    удостоверяющих              года N 

    личность граж-              1063  "Об 

    данина Республики           утвержде- 

    Казахстан                   нии Правил 

                                документи- 

                                рования и 

                                регистра- 

                                ции насе- 

                                ления 

                                Республики 

                                Казахстан"

7. Предоставить        2       Техничес- Централь-  Респуб- 263901 

    услуги по разра-    квартал кое реше- ная изби-  ликан- 

    ботке и созданию    2004    ние и     рательная  ский 

    сети передачи       года    рабочий   комиссия   бюджет 

    данных автомати-            проект.   (по сог- 

    зированной инфор-           Договор   ласова- 

    мационной системы           о предос- нию), 

    составления                 тавлении  ОАО 

    списков избира-             услуг     "Казах- 

    телей, электрон-            телеком-  телеком" 

    ного голосования,           муникации 

    подведения итогов 

    голосования и 

    установления 

    результатов 

    выборов

8. Оказать необхо-     Посто-  Договор   Централь-  Респуб-  378 

    димую методическую, янно    об оказа- ная изби-  ликан- 

    организационную,            нии тех-  рательная  ский 

    техническую помощь          нической  комиссия   бюджет 

    при последующей             помощи и  (по сог- 

    эксплуатации данной         организа- ласованию), 

    сети и организовать         ции учебы ОАО "Казах- 

    обучение пользова-                    телеком" 

    телей, администра- 

    торов сети

9. Разработать         2       Трех-     Централь-     -    Не тре- 

    трехстороннее       квартал стороннее ная изби-          буются 

    Соглашение между    2004    подписан- рательная 

    Центральной избира- года    ное Сог-  комиссия 

    тельной комисcией,          лашение   (по согла- 

    OAO "Казахтелеком"                    сованию), 

    и Агентством по                       ОАО  

    информатизации и                      "Казах- 

    связи о сотрудни-                     телеком", 

    честве в области                      Агентство 

    телекоммуникации                      по инфор- 

                                          матизации 

                                          и связи 

--------------------------------------------------------------------------

*за счет программы 690 001 "Организация проведения выборов"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан