Об утверждении Плана мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года N 274-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

Премьер-Министр

Утвержден                     

распоряжением Премьер-Министра          

Республики Казахстан               

от 17 сентября 2004 года N 274   <*>

Сноска. В План внесены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 21 марта 2006 года N  65-р .

План мероприятий 

по развитию придорожной инфраструктуры на 

международных транзитных коридорах 

на 2004-2008 годы

____________________________________________________________________ 

 N !    Мероприятие          ! Форма       !Ответственные! Срок 

п/п!                         !завершения   !за исполнение!исполнения 

-------------------------------------------------------------------- 

 1 !          2              !      3      !      4      !    5 

-------------------------------------------------------------------- 

 1  Провести инвентаризацию   Отчет             МТК      IV квартал 

    и детальное обследование  Правительству              2004 года 

    существующих стоянок      Республики 

    дорожно-строительных      Казахстан 

    машин и автомобилей вне 

    населенных пунктов

2  Провести инвентаризацию   Отчет             МТК      IV квартал 

    и детальное обследование  Правительству              2004 года 

    имеющихся остановочных    Республики 

    площадок, пунктов         Казахстан 

    обогрева, площадок 

    отдыха, специальных 

    площадок для кратко- 

    временной остановки 

    автомобилей (не менее, 

    чем на 3-5 грузовых 

    автомобилей), эстакад, 

    автобусных павильонов 

    для пассажиров и 

    контрольных постов

3  Строительство недостаю-    Отчет             МТК     Ежегодно 

    щих и проведение ремонта   Правительству 

    существующих остановоч-    Республики 

    ных и посадочных           Казахстан 

    площадок, стоянок, 

    автобусных павильонов 

    для пассажиров, площадок 

    отдыха, специальных 

    площадок для кратко- 

    временной остановки 

    автомобилей (не менее, 

    чем на 3-5 грузовых 

    автомобилей) и эстакад 

    в соответствии со СНиП*

4  Приведение технических    Отчет             МТК,    Ежегодно 

    средств организации       Правительству     МВД 

    дорожного движения в      Республики 

    соответствие со СНиП      Казахстан

5  Провести инвентари-       Отчет             МТК      IV квартал 

    зацию и обследование      Правительству     МВД,     2004 года 

    имеющихся установок       Республики      акиматы 

    стационарного электро-    Казахстан       областей 

    освещения и контрольно- 

    измерительных приборов 

    и приведение их в 

    соответствие со СНиП

6  Произвести разработку     Отчет             МТК,    Ежегодно 

    технико-экономического    Правительству     МВД 

    обоснования на установку  Республики 

    недостающих и проведение  Казахстан 

    ремонта существующих 

    установок стационарного 

    электрического освещения, 

    контрольно-измерительных 

    приборов и приведение их 

    в соответствие со СНиП

7  Провести инвентаризацию   Информация      Акиматы   IV квартал 

    и детальное обследование  в МТК           областей, 2004 года 

    имеющихся стоянок для                     МИТ 

    транзитного авто- 

    транспорта в пределах 

    городов

8  Произвести разработку     Отчет           МТК,      III квартал 

    технико-экономического    Правительству   МВД,      2007 года 

    обоснования, проектно-    Республики      МЧС, АИС 

    сметной документации на   Казахстан 

    устройство аварийно- 

    вызывной связи

9  Предусмотреть в черте     Информация      Акиматы   Ежегодно 

    городов строительство     в МТК           областей, 

    недостающих стоянок и                     МИТ 

    проведение ремонта 

    существующих, с приведе- 

    нием их в соответствие 

    со СНиП

10  Провести инвентаризацию,  Отчет           МТК,      Ежегодно 

    детальные обследования    Правительству   акиматы 

    имеющихся транзитных      Республики      областей, 

    мотелей и кемпингов на    Казахстан       МИТ 

    предмет соответствия 

    условиям безопасности 

    движения и требованиям 

    СНиП, а также определить 

    места дислокаций и 

    создать условия для 

    строительства новых 

    транзитных мотелей и 

    кемпингов

11  Провести инвентаризацию,  Отчет           МТК,      Ежегодно 

    детальное обследование    Правительству   акиматы 

    имеющихся авто-           Республики      областей, 

    заправочных станций и     Казахстан       МИТ, МЭМР, 

    дорожных станций                          МООС, АО 

    технического обслуживания                 "НК 

    на предмет соответствия                   "КазМунай- 

    условиям безопасности                     газ" (по 

    движения, а также опре-                   согласо- 

    делить места и создать                    ванию) 

    условия для строительства 

    новых автозаправочных 

    станций и дорожных станций 

    технического обслуживания 

___________________________________________________________________

Примечание. Расшифровка буквенных аббревиатур. 

  

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций; 

МВД - Министерство внутренних дел; 

МИТ - Министерство индустрии и торговли; 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов; 

МООС - Министерство охраны окружающей среды; 

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

АИС - Агентство по информатизации и связи;       

АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"; 

*СНиП - Строительные нормы и правила, утвержденные приказом Комитета по делам                      строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 января           2003 года N 32, введены в действие с 1 мая 2003 года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан