О Плане мероприятий по переходу на европейские авиационные требования отрасли гражданской авиации Республики Казахстан в период до 2008 года

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 325-р

В целях внедрения международных авиационных стандартов в отрасли гражданской авиации Республики Казахстан утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на европейские авиационные требования отрасли гражданской авиации Республики Казахстан в период до 2008 года.

Премьер-Министр

Утвержден                  

распоряжением Премьер-Министра       

Республики Казахстан             

от 17 ноября 2005 года N 325-р

План мероприятий 

по переходу на европейские авиационные требования 

отрасли гражданской авиации Республики Казахстан 

в период до 2008 года <*>

Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжениями Премьер-Министра РК от 16 января 2007 года N 5-p ; от 10 августа 2007 года N 219-p ; от 14.10.2008 N 257-p .

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные за испол- нение | Срок завер- шения | Предпола- гаемые расходы (млн. тенге) | Источник финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 этап |
| 1. | Создание межведом- ственной рабочей группы по внедрению европейских авиационных требований (JAR) | Распоря- жение Премьер- Министра Республики Казахстан | МТК (свод), МЮ, МИТ, МИД, МЭБП и иные государ- ственные органы | До 31 января 2006 года | Не требуются | Не требуется |
| 2. | Перевод на государст- венный и русский языки документов европейских авиационных требований (JAR): JAR 1, 11, 21, JAR OPS 1, 66, FCL 1 и 3, MMEL/MEL, JAR 39; JAR 145,147; JAR 23, 27/29, JAR OPS 3, FCL 3, STD 23, VLA/VLR и TSO; JAR 25, JAR E, JAR 26, JAR FCL, JAR APU, AWO, JAR STD | Текст на государ- ственном и русском языках | МТК (свод), МОН | До 31 марта 2006 года | 9,9 | Республи- канский бюджет |
| 3. | Проведение правовой экспертизы по опре- делению различий в действующем законо- дательстве в сфере гражданской авиации Республики Казахстан и вводимых европейских авиационных требований (JAR) | Заключение | МТК (свод), МЮ, МИТ | До 30 июня 2006 года | Не требуются | Не требуется |
| 4. | Обеспечение деятельности с развитием АО "Академия гражданской авиации" | Экспертная оценка необходи- мых мате- риально- техничес- ких, учебных и учебно- методичес- ких ресур- сов для обеспече- ния соот- ветствия европей- ских требований подготов- ки, пере- подготовки авиацион- ных кадров в Академии граждан- ской авиации. Приведение в соот- ветствие с европей- скими требова- ниями учебных и лаборатор- ных помещений, приобре- тение учебных и компьютер- ных программ, тренажер- ных комп- лексов для подготовки специалис- тов на западную авиацион- ную технику. Обучение и сертифика- ция ведущими зарубежны- ми специа- листами сотрудни- ков КГА МТК и препода- вателей Академии граждан- ской авиации. Проведение семинара по внедрению Европей- ских авиацион- ных требо- ваний в Республике Казахстан с участием предста- вителей ICAO, EASA (JAA), МАК и ассоциа- ций УТЦ стран СНГ. | МТК, МОН, Академия граждан- ской авиации | до 31 декабря 2006 года | 122,225 | Республи- канский бюджет |
| 5. | (исключена от 16 января 2007 года N 5-p) |  |  |  |  |  |
| 6. | Информиро- вание и ознакомление организаций гражданской авиации об этапах внедрения JAR с учетом опыта ICAO, EASA, МАК и ассоциаций УТЦ стран СНГ. | Семинар- совещание | МОН, МТК, Академия граждан- ской авиации | Апрель 2007 года | Не требуются | Не требуется |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Вступление в евро- пейскую конференцию гражданской авиации (ЕСАС) | Принятие норматив- ного правового акта, на- правление заявления | МТК (свод), МИД | До 31 декабря 2007 года | Не требуются | Не требуется |
| 8. | (исключена - от 10 августа 2007 года N 219-p) |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка специальных правил, регламен- тирующих эксплуатацию советских воздушных судов | Приказ КГА МТК | МТК | До 30 ноября 2007 года | 3,5 | Республи- канский бюджет |
| 10. | 1. Анализ состояния отрасли гражданской авиации и нормативно- правовой базы Республики Казахстан в сфере гражданской авиации на соответствие международ- ным авиаци- онным требо- ваниям и стандартам. 2. Выявление и анализ потребностей отрасли гражданской авиации Республики Казахстан и отраслевой нормативно- правовой базы, подлежащей приведению в соответст- вие с европейскими авиационными требования- ми. 3. Определе- ние приори- тетности выявленных потребностей и их очередности перехода на европейские авиационные стандарты. 4. Опреде- ление круга субъектов гражданской авиации, деятельность которых подлежит приведению в соответствие с европейс- кими авиационными требования- ми, с учетом выявленных потребностей и очереднос- ти. 5. Оценка экономичес- кой эффек- тивности перехода отрасли гражданской авиации на европейские авиационные стандарты | Информация в Прави- тельство | МТК | До 31 октября 2007 года | 85,1 | Республи- канский бюджет |
| 11. | 1. Составле- ние Програм- мы повышения квалификации сотрудников КГА МТК и работников субъектов гражданской авиации. 2. Определе- ние перечня квалифика- ционных требований к работникам отрасли и сотрудникам КГА МТК РК для формирования перечня лиц, направляемых на повышение квалификации по Программе. 3. Мероприя- тия по конкурсному отбору лиц, направляемых на повышение квалификации по Программе. 4. Проведе- ние семина- ров по повышению квалификации | Информация в Прави- тельство | МТК | До 30 ноября 2007 года | 53,4 | Республи- канский бюджет |
| 12. | 1. Составле- ние графика перехода отрасли гражданской авиации и отраслевой нормативно- правовой базы на европейские авиационные требования. 2. Получение заключения EASA на график | Информация в Прави- тельство, семинары | МТК | До 15 декабря 2007 года | 50,7 | Республи- канский бюджет |
| 13. | Информиро- вание и ознакомление организации гражданской авиации о проводимых работах по внедрению европейских авиационных требований (JAR) | Информация в СМИ, семинары | МТК | До 31 декабря 2007 года | 1,0 | Республи- канский бюджет |
| 3 этап |
| 14. | Подготовка и внесение материалов для учета и регистрации в реестре Государст- венной системы технического регулирова- ния Республики Казахстан JAR - 66, JAR - 145, JAR - 147, JAR FCL 1, JAR FCL 2, JAR - 21 | Внесение соответст- вующих требований в реестр Государст- венной системы техничес- кого регу- лирования Республики Казахстан | МТК, МИТ | До 30 октября 2008 года | 75,7 | Республи- канский бюджет |
| 15. | Подготовка и внесение материалов учета и регистрации в реестре Государст- венной системы технического регулирова- ния Республики Казахстан стандартов и правил для: деятельности аэродромов; служб контроля воздушным движением | Внесение соответст- вующих требований в реестр Государст- венной системы техничес- кого регу- лирования Республики Казахстан | МТК, МИТ | До 10 декабря 2008 года | 75,6 | Республи- канский бюджет |
| 16. | Проведение совещаний с организа- циями гражданской авиации по результатам внедрения европейских авиационных требований (JAR) | Информация в СМИ, совещение,семинары | МТК | До 30 ноября 2008 года | 1,0 | Республи- канский бюджет |
| 17. | Проведение совещания в Правитель- стве Республики Казахстан по итогам внедрения европейских авиационных требований (JAR) | Протокол | МТК (свод), МЮ, МИТ, МИД и МЭБП | До 15 декабря 2008 года | Не требуются | Не требуется |

Примечание: 

      используемые аббревиатуры 

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций 

      КГА МТК - Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций 

      МЮ - Министерство юстиции 

      МИТ - Министерство индустрии и торговли 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования 

      МИД - Министерство иностранных дел 

      МОН - Министерство образования и науки 

      МАК - Межгосударственный авиационный комитет 

      СНГ - Содружество Независимых Государств 

      УТЦ - Учебно-тренировочный центр 

      ICAO - Международная организация гражданской авиации 

      JAA - объединенная авиационная администрация Европы 

      JAR - европейские авиационные требования 

      EASA - европейское агентство авиационной безопасности 

      JAR 1 - определения и аббревиатура 

      JAR 11 - процедуры регулирования 

      JAR 21 - сертификационные процедуры - воздушные суда и части 

      JAR OPS 1 - коммерческие перевозки (аэропланы) 

      JAR 66 - сертификация персонала по техническому обслуживанию 

      JAR FCL 1 - лицензирование летного экипажа 

      JAR FCL 3 - медицинские стандарты 

      JAR MMEL/MEL - основной/минимальный список оборудования 

      JAR 39 - инструкции, регулирующие летную годность 

      JAR 26 - дополнительные требования по летной годности 

      JAR APU - дополнительные механизмы 

      JAR E - двигатели 

      JAR AWO - деятельность при любых погодных условиях 

      JAR 21 - дальнейшие сертификационные процедуры 

      JAR 145 - аттестованные организации по техническому обслуживанию 

      JAR 147 - обучение по техническому обслуживанию/экзамены 

      JAR 34/36 - эмиссия двигателей воздушных судов/шумы 

      JAR 23 - пассажирские воздушные суда 

      JAR 27/29 - турбовинтовые воздушные суда 

      JAR OPS 3 - воздушные суда, осуществляющие коммерческие перевозки (вертолеты) 

      JAR FCL - лицензирование летного экипажа 

      JAR STD - требования, предъявляемые к тренажерам и обучающим оборудованиям 

      JAR TSO - объединенные технические стандарты 

      JAR VLA/VLR - сверхлегкие воздушные суда

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан