Об утверждении Плана мероприятий по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика)

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 августа 2006 года  N 247-р

В целях реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика):

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден             

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан     

от 25 августа 2006 года N 247-р

Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 15 января 2008 года  N 8-р .

План мероприятий 

      по реализации проектов строительства этнокультурного 

      центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея 

         Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская 

       Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в 

     городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения 

    монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби 

       в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика)

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответ- ствен- ные испол- нители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Детально изучить финансово-экономи- ческие, юридические и организацион- но-технические аспекты проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске, требующие бюджетных средств на 2007 год, для внесения их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии | МКИ (созыв) МЭБП МФ | сентябрь 2006 года |
| 2. | Подготовить проекты постановлений Правительства Республики Казахстан "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан" и "О государственных закупках услуг, имеющих важное стратегическое значение" (для начала реализации проекта) с учетом изменений стоимости проектов | МКИ (созыв) МЭБП МЮ МФ МИД | сентябрь 2006 года |
| 3. | Обеспечить оперативное согласование и внесение необходимых проектов решений Правительства Республики Казахстан по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске и мечети Султана Бейбарса в городе Каире и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске и поддерживать постоянный рабочий контакт с контрагентами | МКИ (созыв) МЭБП МФ МЮ МИД | сентябрь 2006 года |
| 4. | Заключить в установленном порядке Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и правительствами Сирийской Арабской Республики и Арабской Республики Египет для юридического оформления реализации проектов | МКИ (созыв) МЮ МИД | декабрь 2006 года |
| 5. | Внести предложения в Правительство Республики Казахстан по сооружению монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске | МКИ (созыв) МЭБП МЮ МИД | март 2008 года |
| 6. | Определить формы и механизм участия казахстанской стороны в реставрации мечети Султана Бейбарса в городе Каире и реставрации мавзолея и библиотеки Султана Бейбарса в городе Дамаске | МКИ (созыв) МИД | I квартал 2007 года |
| 7. | Провести международный конкурс на лучший проект строительства этно-культурного центра и мавзолея аль-Фараби | МКИ (созыв) МИД | После принятия постановления Правительства РК |
| 8. | Проработать вопрос о возможности объявления года завершения работ по проектам Годом аль-Фараби и внести предложение в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв) МИД | IV квартал 2008 года |
| 9. | Проработать вопрос о возможности организации и участия в различных международных информационно-культур- ных и научно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах, форумах), работа которых будет посвящена исследованию жизнедеятельности аль-Фараби и Султана Бейбарса, в том числе совместно с Сирийской стороной | МКИ (созыв) МОН МИД | III квартал 2008 года |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан