Об утверждении Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 147-р

В целях обеспечения развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам обеспечить своевременное исполнение Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден            


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан       


от 31 мая 2007 года N 147-р

План мероприятий




  по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан




                         на 2007-2015 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.07.2008 


 N 697 


.

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за исполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение балансов электроэнергии до 2015 года | Приказ МЭМР | МЭМР, АО "Самрук" (по согла- сованию) | Июнь 2007 года |
| 2 | Подготовка перечня объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строитель- ства новых энергетических объектов с указанием пообъектно объемов и предполагаемых сроков строительства | Приказ МЭМР | МЭМР, МЭБП, АО "Самрук" (по согла- сованию), энергопред- приятия | Июнь 2007 года |
| 3 | В целях повышения инвестицион- ной привлекательности электроэнергетической отрасли внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, Земельный кодекс, Закон Республики Казахстан "Об инвестициях" | Предложение в Межведом- ственную комиссию по законо- проектной деятельности | МЭМР, МЮ, МЭБП, МФ, МИТ, АРЕМ, АО "Самрук" (по согла- сованию) | Июнь 2007 года |
| 4 | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года N 384 | Постановление Правительства Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МЭБП, МИТ, АО "Самрук" (по согла- сованию) | Декабрь 2008 года |
| 5 | Разработка прогнозных уровней цен на производство, транспор- тировку и поставку электро- энергии потребителям с целью принятия их в составе ежегод- ного совместного заявления Правительства Республики Казах- стан и Национального банка об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей на соответствующий год | Предложение в МЭБП | МЭМР, МИТ, АРЕМ, АО "Самрук" (по согла- сованию) | Январь 2008 года |
| 6 | Подготовка перечня объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции и строительству, реализация которых будет осуществляться с государствен- ной поддержкой (финансирование из республиканского и местных бюджетов, государственные гарантии и поручительство) | Перечень объектов для последующего внесения в установленном порядке на рассмотрение РБК вопроса государствен- ной поддержки строительства и реконструк- ции объектов | МЭМР, МЭБП, МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "Самрук" (по согла- сованию), энерго- предприятия | Июнь 2007 года |
| 7 | Проработка вопроса государст- венного участия в обеспечении потребителей Республики Казахстан доступной электро- энергией Жамбылской ГРЭС | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МЭБП, АО "Самрук" (по согла- сованию) | Июнь 2007 года |
| 8 | Внесение предложений по институциональному усилению уполномоченного государствен- ного органа по энергетическому надзору и контролю | Предложение в Межведом- ственную комиссию по проведению админис- тративной реформы | МЭМР, МЭБП, МЮ | Июнь 2007 года |
| 9 | Разработка региональных схем развития электрических и тепловых сетей с учетом ввода новых мощностей | Постановления акиматов | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, МЭМР, АРЕМ | Июль 2007 года |
| 10 | Разработка предложений по внесению изменений в Закон Республики Казахстан "Об электроэнергетике", а также другие законодательные и нормативные акты по вопросам теплоснабжения | Предложение в Межведом- ственную комиссию по законо- проектной деятельности | МЭМР, МЮ, МЭБП, МИТ, АРЕМ, АО "Самрук" (по согла- сованию) | 2007-2008 годы |
| 11 | Внесение предложений по созданию генерирующей компании АО "Самрук Энерго" | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "Самрук" (по согла- сованию) | Декабрь 2007 года |

Расшифровка аббревиатур:


МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан


МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики


       Казахстан


МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан


МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан


АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных


       монополий


АО "Самрук" - АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными


              активами "Самрук"


РБК  - Республиканская бюджетная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан