Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 мая 2008 года N 139-р

В целях дальнейшей реализации 
 Стратегии 
 индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и выполнения поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года:

1. Утвердить прилагаемый 
 План 
 мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План).

2. Государственным органам и иным организациям Республики Казахстан:

1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

2) представлять ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 26 мая 2008 года N 139-р

План мероприятий






по реализации поручений Президента Республики Казахстан,






данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам






реализации Стратегии индустриально-инновационного развития






Республики Казахстан на 2003-2015 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Срок испол- нения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" и инфраструктурных проектов |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа и актуализация перечня проектов, поступивших на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в рамках Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" | Решение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики | 5 июля 2008 года | МЭБП (созыв), МИТ, АО "Қазына", заинтересо- ванные госу- дарственные органы |
| 2 | Разработка системы мониторинга реализации инвестиционных прорывных проектов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 июня 2008 года | МЭБП (созыв), МИТ, АИС, заинтересо- ванные госу- дарственные органы, национальные холдинги и компании |
| 3 | Разработка мер по системной поддержке роста отечественных средних компаний несырьевого сектора в рамках Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" | Распоряжение Премьер- Министра Республики Казахстан | 5 июля 2008 года | МЭБП (созыв), МИТ, заинте- ресованные государствен- ные органы, СПК |
| 4 | Разработка и реализа- ция планов развития в виде "дорожных карт" в наиболее перспектив- ных отраслях экономики с привлечением частного бизнеса, национальных компаний и холдингов | Приказы МИТ, МСХ, МТС, МЭМР | 5 июля 2008 года | МИТ, МСХ, МТС, МЭМР |
| 5 | Проведение активной информационной работы за рубежом по презен- тации запланированных к реализации инфра- структурных проектов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Ежеквар- тально до 15 числа послед- него месяца | МИД (созыв), МЭМР, МТК, АО "Самрук" |
| 6 | Внесение изменений в действующие норматив- ные правовые акты, предусматривающие меры по привлечению инвес- тиционных компаний в финансирование инфра- структурных проектов | Проекты нормативных правовых актов | 15 июля 2008 года | МЭБП (созыв), МЭМР, МТК, АО "Самрук", заинтересо- ванные госу- дарственные органы |
| 7 | Продолжение работы по совершенствованию системы тарифообразо- вания на долгосрочный период с учетом инвестиционной привле- кательности сфер естественных монополий | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 августа 2008 года | АРЕМ (созыв), МЭМР, МТК, АО "Самрук" |
| Развитие кластерной инициативы |  |  |  |  |
| 8 | Формирование перечня наиболее перспективных кластеров и разработка планов мероприятий их развития | Распоряжение Премьер- Министра Республики Казахстан | 15 сентября 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, МСХ, МТК, МЭМР, МТС, АО "Самрук", АО "Қазына", АО "ҚазАгро", акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы, СПК |
| Развитие специальных экономических и индустриальных зон |  |  |  |  |
| 9 | Рассмотрение на засе- дании Республиканской бюджетной комиссии вопроса о выделении дополнительных средств на завершение строи- тельства инфраструкту- ры специальной экономической зоны "Оңтүстік" при уточне- нии республиканского бюджета на 2008 год | Решение Республиканской бюджетной комиссии | 30 мая 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, акимат Южно- Казахстанской области |
| 10 | Рассмотрение на засе- дании Республиканской бюджетной комиссии вопросов финансирова- ния строительства инфраструктуры спе- циальной экономической зоны "Парк информа- ционных технологий "Алатау" | Решение Республиканской бюджетной комиссии | 30 мая 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, АО "Самғау" |
| 11 | Обеспечение изъятия земельных участков отведенных под строи- тельство специальной экономической зоны "Парк информационных технологий "Алатау" | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 15 октября 2008 года | Акимат Алматинской области, МИТ, АУЗР |
| 12 | Внесение предложений по оптимизации дейст- вующих и создаваемых специальных экономи- ческих зон с учетом необходимости концент- рации бюджетного финансирования | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 июля 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, МФ |
| 13 | Выявление проблемных вопросов работы индустриальных зон в Карагандинской области и городе Астане и раз- работка Плана меро- приятий по их решению | Совместный приказ МИТ и акиматов Карагандинской области и города Астаны | 15 июля 2008 года | МИТ (созыв), акиматы Кара- гандинской области и города Астаны |
| Меры по повышению конкурентоспособности факторов производства |  |  |  |  |
| 14 | Проведение анализа реализации Государ- ственной программы развития науки Респуб- лики Казахстан и раз- работка предложений по интеграции науки и производства, формиро- ванию кадровой полити- ки в науке и стимули- рованию притока молодых ученых | Проект Указа Президента Республики Казахстан | 15 октября 2008 года | МОН (созыв), АО "Самғау", заинтересо- ванные госу- дарственные органы |
| 15 | Разработка проекта Концепции создания международного "IT-Университета" в специальной экономи- ческой зоне "Парк информационных технологий "Алатау" | Проект нормативного правового акта | 15 июня 2008 года | АИС (созыв), МОН, МИТ, АО "Қазына", МЭБП, АО "Самғау" |
| 16 | Принятие Государствен- ной программы разви- тия технического и профессионального образования в Республике Казахстан | Проект Указа Президента Республики Казахстан | 5 июля 2008 года | МОН |
| 17 | Разработка более эффективных и адапти- рованных к современным условиям механизмов по совершенствованию миграционной политики, направленных на при- влечение высококвали- фицированной иностран- ной рабочей силы с учетом интересов национальной безопасности | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 июля 2008 года | МТСЗН (созыв), МИТ, МВД, МЭМР, МСХ, МТК |
| Меры по увеличению доли казахстанских производителей в объемах государственных закупок |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка аналитичес- кой справки о динамике доли казахстанских производителей в общих объемах закупок АО "Казахстанский холдинг по управлению госу- дарственными активами "Самрук" и всех дочерних и зависимых организаций, входящих в холдинг | Информация в Правительство Республики Казахстан | Май 2008 года | МЭБП (созыв), АО "Самрук" |
| 19 | Выработка и принятие системных мер по увеличению доли казах- станских производите- лей в общих объемах закупок национальных холдингов, компаний и организаций с госу- дарственным участием, в том числе с примене- нием для отечественных производителей услов- ной цены и среднесроч- ного планирования закупок | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 июля 2008 года | МЭБП (созыв), МФ, МЭМР, МИТ, АО "Самрук", АО "Қазына", АО "ҚазАгро", АО "Самғау" |
| 20 | Принятие системных мер по неукоснительному исполнению недрополь- зователями законода- тельства о казахстан- ском содержании при осуществлении операций по недропользованию с представлением информации в разрезе компаний | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Ежеквар- тально до 15 числа послед- него месяца | МИТ (созыв), МЭМР, МФ |
| Развитие государственных холдингов, институтов развития и социально-предпринимательских корпораций |  |  |  |  |
| 21 | Разработка новых подходов к бюджетному финансированию дея- тельности институтов развития с целью смещения акцента с критерия прибыльности к целевым задачам (сервисная миссия) и внесения предложений по коррективам в стратегии их развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 июня 2008 года | МЭБП (созыв), МИТ, МСХ, МОН, АО "Қазына", АО "Самрук", АО "ҚазАгро", АО "Самғау" |
| 22 | Разработка плана меро- приятий по выработке механизма, обеспечи- вающего эффективность, прозрачность и крите- рии оценки деятельнос- ти АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", АО "Национальный холдинг "ҚазАгро", АО "Национальный научно- технологический холдинг "Самғау" | Приказ МИТ | 15 августа 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, МФ, МЭМР, МСХ, МЮ |
| 23 | Разработка и утвержде- ние механизмов финан- совой поддержки госу- дарственными холдинга- ми и социально- предпринимательскими корпорациями инициатив частного сектора, предусматривающих порядок сбора и оценки заявок, перечня инструментов поддерж- ки, форм совместной деятельности, порядка обращения предпринимателей | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 15 июня 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, МСХ, МОН, госу- дарственные холдинги, СПК |
| 24 | Принятие плана разви- тия АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта" и определе- ние источников финансирования | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 15 июля 2008 года | МИТ (созыв), МЭБП, АО "Қазына" |
| 25 | Принятие мер по капитализации АО "Банк развития Казахстана" до 1 млрд. долларов США | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 июля 2008 года | МИТ, МЭБП, АО "Қазына" |
| 26 | Внесение предложений по выделению АО "Банк развития Казахстана" бюджетных кредитов для развития приоритетных отраслей обрабатываю- щей промышленности и инфраструктуры на доступных условиях | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 июля 2008 года | МИТ, МЭБП, МФ, АО "Қазына" |
| Привлечение прямых иностранных инвестиций |  |  |  |  |
| 27 | Разработка плана меро- приятий, предусматри- вающего проработку и создание совместных фондов с иностранными государствами | Приказ МИТ | 15 июля 2008 года | МИТ, АО "Қазына" |
| 28 | Разработка плана меро- приятий по привлече- нию инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока | Распоряжение Премьер- Министра Республики Казахстан | 15 октября 2008 года | МИТ (созыв), МФ, МИД, МЭБП, МСХ, МОН, АО "Қазына", АО "Самрук", АО "ҚазАгро" |
| 29 | Устранение имеющихся ограничений для развития инструментов исламского финансирования | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 августа 2008 года | АФН (созыв), МЭБП, МФ, МИТ, НБ, МЮ |
| Координация работ по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы |  |  |  |  |
| 30 | Внесение проекта рас- поряжения о создании рабочей группы для выработки предложений по координации работ по реализации Страте- гии индустриально- инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы | Распоряжение Премьер- Министра Республики Казахстан | Май 2008 года | МИТ (созыв), заинтересо- ванные госу- дарственные органы |

Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:

МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан


МЮ           - Министерство юстиции Республики Казахстан


МОН          - Министерство образования и науки Республики Казахстан


МЗ           - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МТСЗН        - Министерство труда и социальной защиты населения


               Республики Казахстан


МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики


               Казахстан


МТК          - Министерство транспорта и коммуникаций Республики


               Казахстан


МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан


МООС         - Министерство охраны окружающей среды Республики


               Казахстан


МКИ          - Министерство культуры и информации Республики


               Казахстан


МТС          - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан


МИД          - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МВД          - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


МЭБП         - Министерство экономики и бюджетного планирования


               Республики Казахстан


МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


               Республики Казахстан


АФН          - Агентство Республики Казахстан по регулированию и


               надзору финансового рынка и финансовых организаций


АРЕМ         - Агентство Республики Казахстан по регулированию


               естественных монополий


АЗК          - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренций


АИС          - Агентство Республики Казахстан по информатизации и


               связи


АУЗР         - Агентство Республики Казахстан по управлению


               земельными ресурсами


АО "Қазына"  - акционерное общество "Фонд устойчивого развития


               "Қазына"


АО "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по


               управлению государственными активами "Самрук"


АО "ҚазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг "ҚазАгро"


АО "Самғау"  - акционерное общество "Национальный


               научно-технологический холдинг "Самғау"


СПК          - социально-предпринимательские корпорации


СЭЗ          - специальная экономическая зона

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан