Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта развития и модернизации производства акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года  № 247-р

В целях обеспечения развития металлургической отрасли Республики Казахстан:



      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта развития и модернизации производства акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года (далее - План).



      2. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам обеспечить своевременное исполнение Плана.



      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден            


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан      


от 22 сентября 2008 года № 247-р

План мероприятий






по реализации проекта развития и модернизации






производства АО "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагае- мые расходы и источники финансиро- вания (млн. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Расширение минерально-сырьевой базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотреть возможность оформления документов на получение права недропользования по добыче угля: шахта «Шахтинская»: прирезка части запасов резервного поля № 42-42 би с; шахта им. Костенко: прирезка запасов ликвидированной шахты «Карагандинская»; прирезка резервного шахтного поля № 86/87; шахта «Тентекская»: прирезка запасов и изменение горного отвода с горизонта - 100 м до горизонта - 340 м; строительство новой шахты № 10 «Тентекская»: прирезка резервного поля № 10 | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР, МООС, МФ, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | январь 2009 года | Не требуется |
| 2 | Рассмотреть целесообразность выбора и отвода земельных участков общей площадью: 500 га для расширения производственных мощностей ТОО «Оркен» Атасу город Каражал: строительство обогатительной фабрики 210 га; строительство дамбы площадью 100 га и хвостохранилища 100 га; строительство железнодорожно- го тупика 25 га; прокладка водопроводов 30 га, линий электропередачи 5 га; строительство подстанций 5 га и прочее 25 га | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), АУЗР, ТОО «Оркен» (по согласованию) | февраль 2009 года | Не требуется |
| 2. Развитие металлургического производства |  |  |  |  |  |
| 3 | Рассмотреть целесообразность выбора и отвода земельных участков общей площадью 2160 га на землях города Темиртау и Бухар-Жырауского района под следующие объекты: шлакоотвал доменного цеха 63 га; шлакоотвал конвертерного цеха 123 га; золонакопитель 640 га; хвостохранилище 534 га; энергосеть 300 га; нагнетательные трубопроводы, водопроводы, каналы и электроподстанция 500 га. | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Карагандинской области, МООС, АУЗР, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | март 2009 года | Не требуется |
| 3. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Железные дороги и станции |  |  |  |  |  |
| 4 | В целях обеспечения перевозки 10 млн. тонн руды в год из города Каражал в город Темиртау провести реконструкцию инфраструктуры АО НК «Қазақстан Тeміp Жолы» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, АО «НК «КТЖ» (по согласованию), АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | июнь 2009 года | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 5 | Рассмотреть возможность передачи станции Жана-аул и участка железнодорожного пути Сокыр-Углерудная в собственность АО «АрселорМиттал Темиртау» | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МТК, АО «Самрук» (по согласованию), Акимат Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | октябрь 2009 года | Не требуется |
| 4. Развитие энергетического и водохозяйственного комплексов |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка комплексной программы развития энергетического обеспечения нового завода города Темиртау | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР, АО «Самрук» (по согласованию), АО «KEGOC», (по согласо- ванию), АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), Акимат Карагандинской области | 4 квартал 2009 года | Не требуется |
| 7 | Разработка и утверждение технического задания для строительства нового энергоисточника и реконструкции существующих ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МЭМР, АО «KEGOC» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 8 | Разработка и утверждение технико-экономического обоснования и проектно- сметной документации нового энергоисточника | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МЭМР, АО «KEGOC» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 9 | Строительство новой электростанции и реконструкция существующих ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МЭМР, АО «Самрук» (по согласованию), АО «KEGOC» (по согласованию) | 2009-2013 годы | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 10 | Реконструкция водохозяйственного комплекса города Каражал | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Карагандинской области, МСХ, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | 2008-2009 годы | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 5. Социальные проекты |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство школы, выбор земельного участка, финансирование работ по разработке ТЭО и ПСД проекта, комплектация, согласно требований Министерства образования и науки | Полугодовой отчет в Правительство Республики Казахстан | Акимат Карагандинской области, МОН, АУЗР, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | 3 квартал 2010 года | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 12 | Строительство межрегионально- го центра в городе Темиртау по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников металлургической промышленности. Предоставление земли под строительство центра | Полугодовой отчет в Правительство Республики Казахстан | Акимат Карагандинской области, МОН, МТСЗН, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | 2 квартал 2011 года | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 13 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по развитию объектов жизнеобеспечения, дорожной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Акимат Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Не требуется |
| 14 | Разработка и принятие Программы по подготовке и переподготовке кадров для работы на АО «АрселорМиттал Темиртау» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | MОH, MTC3H, Акимат Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию) | 3 квартал 2009 года | Не требуется |
| 15 | Комплектация современным научно-лабораторным оборудованием Карагандинского государственного индустриального университета (города Темиртау) | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), Акимат Карагандинской области, МОН | 1 полугодие 2011 года | Средства АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 16 | Предусмотреть выделение денежных грантов в рамках Программы подготовки и переподготовки кадров для работы на АО «АрселорМиттал Темиртау» | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МОН | 1 полугодие 2009 года | В соответ- ствии с программой АО «Арселор Миттал Темиртау» |
| 17 | Максимальное использование разработок казахстанских ученных в технологических процессах на АО «АрселорМиттал Темиртау» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МОН | ежегодно | Не требуется |
| 18 | Рассмотреть вопрос прохождения практики казахстанских студентов на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» с выплатой заработной платы согласно внутреннего положения АО «АрселорМиттал Темиртау» | Информация в МОН | АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МОН | ежегодно | Не требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:



МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики


               Казахстан;


МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


               Республики Казахстан;


МЭБП         - Министерство экономики и бюджетного планирования


               Республики Казахстан;


МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан;


МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики


               Казахстан;


МТК          - Министерство транспорта и коммуникаций Республики


               Казахстан;


МООС         - Министерство охраны окружающей среды Республики


               Казахстан;


МОН          - Министерство образования и науки Республики


               Казахстан;


МТСЗН        - Министерство труда и социальной защиты населения


               Республики Казахстан;


АУЗР         - Агентство Республики Казахстан по управлению


               земельными ресурсами;


АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания


               "Қазақстан Тeміp Жолы";


АО "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по


               управлению государственными активами "Самрук""

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан