О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 268-р

Внести в 
 распоряжение 
 Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р "О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики" следующие изменения и дополнения:



 План 
 мероприятий по реализации прорывных проектов, утвержденный указанным распоряжением дополнить разделами 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 согласно 
 приложению 1 
 к настоящему распоряжению;



      в 

составе

 межведомственной рабочей группы по проектам "Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий", "Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области", "Строительство завода по производству металлизованного продукта", "Строительство горно-металлургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения "Шевченковское", "Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции", "Производство металлургического кремния из жильного кварца":



      заголовок дополнить словами следующего содержания:


      "Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода", "Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия", "Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 240 МВт (I этап)", "Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении "Восход", "Строительство нового завода по выпуску шин класса "А", мощностью 4 млн. шт. шин в год", "Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО "АрселорМитталТемиртау", "Организация сортопрокатного производства", "Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода", "Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год";



      ввести в указанный состав вице-министра индустрии и торговли Мамытбекова Едиля Куламкадыровича;



      вывести из указанного состава Аблезова Карыбая Тлеубергеновича;



      составы межведомственных рабочих групп по проектам дополнить новыми составами согласно 
 приложению 2 
 к настоящему распоряжению;



      закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей государственных органов по реализации этих проектов изложить в редакции согласно 
 приложению 3 
 к настоящему распоряжению.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Приложение 1          


к распоряжению Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 6 ноября 2008 года № 268-р

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

План мероприятий по реализации прорывных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Необходимые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода |  |  |  |  |  |
| 1. | 1-й этап ввода в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Павлодарской области | 2010 г. | 108,3 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | 2-й этап ввода в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Павлодарской области | 2010 г. |  |
| 3. | 3-й этап ввода в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Павлодарской области | 2011 г. |  |
| 4. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МИТ | Инвестор | 2011 г. |  |
| 32. Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия |  |  |  |  |  |
| 1. | Начало строительства | Информация в МИТ | ТОО «Шалкия цинк» | Осущест- вляется с 2008 г. | 230 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | Ввод в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Кызылордин- ской области | 2011 г. |  |
| 3. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МИТ | Инвестор | 2011 г. |  |
| 33. Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 180 МВт (I этап) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию 1-этапа завода | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Актюбинской области | 2010 г. | 650 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | Ввод в эксплуатацию 2-этапа завода | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Актюбинской области | 4 квартал 2010 г. |  |
| 3. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МИТ | ТОО «SBS Steel» | 2011 г. |  |
| 34. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении «Восход» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Актюбинской области | 4 квартал 2008 г. | 160 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 35. Строительство нового завода по выпуску шин класса «А» |  |  |  |  |  |
| 1. | Начало строительства | Информация в МИТ | АО «Корпорация «Ордабасы» | 2009 г. | 260,6 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | Ввод в эксплуатацию 1 этапа | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы» | 2010 г. |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию 2 этапа | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы» | 2011 г. |  |
| 4. | Ввод в эксплуатацию 3 этапа | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы» | 2012 г. |  |
| 5. | Ввод в эксплуатацию 4 этапа | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы» | 2013 г. |  |
| 6. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МИТ | АО «Корпорация «Ордабасы» | 2013 г. |  |
| 36. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау» |  |  |  |  |  |
| 1. | Начало строительства | Информация в МИТ | АО «Арселор- Миттал Темиртау» | 2009 г. | Более 4 млрд. долл. США собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | Ввод в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Карагандин- ской области | 2014 г. |  |
| 3. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МИТ | АО «Арселор- Миттал Темиртау» | 2015 г. |  |
| 37. Организация сортопрокатного производства |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Карагандин- ской области | 2008 г. | 153,9 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 38. Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию 1-этапа завода | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Актюбинской области | 2009 г. | 616,3 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | Начало строительства 2-этапа | Информация в МИТ | ТОО «Актюбинская медная компания» | 2010 г. |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию 2-этапа завода | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Актюбинской области | 2012 г. |  |
| 39. Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год |  |  |  |  |  |
| 1. | Начало строительства | Информация в МИТ | ТОО «Каспий Цемент» | 2009 г. | 300 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект |
| 2. | Ввод в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Мангистауской области | 2010 г. |  |
| 40. Строительство Третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию 2-очереди строительства | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | АО «СНПС «Актобе- мунайгаз» | 4-квартал 2008 г. |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию 3-очереди строительства | Акт приемочной комиссии | АО «СНПС «Актобе- мунайгаз» | 2010 г. |  |
| 41. Организация производства высокоемких танталовых порошков |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию 2-ой очереди строительства | Акт приемочной комиссии | АО «Казатомпром» | 2008 г. |  |
| 2. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МЭМР | АО «Казатомпром» | 2010 г. |  |
| 42. Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса 2-ой очереди | Акт приемочной комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал 2010 г. |  |
| 2. | Выход на запланированные, технологические и проектные показатели свинокомплекса | Информация в МСХ | ТОО «Баско» | В течение 2011 г. |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию мясоперерабаты- вающего комплекса | Акт приемочной комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал 2008 г. |  |
| 4. | Выход на запланированные, технологические и проектные показатели мясокомбината | Информация в МСХ | ТОО «Баско» | В течение 2009 г. |  |
| 5. | Ввод в эксплуатацию комбикормового завода | Акт приемочной комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал 2009 г. |  |
| 6. | Выход на запланированные, технологические и проектные показатели комбикормового комплекса | Информация в МСХ | ТОО «Баско» | В течение 2010 г. |  |
| 7. | Ввод в эксплуатацию птицефабрики 2-ой очереди на 420 тыс. курей-несушек | Акт приемочной комиссии | ТОО «Баско» | 2-квартал 2010 г. |  |
| 8. | Ввод в эксплуатацию птицефабрики 3-ей очереди на 420 тыс. курей-несушек | Акт приемочной комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал 2011 г. |  |
| 9. | Выход на запланированные, технологические и проектные показатели птицефабрики | Информация в МСХ | ТОО «Баско» | В течение 2012 г. |  |
| 10. | Ввод в эксплуатацию мясомолочного комплекса с молочным заводом 2-ой очереди | Акт приемочной комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал 2012 г. |  |
| 11. | Выход на запланированные, технологические и проектные показатели мясомолочного комплекса | Информация в МСХ | ТОО «Баско» | В течение 2013 г. |  |
| 12. | Функционирование всего комплекса по технологичес- ким и проектным показателям | Информация в МСХ | ТОО «Баско» | С 4- квартала 2013 г. |  |
| 43. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО «Locomotiv- leasing» | Декабрь 2008 г. | 400 млн. тенге за счет собственных средств |
| 2. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | Генподрядчик, филиал АО «НК «КТЖ» - «Дирекция по проектирова- нию и капитальному строитель- ству», ТОО «Locomotiv- leasing» | Август 2009 г. | 10,036 млрд. тенге заемные средства организации, реализующей проект |
| 44. Продовольственный логистический центр «GEGA» |  |  |  |  |  |
| 1. | Сдача в эксплуатацию | Акт приемочной комиссии | ТОО «Global ecological group» | 4-квартал 2008 г |  |
| 45. Строительство оптового рынка сельхозпродукции в г. Астане (с региональными терминалами) |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение земельных участков для строительства региональных терминалов, получение технических условий | Государствен- ный акт на землю | АО«НК «Продкорпо- рация» | Ноябрь 2008 г. | 298 млн. тенге счет средств республикан- ского бюджета 2008 года |
| 2. | Разработка ТЭО для строительства региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск | ТЭО | АО«НК «Продкорпо- рация» | Декабрь 2008 г. | 220 млн. тенге (из сэкономлен- ных средств, выделенных из республи- канского бюджета в 2007 году на разработку ТЭО и ПСД проекта «Строитель- ство оптового рынка») |
| 3. | Разработка ПСД для строительства оптового рынка сельхозпродукции в г. Астане | ПСД | АО«НК «Продкорпо- рация» | Декабрь 2008 г. | 610 млн. тенге счет средств республикан- ского бюджета 2007 года |
| 4. | Начало строительства оптового рынка в г. Астане | Информация в МСХ | АО«НК «Продкорпо- рация» | Март 2009 г. | 15 398 млн. тенге за счет средств республикан- ского бюджета |
| 5. | Разработка ПСД (поэтапно) для строительства региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск | ПСД | АО«НК «Продкорпо- рация» | Ноябрь 2009 г. |  |
| 6. | Начало строительства региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск | Информация в МСХ | АО«НК «Продкорпо- рация» | Август 2009 г. |  |
| 7. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию оптового рынка в г. Астане | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | АО«НК «Продкорпо- рация» | Декабрь 2010 г. |  |
| 8. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | АО«НК «Продкорпо- рация» | Июль 2011 г. |  |
| 46. Строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Северо-Казахстанской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | АО«НК «Продкорпо- рация», разработчик ТЭО | Март 2009 г. | 50 млн. тенге (из сэкономлен- ных средств, выделенных из республи- канского бюджета в 2007 году на разработку ТЭО и ПСД проекта «Строитель- ство завода по производству биоэтанола») |
| 2. | Разработка ПСД | ПСД | АО«НК «Продкорпо- рация». | Март 2010 г. | до 300 млн. тенге (из сэкономлен- ных средств, выделенных из республи- канского бюджета в 2007 году на разработку ТЭО и ПСД проекта «Строитель- ство завода по производству биоэтанола») |
| 3. | Создание совместно контролируемого предприятия | Устав, учредительные документы | АО«НК «Продкорпо- рация», партнер по проекту | Февраль 2010 г. | 25 млн. тенге за счет средств республикан- ского бюджета |
| 4. | Определение генерального подрядчика на строительство завода | Итоги конкурса, договор подряда | АО«НК «Продкорпо- рация», совместно контролируе- мое предприятие | Апрель 2010 г. | Не требуются |
| 5. | Начало строительства | Информация в МСХ | АО«НК «Продкорпо- рация», совместно контролируе- мое предприятие | Апрель 2010 г. | 416,5 млн. тенге счет средств республикан- ского бюджета |
| 6. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | АО«НК «Продкорпо- рация», совместно контролируе- мое предприятие | Декабрь 2011 г. | 25 391 млн. тенге (в т.ч. 9 758,6 млн. тенге - средства республикан- ского бюджета, 15 632,4 - средства партнера по проекту) |
| 47. Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло и сырого молока в Северо-Казахстанской области |  |  |  |  |  |
| Увеличение мощности завода по первичной переработке семян |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО «Масло-Дел» | Октябрь 2008 г. | 18 млн. долларов США, источники финансиро- вания изыскиваются |
| 2. | Привлечение инвесторов | Соглашение о займе | ТОО «Масло-Дел» | Декабрь 2008 г. |  |
| 3. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО «Масло-Дел» | Февраль 2009 г. |  |
| 4. | Начало строительства | Договор подряда | ТОО «Масло-Дел» | Март 2009 г. |  |
| 5. | Сдача в эксплуатацию | Акт приемочной комиссии | ТОО «Масло-Дел» | Октябрь 2009 г. |  |
| 6. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МСХ | ТОО «Масло-Дел» | Январь 2010 г. |  |
| Строительство промышленно-животноводческих комплексов |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО «Масло-Дел» | Декабрь 2008 г. | 90 млн. долларов США, источники финансиро- вания изыскиваются |
| 8. | Привлечение инвесторов | Соглашение о займе | ТОО «Масло-Дел» | Март 2009 г. |  |
| 9. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО «Масло-Дел» | Май 2009 г. |  |
| 10. | Начало строительства | Договор подряда | ТОО «Масло-Дел» | Май 2009 г. |  |
| 11. | Сдача в эксплуатацию | Акт приемочной комиссии | ТОО «Масло-Дел» | Ноябрь 2009 г. |  |
| 12. | Приобретение КРС племенных пород | Договор закупа | ТОО «Масло-Дел» | Ноябрь 2009 г. |  |
| 13. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МСХ | ТОО «Масло-Дел» | Апрель 2012 г. |  |
| Увеличение мощности комбината по переработке молока |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО «Масло-Дел» | Октябрь 2009г. | 10 млн. долларов США, источники финансиро- вания изыскиваются |
| 15. | Привлечение инвесторов | Соглашение о займе | ТОО «Масло-Дел» | Март 2010 г. |  |
| 16. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО «Масло-Дел» | Декабрь 2010 г. |  |
| 17. | Начало строительства | Договор подряда | ТОО «Масло-Дел» | Октябрь 2010 г. |  |
| 18. | Сдача в эксплуатацию | Акт приемочной комиссии | ТОО «Масло-Дел» | Май 2011 г. |  |
| 19. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МСХ | ТОО «Масло-Дел» | Апрель 2012 г. |  |
| Строительство комбикормового завода |  |  |  |  |  |
| 20. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО «Масло-Дел» | Декабрь 2008 г. | 2 млн. долларов США, источники финансиро- вания изыскиваются |
| 21. | Привлечение инвесторов | Соглашение о займе | ТОО «Масло-Дел» | Май 2009 г. |  |
| 22. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО «Масло-Дел» | Июль 2009 г. |  |
| 23. | Начало строительства | Договор подряда | ТОО «Масло-Дел» | Июль 2009 г. |  |
| 24. | Сдача в эксплуатацию | Акт приемочной комиссии | ТОО «Масло-Дел» | Ноябрь 2009 г. |  |
| 25. | Выход на проект- ную мощность | Информация в МСХ | ТОО «Масло-Дел» | Сентябрь 2010 г. |  |
| 48. Производство биологически чистой продукции (Создание продовольственного пояса г. Алматы) |  |  |  |  |  |
| Создание откормочной площадки на 5 000 голов КРС, строительство мясоперерабатывающего завода |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД | ПСД | ГК «Отес-Атил», разработчик | Ноябрь 2008 г. | 12,0 млрд. тенге, в том числе 2,5 млрд. тенге средства АО «МОК» |
| 2. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | ГК «Отес-Атил», подрядчики | Июль 2009 г. |  |
| 3. | Создание племенного стада, поддержка племенного скотоводства | Отчет | ГК «Отес-Атил» | В течение 2009- 2010 гг. |  |
| 4. | Строительство мясоперерабаты- вающего завода | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | ГК «Отес-Атил», подрядчики | В течение 2009- 2010 гг. |  |
| Увеличение производства риса в 2 раза |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка плана посевных площадей | План | ГК «Отес-Атил» | Ноябрь 2008 г. | 2,8 млрд. тенге за счет собственных средств |
| 6. | Проведение посевных, гидромелиоратив- ных работ | Информация в МСХ | ГК «Отес-Атил» | Ежегодно |  |
| 7. | Увеличение мощности рисового завода | Акт приемочной комиссии | ГК «Отес-Атил» | Сентябрь 2009 г. |  |
| 8. | Очистка каналов, дноукрепительные работы | Информация в МСХ | ГК «Отес-Атил», КВР МСХ | Ежегодно |  |
| Строительство рыбоперерабатывающего завода |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка ПСД | ПСД | ГК «Отес-Атил» | Ноябрь 2008 г. | 1,3 млрд. тенге за счет собственных средств |
| 10. | Начало строительства | Информация в МСХ | ГК «Отес-Атил» | Февраль 2009 г. |  |
| 11. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию | Акт приемочной комиссии | ГК «Отес-Атил», подрядчики | Май 2009 г. |  |
| 12. | Создание прудо- вых хозяйств на Балхаше | Информация в МСХ | ГК «Отес-Атил», КРХ МСХ | В течение 2009- 2010 гг. |  |
| 13. | Организация рыбоохраны и ирригационные работы | Информация в МСХ | ГК «Отес-Атил», КРХ МСХ | В течение 2009- 2010 гг. |  |
| 49. Строительство многофункционального комплекса «Ritz Carlton Astana» в городе Астане |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка эскизного проекта | Эскизный проект | Акимат г. Астаны, МТС | Январь 2009 г. | 18 млн. долл. США |
| 2. | Тендер на проведение строительных работ | Договор о строительстве | ТОО «СР Hotels Astana», генподрядчики | Март 2009 г. |  |
| 3. | Начало строительства | Информация в Правительство | МТС, Акимат г. Астаны | Май 2009 г. | 517 млн. долл. за счет средств инвестора |
| 4. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт госу- дарственной приемочной комиссии | Акимат г. Астаны, генподрядчики | Март 2012 г. |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ                - Министерство сельского хозяйства Республики


                     Казахстан


МИТ                - Министерство индустрии и торговли Республики


                     Казахстан


МТС                - Министерство туризма и спорта Республики


                     Казахстан


МЭМР               - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


                     Республики Казахстан


КВР МСХ            - Комитет по водным ресурсам Министерства


                     сельского хозяйства Республики Казахстан


КРХ МСХ            - Комитет рыбного хозяйства Министерства


                     сельского хозяйства Республики Казахстан


АО "НК "КТЖ"       - акционерное общество "Национальная компания


                     "Қазақстан тeмip жолы"


АО "СНПС-          - акционерное общество "СНПС - АктобеМұнайГаз"


АктобеМунайГаз"


АО "Корпорация     - акционерное общество "Корпорация Ордабасы"


Ордабасы"


АО "АрселорМиттал  - акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау"


Темиртау"


АО "Казатомпром"   - акционерное общество "Казатомпром"


АО "КазАгроФинанс" - акционерное общество "КазАгроФинанс"


АО "Izet           - акционерное общество "Izet Greenhouse"


Greenhouse"


АО "НК             - акционерное общество "НК "Продкорпорация"


"Продкорпорация"


АО "МОК"           - акционерное общество "Мал өнімдері


                     корпорациясы"


ТОО "Шалкия цинк"  - товарищество с ограниченной ответственностью


                     "Шалкия цинк"


ТОО "SBS Steel"    - товарищество с ограниченной ответственностью


                     "SBS Steel"


ТОО "Актюбинская   - товарищество с ограниченной ответственностью


медная компания"     "Актюбинская медная компания"


ТОО "Каспий        - товарищество с ограниченной ответственностью


Цемент"              "Каспий Цемент"


ТОО "Баско"        - товарищество с ограниченной ответственностью


                     "Баско"


ТОО "Locomotiv-    - товарищество с ограниченной ответственностью


leasing"             "Locomotiv-leasing"


ТОО "Global        - товарищество с ограниченной ответственностью


ecological group"    "Global ecological group"


ТОО "Масло-Дел"    - товарищество с ограниченной ответственностью


                     "Масло-Дел"


ТОО "СР Hotels     - товарищество с ограниченной ответственностью


Astana"              "СР Hotels Astana"


ГК "Отес-Атил"     - группа компаний "Отес-Атил"


ТЭО                - технико-экономическое обоснование


ПСД                - проектно-сметная документация


КРС                - крупнорогатый скот

Приложение 2          


к распоряжению Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 6 ноября 2008 года № 268-р

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Строительство Третьего Жанажолского






газоперерабатывающего завода"

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных


Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,


                             руководитель

Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных


Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,


                             заместитель руководителя

Оспанов                    - главный эксперт управления добычи,


Акжол Дуйсебаевич            переработки и транспортировки газа


                             Департамента развития газовой


                             промышленности Министерства энергетики


                             и минеральных ресурсов Республики


                             Казахстан, секретарь

Имашев                     - директор Департамента развития газовой


Тимур Есенгалиевич           промышленности Министерства энергетики


                             и минеральных ресурсов Республики


                             Казахстан

Абдрайымов                 - заместитель акима Актюбинской области


Халижан Серикович

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Организация производства высокоемких танталовых порошков"

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных


Сауат Махмутбаевич           ресурсов Республики Казахстан,


                             руководитель

Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных


Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан,


                             заместитель руководителя

Такелеков                  - начальник управления атомной


Карим Каримкулович           промышленности Департамента ядерной


                             энергетики и атомной промышленности


                             Министерства энергетики и минеральных


                             ресурсов Республики Казахстан,


                             секретарь

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды


Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Тулебаев                   - директор Департамента ядерной


Алмаз Кажкенович             энергетики и атомной промышленности


                             Министерства энергетики и минеральных


                             ресурсов Республики Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления отраслей


Омиргали Токтарович          промышленности Департамента


                             индустриального развития Министерства


                             индустрии и торговли Республики


                             Казахстан

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим






комплексом и комбикормовым заводом"

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики


Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного


Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию),


                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с


Арман Асылханович            проектами акционерного общества


                             "Национальный холдинг "КазАгро" (по


                             согласованию), секретарь

Кусаинова                  - директор Департамента по развитию


Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и


                             Всемирной торговой организации


                             Министерства сельского хозяйства


                             Республики Казахстан

Балахонцев                 - заместитель акима Северо-Казахстанской


Владимир Николаевич          области

Гоман                      - заместитель директора по вопросам


Валерий Иванович             сельского хозяйства товарищества с


                             ограниченной ответственностью "Баско"


                             (по согласованию)

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане"

Келимбетов                 - председатель правления акционерного


Кайрат Нематович             общества "Фонд национального


                             благосостояния "Самрук-Казына" (по


                             согласованию), руководитель

Жаксылыков                 - заместитель акима города Астаны,


Тимур Мекешевич              заместитель руководителя

Байдаулетов                - директор по управлению транспортными и


Нуржан Талипович             промышленными активами акционерного


                             общества "Фонд национального


                             благосостояния "Самрук-Казына"


                             (по согласованию), секретарь

Тушиев                     - главный эксперт управления отраслей


Евгений Турпалэлович         промышленности Департамента


                             индустриального развития Министерства


                             индустрии и торговли Республики


                             Казахстан

Таласпеков                 - первый вице-президент акционерного


Кадыл Секенович              общества "Национальная компания


                             "Қазақстан темір жолы" (по


                             согласованию)

Сарсембаев                 - президент акционерного общества


Казыбек Жумашевич            "Локомотив" (по согласованию)

Лесбаев                    - директор товарищества с ограниченной


Ильяс Намиханович            ответственностью "Lokomotiv-leasing"


                             (по согласованию)

Утвержден           




распоряжением Премьер-Министра




Республики Казахстан      




от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Продовольственный логистический центр "GEGA"

Есимов                     - Аким города Алматы, руководитель


Ахметжан Смагулович

Сапиев                     - начальник Управления


Бахытжан Шаймухаметович      предпринимательства и промышленности


                             акимата города Алматы, заместитель


                             руководителя

Рыспеков                   - начальник отдела Управления экономики


Дастан Адаевич               и бюджетного планирования акимата


                             города Алматы, секретарь

Кусаинова                  - директор Департамента по развитию


Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и


                             Всемирной торговой организации


                             Министерства сельского хозяйства


                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального


Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и


                             торговли Республики Казахстан

Стружихин                  - директор товарищества с ограниченной


Владимир Александрович       ответственностью "Global Ecological


                             Group Almaty" (по согласованию)

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане






(с региональными терминалами)"

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики


Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного


Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию),


                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с


Арман Асылханович            проектами акционерного общества


                             "Национальный холдинг "КазАгро"


                             (по согласованию), секретарь

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства


Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды


Зейнолла Сакенович           Республики Казахстан

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению


Диас-Есимжан Бауржанулы      инвестиционных преференций Комитета по


                             инвестициям Министерства индустрии и


                             торговли Республики Казахстан

Маселов                    - заместитель начальника управления


Медер Хамидуллаевич          предпринимательства и промышленности


                             акимата города Астаны

Ажибеков                   - управляющий директор акционерного


Камиль Бахтиярович           общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию)

Азимов                     - президент корпорации акционерного


Руслан Джумабаевич           общества "Продовольственная контрактная


                             корпорация" (по согласованию)

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывным проектам






"Строительство завода по глубокой переработке пшеницы" и






"Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло






и сырого молока" в Северо-Казахстанской области

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики


Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного


Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию),


                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с


Арман Асылханович            проектами акционерного общества


                             "Национальный холдинг "КазАгро"


                             (по согласованию), секретарь

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства


Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды


Зейнолла Сакенович           Республики Казахстан

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению


Диас-Есимжан Бауржанулы      инвестиционных преференций Комитета по


                             инвестициям Министерства индустрии и


                             торговли Республики Казахстан

Ескендиров                 - заместитель акима Северо-Казахстанской


Самат Сапарбекович           области

Ажибеков                   - управляющий директор акционерного


Камиль Бахтиярович           общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию)

Азимов                     - президент корпорации акционерного


Руслан Джумабаевич           общества "Продовольственная контрактная


                             корпорация" (по согласованию)

Селиванов                  - генеральный директор товарищества с


Павел Геннадиевич            ограниченной ответственностью


                             "Маслодел" (по согласованию)

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Создание производства биологически чистой






сельскохозяйственной продукции в Алматинской области"

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики


Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного


Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию),


                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с


Арман Асылханович            проектами акционерного общества


                             "Национальный холдинг "КазАгро"


                             (по согласованию), секретарь

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства


Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды


Зейнолла Сакенович           Республики Казахстан

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению


Диас-Есимжан Бауржанулы      инвестиционных преференций Комитета по


                             инвестициям Министерства индустрии и


                             торговли Республики Казахстан

Досымбеков                 - заместитель акима Алматинской области


Тынышбай Досымбекович

Ажибеков                   - управляющий директор акционерного


Камиль Бахтиярович           общества "Национальный холдинг


                             "КазАгро" (по согласованию)

Сабанкулов                 - президент корпорации акционерного


Аскар Кабепович              общества "Мал өнімдері корпорациясы"


                             (по согласованию)

Нурланов                   - президент группы компаний "Отес-Атил"


Дуйсенбек                    (по согласованию)

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав






межведомственной рабочей группы по прорывному проекту






"Строительство многофункционального комплекса






"Ritz Carlton Astana" в городе Астане"

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики


Темирхан Мынайдарович        Казахстан, руководитель

Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта


Каирбек Айтбаевич            Республики Казахстан, заместитель


                             руководителя

Никитинский                - председатель Комитета индустрии туризма


Евгений Сергеевич            Министерства туризма и спорта


                             Республики Казахстан, секретарь

Хорошун                    - заместитель акима города Астаны


Сергей Михайлович

Танирбергенов              - управляющий директор товарищества с


Бахтыбай Аманбаевич          ограниченной ответственностью


                             "СР Hotels Astana" (по согласованию)

Приложение 3          


к распоряжению Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 6 ноября 2008 года № 268-р

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 15 апреля 2008 года № 88-р

Закрепление государственных органов и иных организаций






по перечню прорывных проектов и список ответственных








руководителей государственных органов по








реализации этих проектов

| № п/п | Наименование проекта | Ответственный государственный орган | Руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция автодорожного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» | МТК | Шукеев У.Е. |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги «Астана-Щучинск» 1-ой технической категории с 6-ти полосным движением | МТК | Ахметов С.Н. |
| 3. | Строительство железнодорожной линии «Коргас- Жетыген» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 4. | Строительство железнодорожной линии «Мангышлак- Баутино» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 5. | Расширение порта Актау в северном направлении | МТК | Ахметов С.Н. |
| 6. | Строительство железнодорожной линии «Жезказган- Саксаульское» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 7. | Строительство железнодорожной линии «Бейнеу-Шалкар (Саксаульское)» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 8. | Строительство железнодорожной линии «Узень- государственная граница с Туркменистаном» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 9. | Строительство новой автомобильной дороги «Бейнеу-Шалкар» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 10. | Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий | МИТ | Школьник B.C. |
| 11. | Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год | МИТ | Школьник B.C. |
| 12. | Строительство завода по производству металлизованного продукта | МИТ | Школьник B.C. |
| 13. | Строительство горно- металлургического комбината по переработке никель- кобальтовых руд месторождения «Шевченковское» | МИТ | Школьник B.C. |
| 14. | Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции | МИТ | Школьник B.C. |
| 15. | Производство металлургического кремния из жильного кварца | МИТ | Школьник B.C. |
| 16. | Строительство Балхашской ТЭС | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 17. | Строительство перво- го интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 18. | Строительство магистрального газопровода «Бейнеу- Бозой-Шалкар- Акбулак» | МЭМР | Шукеев У.Е. |
| 19. | Развитие горнолыжного курорта «Медеу-Шымбулак» | МТС | Досмухамбетов Т.М. |
| 20. | Создание туристического центра «Жана Иле» в Алматинской области | МТС | Досмухамбетов Т.М. |
| 21. | Создание фармацевтического логистического центра в Казахстане | МЗ | Дерновой А.Г. |
| 22. | Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане | Акимат г. Астаны | Тасмагамбетов И.Н. |
| 23. | Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита «Север-Юг Казахстана» | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 24. | Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 25. | Модернизация национальной электрической сети (1-ый этап) | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 26. | Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан Актюбинская область» | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 27. | Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 28. | Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 29. | Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 30. | Производство по выпуску готовых текстильных изделий | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 31. | Строительство завода по производству поликристаллического кремния | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 32. | Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода | МИТ | Школьник B.C. |
| 33. | Строительство обогатительной фабрики свинцово- цинковой руды и расширение рудника Шалкия | МИТ | Школьник B.C. |
| 34. | Электрометаллурги- ческий завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 240 МВт (I этап) | МИТ | Школьник B.C. |
| 35. | Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторожде- нии «Восход» | МИТ | Школьник B.C. |
| 36. | Строительство нового завода по выпуску шин класса «А», мощностью 4 млн. шт. шин в год | МИТ | Школьник B.C. |
| 37. | Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал- Темиртау» | МИТ | Школьник B.C. |
| 38. | Организация сортопрокатного производства | МИТ | Школьник B.C. |
| 39. | Строительство горно- обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода | МИТ | Школьник B.C. |
| 40. | Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год | МИТ | Школьник B.C. |
| 41. | Строительство Третьего Жанажолско- го газоперерабаты- вающего завода | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 42. | Организация производства высокоемких танталовых порошков | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 43. | Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 44. | Строительство завода по сборке локомоти- вов в г.Астане | АО «Самрук- Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 45. | Продовольственный логистический центр «GEGA» | Акимат г.Алматы | Есимов А.С. |
| 46. | Строительство оптового рынка сельхозпродукции в г.Астана (с региональными терминалами) | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 47. | Строительство завода по глубокой перера- ботке пшеницы в Северо-Казахстанской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 48. | Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло и сырого молока в Северо-Казахстанской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 49. | Создание производства биологически чистой продукции в Алматинской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 50. | Строительство многофункционального комплекса «Ritz Carlton Astana» в городе Астане | МТС | Досмухамбетов Т.М. |

Примечание: расшифровка аббревиатур

МСХ         - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан


МЗ          - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МТК         - Министерство транспорта и коммуникаций Республики


              Казахстан


МТС         - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан


МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


              Республики Казахстан


АО "Самрук- - акционерное общество "Фонд национального


Казына"       благосостояния "Самрук-Казына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан