Об утверждении Плана мероприятий по укреплению мер, направленных на развитие казахстанского содержания в сфере недропользования

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2009 года № 75-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по укреплению мер, направленных на развитие казахстанского содержания в сфере недропользования (далее - План мероприятий).



      2. Государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию):



      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;



      2) представлять раз в год, к 5 декабрю, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.



      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан раз в год к 20 декабря сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.

Премьер-Министр


К. Масимов

Утвержден         


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан    


от 20 мая 2009 года № 75-р

План мероприятий






по укреплению мер, направленных на развитие казахстанского






содержания в сфере недропользования

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Источники финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Общесистемные меры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа структуры импортируемых товаров, в целях определения потенциала их замещения в сфере недропользования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ | 30 июля 2009 года | Не требуются |
| 1.2. | Представление информации в Правительство Республики Казахстан по принятым мерам к недропользователям , не выполняющим контрактные обязательства в части казахстанского содержания (товары, работы, услуги) и привлечении казахстанских кадров | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МТСЗН | 30 июля 2009 года | Не требуются |
| 1.3. | Разработка эффективной системы мониторинга и контроля исполнения всех контрактов по недропользованию и обязательств по казахстанскому содержанию | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "Казахстан- ское контрактное агентство" (по согласованию) | 30 июля 2009 года | Не требуются |
| 1.4. | Разработка эффективной системы мониторинга и контроля казахстанского содержания в закупках национального управляющего холдинга, национальных холдингов, национальных компаний, их дочерних и аффилированных компаний, иных юридических лиц с участием государства и принимать меры в случае выявлении нарушений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), АО "ФНБ "Самрук- Казына" | 31 августа 2009 года | Не требуются |
| 1.5. | Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, устанавливающие нижний порог казахстанского содержания в сфере недропользования | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ | 30 июля 2009 года | Не требуются |
| 1.6. | Проведение совещаний с участием крупных недропользователей для выработки плана по сотрудничеству и заключения меморандумов, с установлением сроков и обязательств сторон в конкретных инвестиционных проектах в части казахстанского содержания | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ | 30 июля 2009 года | Не требуются |
| 2. Кадровая политика |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение потребности в казахстанских специалистах и рабочих в добывающих отраслях промышленности (сфере недропользования) | Информация в МОН | МЭМР (созыв), МТСЗН | Июль, ежегодно | Не требуются |
| 2.2. | Проведение анализа прогнозной потребности предприятий в инженерных кадрах, по результатам внесение предложения по подготовке кадров по техническим специальностям в сфере недропользования в рамках государственного образовательного заказа в вузах страны и за рубежом | Предложе- ние в МОН | МЭМР (созыв), МТСЗН, МИТ | Июль, ежегодно | Не требуются |
| 2.3. | Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки казахстанских кадров для замены иностранных специалистов и рабочих за счет средств недропользователей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ, МТСЗН | 20 ноября 2009 года | За счет средств недрополь- зователей |
| 3. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка программы освоения новых видов продукции на отечественных предприятиях в сфере недропользования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ | 20 ноября 2009 года | Не требуются |
| 3.2. | Освоение отечественными товаропроизво- дителями новых видов производств с высокой долей казахстанского содержания в сфере недропользования | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ, МОН, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию) | 20 ноября 2009 года | Не требуются |
| 4. Научно-техническое и инновационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление перечня инвестиционных и инновационных проектов, поддержанных институтами развития и банками второго уровня, направленных на увеличение казахстанского содержания и выпуска конкуренто- способной продукции в сфере недропользования | Предложе- ние в МИТ | МЭМР (созыв), МТК, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), | 20 ноября 2009 года | Не требуются |
| 4.2. | Разработка предложений по системному финансированию комплексных и целевых научно-технических программ, направленных на увеличение доли казахстанского содержания в сфере недропользования | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МИТ, МОН, МЭБП | 20 ноября 2009 года | Не требуются |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение прозрачности доведения информации о планируемых и проведенных результатах конкурсов по закупкам недропользова- телями и их сервисными (подрядными) компаниями оборудования, комплектующих, их потребности на рассматриваемый период | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | Ежеквар- тально к 25 числу | Не требуются |

Примечание:

 расшифровка аббревиатур:


МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан


МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан


МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан


МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан


МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан


МТК  - Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан