О создании Республиканского управляющего центра по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2010 года № 26-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2014 года № 970

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.09.2014 № 970.

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" по вопросам осуществления форсированного индустриально-инновационного развития страны:


      1. Создать:


      1) Республиканский управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (далее - РУЦ), с возложением на него функций по координации хода реализации инвестиционных проектов, в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;


      2) республиканские проектные группы по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов (далее - Группы) в составе согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.


      2. Координационным советам по форсированному индустриальному развитию областей, города республиканского значения и столицы как региональным управляющим центрам по форсированному индустриально-инновационному развитию (далее - Центры) осуществлять координацию хода реализации инвестиционных проектов.


      3. Распределить инвестиционные проекты между:


      Группами согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;


      Центрами согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.


      4. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан:


      осуществлять координацию деятельности Групп и Центров;


      определить организацию, которая будет проводить независимый мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным распоряжением Премьер-Министра РК от 27.05.2010 № 77-р.


      5. Руководителям Групп, Центров:


      проводить заседания Групп и Центров не реже одного раза в месяц с выездом непосредственно на объекты и строительные площадки;


      представлять отчеты в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан:

      ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;

      ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными распоряжениями Премьер-Министра РК от 27.05.2010 № 77-р; от 23.01.2012 № 10-р.


      6. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информировать РУЦ о ходе реализации инвестиционных проектов.

      Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным распоряжением Премьер-Министра РК от 27.05.2010 № 77-р.


      7. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить:

      1) бесперебойное функционирование информационной системы "Управление инвестиционными процессами в Республике Казахстан"; 

      2) доступ всем заинтересованным государственным органам к Порталу инвестиционных проектов Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 7 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 04.04.2012 № 64-р.


      8. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2010 года № 8-р "О штабах по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов".

Премьер-Министр                            К. Масимов

Приложение 1        

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Состав

Республиканского управляющего центра

по форсированному индустриально-инновационному развитию

Республики Казахстан

Сноска. Состав в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

Премьер-Министр Республики Казахстан, руководитель

      Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан, заместитель руководителя

      Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан

      Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      Министр окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

      Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      Министр образования и науки Республики Казахстан

      Министр здравоохранения Республики Казахстан

      Министр экономики и бюджетного Республики Казахстан

      Министр сельского хозяйства Республики Казахстан

      Министр нефти и газа Республики Казахстан

      Министр регионального развития Республики Казахстан

      Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан

      председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию)

      председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию)

      председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию)

      исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (по согласованию)

      заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Hуp Отан» (по согласованию)

Приложение 2        

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Состав

республиканских проектных групп по контролю за ходом реализации

нвестиционных проектов

Сноска. Состав в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

Республиканская проектная группа Министерства транспорта и

коммуникаций Республики Казахстан по контролю за ходом

реализации инвестиционных проектов

Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, руководитель

      первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      первый заместитель акима Алматинской области

      первый заместитель акима Западно-Казахстанской области

      заместитель акима Кызылординской области

      заместитель акима Южно-Казахстанской области

      первый заместитель акима Актюбинской области

      первый заместитель акима Жамбылской области

      председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию)

Республиканская проектная группа Министерства индустрии и новых

технологий Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан, руководитель

      первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      вице-министр регионального развития Республики Казахстан

      вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      вице-министр окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

      вице-министр образования и науки Республики Казахстан

      вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      первый заместитель акима Павлодарской области

      заместитель акима Костанайской области

      заместитель акима Актюбинской области

      заместитель акима Карагандинской области

      заместитель акима Восточно-Казахстанской области

      заместитель акима Алматинской области

      аким города Экибастуза

      директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» (по согласованию)

      генеральный директор компании «Kazakhmys Project LLC» (по согласованию)

      первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию)

Республиканская проектная группа Министерства нефти и газа

Республики Казахстан по контролю за ходом

реализации инвестиционных проектов

Министр нефти и газа Республики Казахстан, руководитель

      вице-министр регионального развития Республики Казахстан

      первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      вице-министр нефти и газа Республики Казахстан

      первый заместитель акима Алматинской области

      первый заместитель акима Актюбинской области

      первый заместитель акима Атырауской области

      заместитель акима Южно-Казахстанской области

      первый заместитель акима Мангистауской области

      заместитель акима Кызылординской области

      директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      начальник Урало-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

      председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (по согласованию)

      генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью

      «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» (по согласованию)

      председатель совета директоров акционерного общества «Атырау-Жарык» (по согласованию)

      председатель правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию)

      генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Газопровод Бейнеу–Шымкент» (по согласованию)

      заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию)

Республиканская проектная группа Министерства

регионального развития Республики Казахстан по контролю

за ходом реализации инвестиционных проектов

вице-министр регионального развития Республики Казахстан, руководитель

      первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан

      заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан

      заместитель акима Алматинской области

      заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию)

Республиканская проектная группа Национального космического

агентства Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан, руководитель

      первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      заместитель Председателя Национального космического агентства Республики Казахстан

      директор Департамента сопровождения космических проектов Национального космического агентства Республики Казахстан

Приложение 3       

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Распределение

инвестиционных проектов между республиканскими проектными

группами по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

Сноска. Распределение инвестиционных проектов в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 23.01.2012 № 10-р; с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 04.04.2012 № 64-р.

| № п/ п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Срок выхода на проектную мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства нефти и газа Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 1 | Строительство интегрированного газо-химического комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.") | 2010 – 2016 г.г. | декабрь 2016 г. | 1-квартал 2020 г. |
| 2 | Строительство газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз") | 2010 – 2019 г.г. | декабрь 2019 г. | 4-квартал 2019 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 3 | Строительство противопаводкого Коксарайского контррегулятора на реке Сырдарья (заявитель – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан) | 2008 – 2011 г.г. | 1-очередь – март 2010 г. 2-очередь – декабрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 4 | Строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Bozshakol") | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 2-квартал 2017 г. |
| 5 | Строительство Актогайского горнообогатительного комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Aktogay") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 6 | Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома с использованием инновационных технологий (заявитель – акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром") | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 7 | Строительство завода по производству металлизованного продукта (заявитель – акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 8 | Производство самоходных зерноуборочных комбайнов ESSIL КЗС-740 и другой сельскохозяйственной техники (заявитель – акционерное общество "АгромашХолдинг") | 2003 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2019 г. |
| 9 | Строительство инфраструктуры Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" (заявитель – акционерное общество "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос") | 2005 – 2018 г.г. | декабрь 2018 г. | 4-квартал 2018 г. |
| 10 | Реконструкция и модернизация Акбакайской золотоизвлекательной фабрики (заявитель – акционерное общество "АК "Алтыналмас") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 11 | Диверсификация и расширение ферросплавного производства и его сырьевой базы с доведением мощности до 300 тыс. тонн ферросплавов в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Таразский металлургический завод") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 12 | Увеличение мощности производства золота до 1 тонны (заявитель – акционерное общество "ГОК Торт Кудык") | 2007 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 13 | Развитие и модернизация АО "Арселор Миттал Темиртау" с увеличением производства стали до 6 млн. тонн в год (заявитель – акционерное общество "Арселор Миттал Темиртау") | 2010 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 14 | Строительство электросталеплавильного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский литейный завод" | 2011 – 2013 г.г. | август 2013 г. | 4- квартал 2015 г. |
| 15 | Строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника, производительностью 1,5 млн. тонн руды в год на месторождении Бакырчик (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бакырчикское горнодобывающее предприятие") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 15-1 | Строительство туристско- развлекательного комплекса в границах специальной экономической зоны "Бурабай" в районе Бурабай Акмолинской области (заявитель — товарищество с ограниченной ответственностью "Tourism Borovoe City") | 2009-2021 г.г. | декабрь 2021 г. | 3-квартал 2022 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" (заявитель – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан) | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области (заявитель – Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан) | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2012 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства туризма и спорта Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 18 | Исключена распоряжением Премьер-Министра РК от 04.04.2012 № 64-р |  |  |  |
| 19 | Исключена распоряжением Премьер-Министра РК от 04.04.2012 № 64-р |  |  |  |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Национального космического агентства Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 20 | Создание системы спутниковой связи и вещания "KazSat" (заявитель – Национальное космическое агентство Республики Казахстан) | 2006 – 2014 г.г. | июнь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 21 | Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур" (заявитель – Национальное космическое агентство Республики Казахстан) | 2005 – 2017 г.г. | декабрь 2017 г. | 4- квартал 2021 г. |
| 22 | Создание сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (заявитель – Национальное космическое агентство Республики Казахстан) | 2008 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 23 | Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан (заявитель – Национального космического агентства Республики Казахстан) | 2006 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |  |  |  |  |
| 24 | Создание современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Crown Батыс") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 25 | Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника (заявитель – акционерное общество "Қазақ- тан мақтасы") | 2008 –2010 г.г. | март 2010 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 26 | Строительство птицефабрики товарищество с ограниченной ответственностью "Здоровые продукты" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Здоровые продукты") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 27 | Производство плодоовощной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЭкоСтандарт") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 28 | Строительство откормочной площадки до 5000 голов КРС с двумя племенными хозяйствами-репродукторами до 1 010 голов КРС каждая (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "KazBeef Ltd") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |  |  |  |  |
| 29 | Строительство Мойнакской ГЭС (заявитель – акционерное общество "Самрук-Энерго") | 2006 – 2011 г.г. | декабрь 2011г. | 1-квартал 2012 г. |
| 30 | Реконструкция и модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз") | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 31 | Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 32 | Строительство 12 трансформаторных подстанций в г. Алматы и Алматинской области ("Кенсай", "Медеу", "Шымбулак", "Новая", "Отрар", "Алатау", "КазГУ", "Топливная", Ерменсай", "Алтай", "Мамыр", "Новая-3А") (заявитель – акционерное общество "Самрук-Энерго") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 33 | Создание мощностей по производству грузовых вагонов в Республике Казахстан (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская вагоностроительная компания") | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 34 | Расширение производства АО "Химфарм" (заявитель – акционерное общество "Химфарм") | 2009 – 2013 г.г. | июнь 2013 | 1-квартал 2016 г. |
| 35 | Строительство железнодорожной линий "Жетыген – Коргас" (1-ый пусковой комплекс – 2011 год; 2-ой пусковой комплекс – 2012 год) (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Teмip Жолы") | 2009 – 2012 г.г. | 1-комплекс – декабрь 2011 г. 2-комплекс – декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 36 | Строительство новой железнодорожной линии "Узень – государственная граница с Туркменистаном" (1-ый пусковой комплекс – 2011 год; 2-ой пусковой комплекс – 2012 год) (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы") | 2009 – 2012 г.г. | 1-комплекс – ноябрь 2011 г. 2-комплекс – декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 37 | Строительство Балхашской ТЭС (заявитель – акционерное общество "Самрук-Энерго") | 2011 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2017 г. |
| 38 | Строительство ПС 500 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ (заявитель – акционерное общество "KEGOC") | 2010 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 39 | Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. №3 (заявитель – акционерное общество "Самрук-Энерго") | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 40 | Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1 (заявитель – акционерное общество "Самрук-Энерго") | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 1-квартал 2017 г. |
| 41 | Модернизация Шардаринской ГЭС (заявитель – акционерное общество "Самрук-Энерго") | 2011 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 1-квартал 2017 г. |
| 42 | Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап (заявитель – акционерное общество "KEGOC") | 2010 – 2016 г.г. | декабрь 2016 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 43 | Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тысяч тонн в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "СКЗ-Казатомпром" | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 44 | Строительство суспензионно- флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казфосфат") | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2019 г. |
| 45 | Организация производства электровозов (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "Қазастан тeмip жолы") | 20011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 46 | Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС (заявитель – акционерное общество "KEGOC") | 2010 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 47 | Организация производства пассажирских вагонов "Talgo" в городе Астана (заявитель – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 48 | Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) (заявитель – акционерное общество "Казахтелеком") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 49 | Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KAZ PV (Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, г.Астана) (заявитель проекта – акционерное общества "Национальная атомная компания "Казатомпром") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 50 | Cеверо-Каспийская Экологическая База Реагирования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |

Приложение 4       

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Распределение

инвестиционных проектов между региональными управляющими

центрами по форсированному индустриально-инновационному

развитию

Сноска. Распределение инвестиционных проектов в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 23.01.2012 № 10-р; с изменением, внесенным распоряжением Премьер-Министра РК от 04.04.2012 № 64-р.

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Срок ввода в эксплуа- тацию объекта | Срок выхода на проектную мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Акмолинской области |  |  |  |  |
| 1 | Дальнейшее освоение Васильковского месторождения золота и строительство золотоизвлекательной фабрики (заявитель – акционерное общество "Васильковский ГОК") | 2007 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 2 | Строительство дробильно-обогатительной фабрики по переработке и обогащению железных руд (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 3 | Теплицы на 3,56 га (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью "Тепличные технологии Казахстана") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 4 | Мясоперерабатывающий комплекс (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Агропродукт") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 5 | Создание откормочной площадки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Острогорское") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 6 | Строительство кирпичного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Кереге-Астана") | 2007 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 7 | Откормочная площадка и мясокомбинат (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "SC FOOD") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2016 г. |
| 8 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "BI-Cement") | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2015 г. |
| 9 | Строительство завода по выпуску керамического кирпича (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ENKI") | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 10 | Откормочная площадка (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Щучинский гормолзавод") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2016 г. |
| 11 | Строительство молочного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Родина") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 12 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агример Астык") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 13 | Строительство цементного завода мощностью 2 млн.тонн/год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Кокше-Цемент") | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 14 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Хлебоприемное предприятие "Тонкерис") | 2010 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 15 | Организация производства изделий из древесины (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания КазЛес") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 16 | Строительство завода № 2 по производству безалкогольных напитков (заявитель – акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 17 | Комплекс зернохранилищ мощностью 110 тыс. тонн (заявители - товарищества с ограниченной ответственностью "Жаркаинская нива", "Запорожье", "Бауманское-07", "Атбасарская нива", "Алиби-Жаркаин"") | 2010 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 18 | Завод по производству бумажных салфеток (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ASAD company") | 2008 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 19 | Производство водопроводных и газопроводных пластиковых труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорский трубный завод "Арыстан") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 20 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Даржан Групп") | 2009 – 2011 г.г. | январь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 21 | Строительство зернохранилища объемом 14,6 тыс.тонн с установкой линии по очистке и сушке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Зерендинский ХПП") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 22 | Разработка золотосодержащих руд Новоднепровского рудного поля (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Голд Ленд") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 23 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Урожай") | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 24 | Реконструкция искусственной взлетно- посадочной полосы и аэровокзала аэропорта г. Кокшетау (заявитель – акционерное общество "Авиакомпания Кокшетау") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 25 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "RAMADAN PRO") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 25 | Сушильный комплекс для сушки, очистки и хранения семян масличных, бобовых и зерновых культур (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 27 | Строительство птицефабрики по производству пищевого куриного яйца (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Уш Булак - 2005") | 2011 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 28 | Строительство птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью АПП "Астраханская птица") | 2011 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 1 квартал 2014 г. |
| 29 | Строительство мельничного комплекса и элеватора (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Буланды-Астык") | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 30 | Зернохранилище емкостью 30 тыс. тонн зерна в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ХПП Арна") | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 31 | Создание хозяйства-репродуктора на 750 голов маточного поголовья КРС (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АКА") | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 1 квартал 2014 г. |
| 32 | Завод по производству химических средств защиты растений (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Astana-Nan Chemicals") | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 1 квартал 2014 г. |
| 33 | Строительство лаборатории по агрохимическому обследованию почвы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агрокомплексэксперт") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 2 квартал 2012 г. |
| 34 | Строительство комплекса по производству семян зерновых и зернобобовых культур высших репродукций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "НПЦЗХ им. А.И.Бараева") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 1 квартал 2013 г. |
| 35 | Хлебоприемное предприятие, хранение и переработка зерна (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью "KazGrain-Trade") | 2011 - 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 36 | Завод по переработке масличных культур (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агример-Астык") | 2010 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Актюбинской области |  |  |  |  |
| 37 | Завод по производству керамических изделий (кирпич, блоки) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ситал-2") | 2007 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 38 | Завод по производству керамического кирпича (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтрой-Монтаж") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 39 | Локализация производства медицинской техники в Республике Казахстан. Компьютерные томографы на 16 срезов (заявитель – акционерное общество "Актюбрентген") | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 40 | Транспортно-логистический центр в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Центр") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 41 | Молочно-товарная ферма на 1100 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Айс") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 42 | Животноводческий комплекс в селе Бестамак (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Парижская коммуна XXI") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 43 | Вторая очередь Жанажолской ГТЭС (заявитель – акционерное общество "Актобемунайфинанс") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2010 г. |
| 44 | Подземный рудник-шахта на месторождении "Восход" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Восход-Ориел") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 45 | Тепличный комплекс (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Izet Greenhouse") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 46 | Завод № 4 по подготовке нефти (заявитель – акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 47 | Компрессорная станция по закачке неочищенного газа в пласт на месторождении Жанажол (заявитель – акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 48 | Насосная станция по сепарации и перекачке газа с месторождения Северная Трува на ЖГПЗ-3 (заявитель – акционерное общество "СНПС Актобемунайгаз") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 49 | Обогатительная фабрика по переработке золотосодержащих руд на месторождении "Юбилейное" и строительство рудника (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Юбилейное") | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 50 | Обогатительная фабрика № 2 по переработке медно-медноцинковых руд (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская медная компания") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 51 | Производство фосфоритной муки на базе Чилисайского месторождения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Темир Сервис ЛТД") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 52 | Строительство химического комбината по производству сложных минеральных удобрений из фосфоритовой руды (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Chilisai Chemicals") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 53 | Строительство комплекса по переработке руды и производству катодной меди (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "KazCopper") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 54 | Завод по производству лекарственных средств (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Велес Актобе ЛТД") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 55 | Создание системы по утилизации попутного газа на месторождениях Лактыбай и Каратобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 56 | Производство аммонита (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КазЦКУБ Нитрохим") | 2008 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 57 | Расширение мощности птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Рамазан") | 2009 – 2010 г.г. | апрель 2010 г. | 2-квартал 2010 г. |
| 58 | Овощехранилище в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Центр развития бизнеса") | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 59 | Расширение мощности птицефабрики (заявитель – акционерное общество "Коктас-Актобе") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 60 | Завод по производству вибропрессованных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСтройКомпани") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 61 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Текше Тас") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 62 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ТемиржолКурылысАтырау") | 2006 – 2010 г.г. | август 2010 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 63 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мугалжар Нефтестрой") | 2008 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 64 | Реконструкция нефтебазы (заявитель Актюбинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Sinooil") | 2008 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 3-квартал 2010 г. |
| 65 | Комплекс по утилизации газа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 66 | Освоение Велиховского месторождения железных руд со строительством обогатительной фабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Темир ВС") | 2012 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4квартал 2015 г. |
| 67 | Третий Жанажолский газоперерабатывающий завод (заявитель – акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз") | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 68 | Модернизация производства металлоконструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинский завод металлоконструкций") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 69 | Холодильный комплекс и камера газации для овощей и фруктов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ "Каргала", акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 70 | Цех по производству извести (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Неохим", акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 71 | Создание племенной базы овец едильбайской породы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Едильбай- Элит", акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Актобе") | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 72 | Тепличный комплекс на 2 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Тагам", акционерное общество Социально-предпринимательская корпорация "Актобе") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 73 | Транспортно-логистический центр. Создание овощного терминала (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ШИМ", акционерное общество"Социально- предпринимательская корпорация "Актобе") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 74 | Цех по производству полиуретановой композиции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ПолимерМунайГаз") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 75 | Строительство рудника на месторождении "Приорское" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Коппер Текнолоджи") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 76 | Завод по производству полиэтиленовых труб (газовые трубы высокого давления) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбстройхиммонтаж") | 2011 г. | март 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 77 | Производство металлочерепицы, профнастилла и других строительных материалов (заявитель – Актюбинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Агран") | 2011 г. | февраль 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 78 | Молочно-товарная ферма на 500 голов КРС в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Анди") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 79 | Овощехранилище в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Килико-тун") | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 80 | Мобильное битумное хранилище с емкостью 375 тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Южпромснаб") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 81 | Строительство завода по выпуску поролона, изделий из вторичного поролона (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Южпромснаб") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 82 | Производство тепловой изоляции для труб (пенополиуретан) (заявитель – ПТ Казтеплоэнергомонтаж") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 83 | Строительство мини-цеха по производству сварочных электродов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Электрод и К-Актобе") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 84 | Завод по производству активированного и не активированного минерального порошка (для автодорожного покрытия) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Даму Жол") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 85 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КТП") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 86 | Мобильный асфальтовый завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КТП") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 87 | Завод по производству асфальтового бетона (1 этап) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ИСК "Дастан") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 88 | Производство полимерно-композитных материалов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тенуса") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 89 | Установка очистки и закачки сточных вод в пласт на месторождении Кенкияк надсолевое (заявитель – акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 90 | Газлифтная компрессорная станция на месторождении Кенкияк подсолевое (заявитель – акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 91 | Реконструкция птицефабрики "Аккус" (3 этап) (заявитель – акционерное общество "Коктас-Актобе") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 92 | Производство искуственного камня из кварца (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Бекарыс") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 93 | Бумажная фабрика (заявитель – акционерное общество "Коктас Актобе") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 94 | Создание сборочного производства сеялок и зерновых комплексов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Себек Агро") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1 квартал 2013г |
| 95 | Фармацевтическое производство лекарственных средств в г.Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ТК Фарм Актобе") | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 3 квартал 2014 г. |
| 96 | Цех по переработке мясных продуктов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеЖилкомплект") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 97 | Строительство макаронной фабрики в Хромтауском районе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинский комбинат хдебопродуктов") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 98 | Строительство установки переработки попутного нефтянного газа (1-очередь) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "НарГазИнжиринг") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Алматинской области |  |  |  |  |
| 99 | Строительство завода по производству одноразовых систем для инфузионных растворов Енбекшиказахский район с. Кырбалтабай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтомед") | 2008 – 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 100 | Строительство фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и других лекарственных средств (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Парентерал Драгз Казахстан") | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 101 | Строительство фармацевтического завода "ЭЛЕАС" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ПФК "ЭЛЕАС") | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 102 | "Строительство фармацевтического завода по выпуску изделий медицинского назначения и лекарственных средств" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Dolce") | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 103 | Строительство завода по переработке природного камня, Жамбылский район ст. Копа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "TASKOM KZ") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 104 | Строительство многопрофильного логистического комплекса п. Жаналык Талгарский район (заявитель – акционерное общество "ЮСКО Логистикс Интернешнл") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 105 | Строительство завода по производству соевого масла, Илийский район, с. Чапаево (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Сарыбулак") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 106 | Завода по производству молочной продукции Danone Berkut (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Danone Berkut") | 2009 - 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 107 | Строительство теплицы на 3,65 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Green House - Зеленый дом") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 108 | Строительство Каратальской ГЭС-4 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 109 | Строительство каскада малых ГЭС на р. Коксу (Строительство Рудничных ГЭС-1 - 2013г; Строительство Рудничных ГЭС-2 – 2014 год) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью Датанг-ТТ-Энерджи") | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 110 | Строительство завода по производству стального гнутого профиля (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ILNO Group") | 2008 г. – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 111 | Строительство теплицы в городе Капшагай, промзона "Арна" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Green Land Alatau") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 112 | Освоение индустриальных (стационарных, тяговых) свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, ранее не выпускавшихся в Казахстане (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 113 | Завод по производству детского питания на молочной основе, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Казахской академии питания "Амиран") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 114 | Завод по переработке сои, Коксуский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Экстра") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 115 | Плодоконсервный завод и выращивание плодоовощной продукции по технологии капельного орошения, Енбекшиказахский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Иссыкский плодоконсервный завод") | 2009 – 2010 г.г. | сентябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 116 | Строительство установки по переработке нефти, Алакольский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Dostyk Refinery") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 117 | Строительство завода по производству премиксов и концентратов, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Кормовик-Евротехнология") | 2010 – 2011 г.г. | апрель 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 118 | Строительство молочного завода, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Байсерке Агро") | 2009 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 119 | Реализация проекта по крупно - узловой сборке грузовых автомобилей и автобусов Hуundai (первая очередь), Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Auto Trans") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 120 | Строительство завода по производству профильных труб, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Sonіk") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 121 | Строительство завода по производству асфальта, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ЮрИнвСтрой") | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 122 | Создание мясоперерабатывающего комплекса с производством блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Байсерке Агро") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 123 | Строительство современного цеха по производству облицовочной плитки из гранита, Жамбылский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Курты") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 124 | Строительство овощехранилище мощностью хранения 13 000 тонн, г.Капшагай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "НурАгро") | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 125 | Строительство завода по переработке рыбы, Жамбылский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Женис2006") | 2009 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 126 | Строительство фармацевтического завода, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Султан") | 2007 – 2012 г.г. | апрель 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 127 | Строительство оросительной сети для капельного орошения на площади 800 га Карасайский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "AS Group co. LTD") | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 128 | Строительство и обустройство завода по переработки золотосодержащих руд на месторождении Далабай методом кучного выщелачивания Коксуйский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысугеомайнинг", товарищество с ограниченной ответственностью "Палм-Ес") | 2010 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 129 | Строительство теплицы по испанской технологии на площади 4 га, с.Дарбазакум, Панфиловского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Байсерке Агро") | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 130 | Строительство завода по производству фильтров для автомобильного транспорта, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казфильтр") | 2010 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 131 | Строительство завода по выпуску полипропиленовых мешков, Панфиловский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал") | 2010 – 2012 г.г. | май 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 132 | Строительство города-спутника Growing City в Алматинской области (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "G4 City") | 2013 – 2031 г.г. | декабрь 2031 г. | 4-квартал 2031 г. |
| 133 | Строительство фармацевтицеского завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Глобал Фарм") | 2012 – 2014 г.г. | июнь 2014 г. | 4-кварт 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Атырауской области |  |  |  |  |
| 134 | Строительство завода по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных установок и оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КазТурбоРемонт") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 135 | Завод по производству пищевой и технической соли (заявитель–товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Salt") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 136 | Строительство завода по производству сухих строительных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "БИАС ТЭК") | 2006 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 137 | Завод по выпуску облегченных панелей для жилищного строительства (заявитель товарищество с ограниченной ответственностью "Констракшн KZ") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 138 | Завод по производству одноразовых шприцов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Брандо") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 139 | Расширение завода по производству одноразовых шприцов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Брандо") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 140 | Завод по производству систем для вливания инфузионных растворов и одноразовых перчаток (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Брандо") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 141 | Строительство металлургического комбината по производству металлопроката в г. Кульcapы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Металлпродукт") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 142 | Строительство IV-очереди расширения Атырауской ТЭЦ мощностью на 75 МВт (заявитель – акционерное общества "Атырауская ТЭЦ") | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 1-квартал 2011 г. |
| 143 | Теплица и овощехранилище (заявитель – коммунальное государственное предприятие "Жайык Агро") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 144 | Завод по производству металлопластиковых труб (заявитель – корпорация "Шеврон Мунайгаз Инк.") | 2010 – 2011 г.г. | февраль 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 145 | Производство различных уплотнительных прокладок для нефтепромыслового оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Новус Силинг Каспиан") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 146 | Сервисный центр по ремонту и модернизации насосного оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Флоусерв Казахстан") | 2010 – 2011 г. г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 147 | Производство вертикальных резервуаров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карашунгил") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 148 | Завод по выпуску химических реагентов для нефтяной промышленности (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Рауан Налко") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 149 | Производство строительного инвентаря (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карашунгил") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 150 | Производство трейлеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карашунгил") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 151 | Завод по производству гипохлорита натрия (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Туз") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 152 | Строительство второй очереди теплицы и овощехранилища (заявитель – коммунальное государственное предприятие "Жайык Агро") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 153 | Овощехранилище (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Орда") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 154 | Производство газопоршневых электростанций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сагат Энерджи") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 155 | Завод по выпуску камышитово-стружечной плиты (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Досжан и Компания") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 156 | Завод по переработке рыбной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Каспиан Фиш Атырау") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Восточно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 157 | Создание производства радиационо-сшитого полиэтилена и термоусаживаемых манжет и лент (заявитель – акционерное общество "Парк ядерных технологий", товарищество с ограниченной ответственностью "Kazfoam") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 158 | Реконструкция чугунно-литейного цеха № 10 под производство стального вагонного литья (заявитель – акционерное общество "Востокмашзавод") | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 159 | Строительство цементного завода по "сухому способу" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казахцемент") | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 160 | Строительство медеплавильного и электролизного заводов Усть-Каменогорского металлургического комплекса, 70 000 тонн к/меди в год (заявитель – акционерное общество "Казцинк") | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 161 | Завод по производству титановых слитков и сплавов на базе акционерного общества "УК ТМК" (заявитель – акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат") | 2007 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 162 | Реконструкция и модернизация кожевенного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат") | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 163 | Расширение акционерного общества "Усть-Каменогорская птицефабрика" до 20 тыс.тонн мяса в год (заявитель – акционерное общество Усть-Каменогорская птицефабрика") | 2009 – 2012 г.г. | апрель 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 164 | Создание овощехранилища (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТАНур плюс") | 2009 – 2010 г. г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 165 | Производство полиэтиленовых труб (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "Усть-Каменогорский завод полиэтиленовых труб") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 166 | Производство силовых и контрольных кабелей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "EAST INDUSTRI COMPANI Ltd") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 167 | Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск (заявитель – акционерное общество "Азия Авто") | 2010 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 168 | Реконструкция завода медицинских препаратов товарищества с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания "Ромат" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания "Ромат") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 169 | Модернизация производственных мощностей, расширение номенклатуры производимой продукции (заявитель – акционерное общество "Усть-Каменогорский арматурный завод") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 170 | Реконструкция цинкового производства РМК (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк") | 2008 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 171 | Техническое перевооружение (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинкмаш") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 172 | Развитие рудных тел на нижних горизонтах Тишинского рудника (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк") | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 173 | Строительство санаторно-курортного гостиничного комплекса на побережье озера Алаколь (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бугаз") | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 174 | Модернизация аэропортовой инфраструктуры, обновление парка воздушных судов (заявитель – акционерное общество "Семейавиа") | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 175 | Производство тепловых насосных установок (заявитель – акционерное общество "НАК "Казатомпром") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 176 | Сборочное производство трактора "Беларус-3022ДЦ.1" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СемАЗ") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 177 | Строительство овощехранилища на 4000 тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Приречное") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 178 | Строительство макаронной фабрики с приобретением линии по производству короткорезных макарон (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский комбинат продуктов питания") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 179 | Организация производства ультрапастеризованного молока (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-молоко") | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 180 | Производство растительного масла, мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции (заявитель – акционерное общество "социально-предпринимательская корпорация "Триумф Агро") | 2008 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 181 | Производство тормозных колодок для передвижного ж/д состава (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КХ "Игеру") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 182 | Увеличение объема фанерной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворит") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 183 | Утилизация и переработка изношенных транспортных шин в резиновую крошку различных фракции с использованием передовых технологий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КХ "Игеру") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 184 | Производство комовой негашенной извести (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Теньши") | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 185 | Развитие и модернизация нерестово-вырастного хозяйства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", акционерное общество "Социально предпринимательская корпорация "Ертіс") | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 186 | Внедрение капельного орошения в полеводстве и строительство картофелехранилища на 500 тонн (заявитель – индивидуальный предприниматель Мухамеджанов) | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 187 | Производство войлока и войлочных изделий (заявитель – Социально предпринимательская корпорация "Аягоз Суырлы") | 2009 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 188 | Модернизация и расширение завода железо-бетонных изделий комбината строительных материалов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-Шыгыс") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 189 | Реконструкция и модернизация ТГ№ 1 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Согринская ТЭЦ") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 190 | "Перепрофилирование птицефабрики яичного направления на производство мяса бройлерной птицы" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Семейкус") | 2011 – 2012 г.г. | 1-очередь – ноябрь 2011 г., 2-очередь – ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г |
| 191 | Модернизация производственных мощностей для производства социального хлеба (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Хлебобулочный комбинат "Аксай-нан") | 2011 г. (1-очередь) | 1-очередь – декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Жамбылской области |  |  |  |  |
| 19 | Расширение и модернизация производства ферросплавов Таразского металлургического завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Таразский металлургический завод") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 193 | Строительство цеха по обработке гранита и изделий из него на станции Кияхты Мойынкумского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АльБасар") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 194 | Строительство завода по переработке сырой нефти в селе Аса Жамбылского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Амангельдинский газоперерабатывающий завод") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 195 | Строительство электрометаллургического мини-завода в городе Тараз (заявитель – акционерное общество "Запчасть") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 196 | Строительство сталеплавильного цеха в городе Жанатас (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью "Металлургический комбинат "Жанатас") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 197 | Строительство комплекса по выращиванию цветов на промышленной основе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жасулан и К") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 198 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мынарал Тас компани") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 199 | Строительство цементного завода на ст. Хантау (заявитель – акционерное общество "ACIG") | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 200 | Организация производства топса на базе действующей фабрики первичной обработки шерсти (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фабрика ПОШ-Тараз") | 2009 – 2010 г.г. | сентябрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 201 | Производство изделий медицинского назначения одноразового использования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Super Pharm") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 202 | Строительство завода по производству полиэтиленовых труб и труб для капельного орошения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Таразский трубный завод") | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 203 | Производство светодиодных светильников и ламп (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 204 | Свинокомплекс откормочник на 30 000 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Луговской конный завод" | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 205 | Комбинат строительных материалов, производство железо-бетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бином") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 206 | Проектирования сернокислотной системы, производство серной кислоты (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казфосфат") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 207 | Строительство овощехранилища (заявитель – акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 208 | Реконструкция и модернизация молочного завода (1 этап) (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью "Куликовский молочный продукт") | 2011 – 2012 г.г. | май 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 209 | Проектирование цеха по переработке масличных культур (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz-Ir-Agro" | 2011 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 210 | Переработка молока и производства сыра (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мерке сут") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 211 | Строительство кирпичного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Аян И Л.Б") | 2011 – 2012 г.г. | май 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Западно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 212 | Организация цеха по производству дверей из мелкодисперсной фракции (заявитель товарищество с ограниченной ответственностью "Алтимстройдеталь") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 213 | Организация производства услуг по горячему цинкованию металлоконструкций (заявитель – акционерное общество "Уральскагрореммаш") | 2005 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 214 | Организация цеха по переработке солодкового корня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Licorice Kazakhstan") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 215 | Уральская газотурбинная электростанция (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящейся газотурбинной электростанции в городе Уральск") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 216 | Строительство установки подготовки газа на Чинаревском месторождении (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 217 | Строительство газопровода"Карачаганак- Уральск" (II этап) (заявитель – Консорциум иностранных компаний "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 218 | Разработка и изготовление газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций (заявитель – акционерное общество "Западно-Казахстанская машиностроительная компания") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 219 | Организация производства полиэтиленовых труб диаметром 20 – 1200 мм (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алим") | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 220 | Производство полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Уральская торгово-промышленная компания") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 221 | Производство турбинных и компрессорных лопаток ГПА (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью "КазмунайгазОборудование") | 2010 – 2011 г.г. | январь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 222 | Производство кондитерских изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Родник") | 2010 – 2011 г.г. | апрель 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 223 | Организация производства по переработке отработанного моторного масла и резиновых изделий (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью "Арктур") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 224 | Производство мучных кондитерских изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Свит") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 225 | Организация совместного производства автоспецтехники на базе автомобилей МАЗ (заявитель – акционерное общество "Уральскагрореммаш") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 226 | Строительство свинофермы на 504 свиноматки (Крестьянское хозяйство "Щапово") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 227 | Производство усиленного термоупрочненного стекла, многослойных изолирующих изделий из стекла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Стекло Сервис") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 228 | Модернизация колбасного завода мощностью 20 тонн в смену (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью "Жаик Ет") | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 229 | Организация плавильно-прокатного цеха (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "БатысЖолКурылыс") | 2007 – 2012 г.г. | апрель 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 230 | Модернизация действующих мощностей по производству изделий из чугуна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казармапром") | 2010 – 2013 г.г. | июнь 2013 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 231 | Организация производства матрацов и пенополиуретана для корпусной мебели (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Квант") | 2011 – 2012 г.г. | июль 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 232 | Строительство цеха по производству цементно-стружечных плит (заявитель – крестьянское хозяйство "УРАЛ-ЛЕС") | 2011 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 233 | Установка по углубленной стабилизации и очистке углеводородного сырья КПК (заявитель – "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал) | 2009 – 2011 г.г | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 234 | Строительство откормочной площадки (заявитель – крестьянское хозяйство "Әлем") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 235 | Организация производства колбасного цеха (заявитель – индивидуальный предприниматель "PREMIUM FOODS") | 2010 – 2011 г.г | август 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 236 | Модернизация цеха по производству безалкогольных напитков (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Профиль") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 237 | Строительство животноводческого комплекса (заявитель – крестьянское хозяйство "ТАЛАП") | 2011 – 2013 г.г | июнь 2013 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 238 | Организация производства металлочерепицы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тауекел") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 239 | Строительство Аксайского Индустриального парка (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Аксайский Индустриальный Парк") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Карагандинской области |  |  |  |  |
| 240 | Строительство и эксплуатация 2 очереди теплотехнического комплекса с попутным получением металлургического кокса из угля (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Евромет") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 241 | Производство стальных панельных радиаторов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Kaztherm") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 242 | Добыча на месторождение "Жалын" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ENERGY") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 243 | Производство полиэтиленовых труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Kazcentrelectroprovod") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 244 | Запуск цеха адсорбционной рафинации и фасовочной линии (заявитель – акционерное общество "Евразиан Фудс") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 245 | Строительство тепличного комплекса на 3 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Green Technology") | 2009 – 2011 г.г. | март 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 246 | Реконструкция производственного комплекса птицефабрики (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью "Майкудукская птицефабрика") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 247 | Добыча и переработка железной руды заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Вару Mining") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 248 | Модернизация и развитие птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Птицефабрика им. К. Маркса") | 2009 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 249 | Строительство комплекса ферросплавного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Хром-Т") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 250 | Запуск технологической линии № 5 по производству цемента "сухим способом" (заявитель – акционерное общество "Карцемент") | 2008 – 2014 г.г. | ноябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 251 | Строительство третьей очереди Карагандинского фармацевтического комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский фармацевтический комплекс") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 252 | Производство поверочных газовых смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Хайер") | 2009 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 253 | Производство крупного литья для грузовых железнодорожных вагонов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский машиностроительный завод им.Пархоменко") | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 254 | Производство запасных частей и сборка техники "КазБелАЗ" на Карагандинскомлитейно-машиностроительном заводе-филиале товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СП "КазБелАЗ") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 255 | Строительство инфраструктуры Индустриального парка в Карагандинской области (заявитель – акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Сарыарка") | 2007 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 256 | Расширение горнорудного комплекса на базе месторождения "Коктасжал" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай полиметаллы") | 2011 – 2014 г.г. | ноябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 257 | Строительство завода по производству рафинированной меди (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сары Казна") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 258 | Создание репродуктора и откормочной площадки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Астро-АГРО") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 259 | Организация производства по глубокой переработке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Номад") | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 260 | Организация производства светодиодных светильников (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "PROLUX KZ LTD") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 261 | Производство новых строительных материалов (заявитель – акционерное общество "Экостройсервис") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 262 | Производство бетонных железнодорожных шпал (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "NORD пром НС") | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 263 | Организация производства металлических гофрированных конструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Айкын жол") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 264 | Расширение производства по выпуску профилированного листа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КМК Профиль") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 265 | Строительство завода по производству фракционированного кубовидного щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ТехноИндустрия") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 266 | Организация производства резиновых и пластмассовых изделий для упаковки товаров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Euro Pack") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 267 | Организация производства одноразовой продукции для медицинских учреждений (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "МФ "Мерей") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 268 | Производство крупногабаритных полиэтиленовых изделий методом ротационного формования полимеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КазПласт") | 2010 – 2011 г.г. | август 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 269 | Организация производства электро- технологического комплекса (заявитель – акционерное общество "Шубарколь Комир") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 270 | Организация производства стальной проволоки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Азия Метиз") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 271 | Модернизация и расширение типографии полноцветной печати (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ФАРОС Графикс") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 272 | Модернизация и расширение мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский мелькомбинат") | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 273 | Модернизации швейного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ютария Ltd") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 274 | Производство вяжущих специального назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Геополимер") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 275 | Производство телекоммуникационного кабеля для локальных систем LAN (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Кэлсис") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 276 | Организация производства сельско- хозяйственных самолетов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КазАвиаСпектр") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 277 | Модернизация и расширение мощности Карагандинской ТЭЦ-3 (I - этап - Запуск турбоагрегата №5 мощностью 110 МВт) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 278 | Завод по производству железобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ККК Бетон") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 279 | Производство клинкерных термопанелей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер-Klass Строй") | 2009 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 280 | Организация завода по переработке медесодержащих шлаков с целью выпуска черновой меди и благородных металлов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "PROFILEX") | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 281 | Организация современной системы управления производственным процессом (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "TREI-Караганда") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 282 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Арай KZ") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 283 | Строительство откормочной площадки на 2.500 голов КРС (заявитель – крестьянское хозяйство "Ескене") | 2010 – 2013 г.г. | май 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 284 | Создание бройлерной птицефабрики мощностью до 9400 тонн мяса птицы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Projects Ltd") | 2010 – 2012 г.г. | июль 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 285 | Создание сервисного центра по обслуживанию тяжелой техники "Caterpillar" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ИП "Борусан Макина Казахстан") | 2009 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 286 | Строительство откормочной площадки на 2000 голов КРС (заявитель – крестьянское хозяйство "ДАРН и Н") | 2010 – 2014 г.г. | ноябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Костанайской области |  |  |  |  |
| 287 | Строительство металлопрокатного завода (заявитель – акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 288 | Расширение и модернизация торгово-сервисных центров по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники (заявитель – акционерное общество "Агромашхолдинг") | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 289 | Мясоперерабатывающий комплекс (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Карасу-Ет") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 290 | Создание откормочной площадки (с. Тимофеевка, Аулиекольского района) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тимофеевка-Агро") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 291 | Создание откормочной площадки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Караман-К") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 292 | Молочно-товарная ферма на 200 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Садчиковское") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 293 | Строительство молочного комплекса на 1000 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Турар") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 294 | Проект по расширению производства и переработке мяса бройлеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бройлерная птицефабрика "Жас - Канат") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 295 | Строительство нового завода по переработке молока и приобретение оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Милх") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 296 | Развитие и создание современной модернизированной птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жас-Канат 2006") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 297 | Строительство мельничного комплекса и строительство цеха по производству льняного масла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын-Май") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 298 | Строительство мелкосортного прокатного стана в городе Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвразКаспианСталь") | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 299 | Реконструкция птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АгроИнтерПтица") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 300 | Модернизация производства, ориентированного на производство мяса (заявитель – акционерное общество "Комсомольская птицефабрика") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 301 | Строительство цеха по производству коротко резанных макаронных изделий (заявитель – акционерное общество "Костанайский Мелькомбинат") | 2009 – 2010 г.г. | август 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 302 | Организация сборочного производства мощностью до 7,5 тыс. единиц автомобилей марки "Ssang Yong" в год в г. Костанай (заявитель – акционерное общество "АгромашХолдинг") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 3-квартал 2015 г. |
| 303 | Строительство мельничного комплекса мощностью 67,5 тыс тонн муки в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мелькомбинат "Ак-Бидай") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 304 | Строительство мельничного комплекса мощностью до 70 тыс. тонн готовой продукции в год в г.Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Иволга – Холдинг") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 305 | Модернизация кирпичного завода с увеличением мощности до 10 млн. шт. кирпичной продукции в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Иволга - Холдинг") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 306 | Организация производства полиэтиленовых труб диаметром 500-1200 мм мощностью 12 тыс. тонн в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Пластстандарт") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 307 | Организация мукомольного производства мощностью 39,3 тыс. тонн муки в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казторгтранс") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 308 | Строительство автоматизированного завода мелкоштучных бетонных изделий 33,5 тыс. куб.м. в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай МБИ") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 309 | Организация производства штампованной твердой и кашированной карамели в завертке с мощностью 4250 тонн в год в г. Костанай (заявитель – акционерное общество "Баян-Сулу") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 310 | Организация производства полиэтиленовой упаковки мощностью 52 тонны в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Издательский дом") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 311 | Увеличение рудоподготовительного комплекса до 60 млн. тонн руды в год. Строительство технологической секции № 17 в г.Рудном (заявитель – акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 312 | Организация производства полиэтиленовых труб диаметром 110 – 450 мм и фитингов общей мощностью 1,6 тысячи тонн в год в г. Рудном (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-Промышленная Компания МЕТАЛЛ ИНВЕСТ") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 313 | Организация производства картона мощностью 28 тонн в сутки и лотков для яиц мощностью 20 тыс. шт. в сутки в г. Лисаковск (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковский Картонно-Бумажный Комплекс") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 314 | Строительство молочно-товарной фермы на 625 голов КРС в с. Перелески Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 315 | Строительство первой очереди мельничного комплекса на 70 тонн в сутки в с.Денисовка Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек-07") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | июль 2013 г. |
| 316 | Реконструкция животноводческих помещений на 1000 голов свиней в с. Гришенка Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Лига 2010") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 317 | Модернизация молочно-товарной фермы на 1000 голов КРС в с. Арка Камыстинского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынсарино") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 318 | Строительство животноводческих помещений на 1000 голов маточного поголовья в с. Восток Карасуского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Караман-К") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 319 | Реконструкция животноводческого комплекса на 1000 голов КРС в с. Харьковское Мендыкаринского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Каркен") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 320 | Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов дойных коров в с. Сорочинское Сарыкольского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сорочинское 2030") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 321 | Строительство первой очереди на 500 голов современной крупно-товарной молочной фермы общей проектной мощностью на 1000 дойных голов в с. Коржынколь Федоровского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бек +") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 322 | Строительство завода по производству 1500 тонн в год растительного масла и 3500 тонн в год льняной муки в с.Федоровка Федоровского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жарколь 007") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 323 | Строительство мельничного комплекса производительностью 50 тонн зерна в сутки в с. Успеновка Федоровского района (заявитель – крестьянское хозяйство "Успеновское") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 324 | Строительство цементного завода в г.Рудном (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский цементный завод") | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 325 | Обогатительный комплекс высококачественного концентрата: ДОФ-2, ММО-4 (заявитель – акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 326 | Строительство птицефабрики мощностью до 1 млн. штук товарного яйца в год в с. Ершовка Узункольского района (заявитель – индивидуальный предприниматель Горбатенков И.В.) | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 327 | Строительство животноводческого комплекса на 100 голов КРС и 250 голов свиней с созданием убойного пункта в г. Лисаковск (заявитель – индивидуальный предприниматель Халитов К.Г.) | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 328 | Строительство цеха по переработке послеспиртовой барды и получению сухого кормпродукта мощностью 3000 тонн в год в г. Лисаковск (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "Арай-Холдинг") | 2008 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 329 | Строительство комплекса по переработке органических отходов в биогаз мощностью 800 тыс. куб. м в год в с. Восток Карасуского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Караман-К") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 330 | Организация производства подсолнечного масла мощностью 3600 тонн в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Маслозавод Костаная") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 331 | Реконструкция животноводческих помещений под хозяйство-репродуктор на 500 голов маточного поголовья КРС и откормочную площадку на 1000 голов КРС в с. Анновка Алтынсаринского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мельагропром") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 332 | Строительство мельничного комплекса производительностью 250 тонн зерна в сутки и силоса вместимостью 30 тыс. тонн в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау Холдинг") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 333 | Строительство зерносушилки мощностью 400 тонн в сутки и зерноскладов объемом 32 тыс. тонн в год в с. Буденновка Мендыкаринского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АГФ Боровское") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 334 | Строительство склада по хранению сельхозпродуктов на 3 тыс. тонн в год в с. Жамбыл Костанайского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Кудук") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 335 | Строительство цеха по переработке мяса мощностью 800 тонн в год в с.Станционное Карабалыкского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агро-Торо") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 336 | Строительство цеха по переработке мяса мощностью 200 тонн в год в с. Сарыколь Сарыкольского района (заявитель – индивидуальный предприниматель Янковой И.М.) | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 337 | Строительство хозяйства репродуктора на 520 голов маточного поголовья КРС мясного направления в с. Глебовка Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тобольское-1") | 2011 – 2013 г.г. | сентябрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр но форсированному индустриально-инновационному развитию Кызылординской области |  |  |  |  |
| 338 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Управление автомобильных дорог") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 339 | Строительство асфальтобетонного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Управление автомобильных дорог") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 340 | Организация производства высококачественного щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Шалкия-Неруд") | 2009 – 2010 г.г. | март 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 341 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тасбулак") | 2009 – 2010 г.г. | март 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 342 | Строительство хлебзавода производительностью 30 тонн хлебобулочных изделий в смену (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Шапагат сут") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 343 | Строительство цеха по производству томатной продукции (заявитель – Крестьянское хозяйство "Тату Агро") | 2010 – 2011 г.г. | август 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 344 | Молочно-товарная ферма на 600 голов (заявитель – акционерное общество "Рза") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 345 | Строительство 2-х дополнительных газотурбинных установок по 25 мВт на газотурбинной станции Кумколь (заявитель – акционерное общество "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 346 | Строительство завода по выпуску битума (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Управление автомобильных дорог") | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 347 | Строительство II-й очереди комплекса по утилизации газа (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 348 | Установка по переработке углеводородного сырья и смытых нефтяных отходов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "БИС") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 349 | Строительство газотурбинной электростанции на месторождении Акшабулак (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Кристалл Менеджмент") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 350 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс Доломит") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 351 | Организация производства по утилизации попутного нефтяного газа на месторождении Кенлык (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Саутс Ойл", товарищество с ограниченной ответственностью "KazFrak") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 352 | Организация цеха по производству растительного масла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сабыр и К" | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 353 | Организация производства по переработке рыбы (заявитель – крестьянское хозяйство "Бакыт") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 354 | Строительство завода по производству камышево-стружечных плит (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын бала-08") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 355 | Строительство серно-кислотного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СКЗ-U" ) | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 356 | Организация завода по производству комбикормов производительностью 80 тонн в смену (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агросервис Шапағат") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 357 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сыр цементі") | 2011 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 358 | Строительство комплекса поломничества Коркыт Ата вдоль автомагистрали Западная Европа-Западный Китай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой") | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 359 | Организация производства по сборке и производству рисовых жаток ЖРВ-5 и ЖВП-4,9 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Азов Арал Агромаш") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 360 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 361 | Строительство мини молочного завода (заявитель – крестьянское хозяйство "Шогирли") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 362 | Расширение завода по переработке рыбы (заявитель – крестьянское хозяйство "Бахыт") | 2012 г. | март 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 363 | Строительство комплекса по производству экстракта "Удобрения" и развитие тепличного хозяйства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанРосс ХХІ-ғасыр") | 2012 г. | апрель 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 364 | Строительство комбикормового завода мощностью 80 тонн в сутки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жан Арай") | 2012 г. | май 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Мангистауской области |  |  |  |  |
| 365 | Строительство газобетонного завода в городе Актау (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн Сфинкс") | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 366 | Завод по ремонту малых судов в пос. Баутино (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Судоремонтный завод Мангистауской области") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 367 | Фармацевтический комплекс по выпуску жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ча-Кур") | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 368 | Строительство международного пассажирского терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Актау (заявитель – Акимат Мангистауской области) | 2008 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 369 | Строительство установки по приготовлению буровых растворов в пос.Баутино (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Филиал "Эм-Ай Дриллинг Флюидз Интернэшнл, Б.В.") | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 370 | Строительство производственной площадки под завод металлоконструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. |  |
| 371 | Строительство элеваторного комплекса включающего мельничный комплекс, комбикормовый завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АПК-Инвест") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал 2011 г. |
| 372 | Строительство базы поддержки морских операций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Балыкшы") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2010 г. |
| 373 | Строительство завода по изготовлению нефтегазового оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ГММОС Казахстан") | 2008 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 2-квартал 2010 г. |
| 374 | Строительство цеха и монтаж оборудования по выпуску пустотелых плит перекрытий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Еврострой-А") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 375 | Строительство завода по производству предизолированных труб (1-ая очередь) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АтырауФлоуЛайн") | 2010 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 376 | Строительство промышленного комплекса по производству морских металлоконструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз") | 2009 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 377 | Строительство мини-завода по производству облицовочного кирпича (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн Найза-Курылыс") | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 378 | Строительство и запуск нового современного хлебобулочного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Магабред") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 379 | Строительство мини-завода по переработке нефтесодержащих отходов и нефти (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ХаКоОйл") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 380 | Строительство и эксплуатация товарно-осетровой фермы ССТ "Осетр-Аралды" | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 381 | Промышленный парк малого и среднего бизнеса (заявитель – акционерное общество "Социально предпринимательская корпорация "Каспий") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 382 | Организация производства покрытий из резиновой крошки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ИК-ДАРА") | 2011 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 383 | Строительство завода по производству электротехнического оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "РИГ") | 2008 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 384 | Строительство газонаполнительного терминала на территории г. Актау (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ФРЭШ") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 385 | Строительство и ремонт судов, других плавучих средств, и прочая вспомогательная деятельность водного транспорта (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "САГА Аташ") | 2011 – 2013 г.г. | сентябрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 386 | Производство планшетных компьютеров, телевизоров и мониторов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "JX Company") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 387 | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Рауан и Ко Актау") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 388 | Строительство завода по переработке нефтесодержащих отходов "Шырын" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Эко-су тазарту") | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 389 | Строительство нефтеперерабатывающего завода в СЭЗ "Морпорт Актау" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "MONBLAN") | 2011 – 2015 г.г. | апрель 2015 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 390 | Строительство ветряной электростанции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "DMK-Ko" (ДиЭмКей-Ко)) | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 391 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КаспийЦемент") | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 391-1 | Развитие курортной зоны отдыха "Кендерли" (заявитель - Акимат Мангистауской области) | 2010-2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 2-квартал 2018 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Павлодарской области |  |  |  |  |
| 392 | Производство хлебобулочных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия Капитал-1") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 393 | Строительство циклично-поточного вскрышного комплекса (заявитель – акционерное общество "Евроазиатская энергетическая корпорация") | 2005 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 394 | Строительство второй очереди электролизного завода по производству первичного алюминия (заявитель – акционерное общество "Казахстанский электролизный завод") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 395 | Организация производства алюминиевой катанки (заявитель – акционерное общество "Казэнергокабель") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2017 г. |
| 396 | Строительство установки для вакумирования стали (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 397 | Проектирование и строительство аглоцеха мощностью 350 тыс. тонн агломерата (заявитель – акционерное общество "ТНК Казхром") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 398 | Организация производства марганцовистового литья (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Format") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 399 | Восстановление блока № 2 Аксуской ГРЭС (заявитель – акционерное общества "Евроазиатская энергетическая корпорация") | 2007 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 400 | Монтаж эл.фильтров блока № 5 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 401 | Реконструкция транспортной схемы разреза "Богатырь" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Комир") | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 402 | Строительство и организация производства хлора и каустической соды мембранным методом мощностью 30 000 тонн в год (NaOH 100%) (заявитель – акционерное общество "Каустик") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 403 | Проектирование и строительство комплекса по переработке шлаков высокоуглеродистого феррохрома (заявитель – акционерное общество "ТНК Казхром") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 404 | Информационная система управления производства (заявитель – акционерное общество "ТНК Казхром") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. |  |
| 405 | Реконструкция и строительство фармацевтического завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания "Ромат") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 406 | Реконструкция и строительство медицинского завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания "Ромат") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 407 | Организация производства стрелочных переводов и обработки железнодорожных колес в городе Экибастуз (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Проммашкомплект") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 408 | Производство обожженных анодов (заявитель – акционерное общество "Казахстанский электролизный завод") | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 409 | Модернизация машиностроительного производства (звявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Format Mach Company") | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 410 | Производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и бумажных салфеток (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhstanProject") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 411 | Модернизация производственного оборудования с увеличением мощностей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Гофротара") | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 412 | Улучшение качества выпускаемой продукции (заявитель – акционерное общество "Сут") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 413 | Строительство и модернизация действующей молочно-товарной фермы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Галицкое") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 414 | Строительство овощехранилища на 8500 тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актогай Агро") | 2010 г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 415 | Развитие трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270,0 тыс. тонн труб в год (заявитель – Павлодарский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 416 | Строительство проволочного блока на Павлодарском филиале товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel" (заявитель – Павлодарский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 417 | Реконструкция и модернизация действующей молочно-товарной фермы на 400 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Победа") | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 418 | Модернизация литейного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью “Технологические линии”) | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 419 | Модернизация производства готовых металлических изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КОРУНД”) | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 420 | Модернизация производства текстильных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Технопром-текс”) | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 421 | Монтаж турбины ПТ-65/75-130/13 и реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-3 (заявитель – акционерное общество "Павлодарэнерго”) | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 422 | Деревообрабатывающий комплекс по производству древесно-стружечных плит, карбамидоформальдегидных смол и модифицированной древесины (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский деревообрабатывающий комбинат") | 2008 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 423 | Реконструкция энергоблока № 6 (заявитель – акционерное общество "Евроазиатская энергетическая корпорация") | 2011 – 2013 г.г. | апрель 2013 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 424 | Добыча угля и производство кокса на месторождении Кызылтау (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАНINVEST") | 2011 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 2-квартал 2016 г. |
| 425 | Строительство завода по производству эмульсионной матрицы (заявитель – акционерное общество "Орика-Казахстан") | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 426 | Организация производства флюсов для металлургической промышленности (заявитель – Павлодарский филиал товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 427 | Организация производства валков для металлургической промышленности (заявитель – Павлодарский филиал товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 428 | Реконструкция ТПУ на МНЛЗ-2 в ЭСПЦ-2 с целью увеличения объемов производства (заявитель – Павлодарский филиал товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 429 | Организация производства лотков для яиц и другой бумажной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhstanProject") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 430 | Модернизация действующего производства поваренной, пищевой соли, концентрата минерального галита (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарсоль") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 431 | Модернизация действующего производства по изготовлению пластмассовой упаковки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Диалон") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 432 | Организация производства асфальтобетонной смеси (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 433 | Модернизация и перевооружение действующего производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью ПКФ "Алтын-Жол") | 2011 г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 434 | Организация производства и реализация асфальтобетонной смеси (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью ПКФ "Гордорстрой") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 435 | Производство агрохимикатов, пестицидов, гербицидов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казтрасткем") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 436 | Строительство свинокомплекса на 40551 голов (3500 тонн свинины) в Павлодарском районе с.Черноярка (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Рубиком") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 437 | Строительство цеха по первичной обработке и упаковке овощей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актогай Агро") | 2011 – 2012 г.г. | ноябрь 2012г. | 4-квартал 2013 г. |
| 438 | Строительство охлаждаемого овощехранилища на 8000 тонн и крытого рынка (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "Шарзен") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 439 | Реконструкция овощехранилища мощностью 12 200 тонн хранения картофеля в год (заявитель – крестьянское хозяйство "Маяк") | 2011 г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 440 | Организация производства переработки кобыльего молока в кумыс (заявитель – крестьянское хозяйство "Сағып") | 2011 г. | ноябрь 2011г | 3-квартал 2012 г. |
| 441 | Модернизация овощехранилища на 3000 тонн" (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "Догма") | 2010 г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 442 | Строительство овощехранилища на 13000 тонн, в т.ч. 8000 тонн картофеля, 5000 тонн моркови (заявитель - крестьянское хозяйство "Тимур") | 2011 г. | сентябрь 2011г. | 4-квартал 2012 г. |
| 443 | Элеватор хранения и отгрузки зерновых и масличных культур на 30 тыс. тонн единовременного хранения (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Арго") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012г. | 4-квартал 2012 г. |
| 444 | Организация орошаемого земледелия на едином земельном массиве общей площадью 8200 га (2011-2012гг. – 6200га, 2013г. – 2000 га). Организация овощехранилища на 15 тыс.тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КХ "Пахарь") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013г. | 2-квартал 2014 г. |
| 445 | Строительство овощехранилища на 4000 тонны (заявитель - крестьянское хозяйство "Табыс" ) | 2011 г. | сентябрь 2011г. | 4-квартал 2012 г. |
| 446 | Строительство овощехранилища на 1000 тонн (заявитель - крестьянское хозяйство "Алина") | 2011 г. | сентябрь 2011г. | 4-квартал 2012 г. |
| 447 | Реконструкция и модернизация овощехранилища на 9100 тонн (1 очередь) заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "АК "Умут" | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 448 | Модернизация производства (заявитель – акционерное общество "Павлодармолоко") | 2011 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 449 | Увеличение объемов переработки молока и производства сыра (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "SOLVIT") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 450 | Строительство и реконструкция кумысной фермы с выпуском бутылированного кумыса до 1 т/сутки (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью "АФ "Акжар-Өндіріс") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 451 | Освоение выпуска медицинских цифровых рентгеновских апаратов в г.Павлодар (заявитель – акционерное общество "ВЕСНЕТ") | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Северо-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 452 | Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом, 2 очередь строительства мясокомбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Баско") | 2006 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4 квартал 2012 г. |
| 453 | Строительство элеватора емкостью 60 тыс. тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек Нан") | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012г |
| 45 | Освоение Айсаринского месторождения кварцевых песков со строительством обогатительной фабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе GLASS") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал 2012 г. |
| 455 | Разработка перспективной модели крытого вагона-хоппера для перевозки зерна (зерновоз) и внедрение ее в производство (заявитель – акционерное общество "ЗИКСТО") | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4 квартал 2014 г. |
| 456 | Разработка перспективной специализированной платформы (контейнеровоз) и внедрение ее в производство (заявитель – акционерное общество "ЗИКСТО") | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 457 | Освоение Обуховского месторождения титаноциркониевой руды со строительством горно-обогатительного комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тиолайн") | 2006 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 4 квартал 2015 г. |
| 458 | Организация производства сухих пенобетонных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Завод сухих пенобетонных смесей") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал 2014 г. |
| 459 | Строительство молочного комплекса на 320 голов (заявитель – крестьянское хозяйство "Леонов П.Я.") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 2 квартал 2012 г. |
| 460 | Освоение месторождения "Сырымбет" (заявитель – акционерное общества "Сырымбет") | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 461 | Завод по производству кубовидного щебня (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "Шунгит") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал 2015 г. |
| 462 | Модернизация тепличного комплекса (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "Наурыз-2030") | 2009 – 2015 г.г. | сентябрь 2015 г. | 2 квартал 2017 г. |
| 463 | Комплекс зернохранилищ мощностью 60 тыс. тонн в Северо-Казахстанской области (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "Алиби-Ишим", товарищества с ограниченной ответственностью "Кутузовское-Алиби", товарищества с ограниченной ответственностью "Кирилловка-Аиртау", товарищества с ограниченной ответственностью "Новосветловка-Алиби") | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 464 | Строительство элеватора емкостью 52 тыс. тонн (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "КID Trade") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 465 | Строительство элеваторного комплекса емкостью 30 тыс. тонн", Аккайынский район (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "Иван Зенченко) | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 466 | Реконструкция Новоишимского маслоперерабатывающего завода, район им.Г.Мусрепова (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью "МаслоДел") | 2010 – 2011 г.г. | январь 2011 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 467 | Модернизация производства цельномолочной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Молсервис") | 2011г. | сентябрь 2011 г. | 3 квартал 2012 г. |
| 468 | Строительство мельнично-макаронного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ЕГИН") | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4 квартал 2012г |
| 469 | Модернизация зернохранилища путем установки комплекса оборудования по очистке и сушке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сагат СК") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2012г. |
| 470 | Строительство 2-й очереди молочного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Тайынша Астык") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2012 г. |
| 471 | Строительство племрепродуктора с откормочной площадкой на 515 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СБИ-Агро Ташкентка") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2013 г. |
| 472 | Строительство фермы по производству и реализации крупно-рогатого скота мясного направления (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Петерфельд-Агро") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4 квартал 2013 г. |
| 473 | Строительство молочно-перерабатывающего комплекса (заявитель – коммандитное товарищество "Зенченко и К") | 2011 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 474 | Создание производства овощных культур (картофель) с капельным орошением на площади 83 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Астык Stem") | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 4 квартал 2013г. |
| 475 | Модернизация зернохранилища путем приобретения оборудования по очистке и сушке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Шатило и К") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Южно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 476 | Птицекомплекс по выращиванию, убою и переработке мяса индейки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ордабасы Кус") | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 477 | Строительство завода по производству высококлассных смазочных материалов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Hill Corp") | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 478 | Завод по производству керамогранита мощностью 2,5 млн.кв.м в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Керамик") | 2006 – 2010 г.г. | март 2010 г. |  |
| 479 | Цементный завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 480 | Организация производства хлопчатобумажной пряжи (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Оху-Техtilе") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 481 | Организация производства гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической карбоксиметилцеллюлозы из хлопка содержащего сырья (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Хлопкопром Целлюлоза") | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 482 | Организация текстильного производства на территории свободной экономической зоны "Оңтүстiк" (заявитель – акционерное общество "ЮТЕКС KZ") | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 483 | Производство минеральных удобрений (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофос-Юг") | 2008 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 484 | Производство моноаммоний и диаммонийфосфата на базе месторождений "Ушбас" и "Герес" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания "Казахстанские минеральные ресурсы" | 2009 – 2013 г.г. | август 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 485 | Строительство тепличного комплекса для производства овощной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "М-Нурай") | 2009 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 486 | Модернизация молочно-товарной фермы и создание завода по переработке молока (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Дан") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 487 | Строительство теплицы на площади - 2 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Комбистрой 1") | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 488 | Строительство завода по выращиванию рыб осетровых пород (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Аксанат-инжиниринг") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 489 | Строительство тепличного комплекса для производства овощной продукции 5,0 га. (заявитель – крестьянское хозяйство "АДЕЛЯ") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 490 | Приобретение оборудования по переработке верблюжьего молока и автотехники посредством финансового лизинга (заявитель – крестьянское хозяйство "Гулмайра") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 491 | Производство энергосберегающих ламп (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "MaxLight Group") | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 492 | Создание молочной фермы и цеха по переработке молока (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СММК - Жана Талап") | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 493 | Строительство теплицы на площади 1,8 га (заявитель – крестьянское хозяйство "Жаксылык") | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 494 | Строительство теплицы площадью 1 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын агро") | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 495 | Комбинат по переработке свинины и мясных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Племенной комплекс Шубар") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 496 | Развития акселерационного кролиководства и птицеводства" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Племенное хозяйства "Оңтүстік") | 2011 г. | май 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 497 | Организация производства птицефабрики на 600000 голов кур несушек и на 300000 голов мясного направления (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ак кус") | 2010 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 2-квартал 2015 г. |
| 498 | Птицефабрика (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Бейбарс-Б") | 2009 – 2013 г.г. | июнь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 499 | Откорм скота, производство национальной мясной продукции "Казахские мясные деликатесы" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью Компания "Serper invest") | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 500 | Производство мяса крупного рогатого скота и комбикормов, обеспечение региона (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақелі-1") | 2012 г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 501 | Завод по выпуску риса (заявитель – индивидуальный предприниматель "Жумабаев Хапар Зейналханович") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 502 | Завод по производству растительного масла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Багдаулет 1") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 503 | Технологический комплекс по производству стального сортового проката из лома черных металлов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Нуран") | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 504 | Организация строительства Южно-Казахстанского металлургического комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ferrum-Vtor") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 505 | Переработка бедных и богатых медных ломов с использованием конвертера Кальдо (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Тас") | 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 506 | Завод по производству металлоконструкции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкентский завод металлоконструкции") | 2011 г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 507 | Организация производства по производству готовых текстильных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент-Кашемир") | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 508 | Производство стеклотары Стекольный завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Дархан") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 509 | Строительство завода по производству жидкого стекла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Ferrum-Vtor") | 2010 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 510 | Завод по производству битума (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Битум") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 511 | Производство новых деревянных поддонов, ремонт старых поддонов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью ''ABD Servis'') | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 512 | Завод по производству оцинкованных труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Zero Max KZ") | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 513 | Завод по производству газобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АК ордасы") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 514 | Завод по производству модульных домов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "AK ordasy building") | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 515 | Строительство объектов пром.назначения, выпуск дорожного битума (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Строительные Технологии") | 2007 – 2011 г.г. | август 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 516 | Линия по выпуску чистящих средств (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Swed kaz") | 2010 – 2011 г.г. | март 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 517 | Строительство овощехранилища мощностью 4 тыс. тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Керемет-Центр") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 518 | Производство железобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Арт Кұрылыс") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 519 | Производство строительных материалов, металочерепица, профнастил, сухие смеси, сэндвич панели и пенопласт (заявитель – индивидуальный предприниматель Есжанов Бахдат | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 520 | Мини завод по выпуску и производству полиэтиленовых труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Баянды Құрылыс") | 2011 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 521 | Строительства завода по выпуску изделий медицинского назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ") | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 522 | Завод по выпуску железобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Онтустык Курылыс Сервис") | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 523 | Завод по производству высоко-чистого кремния для солнечных батарей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Стекло К") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 524 | Модернизация завода по производству мороженного (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Балмуздак") | 2011 – 2012 г.г. | Ноябрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 525 | Строительство завода по производству сухих строительных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тас - Альянс") | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию города Алматы |  |  |  |  |
| 526 | Комплексное развитие горнолыжного курорта "Медеу-Шымбулак" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Chimbulak Development") | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 527 | Расширение и модернизация существующего производства путем создания дополнительных производств и модернизации имеющегося производства по выпуску твердых лекарственных средств (заявитель – акционерное общество "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика") | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 528 | Продовольственный логистический центр "GEGA" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "GEGA") | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2015 г. |
| 529 | Производство концентрированных растворов для гемодиализа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "BIRUNIFARM") | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 530 | Модернизация действующего производства лекарственных средств товарищества с ограниченной ответственностью "DOSFARM" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "DOSFARМ") | 2010 - 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 531 | Создание производства средств радиосвязи тактического звена (УКВ и KB диапазонов) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Талес Казахстан Инжиниринг") | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 532 | Строительство медицинского завода по производству одноразовых медицинских изделий из полимеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Жулдыз Кенан") | 2010 – 2013 г.г. | сентябрь 2013 г. | 3-квартал 2015 г. |
| 533 | Производство изделий медицинского назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Алмерек") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 534 | Выпуск сокосодержащих напитков по технологии горячего розлива (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Обис" | 2009 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 535 | Организация мебельного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Bilnex") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 536 | Модернизация основного производства "Алматинского дрожжевого завода" (заявитель – акционерное общество "Алматинский дрожжевой завод") | 2011 г. | июль 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 537 | Завод сухих строительных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Шебермикс") | 2010 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 538 | Расширение завода по промышленной переработке стекла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСтекло") | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 539 | Производство высокотехнологичных топливнораздаточных колонок (заявитель – акционерное общество "Мунайаспап") | 2012 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 540 | Производство кронен крышек и Алюминиевых колпачков (заявитель – акционерное общество "Капс Интэл") | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 541 | Организация новых инновационных и экспортных производств контейнеров и складских стеллажей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Оргтехстром") | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 542 | Строительство первой очереди первой линии метрополитена города Алматы (заявитель – коммунальное государственное предприятие "Метрополитен") | 1988 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 543 | Расширение действующего производства и увеличение ассортимента выпускаемой продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Триэсплюс") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 544 | Производство термоусадочной пленки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Азияпластсервис") | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 545 | Производство труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "ПВХ-Драйбленд") | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 546 | Расширение действующего производства пластмассовых изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Альфапласт") | 2011г. – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 547 | Завод трубной изоляции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Завод трубной изоляции") | 2011 – 2012 г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2014г |
| 548 | Модернизация производства мебельной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КПК "ЗЕТА") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 549 | Приобретение производственной базы, с целью модернизации действующего производства. Внедрение стандарта GMP (надлежащая производственная практика). Увеличение ассортимента выпускаемой продукции. (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Медоптик") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 550 | Завод по производству стекловолоконных композитных профилей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Композит профайл") | 2011 – 2013 г.г. | август 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 551 | Организация производства электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "КС Трэйд") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015г. |
| 552 | Строительство завода по производству модульных элементов зданий с использованием технологии "Филко ЭКОПАРИЕС" в Казахстане (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Конкордстрой") | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 553 | Строительство культурно-оздоровительного парка Сайран (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Сайран Девелопмент") | 2011 – 2016 г.г.(1- этап) | декабрь 2016 г. | 4-квартал 2018 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию города Астаны |  |  |  |  |
| 554 | Строительство завода по производству сэндвич-панелей" (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Кровля НС") | 2009 – 2010 г. | май 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 555 | Строительство многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" (заявитель – компания "Aldar Properties PJSC") | 2010 – 2014 г.г. | 2014 г. |  |
| 556 | Завод по производству бетонных, железобетонных изделий и конструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "АБК Максат") | 2005 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 557 | Транспортно-логистический центр с фасовочной линией (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Казглавпродукт") | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 558 | Строительство овощехранилища мощностью 5000 тонн и цеха по переработке в городе Астана (заявитель – акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Астана") | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 559 | Производство метизной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Стальцинк") | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 560 | Завод по изготовлению оконных профилей и труб (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью "Funke Kunststoffe") | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |

Приложение 5         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Отчет формы № 1

"Информация о ходе реализации инвестиционного проекта"

по состоянию на _____________

               (дата)

Сноска. Приложение 5 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 23.01.2012 № 10-р.

| № | Наиме- нование проекта | Зая- ви- тель проек- та | Ре- гион | Стои- мость проек та, млн. тенге | Номен- клатура продук- ции | Мощность производства |  | Количество рабочих мест на период |  | Освоенные инвестиции с начала реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в нату- раль- ном выра- жении в год | в стои- мостном выра- жении в год, млн. тенге | строи- тель- ства | экс- плуа- тации | в млн. тенге | В % от общей стои- мости проек- та |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

продолжение таблицы

| Дата ввода в эксплуа- тацию (ММ.ГГ.) | Дата выхо- да на проек- тную мощ- ность (ММ.ГГ.) | По объектам, введенные в эксплуатацию |  |  |  | Текущее состо- яние (испол- ненные меро- приятия по проек- ту и прово- димые работы) | Проблемные вопросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено- вание, номер и дата доку- мента под- тверж- даю- щего ввод в экс- плуатацю | освоен- ная номен- клатура продук- ции | % осво- ения мощнос- тей на текущую дату (с даты ввода в эксплуа- тацию) | объем произве- денной продук- ции в стои- мостном выра- жении (с даты ввода в эксплуа- тацию), млн. тенге |  | Воп рос | Пути ре- шения с ука- занием компе- тент- ного органа |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Приложение 6        

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Отчет формы № 2

"Информация об освоении инвестиций и мощности

       по инвестиционным проектам"

по состоянию на _____________(дата)

Сноска. Приложение 6 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 23.01.2012 № 10-р.

| № | Наимено- вание проекта | Заяви- тель проек- та | Регион | Объем инвес- тиций, млн. тенге | Инвестиции в проекты по годам, млн. тенге |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 2010 года | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год и далее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

продолжение таблицы

| Мощность произ- водства в натураль- ном выражении в год | Мощность произ- водства в стои- мостном выражении в год, млн.тенге | в том числе по годам, млн.тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | до 2020 (если предусмотрено) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Руководитель группы/центра _____________  __________________

                                      (подпись)           (ФИО)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан