О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2010 года № 26-р "О создании Республиканского управляющего центра по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 января 2012 года № 10-р

Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от

13 февраля 2010 года № 26-р «О создании Республиканского управляющего центра по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения:


      1. приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к указанному распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему распоряжению;


      2. абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

      «представлять отчеты в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан:

      ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;

      ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.».

Премьер-Министр                            К. Масимов

Приложение 1        

к распоряжению Премьер-Министр

Республики Казахстан   

от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 1         

к распоряжению Премьер-Министр

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Состав

Республиканского управляющего центра

по форсированному индустриально-инновационному развитию

Республики Казахстан

| Масимов Карим Кажимканович | - | Премьер-Министр Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Исекешев Асет Орентаевич | - | Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан, заместитель руководителя |
| Абдыкаликова Гульшара Наушаевна | - | Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Ашим Нургали Садуакасулы | - | Министр охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| Божко Владимир Карпович | - | Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Ермегияев Талгат Амангельдиевич | - | Министр туризма и спорта Республики Казахстан |
| Жамишев Болат Бидахметович | - | Министр финансов Республики Казахстан |
| Жумагалиев Аскар Куанышевич | - | Министр связи и информации Республики Казахстан |
| Жумагулов Бакытжан Турсынович | - | Министр образования и науки Республики Казахстан |
| Каирбекова Салидат Зикеновна | - | Министр здравоохранения Республики Казахстан |
| Камалиев Берик Сайлауович | - | Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Келимбетов Кайрат Нематович | - | Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан |
| Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Мынбаев Сауат Мухаметбаевич | - | Министр нефти и газа Республики Казахстан |
| Мусабаев Талгат Амангельдиевч | - | Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан |
| Нокин Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Paу Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Шукеев Умирзак Естаевич | - | председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Бейсенгалиев Берик Турсынбекович | - | председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию) |
| Мырзахметов Аблай Исабекович | - | председатель правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |
| Тулеметов Канат Куанышбекович | - | исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (по согласованию) |
| Уразгулов Расул Кабдулович | - | заместитель руководителя Центрального аппарата Народно-Демократической партии «Hуp Отан» (по согласованию) |

Приложение 2        

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 2         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Состав

республиканских проектных групп по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

Республиканская проектная группа Министерства транспорта и

коммуникаций Республики Казахстан по контролю за ходом

реализации инвестиционных проектов

| Камалиев Берик Сайлауович | - | Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Бектуров Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Дуйсебаев Асылбек Жексенбаевич | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Скляр Роман Васильевич | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Баталов Амандык Габбасович | - | первый заместитель акима Алматинской области |
| Алдонгаров Мадияр Алдиярович | - | заместитель акима Кызылординской области |
| Алиев Болатбек Нажметдинович | - | заместитель акима Южно-Казахстанской области |
| Омаров Ерхан Болатжанович | - | заместитель акима Актюбинской области |
| Кокрекбаев Карим Насбекович | - | первый заместитель акима Жамбылской области |
| Сагинов Замир Садыкович | - | председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Мамбеталин Алихан Есенгосович | - | заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа Министерства индустрии и новых

технологий Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

| Paу Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Нокин Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Бектуров Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| Орунханов Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки Республики Казахстан |
| Смаилов Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Оспанов Мурат Магавьянович | - | первый заместитель акима Павлодарской области |
| Денинг Николай Яковлевич | - | заместитель акима Костанайской области |
| Кемалова Роза Кенесовна | - | заместитель акима Актюбинской области |
| Мухамбетов Габит Мухамбетович | - | заместитель акима Карагандинской области |
| Кошербаев Ермек Беделбаевич | - | заместитель акима Восточно-Казахстанской области |
| Такенов Болат Долдаевич | - | заместитель акима Алматинской области |
| Вербняк Александр Федорович | - | аким города Экибастуза |
| Аргандыков Даулет Рашидович | - | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Огай Эдуард Викторович | - | председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» (по согласованию) |
| Пол Корпи | - | генеральный директор компании «Kazakhmys Project LLC» (по согласованию) |
| Никитинская Екатерина Сергеевна | - | первый заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа Министерства нефти и газа

Республики Казахстан по контролю за ходом

реализации инвестиционных проектов

| Мынбаев Сауат Мухаметбаевич | - | Министр нефти и газа Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Нокин Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Бектуров Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Толумбаев Берик Зиябекович | - | вице-министр нефти и газа Республики Казахстан |
| Баталов Амандык Габбасович | - | первый заместитель акима Алматинской области |
| Даукенов Болат Асылович | - | первый заместитель акима Атырауской области |
| Оспанов Берик Серикович | - | первый заместитель акима Южно-Казахстанской области |
| Айткулов Аманкельди Бердаманович | - | заместитель акима Мангистауской области |
| Уранхаев Нурлан Тельманович | - | заместитель акима Кызылординской области |
| Аргандыков Даулет Рашидович | - | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Жексенбаев Куандык Аманжолович | - | заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства финансов Республики Казахстан |
| Куанов Бисен Отарович | - | начальник Урало-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Абулгазин Данияр Рустэмович | - | управляющий директор акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Ердебай Даурен Иманжанулы | - | председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (по согласованию) |
| Исмагулов Чингиз | - | генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» (по согласованию) |
| Каршигенов Орынгали Толеугалиевич | - | председатель совета директоров акционерного общества «Атырау-Жарык» (по согласованию) |
| Киинов Ляззат Кетебаевич | - | председатель правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| Тусупбеков Олжас Тлеугалиевич | - | генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (по согласованию) |
| Рамазанов Ельдос Муратович | - | заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа Министерства по чрезвычайным

ситуациям Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

| Божко Владимир Карпович | - | Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Paу Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Смаилов Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Толибаев Марат Еркинович | - | вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Оспанов Берик Серикович | - | первый заместитель акима Южно-Казахстанской области |
| Акимжанов Жандос Абылханович | - | заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Беков Амангельды Ауезханович | - | заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Майлебаев Аскар Муратович | - | директор Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Баймолдаев Токтарбек Аскарович | - | начальник Государственного учреждения Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Дмитриев Леонид Николаевич | - | Председатель правления Производственного кооператива «Институт «Казгипроводхоз» (по согласованию) |
| Мамбеталин Алихан Есенгосович | - | заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа Министерства сельского

хозяйства Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

| Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Бектуров Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| Орунханов Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки Республики Казахстан |
| Отаров Кадирхан Махмутович | - | первый заместитель акима Акмолинской области |
| Садуакасов Нуралы Мустафинович | - | заместитель акима Костанайской области |
| Султанбеков Канат Танатарович | - | заместитель акима города Астана |
| Орман Анарбек Онгарович | - | председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Сулейменов Рыспек Карибаевич | - | начальник Ишимской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Бейсебеков Полат Оразалиевич | - | директор республиканского государственного предприятия по водному хозяйству на праве хозяйственного ведения «Астана су» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Никитинская Екатерина Сергеевна | - | первый заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа Министерства туризма и спорта

Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

| Ермегияев Талгат Амангельдиевич | - | Министр туризма и спорта Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Омаров Мурат Ескельдинович | - | вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан |
| Шенгелбаев Бахытжан Рахимович | - | вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан |
| Рамазанов Ельдос Муратович | - | заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа Национального космического

агентства Республики Казахстан по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

| Мусабаев Талгат Амангельдиевич | - | Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан, руководитель |
| --- | --- | --- |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Молдабеков Меирбек Молдабекович | - | заместитель Председателя Национального космического агентства Республики Казахстан |
| Казиев Баглан Нурланович | - | директор Департамента сопровождения космических проектов Национального космического агентства Республики Казахстан |

Республиканская проектная группа акционерного общества

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по контролю за

ходом реализации инвестиционных проектов

| Бейсенгалиев Берик Турсынбекович | - | председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», руководитель (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Бектуров Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| Орунханов Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки Республики Казахстан |
| Смаилов Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Турмагамбетов Мажит Абдыкалыкович | - | вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| Толибаев Марат Еркинович | - | вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Акимжанов Жандос Абылханович | - | заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Оспанов Берик Серикович | - | первый заместитель акима Южно-Казахстанской области |
| Досымбеков Тынышбай Досымбекович | - | заместитель акима Алматинской области |
| Садуакасов Нуралы Мустафинович | - | заместитель акима Костанайской области |
| Салыков Ербол Гумарович | - | заместитель акима Западно-Казахстанской области |
| Султанбеков Канат Танатарович | - | заместитель акима города Астаны |
| Рахимбеков Толеутай Сатаевич | - | заместитель акима Карагандинской области |
| Аубакиров Серик Габдуллович | - | председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Трошихин Михаил Васильевич | - | заместитель председателя Комитета по делам сельских территорий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| Оспанкулов Толеген Капакович | - | заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Тихонюк Николай Петрович | - | заместитель Председателя Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан |
| Баяхметов Еркеш Баяхметович | - | начальник Управления сельского хозяйства Акмолинской области |
| Кабдрахманов Бейбитхан Оразханович | - | председатель правления акционерного общества «НК «Продовольственная контрактная корпорация» (по согласованию) |
| Малелов Нурлыбек Тулебаевич | - | председатель правления акционерного общества «КазАгроФинанс» (по согласованию) |
| Махажанов Даурен Сабитович | - | председатель правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (по согласованию) |
| Бахтыбаев Сайын Рысбайулы | - | председатель общества юридических лиц «Казахстанская хлопковая ассоциация Южно-Казахстанской области» (по согласованию) |
| Кабитханулы Серик | - | директор товарищества с ограниченной ответственностью «Crown Agip Development» (по согласованию) |
| Солюлев Александр Анатольевич | - | председатель правления акционерного общества «Мал өнiмдерi корпорациясы» (по согласованию) |
| Чкалов Ерлан Чкалович | - | директор товарищества с ограниченной ответственностью «Здоровые продукты» (по согласованию) |
| Никитинская Екатерина Сергеевна | - | первый заместитель председателя правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Республиканская проектная группа акционерного общества «Фонд

национального благосостояния «Самрук-Казына» по контролю за

ходом реализации инвестиционных проектов

| Шукеев Умирзак Естаевич | - | председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», руководитель (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Нокин Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Рау Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Бектуров Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| Нурымбетов Биржан Бидайбекович | - | вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Орунханов Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки Республики Казахстан |
| Смаилов Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Толумбаев Берик Зиябекович | - | вице-министр нефти и газа Республики Казахстан |
| Баталов Амандык Габбасович | - | первый заместитель акима Алматинской области |
| Оспанов Мурат Магавьянович | - | первый заместитель акима Павлодарской области |
| Оспанов Берик Серикович | - | первый заместитель акима Южно-Казахстанской области |
| Айткулов Аманкелди Бердаманович | - | заместитель акима Мангистауской области |
| Кожагапанов Ерлан Токтарханович | - | заместитель акима города Астаны |
| Шорманов Ербол Алимкулович | - | заместитель акима города Алматы |
| Карибжанов Айдан Таониазович | - | заместитель председателя правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Абулгазин Данияр Рустэмович | - | управляющий директор акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Баймуканов Сыздык Асылбекович | - | председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» (по согласованию) |
| Влодзимирз Грыглевич | - | генеральный директор акционерного общества «Химфарм» (по согласованию) |
| Ердебай Даурен Иманжанулы | - | председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (по согласованию) |
| Есимбеков Сабр Сайлаубекович | - | управляющий директор акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Кажиев Бакытжан Толеукажиевич | - | председатель правления акционерного общества «KEGOC» (по согласованию) |
| Киинов Ляззат Кетебаевич | - | председатель правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| Кусаинов Нурлан Жетписович | - | председатель правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (по согласованию) |
| Крымов Кайрат Серикович | - | председатель правления акционерного общества «Kazakhstan Petrochemical Industries» (по согласованию) |
| Мамин Аскар Узакпаевич | - | президент акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Teмiр Жолы» (по согласованию) |
| Мынбаев Аслан Мукаметбаевич | - | генеральный директор товарищества ограниченной ответственности «Совместное предприятие «Caspi bitum» (пo согласованию) |
| Саткалиев Алмасадам Майданович | - | управляющий директор акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Тусупбеков Жанат Рашидович | - | генеральный директор акционерного общества «КазМунайГаз – пеработка и маркетинг» (по согласованию) |
| Упушев Ерлан Елемесович | - | председатель правления акционерного общества «Самрук-Энерго» (по согласованию) |
| Уразбеков Марат Жанабергенович | - | директор по управлению транспортными активами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Ким Владислав Геннадьевич | - | генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Инвест» (по согласованию) |
| Мырзахметов Аблай Исабекович | - | председатель правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Приложение 3         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 3        

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Распределение

инвестиционных проектов между республиканскими проектными

группами по контролю за ходом реализации

инвестиционных проектов

| № п/ п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Срок выхода на проектную мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства нефти и газа Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 1 | Строительство интегрированного газо-химического комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.») | 2010 – 2016 г.г. | декабрь 2016 г. | 1-квартал 2020 г. |
| 2 | Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз») | 2010 – 2019 г.г. | декабрь 2019 г. | 4-квартал 2019 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 3 | Строительство противопаводкого Коксарайского контррегулятора на реке Сырдарья (заявитель – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан) | 2008 – 2011 г.г. | 1-очередь – март 2010 г. 2-очередь – декабрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 4 | Строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Bozshakol») | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 2-квартал 2017 г. |
| 5 | Строительство Актогайского горнообогатительного комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Aktogay») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 6 | Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома с использованием инновационных технологий (заявитель – акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром») | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 7 | Строительство завода по производству металлизованного продукта (заявитель – акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 8 | Производство самоходных зерноуборочных комбайнов ESSIL КЗС-740 и другой сельскохозяйственной техники (заявитель – акционерное общество «АгромашХолдинг») | 2003 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2019 г. |
| 9 | Строительство инфраструктуры Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (заявитель – акционерное общество «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос») | 2005 – 2018 г.г. | декабрь 2018 г. | 4-квартал 2018 г. |
| 10 | Реконструкция и модернизация Акбакайской золотоизвлекательной фабрики (заявитель – акционерное общество «АК «Алтыналмас») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 11 | Диверсификация и расширение ферросплавного производства и его сырьевой базы с доведением мощности до 300 тыс. тонн ферросплавов в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 12 | Увеличение мощности производства золота до 1 тонны (заявитель – акционерное общество «ГОК Торт Кудык») | 2007 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 13 | Развитие и модернизация АО «Арселор Миттал Темиртау» с увеличением производства стали до 6 млн. тонн в год (заявитель – акционерное общество «Арселор Миттал Темиртау») | 2010 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 14 | Строительство электросталеплавильного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актауский литейный завод» | 2011 – 2013 г.г. | август 2013 г. | 4- квартал 2015 г. |
| 15 | Строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника, производительностью 1,5 млн. тонн руды в год на месторождении Бакырчик (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бакырчикское горнодобывающее предприятие») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» (заявитель – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан) | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области (заявитель – Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан) | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2012 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Министерства туризма и спорта Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 18 | Строительство туристско-развлекательного комплекса в границах специальной экономической зоны «Бурабай» в районе Бурабай Акмолинской области (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Tourism Borovoe City») | 2009 – 2021 г.г. | декабрь 2021 г. | 3-квартал 2022 г. |
| 19 | Развитие курортной зоны отдыха «Кендерли» (заявитель – Акимат Мангистауской области) | 2010 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 2-квартал 2018 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов Национального космического агентства Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 20 | Создание системы спутниковой связи и вещания «KazSat» (заявитель – Национальное космическое агентство Республики Казахстан) | 2006 – 2014 г.г. | июнь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 21 | Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур» (заявитель – Национальное космическое агентство Республики Казахстан) | 2005 – 2017 г.г. | декабрь 2017 г. | 4- квартал 2021 г. |
| 22 | Создание сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (заявитель – Национальное космическое агентство Республики Казахстан) | 2008 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 23 | Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан (заявитель – Национального космического агентства Республики Казахстан) | 2006 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» |  |  |  |  |
| 24 | Создание современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Crown Батыс») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 25 | Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника (заявитель – акционерное общество «Қазақ- тан мақтасы») | 2008 –2010 г.г. | март 2010 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 26 | Строительство птицефабрики товарищество с ограниченной ответственностью «Здоровые продукты» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Здоровые продукты») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 27 | Производство плодоовощной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АстанаЭкоСтандарт») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 28 | Строительство откормочной площадки до 5000 голов КРС с двумя племенными хозяйствами-репродукторами до 1 010 голов КРС каждая (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «KazBeef Ltd») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |  |  |  |  |
| 29 | Строительство Мойнакской ГЭС (заявитель – акционерное общество «Самрук-Энерго») | 2006 – 2011 г.г. | декабрь 2011г. | 1-квартал 2012 г. |
| 30 | Реконструкция и модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз») | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 31 | Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 32 | Строительство 12 трансформаторных подстанций в г. Алматы и Алматинской области («Кенсай», «Медеу», «Шымбулак», «Новая», «Отрар», «Алатау», «КазГУ», «Топливная», Ерменсай», «Алтай», «Мамыр», «Новая-3А») (заявитель – акционерное общество «Самрук-Энерго») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 33 | Создание мощностей по производству грузовых вагонов в Республике Казахстан (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания») | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 34 | Расширение производства АО «Химфарм» (заявитель – акционерное общество «Химфарм») | 2009 – 2013 г.г. | июнь 2013 | 1-квартал 2016 г. |
| 35 | Строительство железнодорожной линий «Жетыген – Коргас» (1-ый пусковой комплекс – 2011 год; 2-ой пусковой комплекс – 2012 год) (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Teмip Жолы») | 2009 – 2012 г.г. | 1-комплекс – декабрь 2011 г. 2-комплекс – декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 36 | Строительство новой железнодорожной линии «Узень – государственная граница с Туркменистаном» (1-ый пусковой комплекс – 2011 год; 2-ой пусковой комплекс – 2012 год) (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы») | 2009 – 2012 г.г. | 1-комплекс – ноябрь 2011 г. 2-комплекс – декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 37 | Строительство Балхашской ТЭС (заявитель – акционерное общество «Самрук-Энерго») | 2011 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2017 г. |
| 38 | Строительство ПС 500 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ (заявитель – акционерное общество «KEGOC») | 2010 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 39 | Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. №3 (заявитель – акционерное общество «Самрук-Энерго») | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 40 | Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1 (заявитель – акционерное общество «Самрук-Энерго») | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 1-квартал 2017 г. |
| 41 | Модернизация Шардаринской ГЭС (заявитель – акционерное общество «Самрук-Энерго») | 2011 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 1-квартал 2017 г. |
| 42 | Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап (заявитель – акционерное общество «KEGOC») | 2010 – 2016 г.г. | декабрь 2016 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 43 | Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тысяч тонн в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «СКЗ-Казатомпром» | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 44 | Строительство суспензионно- флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казфосфат») | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2019 г. |
| 45 | Организация производства электровозов (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «Қазастан тeмip жолы») | 20011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 46 | Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС (заявитель – акционерное общество «KEGOC») | 2010 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 47 | Организация производства пассажирских вагонов «Talgo» в городе Астана (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 48 | Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) (заявитель – акционерное общество «Казахтелеком») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 49 | Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KAZ PV (Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, г.Астана) (заявитель проекта – акционерное общества «Национальная атомная компания «Казатомпром») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 50 | Cеверо-Каспийская Экологическая База Реагирования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ТенизСервис») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |

Приложение 4         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 4         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Распределение

инвестиционных проектов между региональными управляющими

центрами по форсированному индустриально-инновационному

развитию

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Срок ввода в эксплуа- тацию объекта | Срок выхода на проектную мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Акмолинской области |  |  |  |  |
| 1 | Дальнейшее освоение Васильковского месторождения золота и строительство золотоизвлекательной фабрики (заявитель – акционерное общество «Васильковский ГОК») | 2007 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 2 | Строительство дробильно-обогатительной фабрики по переработке и обогащению железных руд (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Оркен») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 3 | Теплицы на 3,56 га (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью «Тепличные технологии Казахстана») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 4 | Мясоперерабатывающий комплекс (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Агропродукт») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 5 | Создание откормочной площадки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Острогорское») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 6 | Строительство кирпичного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Кереге-Астана») | 2007 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 7 | Откормочная площадка и мясокомбинат (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «SC FOOD») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2016 г. |
| 8 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «BI-Cement») | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2015 г. |
| 9 | Строительство завода по выпуску керамического кирпича (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ENKI») | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 10 | Откормочная площадка (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Щучинский гормолзавод») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2016 г. |
| 11 | Строительство молочного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Родина») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 12 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агример Астык») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 13 | Строительство цементного завода мощностью 2 млн.тонн/год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Кокше-Цемент») | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 14 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Хлебоприемное предприятие «Тонкерис») | 2010 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 15 | Организация производства изделий из древесины (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания КазЛес») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 16 | Строительство завода № 2 по производству безалкогольных напитков (заявитель – акционерное общество «Кокшетауские минеральные воды») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 17 | Комплекс зернохранилищ мощностью 110 тыс. тонн (заявители - товарищества с ограниченной ответственностью «Жаркаинская нива», «Запорожье», «Бауманское-07», «Атбасарская нива», «Алиби-Жаркаин»«) | 2010 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 18 | Завод по производству бумажных салфеток (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ASAD company») | 2008 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 19 | Производство водопроводных и газопроводных пластиковых труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорский трубный завод «Арыстан») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 20 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Даржан Групп») | 2009 – 2011 г.г. | январь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 21 | Строительство зернохранилища объемом 14,6 тыс.тонн с установкой линии по очистке и сушке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Зерендинский ХПП») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 22 | Разработка золотосодержащих руд Новоднепровского рудного поля (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Голд Ленд») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 23 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Урожай») | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 24 | Реконструкция искусственной взлетно- посадочной полосы и аэровокзала аэропорта г. Кокшетау (заявитель – акционерное общество «Авиакомпания Кокшетау») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 25 | Строительство мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «RAMADAN PRO») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 25 | Сушильный комплекс для сушки, очистки и хранения семян масличных, бобовых и зерновых культур (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 27 | Строительство птицефабрики по производству пищевого куриного яйца (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Уш Булак - 2005») | 2011 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 28 | Строительство птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью АПП «Астраханская птица») | 2011 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 1 квартал 2014 г. |
| 29 | Строительство мельничного комплекса и элеватора (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Буланды-Астык») | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 30 | Зернохранилище емкостью 30 тыс. тонн зерна в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ХПП Арна») | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 31 | Создание хозяйства-репродуктора на 750 голов маточного поголовья КРС (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АКА») | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 1 квартал 2014 г. |
| 32 | Завод по производству химических средств защиты растений (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Astana-Nan Chemicals») | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 1 квартал 2014 г. |
| 33 | Строительство лаборатории по агрохимическому обследованию почвы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агрокомплексэксперт») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 2 квартал 2012 г. |
| 34 | Строительство комплекса по производству семян зерновых и зернобобовых культур высших репродукций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «НПЦЗХ им. А.И.Бараева») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 1 квартал 2013 г. |
| 35 | Хлебоприемное предприятие, хранение и переработка зерна (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью «KazGrain-Trade») | 2011 - 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 36 | Завод по переработке масличных культур (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агример-Астык») | 2010 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Актюбинской области |  |  |  |  |
| 37 | Завод по производству керамических изделий (кирпич, блоки) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ситал-2») | 2007 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 38 | Завод по производству керамического кирпича (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеСтрой-Монтаж») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 39 | Локализация производства медицинской техники в Республике Казахстан. Компьютерные томографы на 16 срезов (заявитель – акционерное общество «Актюбрентген») | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 40 | Транспортно-логистический центр в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе-Центр») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 41 | Молочно-товарная ферма на 1100 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Айс») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 42 | Животноводческий комплекс в селе Бестамак (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Парижская коммуна XXI») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 43 | Вторая очередь Жанажолской ГТЭС (заявитель – акционерное общество «Актобемунайфинанс») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2010 г. |
| 44 | Подземный рудник-шахта на месторождении «Восход» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Восход-Ориел») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 45 | Тепличный комплекс (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Izet Greenhouse») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 46 | Завод № 4 по подготовке нефти (заявитель – акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 47 | Компрессорная станция по закачке неочищенного газа в пласт на месторождении Жанажол (заявитель – акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 48 | Насосная станция по сепарации и перекачке газа с месторождения Северная Трува на ЖГПЗ-3 (заявитель – акционерное общество «СНПС Актобемунайгаз») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 49 | Обогатительная фабрика по переработке золотосодержащих руд на месторождении «Юбилейное» и строительство рудника (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Юбилейное») | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 50 | Обогатительная фабрика № 2 по переработке медно-медноцинковых руд (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 51 | Производство фосфоритной муки на базе Чилисайского месторождения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Темир Сервис ЛТД») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 52 | Строительство химического комбината по производству сложных минеральных удобрений из фосфоритовой руды (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Chilisai Chemicals») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 53 | Строительство комплекса по переработке руды и производству катодной меди (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «KazCopper») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 54 | Завод по производству лекарственных средств (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Велес Актобе ЛТД») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 55 | Создание системы по утилизации попутного газа на месторождениях Лактыбай и Каратобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахтуркмунай») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 56 | Производство аммонита (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КазЦКУБ Нитрохим») | 2008 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 57 | Расширение мощности птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Рамазан») | 2009 – 2010 г.г. | апрель 2010 г. | 2-квартал 2010 г. |
| 58 | Овощехранилище в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Центр развития бизнеса») | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 59 | Расширение мощности птицефабрики (заявитель – акционерное общество «Коктас-Актобе») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 60 | Завод по производству вибропрессованных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСтройКомпани») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 61 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Текше Тас») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 62 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ТемиржолКурылысАтырау») | 2006 – 2010 г.г. | август 2010 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 63 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мугалжар Нефтестрой») | 2008 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 64 | Реконструкция нефтебазы (заявитель Актюбинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Sinooil») | 2008 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 3-квартал 2010 г. |
| 65 | Комплекс по утилизации газа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 66 | Освоение Велиховского месторождения железных руд со строительством обогатительной фабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе Темир ВС») | 2012 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4квартал 2015 г. |
| 67 | Третий Жанажолский газоперерабатывающий завод (заявитель – акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 68 | Модернизация производства металлоконструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский завод металлоконструкций») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 69 | Холодильный комплекс и камера газации для овощей и фруктов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СЗЦ «Каргала», акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 70 | Цех по производству извести (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Неохим», акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 71 | Создание племенной базы овец едильбайской породы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Едильбай- Элит», акционерное общество «Социально- предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 72 | Тепличный комплекс на 2 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алем Тагам», акционерное общество Социально-предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 73 | Транспортно-логистический центр. Создание овощного терминала (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ШИМ», акционерное общество«Социально- предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 74 | Цех по производству полиуретановой композиции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ПолимерМунайГаз») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 75 | Строительство рудника на месторождении «Приорское» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Коппер Текнолоджи») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 76 | Завод по производству полиэтиленовых труб (газовые трубы высокого давления) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбстройхиммонтаж») | 2011 г. | март 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 77 | Производство металлочерепицы, профнастилла и других строительных материалов (заявитель – Актюбинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Агран») | 2011 г. | февраль 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 78 | Молочно-товарная ферма на 500 голов КРС в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Анди») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 79 | Овощехранилище в городе Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Килико-тун») | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 80 | Мобильное битумное хранилище с емкостью 375 тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Южпромснаб») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 81 | Строительство завода по выпуску поролона, изделий из вторичного поролона (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Южпромснаб») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 82 | Производство тепловой изоляции для труб (пенополиуретан) (заявитель – ПТ Казтеплоэнергомонтаж») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 83 | Строительство мини-цеха по производству сварочных электродов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Электрод и К-Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 84 | Завод по производству активированного и не активированного минерального порошка (для автодорожного покрытия) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Даму Жол») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 85 | Завод по производству щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КТП») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 86 | Мобильный асфальтовый завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КТП») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 87 | Завод по производству асфальтового бетона (1 этап) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ИСК «Дастан») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 88 | Производство полимерно-композитных материалов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тенуса») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 89 | Установка очистки и закачки сточных вод в пласт на месторождении Кенкияк надсолевое (заявитель – акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 90 | Газлифтная компрессорная станция на месторождении Кенкияк подсолевое (заявитель – акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 91 | Реконструкция птицефабрики «Аккус» (3 этап) (заявитель – акционерное общество «Коктас-Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 92 | Производство искуственного камня из кварца (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Бекарыс») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 93 | Бумажная фабрика (заявитель – акционерное общество «Коктас Актобе») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 94 | Создание сборочного производства сеялок и зерновых комплексов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Себек Агро») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1 квартал 2013г |
| 95 | Фармацевтическое производство лекарственных средств в г.Актобе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ТК Фарм Актобе») | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 3 квартал 2014 г. |
| 96 | Цех по переработке мясных продуктов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеЖилкомплект») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 97 | Строительство макаронной фабрики в Хромтауском районе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский комбинат хдебопродуктов») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 98 | Строительство установки переработки попутного нефтянного газа (1-очередь) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «НарГазИнжиринг») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Алматинской области |  |  |  |  |
| 99 | Строительство завода по производству одноразовых систем для инфузионных растворов Енбекшиказахский район с. Кырбалтабай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтомед») | 2008 – 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 100 | Строительство фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и других лекарственных средств (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Парентерал Драгз Казахстан») | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 101 | Строительство фармацевтического завода «ЭЛЕАС» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ПФК «ЭЛЕАС») | 2009 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 102 | «Строительство фармацевтического завода по выпуску изделий медицинского назначения и лекарственных средств» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Dolce») | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 103 | Строительство завода по переработке природного камня, Жамбылский район ст. Копа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «TASKOM KZ») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 104 | Строительство многопрофильного логистического комплекса п. Жаналык Талгарский район (заявитель – акционерное общество «ЮСКО Логистикс Интернешнл») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 105 | Строительство завода по производству соевого масла, Илийский район, с. Чапаево (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сарыбулак») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 106 | Завода по производству молочной продукции Danone Berkut (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Danone Berkut») | 2009 - 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 107 | Строительство теплицы на 3,65 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Green House - Зеленый дом») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 108 | Строительство Каратальской ГЭС-4 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АСПМК-519») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 109 | Строительство каскада малых ГЭС на р. Коксу (Строительство Рудничных ГЭС-1 - 2013г; Строительство Рудничных ГЭС-2 – 2014 год) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью Датанг-ТТ-Энерджи») | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 110 | Строительство завода по производству стального гнутого профиля (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ILNO Group») | 2008 г. – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 111 | Строительство теплицы в городе Капшагай, промзона «Арна» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Green Land Alatau») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 112 | Освоение индустриальных (стационарных, тяговых) свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, ранее не выпускавшихся в Казахстане (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Кайнар-АКБ») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 113 | Завод по производству детского питания на молочной основе, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Завод Казахской академии питания «Амиран») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 114 | Завод по переработке сои, Коксуский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Экстра») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 115 | Плодоконсервный завод и выращивание плодоовощной продукции по технологии капельного орошения, Енбекшиказахский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Иссыкский плодоконсервный завод») | 2009 – 2010 г.г. | сентябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 116 | Строительство установки по переработке нефти, Алакольский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Dostyk Refinery») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 117 | Строительство завода по производству премиксов и концентратов, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Кормовик-Евротехнология») | 2010 – 2011 г.г. | апрель 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 118 | Строительство молочного завода, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Байсерке Агро») | 2009 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 119 | Реализация проекта по крупно - узловой сборке грузовых автомобилей и автобусов Hуundai (первая очередь), Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Auto Trans») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 120 | Строительство завода по производству профильных труб, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Sonіk») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 121 | Строительство завода по производству асфальта, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ЮрИнвСтрой») | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 122 | Создание мясоперерабатывающего комплекса с производством блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Байсерке Агро») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 123 | Строительство современного цеха по производству облицовочной плитки из гранита, Жамбылский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Курты») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 124 | Строительство овощехранилище мощностью хранения 13 000 тонн, г.Капшагай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «НурАгро») | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 125 | Строительство завода по переработке рыбы, Жамбылский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Женис2006») | 2009 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 126 | Строительство фармацевтического завода, Талгарский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Султан») | 2007 – 2012 г.г. | апрель 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 127 | Строительство оросительной сети для капельного орошения на площади 800 га Карасайский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «AS Group co. LTD») | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 128 | Строительство и обустройство завода по переработки золотосодержащих руд на месторождении Далабай методом кучного выщелачивания Коксуйский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жетысугеомайнинг», товарищество с ограниченной ответственностью «Палм-Ес») | 2010 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 129 | Строительство теплицы по испанской технологии на площади 4 га, с.Дарбазакум, Панфиловского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Байсерке Агро») | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 130 | Строительство завода по производству фильтров для автомобильного транспорта, Илийский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казфильтр») | 2010 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 131 | Строительство завода по выпуску полипропиленовых мешков, Панфиловский район (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Универсал») | 2010 – 2012 г.г. | май 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 132 | Строительство города-спутника Growing City в Алматинской области (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «G4 City») | 2013 – 2031 г.г. | декабрь 2031 г. | 4-квартал 2031 г. |
| 133 | Строительство фармацевтицеского завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СП «Глобал Фарм») | 2012 – 2014 г.г. | июнь 2014 г. | 4-кварт 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Атырауской области |  |  |  |  |
| 134 | Строительство завода по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных установок и оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КазТурбоРемонт») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 135 | Завод по производству пищевой и технической соли (заявитель–товарищество с ограниченной ответственностью «Caspiy Salt») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 136 | Строительство завода по производству сухих строительных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «БИАС ТЭК») | 2006 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 137 | Завод по выпуску облегченных панелей для жилищного строительства (заявитель товарищество с ограниченной ответственностью «Констракшн KZ») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 138 | Завод по производству одноразовых шприцов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Брандо») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 139 | Расширение завода по производству одноразовых шприцов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Брандо») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 140 | Завод по производству систем для вливания инфузионных растворов и одноразовых перчаток (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Брандо») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 141 | Строительство металлургического комбината по производству металлопроката в г. Кульcapы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Металлпродукт») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 142 | Строительство IV-очереди расширения Атырауской ТЭЦ мощностью на 75 МВт (заявитель – акционерное общества «Атырауская ТЭЦ») | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 1-квартал 2011 г. |
| 143 | Теплица и овощехранилище (заявитель – коммунальное государственное предприятие «Жайык Агро») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 144 | Завод по производству металлопластиковых труб (заявитель – корпорация «Шеврон Мунайгаз Инк.») | 2010 – 2011 г.г. | февраль 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 145 | Производство различных уплотнительных прокладок для нефтепромыслового оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Новус Силинг Каспиан») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 146 | Сервисный центр по ремонту и модернизации насосного оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Флоусерв Казахстан») | 2010 – 2011 г. г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 147 | Производство вертикальных резервуаров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карашунгил») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 148 | Завод по выпуску химических реагентов для нефтяной промышленности (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Рауан Налко») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 149 | Производство строительного инвентаря (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карашунгил») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 150 | Производство трейлеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карашунгил») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 151 | Завод по производству гипохлорита натрия (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Туз») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 152 | Строительство второй очереди теплицы и овощехранилища (заявитель – коммунальное государственное предприятие «Жайык Агро») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 153 | Овощехранилище (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Орда») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 154 | Производство газопоршневых электростанций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сагат Энерджи») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 155 | Завод по выпуску камышитово-стружечной плиты (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Досжан и Компания») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 156 | Завод по переработке рыбной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Каспиан Фиш Атырау») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Восточно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 157 | Создание производства радиационо-сшитого полиэтилена и термоусаживаемых манжет и лент (заявитель – акционерное общество «Парк ядерных технологий», товарищество с ограниченной ответственностью «Kazfoam») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 158 | Реконструкция чугунно-литейного цеха № 10 под производство стального вагонного литья (заявитель – акционерное общество «Востокмашзавод») | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 159 | Строительство цементного завода по «сухому способу» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахцемент») | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 160 | Строительство медеплавильного и электролизного заводов Усть-Каменогорского металлургического комплекса, 70 000 тонн к/меди в год (заявитель – акционерное общество «Казцинк») | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 161 | Завод по производству титановых слитков и сплавов на базе акционерного общества «УК ТМК» (заявитель – акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат») | 2007 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 162 | Реконструкция и модернизация кожевенного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат») | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 163 | Расширение акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» до 20 тыс.тонн мяса в год (заявитель – акционерное общество Усть-Каменогорская птицефабрика») | 2009 – 2012 г.г. | апрель 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 164 | Создание овощехранилища (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ИртышТАНур плюс») | 2009 – 2010 г. г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 165 | Производство полиэтиленовых труб (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорский завод полиэтиленовых труб») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 166 | Производство силовых и контрольных кабелей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «EAST INDUSTRI COMPANI Ltd») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 167 | Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск (заявитель – акционерное общество «Азия Авто») | 2010 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 168 | Реконструкция завода медицинских препаратов товарищества с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Ромат» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Ромат») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 169 | Модернизация производственных мощностей, расширение номенклатуры производимой продукции (заявитель – акционерное общество «Усть-Каменогорский арматурный завод») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 170 | Реконструкция цинкового производства РМК (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк») | 2008 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 171 | Техническое перевооружение (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинкмаш») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 172 | Развитие рудных тел на нижних горизонтах Тишинского рудника (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк») | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 173 | Строительство санаторно-курортного гостиничного комплекса на побережье озера Алаколь (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бугаз») | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 174 | Модернизация аэропортовой инфраструктуры, обновление парка воздушных судов (заявитель – акционерное общество «Семейавиа») | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 175 | Производство тепловых насосных установок (заявитель – акционерное общество «НАК «Казатомпром») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 176 | Сборочное производство трактора «Беларус-3022ДЦ.1» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СемАЗ») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 177 | Строительство овощехранилища на 4000 тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Приречное») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 178 | Строительство макаронной фабрики с приобретением линии по производству короткорезных макарон (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Семипалатинский комбинат продуктов питания») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 179 | Организация производства ультрапастеризованного молока (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Восток-молоко») | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 180 | Производство растительного масла, мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции (заявитель – акционерное общество «социально-предпринимательская корпорация «Триумф Агро») | 2008 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 181 | Производство тормозных колодок для передвижного ж/д состава (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КХ «Игеру») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 182 | Увеличение объема фанерной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фаворит») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 183 | Утилизация и переработка изношенных транспортных шин в резиновую крошку различных фракции с использованием передовых технологий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КХ «Игеру») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 184 | Производство комовой негашенной извести (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Теньши») | 2006 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 185 | Развитие и модернизация нерестово-вырастного хозяйства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство», акционерное общество «Социально предпринимательская корпорация «Ертіс») | 2009 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 186 | Внедрение капельного орошения в полеводстве и строительство картофелехранилища на 500 тонн (заявитель – индивидуальный предприниматель Мухамеджанов) | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 187 | Производство войлока и войлочных изделий (заявитель – Социально предпринимательская корпорация «Аягоз Суырлы») | 2009 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 188 | Модернизация и расширение завода железо-бетонных изделий комбината строительных материалов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ-Шыгыс») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 189 | Реконструкция и модернизация ТГ№ 1 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АЭС Согринская ТЭЦ») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 190 | «Перепрофилирование птицефабрики яичного направления на производство мяса бройлерной птицы» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Семейкус») | 2011 – 2012 г.г. | 1-очередь – ноябрь 2011 г., 2-очередь – ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г |
| 191 | Модернизация производственных мощностей для производства социального хлеба (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Хлебобулочный комбинат «Аксай-нан») | 2011 г. (1-очередь) | 1-очередь – декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Жамбылской области |  |  |  |  |
| 19 | Расширение и модернизация производства ферросплавов Таразского металлургического завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 193 | Строительство цеха по обработке гранита и изделий из него на станции Кияхты Мойынкумского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АльБасар») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 194 | Строительство завода по переработке сырой нефти в селе Аса Жамбылского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Амангельдинский газоперерабатывающий завод») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 195 | Строительство электрометаллургического мини-завода в городе Тараз (заявитель – акционерное общество «Запчасть») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 196 | Строительство сталеплавильного цеха в городе Жанатас (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью «Металлургический комбинат «Жанатас») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 197 | Строительство комплекса по выращиванию цветов на промышленной основе (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жасулан и К») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 198 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мынарал Тас компани») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 199 | Строительство цементного завода на ст. Хантау (заявитель – акционерное общество «ACIG») | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 200 | Организация производства топса на базе действующей фабрики первичной обработки шерсти (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фабрика ПОШ-Тараз») | 2009 – 2010 г.г. | сентябрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 201 | Производство изделий медицинского назначения одноразового использования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Super Pharm») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 202 | Строительство завода по производству полиэтиленовых труб и труб для капельного орошения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Таразский трубный завод») | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 203 | Производство светодиодных светильников и ламп (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Энерджи-Тараз») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 204 | Свинокомплекс откормочник на 30 000 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Луговской конный завод» | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 205 | Комбинат строительных материалов, производство железо-бетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бином») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 206 | Проектирования сернокислотной системы, производство серной кислоты (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казфосфат») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 207 | Строительство овощехранилища (заявитель – акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 208 | Реконструкция и модернизация молочного завода (1 этап) (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью «Куликовский молочный продукт») | 2011 – 2012 г.г. | май 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 209 | Проектирование цеха по переработке масличных культур (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz-Ir-Agro» | 2011 – 2014 г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 210 | Переработка молока и производства сыра (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мерке сут») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 211 | Строительство кирпичного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Аян И Л.Б») | 2011 – 2012 г.г. | май 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Западно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 212 | Организация цеха по производству дверей из мелкодисперсной фракции (заявитель товарищество с ограниченной ответственностью «Алтимстройдеталь») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 213 | Организация производства услуг по горячему цинкованию металлоконструкций (заявитель – акционерное общество «Уральскагрореммаш») | 2005 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 214 | Организация цеха по переработке солодкового корня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Licorice Kazakhstan») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 215 | Уральская газотурбинная электростанция (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящейся газотурбинной электростанции в городе Уральск») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 216 | Строительство установки подготовки газа на Чинаревском месторождении (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жаикмунай») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 217 | Строительство газопровода«Карачаганак- Уральск» (II этап) (заявитель – Консорциум иностранных компаний «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 218 | Разработка и изготовление газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций (заявитель – акционерное общество «Западно-Казахстанская машиностроительная компания») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 219 | Организация производства полиэтиленовых труб диаметром 20 – 1200 мм (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алим») | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 220 | Производство полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская торгово-промышленная компания») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 221 | Производство турбинных и компрессорных лопаток ГПА (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью «КазмунайгазОборудование») | 2010 – 2011 г.г. | январь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 222 | Производство кондитерских изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Родник») | 2010 – 2011 г.г. | апрель 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 223 | Организация производства по переработке отработанного моторного масла и резиновых изделий (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью «Арктур») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 224 | Производство мучных кондитерских изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Свит») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 225 | Организация совместного производства автоспецтехники на базе автомобилей МАЗ (заявитель – акционерное общество «Уральскагрореммаш») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 226 | Строительство свинофермы на 504 свиноматки (Крестьянское хозяйство «Щапово») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 227 | Производство усиленного термоупрочненного стекла, многослойных изолирующих изделий из стекла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Стекло Сервис») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 228 | Модернизация колбасного завода мощностью 20 тонн в смену (заявитель– товарищество с ограниченной ответственностью «Жаик Ет») | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 229 | Организация плавильно-прокатного цеха (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «БатысЖолКурылыс») | 2007 – 2012 г.г. | апрель 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 230 | Модернизация действующих мощностей по производству изделий из чугуна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казармапром») | 2010 – 2013 г.г. | июнь 2013 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 231 | Организация производства матрацов и пенополиуретана для корпусной мебели (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Квант») | 2011 – 2012 г.г. | июль 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 232 | Строительство цеха по производству цементно-стружечных плит (заявитель – крестьянское хозяйство «УРАЛ-ЛЕС») | 2011 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 233 | Установка по углубленной стабилизации и очистке углеводородного сырья КПК (заявитель – «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал) | 2009 – 2011 г.г | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 234 | Строительство откормочной площадки (заявитель – крестьянское хозяйство «Әлем») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 235 | Организация производства колбасного цеха (заявитель – индивидуальный предприниматель «PREMIUM FOODS») | 2010 – 2011 г.г | август 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 236 | Модернизация цеха по производству безалкогольных напитков (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Профиль») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 237 | Строительство животноводческого комплекса (заявитель – крестьянское хозяйство «ТАЛАП») | 2011 – 2013 г.г | июнь 2013 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 238 | Организация производства металлочерепицы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тауекел») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 239 | Строительство Аксайского Индустриального парка (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Аксайский Индустриальный Парк») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Карагандинской области |  |  |  |  |
| 240 | Строительство и эксплуатация 2 очереди теплотехнического комплекса с попутным получением металлургического кокса из угля (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Евромет») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 241 | Производство стальных панельных радиаторов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Kaztherm») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 242 | Добыча на месторождение «Жалын» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка ENERGY») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 243 | Производство полиэтиленовых труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Kazcentrelectroprovod») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 244 | Запуск цеха адсорбционной рафинации и фасовочной линии (заявитель – акционерное общество «Евразиан Фудс») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 245 | Строительство тепличного комплекса на 3 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Green Technology») | 2009 – 2011 г.г. | март 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 246 | Реконструкция производственного комплекса птицефабрики (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью «Майкудукская птицефабрика») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 247 | Добыча и переработка железной руды заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Вару Mining») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 248 | Модернизация и развитие птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика им. К. Маркса») | 2009 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 249 | Строительство комплекса ферросплавного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Хром-Т») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 250 | Запуск технологической линии № 5 по производству цемента «сухим способом» (заявитель – акционерное общество «Карцемент») | 2008 – 2014 г.г. | ноябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 251 | Строительство третьей очереди Карагандинского фармацевтического комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский фармацевтический комплекс») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 252 | Производство поверочных газовых смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Хайер») | 2009 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 253 | Производство крупного литья для грузовых железнодорожных вагонов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский машиностроительный завод им.Пархоменко») | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 254 | Производство запасных частей и сборка техники «КазБелАЗ» на Карагандинскомлитейно-машиностроительном заводе-филиале товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СП «КазБелАЗ») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 255 | Строительство инфраструктуры Индустриального парка в Карагандинской области (заявитель – акционерное общество «Социально- предпринимательская корпорация «Сарыарка») | 2007 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 256 | Расширение горнорудного комплекса на базе месторождения «Коктасжал» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтай полиметаллы») | 2011 – 2014 г.г. | ноябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 257 | Строительство завода по производству рафинированной меди (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сары Казна») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 258 | Создание репродуктора и откормочной площадки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Астро-АГРО») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 259 | Организация производства по глубокой переработке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Номад») | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 260 | Организация производства светодиодных светильников (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «PROLUX KZ LTD») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 261 | Производство новых строительных материалов (заявитель – акционерное общество «Экостройсервис») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 262 | Производство бетонных железнодорожных шпал (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «NORD пром НС») | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 263 | Организация производства металлических гофрированных конструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Айкын жол») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 264 | Расширение производства по выпуску профилированного листа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КМК Профиль») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 265 | Строительство завода по производству фракционированного кубовидного щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноИндустрия») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 266 | Организация производства резиновых и пластмассовых изделий для упаковки товаров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Euro Pack») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 267 | Организация производства одноразовой продукции для медицинских учреждений (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «МФ «Мерей») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 268 | Производство крупногабаритных полиэтиленовых изделий методом ротационного формования полимеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КазПласт») | 2010 – 2011 г.г. | август 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 269 | Организация производства электро- технологического комплекса (заявитель – акционерное общество «Шубарколь Комир») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 270 | Организация производства стальной проволоки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Азия Метиз») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 271 | Модернизация и расширение типографии полноцветной печати (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ФАРОС Графикс») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 272 | Модернизация и расширение мельничного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский мелькомбинат») | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 273 | Модернизации швейного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ютария Ltd») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 274 | Производство вяжущих специального назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Геополимер») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 275 | Производство телекоммуникационного кабеля для локальных систем LAN (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Кэлсис») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 276 | Организация производства сельско- хозяйственных самолетов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КазАвиаСпектр») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 277 | Модернизация и расширение мощности Карагандинской ТЭЦ-3 (I - этап - Запуск турбоагрегата №5 мощностью 110 МВт) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Энергоцентр») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 278 | Завод по производству железобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ККК Бетон») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 279 | Производство клинкерных термопанелей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мастер-Klass Строй») | 2009 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 280 | Организация завода по переработке медесодержащих шлаков с целью выпуска черновой меди и благородных металлов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «PROFILEX») | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 281 | Организация современной системы управления производственным процессом (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «TREI-Караганда») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 282 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Арай KZ») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 283 | Строительство откормочной площадки на 2.500 голов КРС (заявитель – крестьянское хозяйство «Ескене») | 2010 – 2013 г.г. | май 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 284 | Создание бройлерной птицефабрики мощностью до 9400 тонн мяса птицы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Capital Projects Ltd») | 2010 – 2012 г.г. | июль 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 285 | Создание сервисного центра по обслуживанию тяжелой техники «Caterpillar» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ИП «Борусан Макина Казахстан») | 2009 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 286 | Строительство откормочной площадки на 2000 голов КРС (заявитель – крестьянское хозяйство «ДАРН и Н») | 2010 – 2014 г.г. | ноябрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Костанайской области |  |  |  |  |
| 287 | Строительство металлопрокатного завода (заявитель – акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 288 | Расширение и модернизация торгово-сервисных центров по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники (заявитель – акционерное общество «Агромашхолдинг») | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 289 | Мясоперерабатывающий комплекс (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Карасу-Ет») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 290 | Создание откормочной площадки (с. Тимофеевка, Аулиекольского района) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тимофеевка-Агро») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 291 | Создание откормочной площадки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Караман-К») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 292 | Молочно-товарная ферма на 200 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Садчиковское») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 293 | Строительство молочного комплекса на 1000 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Турар») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 294 | Проект по расширению производства и переработке мяса бройлеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бройлерная птицефабрика «Жас - Канат») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 295 | Строительство нового завода по переработке молока и приобретение оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Милх») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 296 | Развитие и создание современной модернизированной птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жас-Канат 2006») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 297 | Строительство мельничного комплекса и строительство цеха по производству льняного масла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын-Май») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 298 | Строительство мелкосортного прокатного стана в городе Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвразКаспианСталь») | 2010 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 299 | Реконструкция птицефабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АгроИнтерПтица») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 300 | Модернизация производства, ориентированного на производство мяса (заявитель – акционерное общество «Комсомольская птицефабрика») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 301 | Строительство цеха по производству коротко резанных макаронных изделий (заявитель – акционерное общество «Костанайский Мелькомбинат») | 2009 – 2010 г.г. | август 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 302 | Организация сборочного производства мощностью до 7,5 тыс. единиц автомобилей марки «Ssang Yong» в год в г. Костанай (заявитель – акционерное общество «АгромашХолдинг») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 3-квартал 2015 г. |
| 303 | Строительство мельничного комплекса мощностью 67,5 тыс тонн муки в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мелькомбинат «Ак-Бидай») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 304 | Строительство мельничного комплекса мощностью до 70 тыс. тонн готовой продукции в год в г.Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Иволга – Холдинг») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 305 | Модернизация кирпичного завода с увеличением мощности до 10 млн. шт. кирпичной продукции в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Иволга - Холдинг») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 306 | Организация производства полиэтиленовых труб диаметром 500-1200 мм мощностью 12 тыс. тонн в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Пластстандарт») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 307 | Организация мукомольного производства мощностью 39,3 тыс. тонн муки в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казторгтранс») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 308 | Строительство автоматизированного завода мелкоштучных бетонных изделий 33,5 тыс. куб.м. в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Костанай МБИ») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 309 | Организация производства штампованной твердой и кашированной карамели в завертке с мощностью 4250 тонн в год в г. Костанай (заявитель – акционерное общество «Баян-Сулу») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 310 | Организация производства полиэтиленовой упаковки мощностью 52 тонны в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Издательский дом») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 311 | Увеличение рудоподготовительного комплекса до 60 млн. тонн руды в год. Строительство технологической секции № 17 в г.Рудном (заявитель – акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 312 | Организация производства полиэтиленовых труб диаметром 110 – 450 мм и фитингов общей мощностью 1,6 тысячи тонн в год в г. Рудном (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная Компания МЕТАЛЛ ИНВЕСТ») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 313 | Организация производства картона мощностью 28 тонн в сутки и лотков для яиц мощностью 20 тыс. шт. в сутки в г. Лисаковск (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Лисаковский Картонно-Бумажный Комплекс») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 314 | Строительство молочно-товарной фермы на 625 голов КРС в с. Перелески Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 315 | Строительство первой очереди мельничного комплекса на 70 тонн в сутки в с.Денисовка Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек-07») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | июль 2013 г. |
| 316 | Реконструкция животноводческих помещений на 1000 голов свиней в с. Гришенка Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Лига 2010») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 317 | Модернизация молочно-товарной фермы на 1000 голов КРС в с. Арка Камыстинского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтынсарино») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 318 | Строительство животноводческих помещений на 1000 голов маточного поголовья в с. Восток Карасуского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Караман-К») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 319 | Реконструкция животноводческого комплекса на 1000 голов КРС в с. Харьковское Мендыкаринского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Каркен») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 320 | Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов дойных коров в с. Сорочинское Сарыкольского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сорочинское 2030») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 321 | Строительство первой очереди на 500 голов современной крупно-товарной молочной фермы общей проектной мощностью на 1000 дойных голов в с. Коржынколь Федоровского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бек +») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 322 | Строительство завода по производству 1500 тонн в год растительного масла и 3500 тонн в год льняной муки в с.Федоровка Федоровского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жарколь 007») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 323 | Строительство мельничного комплекса производительностью 50 тонн зерна в сутки в с. Успеновка Федоровского района (заявитель – крестьянское хозяйство «Успеновское») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 324 | Строительство цементного завода в г.Рудном (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Рудненский цементный завод») | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 325 | Обогатительный комплекс высококачественного концентрата: ДОФ-2, ММО-4 (заявитель – акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 326 | Строительство птицефабрики мощностью до 1 млн. штук товарного яйца в год в с. Ершовка Узункольского района (заявитель – индивидуальный предприниматель Горбатенков И.В.) | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 327 | Строительство животноводческого комплекса на 100 голов КРС и 250 голов свиней с созданием убойного пункта в г. Лисаковск (заявитель – индивидуальный предприниматель Халитов К.Г.) | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 328 | Строительство цеха по переработке послеспиртовой барды и получению сухого кормпродукта мощностью 3000 тонн в год в г. Лисаковск (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «Арай-Холдинг») | 2008 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 329 | Строительство комплекса по переработке органических отходов в биогаз мощностью 800 тыс. куб. м в год в с. Восток Карасуского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Караман-К») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 330 | Организация производства подсолнечного масла мощностью 3600 тонн в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Маслозавод Костаная») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 331 | Реконструкция животноводческих помещений под хозяйство-репродуктор на 500 голов маточного поголовья КРС и откормочную площадку на 1000 голов КРС в с. Анновка Алтынсаринского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мельагропром») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 332 | Строительство мельничного комплекса производительностью 250 тонн зерна в сутки и силоса вместимостью 30 тыс. тонн в год в г. Костанай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау Холдинг») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 333 | Строительство зерносушилки мощностью 400 тонн в сутки и зерноскладов объемом 32 тыс. тонн в год в с. Буденновка Мендыкаринского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АГФ Боровское») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 334 | Строительство склада по хранению сельхозпродуктов на 3 тыс. тонн в год в с. Жамбыл Костанайского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ак-Кудук») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 335 | Строительство цеха по переработке мяса мощностью 800 тонн в год в с.Станционное Карабалыкского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Торо») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 336 | Строительство цеха по переработке мяса мощностью 200 тонн в год в с. Сарыколь Сарыкольского района (заявитель – индивидуальный предприниматель Янковой И.М.) | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 337 | Строительство хозяйства репродуктора на 520 голов маточного поголовья КРС мясного направления в с. Глебовка Денисовского района (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тобольское-1») | 2011 – 2013 г.г. | сентябрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр но форсированному индустриально-инновационному развитию Кызылординской области |  |  |  |  |
| 338 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильных дорог») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 339 | Строительство асфальтобетонного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильных дорог») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 340 | Организация производства высококачественного щебня (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Шалкия-Неруд») | 2009 – 2010 г.г. | март 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 341 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тасбулак») | 2009 – 2010 г.г. | март 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 342 | Строительство хлебзавода производительностью 30 тонн хлебобулочных изделий в смену (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Шапагат сут») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 343 | Строительство цеха по производству томатной продукции (заявитель – Крестьянское хозяйство «Тату Агро») | 2010 – 2011 г.г. | август 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 344 | Молочно-товарная ферма на 600 голов (заявитель – акционерное общество «Рза») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 345 | Строительство 2-х дополнительных газотурбинных установок по 25 мВт на газотурбинной станции Кумколь (заявитель – акционерное общество «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 346 | Строительство завода по выпуску битума (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильных дорог») | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 347 | Строительство II-й очереди комплекса по утилизации газа (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Казгермунай») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 348 | Установка по переработке углеводородного сырья и смытых нефтяных отходов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «БИС») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 349 | Строительство газотурбинной электростанции на месторождении Акшабулак (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 350 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс Доломит») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 351 | Организация производства по утилизации попутного нефтяного газа на месторождении Кенлык (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Саутс Ойл», товарищество с ограниченной ответственностью «KazFrak») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 352 | Организация цеха по производству растительного масла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сабыр и К» | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 353 | Организация производства по переработке рыбы (заявитель – крестьянское хозяйство «Бакыт») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 354 | Строительство завода по производству камышево-стружечных плит (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын бала-08») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 355 | Строительство серно-кислотного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СКЗ-U» ) | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 356 | Организация завода по производству комбикормов производительностью 80 тонн в смену (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агросервис Шапағат») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 357 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр цементі») | 2011 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 358 | Строительство комплекса поломничества Коркыт Ата вдоль автомагистрали Западная Европа-Западный Китай (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Дорстрой») | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 359 | Организация производства по сборке и производству рисовых жаток ЖРВ-5 и ЖВП-4,9 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Азов Арал Агромаш») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 360 | Строительство щебеночного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 361 | Строительство мини молочного завода (заявитель – крестьянское хозяйство «Шогирли») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 362 | Расширение завода по переработке рыбы (заявитель – крестьянское хозяйство «Бахыт») | 2012 г. | март 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 363 | Строительство комплекса по производству экстракта «Удобрения» и развитие тепличного хозяйства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ЖанРосс ХХІ-ғасыр») | 2012 г. | апрель 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 364 | Строительство комбикормового завода мощностью 80 тонн в сутки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жан Арай») | 2012 г. | май 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Мангистауской области |  |  |  |  |
| 365 | Строительство газобетонного завода в городе Актау (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Концерн Сфинкс») | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 366 | Завод по ремонту малых судов в пос. Баутино (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Судоремонтный завод Мангистауской области») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 367 | Фармацевтический комплекс по выпуску жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ча-Кур») | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 368 | Строительство международного пассажирского терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Актау (заявитель – Акимат Мангистауской области) | 2008 – 2010 г.г. | октябрь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 369 | Строительство установки по приготовлению буровых растворов в пос.Баутино (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Филиал «Эм-Ай Дриллинг Флюидз Интернэшнл, Б.В.») | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 370 | Строительство производственной площадки под завод металлоконструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ТенизСервис») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. |  |
| 371 | Строительство элеваторного комплекса включающего мельничный комплекс, комбикормовый завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация АПК-Инвест») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал 2011 г. |
| 372 | Строительство базы поддержки морских операций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Балыкшы») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2010 г. |
| 373 | Строительство завода по изготовлению нефтегазового оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ГММОС Казахстан») | 2008 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 2-квартал 2010 г. |
| 374 | Строительство цеха и монтаж оборудования по выпуску пустотелых плит перекрытий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Еврострой-А») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 375 | Строительство завода по производству предизолированных труб (1-ая очередь) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АтырауФлоуЛайн») | 2010 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 376 | Строительство промышленного комплекса по производству морских металлоконструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз») | 2009 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 377 | Строительство мини-завода по производству облицовочного кирпича (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Концерн Найза-Курылыс») | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 378 | Строительство и запуск нового современного хлебобулочного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Магабред») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 379 | Строительство мини-завода по переработке нефтесодержащих отходов и нефти (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ХаКоОйл») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 380 | Строительство и эксплуатация товарно-осетровой фермы ССТ «Осетр-Аралды» | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 381 | Промышленный парк малого и среднего бизнеса (заявитель – акционерное общество «Социально предпринимательская корпорация «Каспий») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 382 | Организация производства покрытий из резиновой крошки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ИК-ДАРА») | 2011 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 383 | Строительство завода по производству электротехнического оборудования (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «РИГ») | 2008 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 384 | Строительство газонаполнительного терминала на территории г. Актау (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ФРЭШ») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 385 | Строительство и ремонт судов, других плавучих средств, и прочая вспомогательная деятельность водного транспорта (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «САГА Аташ») | 2011 – 2013 г.г. | сентябрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 386 | Производство планшетных компьютеров, телевизоров и мониторов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «JX Company») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 387 | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Рауан и Ко Актау») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 388 | Строительство завода по переработке нефтесодержащих отходов «Шырын» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Эко-су тазарту») | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 389 | Строительство нефтеперерабатывающего завода в СЭЗ «Морпорт Актау» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «MONBLAN») | 2011 – 2015 г.г. | апрель 2015 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 390 | Строительство ветряной электростанции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «DMK-Ko» (ДиЭмКей-Ко)) | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 391 | Строительство цементного завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КаспийЦемент») | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Павлодарской области |  |  |  |  |
| 392 | Производство хлебобулочных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Энергия Капитал-1») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 393 | Строительство циклично-поточного вскрышного комплекса (заявитель – акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация») | 2005 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 394 | Строительство второй очереди электролизного завода по производству первичного алюминия (заявитель – акционерное общество «Казахстанский электролизный завод») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 395 | Организация производства алюминиевой катанки (заявитель – акционерное общество «Казэнергокабель») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2017 г. |
| 396 | Строительство установки для вакумирования стали (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steel») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 397 | Проектирование и строительство аглоцеха мощностью 350 тыс. тонн агломерата (заявитель – акционерное общество «ТНК Казхром») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 398 | Организация производства марганцовистового литья (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Завод Format») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 399 | Восстановление блока № 2 Аксуской ГРЭС (заявитель – акционерное общества «Евроазиатская энергетическая корпорация») | 2007 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 400 | Монтаж эл.фильтров блока № 5 (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2010 г. |
| 401 | Реконструкция транспортной схемы разреза «Богатырь» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь Комир») | 2006 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 402 | Строительство и организация производства хлора и каустической соды мембранным методом мощностью 30 000 тонн в год (NaOH 100%) (заявитель – акционерное общество «Каустик») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 403 | Проектирование и строительство комплекса по переработке шлаков высокоуглеродистого феррохрома (заявитель – акционерное общество «ТНК Казхром») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 404 | Информационная система управления производства (заявитель – акционерное общество «ТНК Казхром») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. |  |
| 405 | Реконструкция и строительство фармацевтического завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Ромат») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 406 | Реконструкция и строительство медицинского завода (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Ромат») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 407 | Организация производства стрелочных переводов и обработки железнодорожных колес в городе Экибастуз (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Проммашкомплект») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 408 | Производство обожженных анодов (заявитель – акционерное общество «Казахстанский электролизный завод») | 2008 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 409 | Модернизация машиностроительного производства (звявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Format Mach Company») | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 410 | Производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и бумажных салфеток (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «KazakhstanProject») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 411 | Модернизация производственного оборудования с увеличением мощностей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Гофротара») | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 412 | Улучшение качества выпускаемой продукции (заявитель – акционерное общество «Сут») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 413 | Строительство и модернизация действующей молочно-товарной фермы (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Галицкое») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 2-квартал 2011 г. |
| 414 | Строительство овощехранилища на 8500 тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актогай Агро») | 2010 г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 415 | Развитие трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270,0 тыс. тонн труб в год (заявитель – Павлодарский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 416 | Строительство проволочного блока на Павлодарском филиале товарищества с ограниченной ответственностью «KSP Steel» (заявитель – Павлодарский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 417 | Реконструкция и модернизация действующей молочно-товарной фермы на 400 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Победа») | 2010 – 2011 г.г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 418 | Модернизация литейного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью “Технологические линии”) | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 419 | Модернизация производства готовых металлических изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КОРУНД”) | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 420 | Модернизация производства текстильных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Технопром-текс”) | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 421 | Монтаж турбины ПТ-65/75-130/13 и реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-3 (заявитель – акционерное общество «Павлодарэнерго”) | 2007 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 1-квартал 2012 г. |
| 422 | Деревообрабатывающий комплекс по производству древесно-стружечных плит, карбамидоформальдегидных смол и модифицированной древесины (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский деревообрабатывающий комбинат») | 2008 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 423 | Реконструкция энергоблока № 6 (заявитель – акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация») | 2011 – 2013 г.г. | апрель 2013 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 424 | Добыча угля и производство кокса на месторождении Кызылтау (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «ЗАМАНINVEST») | 2011 – 2015 г.г. | декабрь 2015 г. | 2-квартал 2016 г. |
| 425 | Строительство завода по производству эмульсионной матрицы (заявитель – акционерное общество «Орика-Казахстан») | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 426 | Организация производства флюсов для металлургической промышленности (заявитель – Павлодарский филиал товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 427 | Организация производства валков для металлургической промышленности (заявитель – Павлодарский филиал товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 428 | Реконструкция ТПУ на МНЛЗ-2 в ЭСПЦ-2 с целью увеличения объемов производства (заявитель – Павлодарский филиал товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 429 | Организация производства лотков для яиц и другой бумажной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «KazakhstanProject») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 430 | Модернизация действующего производства поваренной, пищевой соли, концентрата минерального галита (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарсоль») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 431 | Модернизация действующего производства по изготовлению пластмассовой упаковки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Диалон») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 432 | Организация производства асфальтобетонной смеси (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Дорстрой») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 433 | Модернизация и перевооружение действующего производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью ПКФ «Алтын-Жол») | 2011 г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 434 | Организация производства и реализация асфальтобетонной смеси (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью ПКФ «Гордорстрой») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 435 | Производство агрохимикатов, пестицидов, гербицидов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казтрасткем») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 436 | Строительство свинокомплекса на 40551 голов (3500 тонн свинины) в Павлодарском районе с.Черноярка (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Рубиком») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 437 | Строительство цеха по первичной обработке и упаковке овощей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актогай Агро») | 2011 – 2012 г.г. | ноябрь 2012г. | 4-квартал 2013 г. |
| 438 | Строительство охлаждаемого овощехранилища на 8000 тонн и крытого рынка (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «Шарзен») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 439 | Реконструкция овощехранилища мощностью 12 200 тонн хранения картофеля в год (заявитель – крестьянское хозяйство «Маяк») | 2011 г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 440 | Организация производства переработки кобыльего молока в кумыс (заявитель – крестьянское хозяйство «Сағып») | 2011 г. | ноябрь 2011г | 3-квартал 2012 г. |
| 441 | Модернизация овощехранилища на 3000 тонн» (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «Догма») | 2010 г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 442 | Строительство овощехранилища на 13000 тонн, в т.ч. 8000 тонн картофеля, 5000 тонн моркови (заявитель - крестьянское хозяйство «Тимур») | 2011 г. | сентябрь 2011г. | 4-квартал 2012 г. |
| 443 | Элеватор хранения и отгрузки зерновых и масличных культур на 30 тыс. тонн единовременного хранения (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Арго») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012г. | 4-квартал 2012 г. |
| 444 | Организация орошаемого земледелия на едином земельном массиве общей площадью 8200 га (2011-2012гг. – 6200га, 2013г. – 2000 га). Организация овощехранилища на 15 тыс.тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КХ «Пахарь») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013г. | 2-квартал 2014 г. |
| 445 | Строительство овощехранилища на 4000 тонны (заявитель - крестьянское хозяйство «Табыс» ) | 2011 г. | сентябрь 2011г. | 4-квартал 2012 г. |
| 446 | Строительство овощехранилища на 1000 тонн (заявитель - крестьянское хозяйство «Алина») | 2011 г. | сентябрь 2011г. | 4-квартал 2012 г. |
| 447 | Реконструкция и модернизация овощехранилища на 9100 тонн (1 очередь) заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «АК «Умут» | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 448 | Модернизация производства (заявитель – акционерное общество «Павлодармолоко») | 2011 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 449 | Увеличение объемов переработки молока и производства сыра (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «SOLVIT») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 450 | Строительство и реконструкция кумысной фермы с выпуском бутылированного кумыса до 1 т/сутки (заявитель - товарищество с ограниченной ответственностью «АФ «Акжар-Өндіріс») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 451 | Освоение выпуска медицинских цифровых рентгеновских апаратов в г.Павлодар (заявитель – акционерное общество «ВЕСНЕТ») | 2011 – 2012 г.г. | март 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Северо-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 452 | Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом, 2 очередь строительства мясокомбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Баско») | 2006 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4 квартал 2012 г. |
| 453 | Строительство элеватора емкостью 60 тыс. тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек Нан») | 2007 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012г |
| 45 | Освоение Айсаринского месторождения кварцевых песков со строительством обогатительной фабрики (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе GLASS») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал 2012 г. |
| 455 | Разработка перспективной модели крытого вагона-хоппера для перевозки зерна (зерновоз) и внедрение ее в производство (заявитель – акционерное общество «ЗИКСТО») | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4 квартал 2014 г. |
| 456 | Разработка перспективной специализированной платформы (контейнеровоз) и внедрение ее в производство (заявитель – акционерное общество «ЗИКСТО») | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 457 | Освоение Обуховского месторождения титаноциркониевой руды со строительством горно-обогатительного комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тиолайн») | 2006 – 2010 г.г. | май 2010 г. | 4 квартал 2015 г. |
| 458 | Организация производства сухих пенобетонных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Завод сухих пенобетонных смесей») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал 2014 г. |
| 459 | Строительство молочного комплекса на 320 голов (заявитель – крестьянское хозяйство «Леонов П.Я.») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 2 квартал 2012 г. |
| 460 | Освоение месторождения «Сырымбет» (заявитель – акционерное общества «Сырымбет») | 2010 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 461 | Завод по производству кубовидного щебня (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «Шунгит») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал 2015 г. |
| 462 | Модернизация тепличного комплекса (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «Наурыз-2030») | 2009 – 2015 г.г. | сентябрь 2015 г. | 2 квартал 2017 г. |
| 463 | Комплекс зернохранилищ мощностью 60 тыс. тонн в Северо-Казахстанской области (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «Алиби-Ишим», товарищества с ограниченной ответственностью «Кутузовское-Алиби», товарищества с ограниченной ответственностью «Кирилловка-Аиртау», товарищества с ограниченной ответственностью «Новосветловка-Алиби») | 2009 – 2010 г.г. | ноябрь 2010 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 464 | Строительство элеватора емкостью 52 тыс. тонн (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «КID Trade») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 465 | Строительство элеваторного комплекса емкостью 30 тыс. тонн», Аккайынский район (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «Иван Зенченко) | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 466 | Реконструкция Новоишимского маслоперерабатывающего завода, район им.Г.Мусрепова (заявитель – товарищества с ограниченной ответственностью «МаслоДел») | 2010 – 2011 г.г. | январь 2011 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 467 | Модернизация производства цельномолочной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Молсервис») | 2011г. | сентябрь 2011 г. | 3 квартал 2012 г. |
| 468 | Строительство мельнично-макаронного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ЕГИН») | 2010 – 2011 г.г. | октябрь 2011 г. | 4 квартал 2012г |
| 469 | Модернизация зернохранилища путем установки комплекса оборудования по очистке и сушке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сагат СК») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2012г. |
| 470 | Строительство 2-й очереди молочного комплекса (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Тайынша Астык») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2012 г. |
| 471 | Строительство племрепродуктора с откормочной площадкой на 515 голов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СБИ-Агро Ташкентка») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2013 г. |
| 472 | Строительство фермы по производству и реализации крупно-рогатого скота мясного направления (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Петерфельд-Агро») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4 квартал 2013 г. |
| 473 | Строительство молочно-перерабатывающего комплекса (заявитель – коммандитное товарищество «Зенченко и К») | 2011 – 2012 г.г. | август 2012 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 474 | Создание производства овощных культур (картофель) с капельным орошением на площади 83 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Астык Stem») | 2011 г. | октябрь 2011 г. | 4 квартал 2013г. |
| 475 | Модернизация зернохранилища путем приобретения оборудования по очистке и сушке зерна (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Шатило и К») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4 квартал 2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию Южно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| 476 | Птицекомплекс по выращиванию, убою и переработке мяса индейки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ордабасы Кус») | 2009 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 477 | Строительство завода по производству высококлассных смазочных материалов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Hill Corp») | 2007 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 478 | Завод по производству керамогранита мощностью 2,5 млн.кв.м в год (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Керамик») | 2006 – 2010 г.г. | март 2010 г. |  |
| 479 | Цементный завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Стандарт Цемент») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 3-квартал 2011 г. |
| 480 | Организация производства хлопчатобумажной пряжи (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Оху-Техtilе») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 481 | Организация производства гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической карбоксиметилцеллюлозы из хлопка содержащего сырья (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Хлопкопром Целлюлоза») | 2008 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 482 | Организация текстильного производства на территории свободной экономической зоны «Оңтүстiк» (заявитель – акционерное общество «ЮТЕКС KZ») | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 483 | Производство минеральных удобрений (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофос-Юг») | 2008 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 484 | Производство моноаммоний и диаммонийфосфата на базе месторождений «Ушбас» и «Герес» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Казахстанские минеральные ресурсы» | 2009 – 2013 г.г. | август 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 485 | Строительство тепличного комплекса для производства овощной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «М-Нурай») | 2009 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 486 | Модернизация молочно-товарной фермы и создание завода по переработке молока (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Дан») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 487 | Строительство теплицы на площади - 2 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Комбистрой 1») | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 488 | Строительство завода по выращиванию рыб осетровых пород (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Аксанат-инжиниринг») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 489 | Строительство тепличного комплекса для производства овощной продукции 5,0 га. (заявитель – крестьянское хозяйство «АДЕЛЯ») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 490 | Приобретение оборудования по переработке верблюжьего молока и автотехники посредством финансового лизинга (заявитель – крестьянское хозяйство «Гулмайра») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 491 | Производство энергосберегающих ламп (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «MaxLight Group») | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 492 | Создание молочной фермы и цеха по переработке молока (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СММК - Жана Талап») | 2010 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 493 | Строительство теплицы на площади 1,8 га (заявитель – крестьянское хозяйство «Жаксылык») | 2009 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 494 | Строительство теплицы площадью 1 га (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Байсын агро») | 2010 – 2011 г.г. | май 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 495 | Комбинат по переработке свинины и мясных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Племенной комплекс Шубар») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 496 | Развития акселерационного кролиководства и птицеводства» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Племенное хозяйства «Оңтүстік») | 2011 г. | май 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 497 | Организация производства птицефабрики на 600000 голов кур несушек и на 300000 голов мясного направления (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ак кус») | 2010 – 2013 г.г. | ноябрь 2013 г. | 2-квартал 2015 г. |
| 498 | Птицефабрика (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Бейбарс-Б») | 2009 – 2013 г.г. | июнь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 499 | Откорм скота, производство национальной мясной продукции «Казахские мясные деликатесы» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью Компания «Serper invest») | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 500 | Производство мяса крупного рогатого скота и комбикормов, обеспечение региона (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақелі-1») | 2012 г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 501 | Завод по выпуску риса (заявитель – индивидуальный предприниматель «Жумабаев Хапар Зейналханович») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 502 | Завод по производству растительного масла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Багдаулет 1») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 503 | Технологический комплекс по производству стального сортового проката из лома черных металлов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Нуран») | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 504 | Организация строительства Южно-Казахстанского металлургического комбината (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ferrum-Vtor») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 505 | Переработка бедных и богатых медных ломов с использованием конвертера Кальдо (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Тас») | 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 506 | Завод по производству металлоконструкции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Шымкентский завод металлоконструкции») | 2011 г. | сентябрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 507 | Организация производства по производству готовых текстильных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Шымкент-Кашемир») | 2010 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 508 | Производство стеклотары Стекольный завод (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Дархан») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 509 | Строительство завода по производству жидкого стекла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Ferrum-Vtor») | 2010 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 510 | Завод по производству битума (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Битум») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2 квартал 2013 г. |
| 511 | Производство новых деревянных поддонов, ремонт старых поддонов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью ''ABD Servis'') | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 512 | Завод по производству оцинкованных труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Zero Max KZ») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 513 | Завод по производству газобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация АК ордасы») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 514 | Завод по производству модульных домов (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «AK ordasy building») | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 515 | Строительство объектов пром.назначения, выпуск дорожного битума (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии») | 2007 – 2011 г.г. | август 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 516 | Линия по выпуску чистящих средств (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Swed kaz») | 2010 – 2011 г.г. | март 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 517 | Строительство овощехранилища мощностью 4 тыс. тонн (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Керемет-Центр») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 518 | Производство железобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Арт Кұрылыс») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 519 | Производство строительных материалов, металочерепица, профнастил, сухие смеси, сэндвич панели и пенопласт (заявитель – индивидуальный предприниматель Есжанов Бахдат | 2010 – 2011 г.г. | ноябрь 2011 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 520 | Мини завод по выпуску и производству полиэтиленовых труб (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Баянды Құрылыс») | 2011 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 521 | Строительства завода по выпуску изделий медицинского назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ») | 2010 – 2012 г.г. | ноябрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 522 | Завод по выпуску железобетонных изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Онтустык Курылыс Сервис») | 2011 – 2012 г.г. | октябрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 523 | Завод по производству высоко-чистого кремния для солнечных батарей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Стекло К») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 524 | Модернизация завода по производству мороженного (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Балмуздак») | 2011 – 2012 г.г. | Ноябрь 2012 г. | 3-квартал 2013 г. |
| 525 | Строительство завода по производству сухих строительных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл Тас - Альянс») | 2011 – 2012 г.г. | сентябрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию города Алматы |  |  |  |  |
| 526 | Комплексное развитие горнолыжного курорта «Медеу-Шымбулак» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Chimbulak Development») | 2008 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 527 | Расширение и модернизация существующего производства путем создания дополнительных производств и модернизации имеющегося производства по выпуску твердых лекарственных средств (заявитель – акционерное общество «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика») | 2009 – 2010 г.г. | июль 2010 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 528 | Продовольственный логистический центр «GEGA» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «GEGA») | 2007 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2015 г. |
| 529 | Производство концентрированных растворов для гемодиализа (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «BIRUNIFARM») | 2009 – 2010 г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 530 | Модернизация действующего производства лекарственных средств товарищества с ограниченной ответственностью «DOSFARM» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «DOSFARМ») | 2010 - 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 531 | Создание производства средств радиосвязи тактического звена (УКВ и KB диапазонов) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «СП «Талес Казахстан Инжиниринг») | 2010 г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 532 | Строительство медицинского завода по производству одноразовых медицинских изделий из полимеров (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Жулдыз Кенан») | 2010 – 2013 г.г. | сентябрь 2013 г. | 3-квартал 2015 г. |
| 533 | Производство изделий медицинского назначения (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Алмерек») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 534 | Выпуск сокосодержащих напитков по технологии горячего розлива (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Обис» | 2009 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 535 | Организация мебельного производства (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Bilnex») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 536 | Модернизация основного производства «Алматинского дрожжевого завода» (заявитель – акционерное общество «Алматинский дрожжевой завод») | 2011 г. | июль 2011 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 537 | Завод сухих строительных смесей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Шебермикс») | 2010 – 2011 г.г. | июль 2011 г. | 3-квартал 2014 г. |
| 538 | Расширение завода по промышленной переработке стекла (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСтекло») | 2011 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 539 | Производство высокотехнологичных топливнораздаточных колонок (заявитель – акционерное общество «Мунайаспап») | 2012 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 540 | Производство кронен крышек и Алюминиевых колпачков (заявитель – акционерное общество «Капс Интэл») | 2009 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 541 | Организация новых инновационных и экспортных производств контейнеров и складских стеллажей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Оргтехстром») | 2009 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 542 | Строительство первой очереди первой линии метрополитена города Алматы (заявитель – коммунальное государственное предприятие «Метрополитен») | 1988 – 2011 г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 543 | Расширение действующего производства и увеличение ассортимента выпускаемой продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Триэсплюс») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 544 | Производство термоусадочной пленки (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Азияпластсервис») | 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 545 | Производство труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «ПВХ-Драйбленд») | 2011 – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 546 | Расширение действующего производства пластмассовых изделий (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Альфапласт») | 2011г. – 2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 547 | Завод трубной изоляции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Завод трубной изоляции») | 2011 – 2012 г. | июнь 2012 г. | 4-квартал 2014г |
| 548 | Модернизация производства мебельной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КПК «ЗЕТА») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 549 | Приобретение производственной базы, с целью модернизации действующего производства. Внедрение стандарта GMP (надлежащая производственная практика). Увеличение ассортимента выпускаемой продукции. (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Медоптик») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 550 | Завод по производству стекловолоконных композитных профилей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Композит профайл») | 2011 – 2013 г.г. | август 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 551 | Организация производства электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «КС Трэйд») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015г. |
| 552 | Строительство завода по производству модульных элементов зданий с использованием технологии «Филко ЭКОПАРИЕС» в Казахстане (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Конкордстрой») | 2011 – 2014 г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 553 | Строительство культурно-оздоровительного парка Сайран (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Сайран Девелопмент») | 2011 – 2016 г.г.(1- этап) | декабрь 2016 г. | 4-квартал 2018 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному индустриально-инновационному развитию города Астаны |  |  |  |  |
| 554 | Строительство завода по производству сэндвич-панелей» (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Кровля НС») | 2009 – 2010 г. | май 2010 г. | 2-квартал 2012 г. |
| 555 | Строительство многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» (заявитель – компания «Aldar Properties PJSC») | 2010 – 2014 г.г. | 2014 г. |  |
| 556 | Завод по производству бетонных, железобетонных изделий и конструкций (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «АБК Максат») | 2005 – 2010 г.г. | декабрь 2010 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 557 | Транспортно-логистический центр с фасовочной линией (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Казглавпродукт») | 2010 – 2012 г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 558 | Строительство овощехранилища мощностью 5000 тонн и цеха по переработке в городе Астана (заявитель – акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Астана») | 2011 г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| 559 | Производство метизной продукции (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью «Стальцинк») | 2010 – 2011 г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 560 | Завод по изготовлению оконных профилей и труб (заявитель –товарищество с ограниченной ответственностью «Funke Kunststoffe») | 2011 – 2013 г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2016 г. |

Приложение 5         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 5         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Отчет формы № 1

«Информация о ходе реализации инвестиционного проекта»

по состоянию на _____________

               (дата)

| № | Наиме- нование проекта | Зая- ви- тель проек- та | Ре- гион | Стои- мость проек та, млн. тенге | Номен- клатура продук- ции | Мощность производства |  | Количество рабочих мест на период |  | Освоенные инвестиции с начала реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в нату- раль- ном выра- жении в год | в стои- мостном выра- жении в год, млн. тенге | строи- тель- ства | экс- плуа- тации | в млн. тенге | В % от общей стои- мости проек- та |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

продолжение таблицы

| Дата ввода в эксплуа- тацию (ММ.ГГ.) | Дата выхо- да на проек- тную мощ- ность (ММ.ГГ.) | По объектам, введенные в эксплуатацию |  |  |  | Текущее состо- яние (испол- ненные меро- приятия по проек- ту и прово- димые работы) | Проблемные вопросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено- вание, номер и дата доку- мента под- тверж- даю- щего ввод в экс- плуатацю | освоен- ная номен- клатура продук- ции | % осво- ения мощнос- тей на текущую дату (с даты ввода в эксплуа- тацию) | объем произве- денной продук- ции в стои- мостном выра- жении (с даты ввода в эксплуа- тацию), млн. тенге |  | Воп рос | Пути ре- шения с ука- занием компе- тент- ного органа |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Приложение 6      

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 6      

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 февраля 2010 года № 26-р

Отчет формы № 2

«Информация об освоении инвестиций и мощности

       по инвестиционным проектам»

по состоянию на _____________(дата)

| № | Наимено- вание проекта | Заяви- тель проек- та | Регион | Объем инвес- тиций, млн. тенге | Инвестиции в проекты по годам, млн. тенге |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 2010 года | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год и далее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

продолжение таблицы

| Мощность произ- водства в натураль- ном выражении в год | Мощность произ- водства в стои- мостном выражении в год, млн.тенге | в том числе по годам, млн.тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | до 2020 (если предусмотрено) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Руководитель группы/центра _____________  __________________

                                      (подпись)           (ФИО)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан