Об утверждении Плана мероприятий по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 78-р

В целях внедрения электронных счетов-фактур в Республике Казахстан:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан (далее - План мероприятий). 


      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию), акционерному обществу «Казахтелеком» (по согласованию) принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и в установленные Планом мероприятий сроки представлять информацию о ходе его исполнения в Министерство финансов Республики Казахстан.


      3. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан два раза в год, 30 января и 30 июля, сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий. 


      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от « » 2012 года №

План мероприятий

по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание Межведомственной рабочей группы по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан (далее - МРГ) | Приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | 30 апреля 2012 года |
| 2. | Анализ мирового опыта по применению электронных счетов-фактур и выработка предложений по его применению в Республике Казахстан | Внесение предложений на рассмотрение МРГ | МФ, МТК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» | 31 июля 2012 года |
| 3. | Внесение Концепции проекта закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам ведения электронных счетов-фактур на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (далее - МВК) | Заключение МВК | МФ | 31 августа 2012 года |
| 4. | Определение архитектуры и порядка функционирования информационной системы по ведению электронных счетов-фактур | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (АО «Казахтелеком») (по согласованию) | 31 октября 2012 года |
| 5. | Разработка информационной системы электронных счетов-фактур | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (АО «Казахтелеком») (по согласованию) | 31 октября 2012 года, 31 января 2013 года |
| 6. | Пилотный запуск информационной системы электронных счетов-фактур между организациями, входящими в состав АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (февраль-март 2013 года) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (по согласованию) | 1 апреля 2013 года |
| 7. | Доработка ведомственных информационных систем Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан в связи с внедрением электронных счетов- фактур, в том числе реализация функционала по приему электронных счетов-фактур из ERP-систем участников проекта | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТК | 31 января 2013 года |
| 8. | Проведение семинаров, тренингов по оказанию практической помощи при внедрении электронных счетов-фактур (с апреля 2013 года по март 2014 года) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (АО «Казахтелеком») (по согласованию) | 31 марта 2014 года |
| 9. | Расширение работы Call-Центра по вопросам внедрения электронных счетов-фактур (с апреля 2013 года по март 2014 года) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (АО «Казахтелеком») (по согласованию) | 31 марта 2014 года |
| 10. | Обеспечить информационно- разъяснительную работу в СМИ по вопросам внедрения электронных счетов-фактур (форма завершения: сюжеты в новостях, в программах, публикации в газетах и информационных агентствах) | телевизионные передачи | МФ, МКИ, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (АО «Казахтелеком») (по согласованию) | 31 марта 2014 года |
| 11. | Организовать производство и трансляцию видеороликов по разъяснению внедрения счетов-фактур на республиканских телеканалах (МФ-производство, МКИ-ротация) | видеоролики | МФ, МКИ, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (АО «Казахтелеком») (по согласованию) | 31 марта 2014 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:


      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан