Об утверждении Дорожной карты по созданию хлопково-текстильного кластера в Республике Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 38-р

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по созданию хлопково-текстильного кластера в Республике Казахстан (далее - Дорожная карта).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) Республики Казахстан, ответственным за исполнение Дорожной карты:

1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

| Премьер-Министр | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утверждена распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №38-р |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию хлопково - текстильного кластера в Республике Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятия по развитию сырьевой базы |
| 1. | Производство качественных семян хлопка с высокими сортовыми показателями | информация в МИИР | МСХ, НАНОЦ (по согласованию), акимат Туркестанской области, ТПК "Alliance", АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | 2020-2023 годы | не требуется |
| 2. | Проработка вопроса по объединению фермерских хозяйств, осуществляющих выращивание хлопка, и предприятий по первичной переработке хлопка-сырца в хлопково-текстильный кластер | информация в МИИР | МСХ, акимат Туркестанской области, акимат г. Шымкент, ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | июнь 2020 года | не требуется |
| 3. | Проработка вопроса по льготному кредитованию при покупке хлопкоуборочной техники | информация в МИИР | МСХ, МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | март 2020 года | не требуется |
| 4. | Субсидирование 50% стоимости при приобретении семян гибридов первого поколения, семян хлопчатника первой и второй репродукции отечественной и иностранной селекции | информация в МИИР | акимат Туркестанской области, МСХ | январь, ежегодно за отчетным годом | не требуется |
| 5. | Субсидирование 50% стоимости минеральных удобрений | информация в МИИР | акимат Туркестанской области, МСХ | январь, ежегодно за отчетным годом | не требуется |
| 6. | Субсидирование 50% стоимости средств защиты растений | информация в МИИР | акимат Туркестанской области, МСХ | январь, ежегодно | не требуется |
| 7. | Дифференцированное субсидирование тарифа по доставке поливной воды | информация в МИИР | акимат Туркестанской области, МСХ | январь, ежегодно за отчетным годом | не требуется |
| 8. | Инвестиционное субсидирование 25% стоимости сельхозтехники | информация в МИИР | акимат Туркестанской области, МСХ | январь, ежегодно за отчетным годом | не требуется |
| II. Мероприятия по развитию текстильной отрасли |
| 9. | Вынесение вопроса включения текстильных предприятий ТПК "Alliance" и ТОО "Azala Textile" в субзоны СЭЗ "Оңтүстік" на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии | протокол РБК | МИИР, МФ, МНЭ, акимат г. Шымкент, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | февраль - март 2020 года | не требуется |
| 10. | Расширение площади территории СЭЗ "Оңтүстік" для текстильных предприятий ТПК "Alliance" и ТОО "Azala Textile" | постановление Правительства Республики Казахстан | МИИР, МФ, МНЭ, акимат г. Шымкент, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | март 2020 года | не требуется |
| 11. | Проработка вопроса по предоставлению коммунальных услуг ТПК "Alliance" (ранее АО "Ютекс", АО "Меланж") и ТОО "Azala Textile" на уровне тарифов СЭЗ "Оңтүстік" | договоры с соответствующими коммунальными предприятиями | акимат г. Шымкент | апрель 2020 года | не требуется |
| 12. | Привлечение иностранной рабочей силы из Республики Узбекистан для запуска текстильного комплекса (ранее АО "Ютекс", АО "Меланж", АО "Ютекс.KZ") | информация в МИИР | МТСЗН, акимат г. Шымкент | май 2020 года | не требуется |
| 13. | Продвижение текстильной продукции на внутренний и внешний рынки | информация в МИИР | МТИ, ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), ТОО "Azala Textile" (по согласованию) | март, ежегодно за отчетным годом | не требуется |
| III. Мероприятия по запуску швейной фабрики, расположенной по адресу: г.Шымкент, ул. Казыбек Би, 52 (далее — Швейная фабрика) |
| 14. | Проведение технического аудита Швейной фабрики, включающего инвентаризацию имущества Швейной фабрики, определение объема ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по подготовке к запуску Швейной фабрики | акт технического аудита | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | март 2020 года | не требуется |
| 15. | Передача Швейной фабрики в доверительное управление ТПК "Alliance", с последующим выкупом | договор доверительного управления | ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | март 2020 года | не требуется |
| 16. | Проведение ремонтно-восстановительных работ на Швейной фабрике | акты выполненных работ | ТПК "Alliance" (по согласованию) | апрель 2020 года | не требуется |
| 17. | Подготовка Швейной фабрики к запуску, включающая приобретение сырья, необходимых запасных частей, осуществление приема работников | акты, трудовые договоры и т.д. | ТПК "Alliance" (по согласованию) | апрель 2020 года | не требуется |
| 18. | Ввод в эксплуатацию Швейной фабрики | образцы готовой продукции | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | май 2020 года | не требуется |
| 19. | Загрузка Швейной фабрики | договоры на реализацию | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МИИР, МО, МВД, компании квазигосударственного сектора | постоянно | не требуется |
| 20. | Реализация Швейной фабрики доверительному управляющему ТПК "Alliance" | договор купли - продажи | ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "МФК" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | до истечения срока действия договора доверительного управления | не требуется |
| IV. Мероприятия по запуску Прядильно-ткацкой фабрики (бывшее АО "Меланж"), расположенной по адресу: г.Шымкент, ул. Жансугирова, 2 (далее - Прядильно-ткацкая фабрика) |
| 21. | Проведение технического аудита Прядильно-ткацкой фабрики, включающего инвентаризацию имущества Прядильно-ткацкой фабрики, определение объема ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по подготовке к запуску Прядильно-ткацкой фабрики | акт технического аудита | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | апрель 2020 года | не требуется |
| 22. | Передача Прядильно-ткацкой фабрики в доверительное управление ТПК "Alliance", с последующим выкупом | договор доверительного управления | ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | май 2020 года | не требуется |
| 23. | Проведение ремонтно-восстановительных работ на Прядильно-ткацкой фабрике | акты выполненных работ | ТПК "Alliance" (по согласованию) | по результатам технического аудита | не требуется |
| 24. | Подготовка Прядильно-ткацкой фабрики к запуску, включающая приобретение сырья, необходимых запасных частей, осуществление приема работников | акты, трудовые договоры и т.д. | ТПК "Alliance" (по согласованию) | ноябрь 2020 года | не требуется |
| 25. | Ввод в эксплуатацию Прядильно-ткацкой фабрики | образцы готовой продукции | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | декабрь 2020 года | не требуется |
| 26. | Загрузка Прядильно-ткацкой фабрики | договоры на реализацию | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МИИР, МО, МВД, Компании квазигосударственного сектора | постоянно | не требуется |
| 27. | Реализация Прядильно-ткацкой фабрики доверительному управляющему ТПК "Alliance" | договор купли - продажи | ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | до истечения срока действия договора доверительного управления | не требуется |
| V. Мероприятия по запуску незавершенного строительства текстильной фабрики (бывшее АО "Ютекс-kz"), расположенного на территории СЭЗ "Оңтүстік" (далее - Незавершенное строительство/Объект) |
| 28. | Проведение технического аудита Незавершенного строительства, включающего инвентаризацию имущества Незавершенного строительства, определение объема строительных, ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по подготовке к запуску Незавершенного строительства | акт технического аудита | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | апрель - июнь 2020 года | не требуется |
| 29. | Передача Незавершенного строительства в доверительное управление ТПК "Alliance", с последующим выкупом | договор | ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | июнь 2020 года | не требуется |
| 30. | Выполнение строительных работ Незавершенного строительства (разработка ПСД, заключение договора подряда, закуп строительных материалов, ввод в эксплуатацию) | акты выполненных работ | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | июль2020 года - август 2021 года | не требуется |
| 31. | Монтаж текстильного оборудования на Объекте | акты выполненных работ | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию) | август - ноябрь 2021 года | не требуется |
| 32. | Подготовка Объекта к запуску, включающая приобретение сырья, необходимых запасных частей, осуществление приема работников | акты, трудовые договоры и т.д. | ТПК "Alliance" (по согласованию) | ноябрь 2021 года | не требуется |
| 33. | Ввод в эксплуатацию Объекта | образцы готовой продукции | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | декабрь 2021 года | не требуется |
| 34. | Загрузка Объекта | договоры на реализацию | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МИИР, МО, МВД, компании квазигосударственного сектора | постоянно | не требуется |
| 35. | Реализация объекта доверительному управляющему ТПК "Alliance" | договор купли - продажи | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | до истечения срока действия договора доверительного управления | не требуется |
| 36. | Проведение мероприятий по перерегистрации ТПК "Alliance" в качестве участника СЭЗ "Оңтүстік" | договор, решение уполномоченного государственного органа | ТПК "Alliance" (по согласованию) | октябрь 2021 года | не требуется |
| 37. | Проведение мероприятий по увеличению производственной мощности Объекта, путем приобретения дополнительного текстильного оборудования на 180 000 веретен и обеспечения ТПК "Alliance" фьючерскими договорами с крестьянскими хозяйствами, выращивающими хлопок на земельных участках площадью не менее 70 000 га. | договоры/акты выполненных работ | ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МСХ, акимат Туркестанской области, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | до 2023 года | не требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

АО "НУХ "Байтерек" - Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

ПСД - проектно-сметная документация;

МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

АО "ИФК" - Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана";

МО - Министерство обороны Республики Казахстан;

СЭЗ "Оңтүстік" - Специальная экономическая зона "Оңтүстік";

МТИ - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

НАНОЦ - Некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр";

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан