Об утверждении Плана реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающего оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 октября 2021 года № 178-р.

1. Утвердить прилагаемый План реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающий оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

1) принять необходимые меры по реализации Плана;

2) на полугодовой основе до 1 июля и 20 декабря представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

3) Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Аппарату Правительства Республики Казахстан ежегодно, не позднее 25 января, обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан информации об итогах реализации Плана.

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Премьер-Министр | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 октября 2021 года №178-р |
| --- | --- |

План реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающий оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка

| № п/п | Наименования мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процедуры при рождении ребенка |
| 1 | Регистрация рождения ребенка |
| 1.1. | Разработка и утверждение СТПО по совершенствованию процесса проактивной регистрации рождения ребенка с ограниченными возможностями, с сокращением количества предоставляемых гражданином СМС-сообщений до 1 и получением требуемых сведений из информационных систем государственных органов: 1) источник дохода (МФ); 2) социальный статус (получатель/не получатель социальных выплат/пособий, работающий/неработающий, безработный, зарегистрированный в ЦЗН/не зарегистрирован как безработный в ЦЗН и т.п.) (МТСЗН); 3) уровень образования (МОН); 4) родственные связи и очередность рождения (МЮ). |  | МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) | октябрь 2021 года |  | утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) |  |  |
| 1.2. | Доработка проактивной услуги в соответствии с СТПО согласно пункту 1.1. |  | МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) | ноябрь 2021 года |  | протокол тестирования |  |  |
| 1.3. | Прием в промышленную эксплуатацию доработанной проактивной услуги по регистрации рождения ребенка |  | МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) | декабрь 2021 года |  | акт приема в эксплуатацию |  |  |
| 1.4. | Отмена предоставления бумажных актовых записей и медицинских свидетельств о рождении в органы статистики |  | БНС АСПР (по согласованию), МЮ | декабрь 2021 года |  | совместный приказ |  |  |
| 1.5. | Информирование населения об оптимизированном процессе оказания проактивной услуги по регистрации рождения ребенка |  | МЦРИАП | декабрь 2021 года |  | пресс-релиз |  |  |
| 2 | Пособия по рождению ребенка |
| 2.1 | Реинжиниринг проактивных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС-сообщений |  | МТСЗН, МЦРИАП | ноябрь 2021 года |  | протокол демонстрации |  |  |
| 2.2 | Информирование населения об оптимизированном процессе оказания проактивных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" |  | МТСЗН, МЦРИАП | ноябрь 2021 года |  | пресс-релиз |  |  |
| 3 | Постановка и распределение очереди в детские сады |
| 3.1 | Разработка и утверждение СТПО в подсистеме НОБД для создания единой базы очередности и выдачи направлений детям в дошкольные организации (после актовой записи о рождении ребенка в ГБД ФЛ) |  | МОН, МЮ, МЦРИАП | апрель 2022 года |  | утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) |  |  |
| 3.2 | Создание единой базы очередности и выдачи направлений в подсистеме НОБД детям в дошкольные организации |  | МОН, МЮ | июль 2022 года |  | протокол тестирования |  |  |
| 3.3 | Прием в промышленную эксплуатацию единой базы очередности и выдачи направлений детям в дошкольные организации в подсистеме НОБД |  | МОН, МЮ, МЦРИАП | октябрь 2022 года |  | акт приема в эксплуатацию |  |  |
| 3.4 | Интеграция информационных систем местных исполнительных органов для создания единой базы очередности и выдачи направлений в дошкольные организации |  | МОН, МИО | октябрь 2022 года |  | соглашения МОН и МИО |  |  |
| 3.5 | Информирование населения об оптимизированном процессе постановки в очередь и выдачи направлений в детские дошкольные организации |  | МОН, МИО, МЦРИАП | с октября 2022 года |  | пресс-релиз |  |  |
| Процедуры после рождения ребенка |
| 4 |  | Предоставление услуг, связанных с установлением инвалидности |
| 4.1 |  | Внедрение заочной проактивной формы оказания государственной услуги "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" в пилотном режиме | МТСЗН, МЗ, МОН, МЦРИАП | октябрь 2021 года |  | протокол тестирования |  |  |
| 4.2 |  | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 319 "Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей" в части проактивного оказания государственных услуг: 1) "Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы лицу, осуществляющему уход и проживающему в одном населенном пункте"; 2) "Назначение пособия семьям, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка- инвалида". | МТСЗН | январь 2022 года |  | утверждение приказа |  |  |
| 4.3 |  | Реализация проактивного оказания государственных услуг: 1) "Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы лицу, осуществляющему уход и проживающему в одном населенном пункте"; | МТСЗН | февраль 2022 года |  | протокол демонстрации |  |  |
|  |  | 2) "Назначение пособия семьям, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка- инвалида". |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Реинжиниринг проактивной услуги "Назначение государственного социального пособия по инвалидности" в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС-сообщений | МТСЗН, МЦРИАП | октябрь 2021 года |  | протокол демонстрации |  |  |
| 4.5 |  | Внесение изменений в СТПО по модернизации взаимодействующих информационных систем МТЗСН с целью оказания проактивных услуг, связанных с установлением инвалидности | МТСЗН | ноябрь 2021 года |  | СТПО |  |  |
| 4.6 |  | Реинжиниринг проактивных услуг по реабилитации инвалидов в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС- сообщений: 1) оформление документов на обеспечение инвалидов протезно- ортопедической помощью; 2) оформление документов на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами; 3) оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении; 4) оформление документов на обеспечение инвалидов услугами специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - шестьдесят часов в год; 5) оформление документов на обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения; 6) оформление документов на обеспечение инвалидов и детей- инвалидов санаторно-курортным лечением. | МТСЗН, МЦРИАП | ноябрь 2021 года |  | протокол демонстрации |  |  |
| 4.7 |  | Разработка и утверждение СТПО по реализации государственной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей- инвалидов" в проактивном формате | МТСЗН, МЦРИАП | 2 квартал 2022 года |  | СТПО |  |  |
| 4.8 |  | Реализация проактивной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов" в соответствии с СТПО согласно пункту 4.7. | МТСЗН, МЦРИАП | 3 квартал 2022 года |  | протокол демонстрации |  |  |
| 4.9 |  | Внесение изменений в реестр государственных услуг в части перевода услуг в проактивный формат | МЦРИАП, МТСЗН | 3 квартал 2022 года |  | приказ МЦРИАП |  |  |
| 5 | Оказание услуг детям с ограниченными возможностями |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка и утверждение СТПО в подсистеме НОБД по проактивному назначению специальной психологопедагогической поддержки детям с ограниченными возможностями | МОН, МЦРИАП | март 2022 года |  | утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) |  |  |
| 5.2 |  | Доработка проактивных услуг в соответствии с СТПО согласно пункту 5.1. | МОН | октябрь 2022 года |  | протокол тестирования |  |  |
| 5.3 |  | Прием в промышленную эксплуатацию проактивных услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями: 1) обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями; 2) реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии; 3) прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования; 4) прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам. | МОН, МЮ, МЦРИАП | июль 2022 года |  | акт приема в эксплуатацию |  |  |
| 5.4 |  | Внесение изменений в реестр государственных услуг в части услуг по пункту 5.3, необходимых детям с ограниченными возможностями в части перевода в проактивный формат | МЦРИАП, МОН | январь 2022 года |  | приказ МЦРИАП |  |  |
| 5.5 |  | Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами" в части перевода в проактивный формат государственных услуг: 1) обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями; 2) реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии; 3) прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования; 4) прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам | МОН, МЮ, МЦРИАП | февраль 2022 года |  | приказ МОН |  |  |
| 5.6 |  | Информирование населения о запуске проактивных услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями | МОН, МЦРИАП | декабрь 2022 года |  | пресс-релиз |  |  |
| 5.7 |  | Создание информационной системы "Национальная цифровая платформа физической культуры и спорта" (e-sport) | МКС, МЦРИАП | 2021 - 2024 годы |  | утвержденное ЗНП |  |  |
| 5.8 |  | Автоматизация государственной услуги по приему документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов | МКС | октябрь 2025 года |  | протокол тестирования |  |  |
| 5.9 |  | Внесение изменений в реестр государственных услуг в части перевода в электронный формат услуги по приему документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов | МЦРИАП, МКС | октябрь 2025 года |  | приказ МЦРИАП |  |  |
| 5.10 |  | Внесение изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 "Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса" в части перевода в электронный формат государственной услуги "Прием документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов" | МКС | декабрь 2025 года |  | приказ МКС |  |  |
| 5.11 |  | Информирование населения о запуске проактивных услуг, необходимых летям с ограниченными возможностями | МКС | декабрь 2025 года |  | пресс-релиз |  |  |
| 6 | Дополнительные медицинские услуги |  |  |
| 6.1 |  | Модификация сервиса государственных услуг на портале "электронного правительства" для детей: 1) выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар; 2) предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан; 3) выдача выписки из медицинской карты стационарного больного. | МЦРИАП, МЗ | март 2022 года |  | информация |  |  |
| 6.2 |  | Проработка вопроса по пересмотру процесса оказания государственной услуги "Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" в части упрощения процедуры и перевода ее в электронный формат | МЗ, МЦРИАП | март 2022 года |  | информация |  |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

БНС АСПР - Бюро национальной статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам

МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

СТПО - спецификация требований к программному обеспечению

ЗНП - задание на проектирование

ГБД ФЛ - государственная база данных "Физические лица"

НОБД - Национальная образовательная база данных

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан