Об утверждении Программы создания автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009 годы

Утративший силу

Решение Алматинского областного маслихата от 13 апреля 2004 года N 5-34. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 24 мая 2004 года за N 1633. Утратило силу - решением Алматинского областного маслихата от 14 января 2011 года N 41-234

Ескерту. Утратило силу - решением Алматинского областного маслихата от 14.01.2011 N 41-234

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", для обеспечения системной работы в архитектурно-градостроительной деятельности, рассмотрев программу создания автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009 годы областной маслихат РЕШИЛ:


      1. Утвердить Программу создания автоматизированной системы государственного Градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009 годы согласно приложения.


      2. Контроль по обеспечению выполнения Программы создания автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009 годы возложить на заместителя Акима области Баталова А.Г.

Председатель сессии

      областного маслихата                       О. Туктибаев

Секретарь

      областного маслихата                       М. Сыдык

Приложение к решению

областного маслихата

N 5-34 от 13 апреля 2004 г.

ПРОГРАММА

СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. ТАЛДЫКОРГАН

2004 г.

Паспорт

| Наименование | Региональная программа создания и ведения Государственного градостроительного кадастра Алматинской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Программа разработана на основанииПостановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 6 июля 1995г. N 931 "О Государственном градостроительном кадастре" |
| Разработчик | Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области |
| Место реали- зации проекта | Районы и города Алматинской области |
| Сроки реали- зации | 2004 - 2009 г.г. |
| Статус проекта | Региональная Программа |
| Цель | Создание автоматизированной информационной базы для принятия оперативных решений исполнительного органа по регулированию градостроительной деятельности региональной организации и использованию территории, максимальному сохранению природной среды, по обеспечению эффективного вложения инвестиций и увеличению поступлений средств в бюджет области и местных исполнительных органов |
| Задачи | Поэтапное создание и ведение информационной системы ГГК области |
| Ожидаемые результаты | Сокращение затрат времени на анализ рассматриваемой ситуации, подготовку исходной информации, качественная и объективная характеристика градостроительных и экологических условий, установление регламентов использования территорий, выбор размещения объекта с учетом комплексной оценки территории, улучшение качества среды для проживания населения |
| Источники фи- нансирования | Республиканский и местный бюджет |

Введение

Управление развитием территории области, населенного пункта предполагает полное владение ситуацией, что означает наличие у Акима области достоверных сведений о состоянии и использовании территории. Только после такого овладения ситуацией исполнительный орган получает возможность правильного выбора действий. 

      Назрела необходимость создания комплексной информационной базы для оперативного регулирования процессами развития и организации территории, принятие решений по оформлению градостроительного пространства, экологически и социально благоприятной среды жизнедеятельности. 

      Такой многофункциональной, многоцелевой, информационной базой, включающей картографическую, статистическую и другую атрибутивную информацию, характеризующую организацию и использование территорий и является Государственный градостроительный кадастр. 

      Государственный градостроительный кадастр направлен на информационное обеспечение устойчивого развития территории, формирование экологически сбалансированной и безопасной территориальной среды и предназначен, как базовая основа, для контроля и регулирования использования территории и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, межселенных территорий. В градостроительном кадастре регулируются градостроительные регламенты, устанавливаемые на основе комплексной экономической оценки, границы экономического районирования территории для установления дифференцированных ставок налога и платежей на землю и другую недвижимость. А это, в свою очередь, позволяет повысить качество использования территории и строительства, предотвратить негативные последствия, увеличить поступление налога в казну.

В отличие от аналогичных систем в странах СНГ градостроительный кадастр Республики Казахстан представляет собой единую систему, состоящей из трех уровней: 

      республиканский - территория Республики Казахстан; 

      областной - территории областей и городов республиканского значения; 

      базовый уровень - административные районы, областные центры и населенные пункты; 

      Градостроительный кадастр каждого уровня включает комплексную информацию: 

      данные геологического и гидрогеологического строения; 

      картографической съемки; 

      границы административно-территориальных образований и земельных участков; 

      кадастровое, экологическое, инженерно-геологическое, сейсмическое и иное районирование; 

      зонирование по градостроительной ценности территории; 

      атрибутные данные, планы и фасады зданий и сооружений; 

      параметры улично-дорожной сети, сведения о транспорте; 

      параметры сетей и сооружений водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 

      проектные решения по перспективной организации территории; 

      сведения о проектной документации, разрешениях на строительство, актах контрольных проверок и приемки в эксплуатацию объектов; 

      законодательно-правовые акты, действующие на территории Республики. 

      Банк данных ГГК включает границы климатических, геологических, водоохранных, санитарно-защитных, сейсмических зон, особо охраняемых природных территорий, охранных зон памятников истории и архитектуры, планировочных, функциональных и строительных зон, на основе которых устанавливаются ограничения сервитуты и регламенты использования территорий.


Градостроительный кадастр является информационной основой при определении дифференцированных размеров платежей на землю и иную недвижимость с учетом градостроительной ценности территории. 

      Градостроительный кадастр позволяет по запросам государственных органов, юридических лиц и граждан, оперативно подготовить опорную и аналитическую информацию и представить ее в виде градостроительных паспортов, справок, отраслевых схем и фрагментов цифровой карты. 

      Регулирование градостроительной деятельности осуществляется на стадии отвода земельных участков для строительства, проектирования и экспертизы проекта, выдачи разрешения на строительство, контроля хода строительства и приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. 

      Создание и ведение системы Государственного градостроительного кадастра осуществляется в городах Алматы, Актау, Атырау, Астана, начаты работы по созданию Государственного градостроительного кадастра в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях, разработан для Талгарского района и г. Талгар. 

      Создание автоматизированной системы градостроительного кадастра предполагает организацию службы ГГК, создание материально-технической базы, выполнение работ по разработке программного обеспечения и формирования информационной базы. 

      На стадии формирования Государственного градостроительного кадастра потребуется выделение средств из бюджета в течение 5 лет. Однако качество и оперативность выполнения работ по координации градостроительной деятельности, сохранение экологической ситуации, более строгий контроль за использованием и организацией территории позволяет получить значительную эффективность, а главное создать благоприятную среду обитания для жителей области.

Раздел 1. Анализ современного состояния проблемы

Согласно " Послания Президента народу Казахстана" составляется государственная программа развития сельских территорий. Цель этой программы - ускоренное социальное развитие села и оказание содействия в переселении и трудоустройстве населения из депрессивных, экологически и экономически не перспективных территорий. 

      В Алматинской области расположено 836 населенных пунктов. Площадь области 224,1 тыс. кв. км. 

      Анализ проведен по 300 поселкам. 417 населенных пунктов обеспечены генеральными планами, разработанными 1970-1980 гг. с расчетным сроком 1990-2000 гг. Все населенные пункты Алматинской области расположены в зоне высокой сейсмичности (8-9 баллов). В большинстве поселков сложившаяся планировочная структура хаотичная, без выраженного общественного центра. Четкое функциональное зонирование территории отсутствует. Объекты соцкультбыта в основном расположены в приспособленных зданиях и сооружениях. Жилые одноэтажные дома преимущественно старые, саманные, каркасно-камышитовые, деревянные. При разработке генпланов поселков проектировщиками не указана четкая проектируемая граница поселков, из-за чего участки, рекомендованные на дожитие продолжают застраиваться индивидуальными жилыми домами. Имеются случаи захвата сельскохозяйственных угодий под указанное строительство. Проектируемая сеть улиц наносится без учета сложившейся добротной индивидуальной застройки. 

      В связи с новым законодательством о земле необходимо пересмотреть приусадебный жилой фонд. 

      В пригородных населенных пунктах полностью исчерпан свободный земельный фонд под индивидуальное строительство. Инженерное оборудование и благоустройство населенных пунктов области на низком уровне. Обеспеченность водоснабжением 30-40 %, локальной канализацией - 20 %. Существующие улицы и тротуары требуют капитального ремонта.


Исходя из вышеизложенного необходима разработка генпланов населенных пунктов Алматинской области с привлечением творческих коллективов градостроительного профиля и это мероприятие ускорило бы создание и ведение градостроительного кадастра на территории области. 

      Кроме того, имеющиеся плано-картографические материалы, земельно-учетные документации, материалы планировочной сети устарели и затрудняют осуществление комплекса мер на государственном уровне по подготовке, созданию и внедрению кадастра на территории районов и городов. Необходимо определить заказчиков кадастра всех уровней (областного, районного и городского), а также конкретно определить процедуру внедрения с финансовым подкреплением. 

      На государственном уровне необходимо установить, что с момента эксплуатации автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра, решение или иные акты местных органов власти касающиеся предоставления земельных участков под любое строительство, куплю, продажу, аренду с находящейся на них недвижимостью, а также приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов жилищно-гражданского строительства обязательно должны быть регистрированы в службе градостроительного кадастра в установленном порядке.

Алматинская область

Центр - город Талдыкорган

Дата образования области - 10 марта 1932 года

      Территория в тыс. кв. км - 224,1

      Население - 1560485 человек

      в том числе:

      городское - 458977, сельское - 1101508

      Расстояние от г.Астана до г.Талдыкорган - 1505 км.

Административно-территориальное устройство:

районов 16

      населенных пунктов 836

      в том числе:

      городов областного подчинения 3

      городов районного подчинения 7

      поселков 15

      сел (аулов) 811

      акиматов 274

      в том числе:

      районных 16

      городских 10

      поселковых округов 14

      сельских округов 234

Количество территориальных единиц по регионам области

| Наименование районов и городов областного подчинения | Количество населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  | городских |  | сельских |
|  |  | город | поселок | село (аул) |
| г.Талдыкорган (га.) | 10 | 1 | - | 9 |
| Аксуский | 55 | - | 3 | 52 |
| Алакольский | 60 | 1 | 1 | 58 |
| Балхашский | 34 | - | - | 34 |
| Енбекшиказахский | 80 | 1 | - | 79 |
| Ескельдинский | 38 | - | 1 | 37 |
| Жамбылский | 62 | - | 1 | 61 |
| Илийский | 33 | - | 4 | 29 |
| Карасайский | 67 | 1 | - | 66 |
| Каратальский | 50 | 1 | - | 49 |
| Кербулакский | 66 | - | 1 | 65 |
| Коксуский | 39 | - | 1 | 38 |
| Панфиловский | 45 | 1 | - | 44 |
| Райымбекский | 57 | - | 1 | 56 |
| Саркандский | 38 | 1 | 1 | 36 |
| Талгарский | 62 | 1 | - | 61 |
| Уйгурский | 26 | - | - | 26 |
| г. Капчагай | 12 | 1 | - | 11 |
| г. Текели | 2 | 1 | 1 | - |

Раздел 2. Цель и задачи программы

Главной целью создания Государственного градостроительного кадастра (ГГК) является формирование системы гармоничного регулирования архитектурно-градостроительной деятельности по созданию экологически безопасной, рациональной и удобной среды обитания и жизнедеятельности людей на территории населенных пунктов и за их пределами. 

      Главный принцип формирования информационной системы - бережное отношение ко всей информации сложившейся на территории, принципам их сбора и хранения, существующим программно-аппаратным и сетевым комплексам, базам данных, органичное вхождение в систему единого информационного пространства. 

      Роль системы ГГК состоит в комплексном управлении развитием территории за счет сформировавшихся земельных, природных, материальных, энергетических, людских, производственных, инфраструктурных, финансовых, информационных и других видов ресурсов, историко-культурного и социального потенциала. 

      Система информационного обеспечения ГГК предназначена для оперативного, полного и качественного удовлетворения запросов органов управления развитием территории в необходимой информации об объектах, субъектах и явлениях связанных с развитием области архитектурно-градостроительной деятельностью и всей среды обитания. 

      Градостроительное информационное обеспечение территории градостроительным регулированием осуществляется по единой государственной организационной, правовой и нормативно-технологической основе - системой Государственного градостроительного кадастра. 

      Предмет изучения системы ГГК - природно-техногенный комплекс территории Алматинской области, представляющий собой совокупность объектов хозяйственного комплекса ГГК (территориальных зон, земельных участков, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций) и социально - экономических явлений, связанных с жизнедеятельностью территории области (экономика, экология, население, деятельность и тп).

Основные цели и задачи системы ГГК: 

      создать информационную базу для мониторинга и управления архитектурно-градостроительной деятельностью; 

      упорядочить и структурировать всю имеющуюся информацию на соответствующей территории на единой технологической основе; сгруппировать предприятия и учреждения, деятельность которых направлена на решение конкретных целевых задач по развитию территории, а в границах их компетенции организовать, при необходимости, совместную систему сбора, ведения баз данных; 

      определить систему подготовки предложений по рациональному и эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на архитектурно-градостроительную деятельность; 

      включить в систему все органы и звенья территориального управления; 

      сформировать слой потребителей информации и информационных услуг; 

      создать общедоступное информационное пространство; 

      организовать сетевой доступ к банку данных и обмен информацией между учреждениями и организациями, непосредственно участвующих в управлении развитием территории области.

Раздел 3. Основные направления и механизм реализации Программы

Государственный градостроительный кадастр Алматинской области предназначен для решения следующих задач: 

      учета фактического состояния использования территории области;

      учета и регистрации информации о градостроительной ценности территории области и градостроительных регламентах ее использования;

      учета, нормативно-правовой и проектной документации по использованию и градостроительному регулированию территории;

      учета и регистрации информации о юридических и физических лицах, имеющих права собственности, пользования и распоряжения территориальными элементами, объектами, коммуникациями, а также осуществляющих свои функции, связанные с развитием территории области;

      доведения информации о градостроительных условиях развития территории и регламентах использования ее до исполнительных органов (органов местного самоуправления) области, а также юридических и физических лиц, ответственных за их соблюдение;

      мониторинга соблюдения градостроительных условий и регламентов использования территории;

      информационного обеспечения учета градостроительной ценности территории при установлении дифференцированного налогообложения недвижимого имущества и других обязательных сборов;

      обеспечения исходной (опорной) информацией разработки градостроительной и проектно-сметной документации, бизнес-планов;

      обоснования выполнения изыскательских, проектных и научно-исследовательских работ по использованию и развитию территории;

      обоснования наложения санкций на юридические и физические лица за нарушение законодательства и нормативных требований при осуществлении архитектурно-градостроительной деятельности;

      информационного обеспечения и поддержки установления правовых отношений, связанных с изменением состояния и использования территории;

информационного обеспечения органов исполнительной власти и судебных органов при разрешении конфликтов, связанных с нарушением или изменением градостроительных регламентов;

      информационного обеспечения отраслевых кадастровых и иных информационных служб для учета градостроительных регламентов и градостроительной ценности территории.

      Информация ГГК Алматинской области используется при:

      регулировании использования и застройки территории области;

      формировании заказов на разработку, составление архитектурно-планировочных заданий, согласование, утверждение градостроительных проектов и других документов, которыми определяется и устанавливается градостроительный регламент использования ее территориальных зон и объектов;

      выдаче кадастровых документов градостроительного паспорта области, справок юридическим лицам и гражданам;

      контроле за соблюдением регламентов, установленных в утвержденных градостроительных проектах.

      Владельцем информационных фондов ГГК является Аким Алматинской области, орган самоуправления. Распорядителем информационных фондов ГГК по уполномочию их владельца является орган архитектуры и градостроительства.


Участниками системы ГГК Алматинской области могут быть:

      организации и службы функциональная деятельность которых связана с развитием территории области;

      центр по недвижимости, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество (правовой кадастр);

      комитет по управлению земельными ресурсами, обеспечивающий ведение земельного кадастра и учет земельных участков;

      управление охраны окружающей среды - блок направлений, определяющих основу экологического мониторинга;

      учреждения жилищно-коммунального хозяйства - ведение базы данных о магистральных и распределительных инженерных сетях, благоустройстве и состоянии жилищного фонда;

      предприятия транспорта и обслуживания улично-дорожной сети;

      статистические органы, осуществляющие сбор статистической информации;

      органы экономики, осуществляющие сбор информации о хозяйственно-экономическом состоянии и подготовку предложений по экономическому развитию территории области;

      другие службы и организации, владеющие кадастровой информацией по развитию и использованию территории области.

      Пользователями ГГК Алматинской области могут быть:

      организации и службы, функциональная деятельность которых связана с развитием территории области;

      исполнительные органы и органы самоуправления;

      службы и органы области;

      проектные и научно-исследовательские организации;

      юридические лица и граждане Республики Казахстан, а также иностранные юридические лица и граждане.


Источниками информации, подлежащие занесению ГГК, являются:

      службы картографии и территориальные изыскательские службы-картографические материалы по учетным единицам в виде электронных карт на бумажных носителях;

      проектные и изыскательские организации-сведения о проведенных проектных и изыскательских работах, сведения об установленных, в утвержденной проектной документации, градостроительных ограничениях использования территории;

      орган государственной статистики-сведения об отраслевой структуре и показателях состояния хозяйственно-экономического комплекса, населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др;

      орган по управлению земельными ресурсами -данные о границах земельных участков с установленными правами на них;

      орган недвижимости-сведения о собственниках и состоянии недвижимого имущества;

      коммунальные службы-сведения о состоянии инженерных коммуникаций и головных инженерных сооружениях и др.

      Создание Государственного градостроительного кадастра Алматинской области проводится поэтапно:

      подготовительный этап;

      1-й этап;

      2-й этап.


      На подготовительном этапе выполняются следующие виды работ:

      изучение и анализ имеющихся топогеодезических и картографических материалов М 1:500 - М 1:5000 города; 

      изучение состояния дел по ведению земельного, водного кадастров, регистров прав недвижимости, баз данных по инженерным сетям и улично-дорожной сети по территории соответствующего населенного пункта, включая программное обеспечение и техническое оборудование; 

      анализ имеющихся данных и материалов по природно - климатическим, инженерно - геологическим и экологическим условиям; 

      анализ имеющейся градостроительной документации: генеральных планов и проектов планировки и застройки населенных пунктов; 

      изучение материалов отводов земельных участков в пределах границ области; 

      изучение материалов инженерного обеспечения и благоустройства; 

      изучение и анализ технического и программного оснащения органа архитектуры и градостроительства, служб области. 

      По итогам работ подготовительного этапа: 

      готовится отчет о состоянии информационного обеспечения развития территории области; 

      определяется принципиальная структура взаимодействия служб области в обеспечении информации и данных; 

      готовится проект решения городского исполнительного органа об организации в составе органа архитектуры и градостроительства службы Государственного градостроительного кадастра с приложением "Положения о службе ГГК"; 

      проект решения исполнительного органа о взаимодействии служб и организации, связанных с развитием территории, в области обмена информации и создании единого информационного пространства.


      На первом этапе проводятся: 

      разработка программы создания и ведения автоматизированной системы ГГК; 

      уточнение границ области с нанесением координатной привязки на бумажную основу; 

      уточнение топонимического написания наименований улиц, наименование хозяйствующих субъектов, местности; 

      сбор и анализ данных по юридическим и физическим лицам - субъектам архитектурно-градостроительной деятельности; 

      формирование структуры банка данных автоматизированной системы ГГК; 

      определение форматов обмена информации со службами и организациями, тиражирование в необходимых объемах бланков градостроительных паспортов в соответствии с приложенными к Методическим указаниям РДС 07-01-97 формами; 

      анализ материалов инвентаризации объектов прошлых лет; 

      создание плана населенных пунктов в электронной форме; 

      работы по структурированию территории области для ведения ГГК и созданию электронного базисного структурного кадастрового плана города (на начальном этапе создание базисного структурного плана может осуществляться на бумажной основе); 

      работы по организации системы составления градостроительных паспортов земельных участков, зданий (сооружений), участков и узлов инженерных сетей и улично-дорожной сети по объектам имеющимся в архиве и поступающим на рассмотрение в исполнительный орган и орган архитектуры и градостроительства; 

      приобретение технических средств и программного обеспечения. 

      Результатами этапа являются: 

      перечень учетных структурно-территориальных единиц; 

      перечень учетных кадастровых единиц; 

      электронный план области; 

      базисный структурный план области; 

      перечень и состав недостающей информации, которая должна быть получена путем существующих изысканий, проектных разработок, замеров и других исследований; 

      программа работ по созданию автоматизированной системы ГГК.

      На втором этапе выполняются работы: 

      по созданию баз данных по границам участков собственников земли и землепользователей, по зданиям и сооружениям, субъектам архитектурно-градостроительной деятельности, улично-дорожной и транспортной сети с оформлением графических и атрибутивно-аналитических (семантических) сведений; 

      по созданию градостроительных кадастров (дежурных) планов по области, с послойным нанесением на топографический план границы, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, функционально-градостроительных зон, границ земель различных категорий, границ земельных участков их собственников и землепользователей, участков и узлов улично-дорожной сети и инженерного оборудования (на первом этапе на бумажных носителях, а в последующем в виде электронных карт); 

      формирование банка электронных топогеодезических карт различных масштабов в растровом и векторном изображении; 

      определяется система выдачи кадастровых документов.

Структурная схема организации банка данных

Государственного градостроительного кадастра

Схема

Примечание РЦПИ: Бумажный вариант схемы см. в РЦПИ г.Алматы.

Раздел 4. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Основными ресурсами и источниками финансирования является: 

      средства из государственного бюджета. Для создания и ведения ГГК предусмотреть выделение необходимых средств из расчета (приложение N 1), (приложение N 2).

Раздел 5. Ожидаемые результаты от реализации программы

Реализация Технического проекта (программы) окажет существенное влияние на экономическую и социально-политическую стороны жизни Алматинской области. Планомерная градостроительная политика обеспечит Государственную информационно-правовую систему кадастров Республики Казахстан и содержащие сведения о предыдущем и современном физическом, юридическом и стоимостном состояниях объектов недвижимости, а также о градостроительном планировании развития и застройки территории и населенных пунктов, данные о принадлежности территории и объектов к соответствующим функциональным зонам, их настоящем и перспективном назначении, экологической, инженерно- геологической, гидрогеологической, геотехнической и сейсмической ситуациях, инженерной обеспеченности.

ПРОГРАММА

Мероприятий по созданию и ведению Государственного

градостроительного кадастра на территории

Алматинской области на 2004-2009 годы

| N п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Стоимость тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка программы мероприятий по созданию и ведению градостроительного Кадастра на территории Алматинской области поэтапно. | 2003 г. | - |
| 2. | Обеспечить отдел градкадастра, организационно-правовыми и нормативно-методическими рекомендациями по созданию и ведению градостроительного кадастра области. | 2004 г. | 1000 |
| 3 | Разработка "Технического проекта создания и ведения градостроительного кадастра Алматинской области". | 2004 г. | 1400 |
| 4 | Создание служб градостроительного кадастра базового уровня: выделение помещений для размещения технических средств, создание штатных единиц для отдела градостроительного кадастра, оснащение компьютерной и множительной техникой и программным обеспечением, обучение персонала работе на компьютерах, приобретение литературы и пособий по работе с компьютерами. | 2004-2005 гг. | 25000 |
| 5 | Мероприятия по топографическому обеспечению: инвентаризация имеющегося топо-картографического материала, материалов исполнительной съемки; приобретение недостающего топо-картографического материала, материалов исполнительной съемки; приобретение недостающего топо- картографического материала М 1:25000, М1:2000 выполнение недостающей топографической съемки в объемах, требуемых для ведения кадастра; обновление материалов топографических съемок М 1:2000 | 2004-2009 гг. | 18000 |
| 6 | Мероприятия по инвентаризации объектов: инвентаризация земель и землепользователей, материалов отводов участков (уточнение границ землепользователей и их площадей), заполнение паспортов на земельные участки; инвентаризация зданий и сооружений всех форм собственности (жилых, общественных, промышленных и объектов коммунального назначения), заполнение паспортов объектов; инвентаризация инженерных сетей и сооружений, заполнение паспортов объектов инженерных сетей; инвентаризация транспортной инфраструктуры, заполнение паспорта объекта; корректировка дежурных планов и анализ существующей градостроительной документации. | 2004-2009 гг. | 25600 |
| 7 | Мероприятия по созданию информационно-графической базы данных: создание кадастровой карты (картографической основы), ввод в базу данных картографической основы, ситуационного плана с отображением границ земельных участков, их линейные, площадные характеристики и пространственная фиксация объектов. | 2005-2009 гг. | 37000 |
| 8 | Формирование банка данных территориальных зон района: нанесение границ функциональных зон и их соответствующие характеристики; нанесение инженерно-геологических границ с их соответствующими характеристиками; нанесение экологических и санитарно-гигиенических зон с их характеристиками; нанесение сейсмических зон и их характеристики; нанесение градостроительных зон с их соответствующими характеристиками | 2005-2009 гг. | 27000 |
| 9 | Разработка Комплексной социально - экономической оценки территории Алматинской области. | 2007-2009 гг. | 15000 |
| Всего |  |  | 150000 |

ПРОГРАММА

работ по созданию Государственного градостроительного

кадастра Карасайского района на 2004 год

| N | Наименование темы | Сроки выполнения | Стоимость тыс. тен |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование информационных ресурсов и разработка компьютерных программ по ведению ГГК Карасайского района |  |  |  |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1. | Формирование картографической основы и внесение уточнений в кадастровое районирование территории района. | II кв. 2004 г. | 100,0 |
| 2. | Формирование базы данных "Природные условия" с выделением информационных слоев: геотектоническое районирование, климатическое районирование, гидрогеологическое и гидрографическое районирование, зоогеографическое районирование, ландшафтное районирование. | II кв. 2004 г. | 400,0 |
| 3. | Формирование базы данных "Планировочные ограничения" с выделением информационных слоев: объекты исторического назначения, особо охраняемые природные территории и памятники природы, месторождения полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны от крупных промышленных предприятий, объекты туризма. | II кв. 2004 г. | 500,0 |
| Итого по подготовительному этапу |  |  | 1000,0 |
| 1-й Этап |  |  |  |
| 4. | Разработка программ по ведению семантической базы данных "Хозяйствующие субъекты Карасайского района" с привязкой картографической основы. | II кв. 2004 г. | 130,0 |
| 5. | Формирование базы данных "Система электроснабжения" (1-й этап: воздушные и кабельные высоковольтные линии электропередач). | II кв. 2004 г. | 120,0 |
| 6. | Формирование базы данных "Системы водоснабжения" (1-й этап: магистральные водоводы и сооружения). | III кв. 2004 г. | 60,0 |
| 7. | Формирование базы данных "Система канализации" (1-й этап: магистральные коллекторы и сооружения) | III кв. 2004 г. | 60,0 |
| 8. | Разработка программ для работы с графической информацией. | II кв. 2004 г. | 210,0 |
| 9. | Разработка сетевого варианта программы по ведению ГГК (закрепление рабочих мест пользователей, система допуска к банку данных). | III кв. 2004 г. | 190,0 |
| Итого по 1-му этапу |  |  | 770,0 |
| 2-й этап |  |  |  |
| Формирование базы данных "Транспортная сеть". |  | I укв.2004 г. | 250,0 |
| Уточнение семантической части банка данных ГГК. |  | I укв.2004 г. | 80,0 |
| Градостроительное зонирование территории района. |  | I укв.2004 г. | 400,0 |
| Итого по 2-му этапу |  |  | 730,0 |
| ИТОГО: |  |  | 2500,0 |

ПРОГРАММА

работ по созданию Государственного

градостроительного кадастра города Капчагай на 2004 г.

| N | Наименование темы | Сроки выполнения | Стоимость тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1. | Уточнение и дополнение картографической основы | II кв. 2004 г. | 200,0 |
| 2. | Уточнение и создание плана красных линий улиц и дорог г. Капчагай на период 2007 года | II кв. 2004 г. | 340,0 |
| 3. | Создание цифровой карты планировочных ограничений г. Капчагай | II кв. 2004 г. | 380,0 |
| Итого по подготовительному этапу |  |  | 920,0 |
| 1-й Этап |  |  |  |
| 4. | Формирование базы данных "Система электроснабжение (1-й этап: воздушные и кабельные высоковольтные линии электропередачи)" | III кв. 2004 г. | 280,0 |
| 5. | Формирование базы данных "Система водоснабжения (1-й этап: магистральные водоводы и сооружения)" | III кв. 2004 г. | 210,0 |
| 6. | Формирование базы данных "Системы канализации (1-й этап: магистральные коллекторы и сооружения)" | III кв. 2004 г. | 180,0 |
| 7. | Формирование базы данных "Система теплоснабжения (1-й этап: магистральные сети и сооружения)" | III кв. 2004 г. | 150,0 |
| Итого по 1-му этапу |  |  | 820,0 |
| 2-й этап |  |  |  |
| Формирование базы данных "Улично-дорожная сеть". |  | I укв. 2004 г. | 700,0 |
| Уточнение и формирование семантической части банка данных ГГК города Капчагай. |  | I укв. 2004 г. | 200,0 |
| Разработка программы для связи графической и атрибутивной информации с разработкой инструкции. |  | I укв. 2004 г. | 260,0 |
| Итого по 2-му этапу |  |  | 1160,0 |
|  |  | ВСЕГО: | 2900,0 |

Приложение N 2 к программе

создания автоматизированной

системы государственного

градостроительного кадастра

Алматинской области

СМЕТА 

на проектные работы в 2004 году

Наименование предприятия, Техпаспорт создания ГГК

здания, сооружения Алматинской области

      (областной уровень)

Стадия проектирования, этапа, Технический проект создания

      и ведения ГГК областного

      уровня (1-ый этап

Наименование проектной

(изыскательской) организации По результатам тендера

Наименование организации-заказчика Управление архитектуры и

градостроительства Алматинской области

| N п/п | Наименование работ | Сборник цен на проектные работы для строительства, дополнения и изменения к ним | Расчет стои- мости (тенге) | Стои- мость тыс. тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная разработка цифровой (электронной) картографической основы (растровая подложка). |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение карт планшетов | Расценки Национального Картографического фонда. | 58* 588 | 34,1 |
| 2 | Сканирование планшетов в масштабе: 1:200 000; 1:500 000; 1:50 000; 1:25 000; 58 планшетов (применительно) | 2. Компьютерная прорисовка (векторизация) основных планировочных элементов градостроительного кадастрового плана (рельеф, гидрография, автомобильные дороги, железные дороги, населенные пункты, лесные массивы) |  | 36,7 |
| Компьютерная прорисовка (векторизация) основных планировочных элементов градостроительного кадастрового плана (рельеф, гидрография, автомобильные дороги, железные дороги, населенные пункты, лесные массивы). |  |  |  |  |
| 3. | прорисовка планировочных элементов по слоям 380 кв. дм 5 слоев. | то же для одного слоя-1 кв.дм 2866,7 тенге коэфф. объема работ-0,4 | 2866,7* 380*5* 0,4 | 2178,7 |
| 4. | Заполнение информационных полей | то же коэфф. объема работ-0,15 | 2866,7* 380* 5 * 0,15 | 517,0 |
| Разработка кадастрового плана (территориально-кадастрового деления) и системы классификаторов и кодов. |  |  |  | 197,7 |
| 5. | Разработка кадастрового районирования территории, создание системы классификаторов и кодов для внесения информации в банк данных. | объект |  |  |
| Разработка программы ГГК областного уровня |  |  |  |  |
| 6. | Технический проект создания ГГК области. | Пояснительная записка |  | 190,0 |
| Проект создания базы данных ГГК областного уровня: "Деятельность" (хозяйствующие субъекты) |  |  |  |  |
| 7. | Проект создания базы данных ГГК областного уровня: "Деятельность" | Программный продукт |  | 172,0 |
| Проект создания баз данных ГГК "Природные условия" и "Планировочные ограничения" |  |  |  |  |
| 8. | Сбор данных по природным, инженерно-геологическим, памятникам природы, истории, архитектуры, анализ и обработка, нанесение их на цифровой кадастровый план, заполнение информационных полей | Информационные ресурсы |  | 1017,0 |
| 9. | Проект создания графической части базы данных "Природные условия" | Информационные ресурсы |  | 180,0 |
| 10. | Проект создания графической части базы данных "Природные условия" | Информационные ресурсы |  | 132,0 |
|  | итого |  |  | 4655,2 |
|  | НДС-16% |  |  | 744,8 |
|  | Всего с НДС |  |  | 5400,0 |
| Всего по смете: Пять миллионов четыреста тысяч тенге |  |  |  |  |

Приложение N 3 к программе

создания автоматизированной

системы государственного

градостроительного кадастра

Алматинской области

УКРУПНЕННЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОЗДАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование работ | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Общий объем средств, необходимых для проведения работ по созданию ГГК Алматинской области в том числе: объем ПИР приобретение программно технических средств. | 150000 тыс. тенге 107300 тыс. тенге 42700 тыс. тенге |
| 2. Ориентировочные сроки основных работ по созданию ГГК. | 5 ЛЕТ |
| 3. Специалисты, необходимые для создания ГГК, в том числе: | 37 человек |
| 1. геодезист | 4 чел. |
| 2. архитектор | 9 чел. |
| 3. экономист | 4 чел |
| 4. программист | 3 чел |
| 5. специалист по инженерным сетям | 5 чел |
| 6. специалист по транспорту | 2 чел |
| 7. специалист по экологии | 2 чел |
| 8. оператор для занесения данных | 8 чел |
| 4. Программно-техническое обеспечение, в том числе: | 42700 тыс. тенге |
| компьютеры с периферией | 12500 тыс тенге |
| сервера | 1100 тыс. тенге |
| локальная сеть | 1200 тыс тенге |
| программное обеспечение | 12400 тыс. тенге |
| обучение, консультации специалистов зарубежных фирм | 3500 тыс. тенге |
| сканер А0 | 1800 тыс. тенге |
| плоттеры А0, А2 | 2800 тыс. тенге |
| ламинатор А0 и др. | 800 тыс. тенге |
| планшетный сканер А2-А3 | 400 тыс. тенге |
| электронное геодезическое оборудование | 6200 тыс. тенге |

Состав специалистов по этапам создания ГГК может уточняться.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан