О внесении изменения в решение областного маслихата от 27 марта 2003 года N 25/263 "О Региональной программе Мангистауской области "Питьевые воды" на 2003-2010 годы"

Утративший силу

Решение Мангистауского областного маслихата N 4/65 от 31 марта 2004 года. Зарегистрировано Мангистауским областным Департаментом юстиции 9 апреля 2004 года N 1655. Утратило силу решением Мангистауского областного Маслихата от 30 мая 2007 года N 23/380

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в 
 решение 
 областного маслихата от 27 марта 2003 года N 25/263 "О Региональной программе Мангистауской области "Питьевые воды" на 2003-2010 годы" следующие изменения:


      дополнить главой 6. "План мероприятий по реализации Региональной программы "Питьевые воды" на 2003-2010 годы".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель сессии                Секретарь 


                                   областного маслихата

Главa 6. План мероприятий по реализации Региональной программы "Питьевые воды" на 2003-2010 годы.

| N | Наимен-иенаселеных пунктов, источники водообеспечения и существующая система водоснабжения | Численность населения, чел. | Основные мероприятия | Сроки исполнения (реализации) | Стоимость, тыс.тн | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Актау с пригородными поселками |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Актау Опреснительные установки РГП "МАЭК" Трубопроводная сеть по водообеспечению ГКП "ТВСиВ" | 170000 | Реконструкция питьевого водопровода с полной их заменой Разработка ПСД на строительство водопровода питьевой и технической воды для 6 и 8 мкр-в Строительство сетей водоснабжения в 4 мкр. Строительство сетей водоснабжения в 6 и 8 мкр. | 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2004 2005 | 2941 15000 15000 15000 15000 15000 1700 23900 15000 | М.б М.б М.б М.б М.бМ.б М.б М.б М.б | Аким г.А Аким г.А Аким г.А Аким г.А |
|  |  |  | Капремонт водопроводных сетей Разработка ПСД на капитальный ремонт в проходном канале теплосети и водопровода технической и питьевой воды в 8 и 12 мкр. Kапитальный ремонт в проходном канале теплосети и водопровода технической и питьевой воды в 8 и 12 мкр. Реконструкция сетей водоотведения | 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2006 2007 2008 2009 2010 | 5000 21094 22000 23100 152000 152000 152000 152000 152000 4893 50000 50000 50000 50000 50000 50000 29420 34000 34000 34000 34000 34000 | М.б с.пс.п с.п с.п с.п с.п с.п с.п М.б -/--/- -/--/- -/- -/- М.бМ.бМ.бМ.бМ.бМ.б | Аким г.А ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ Аким г.А -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
|  |  |  | Капремонт сетей водоотведения Разработка ПСД на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора вдоль улиц 1,12,21 Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора вдоль 1 улицы Строительство самотечного канализационного коллектора вдоль 4 мкр. до КНС ДУ-400 Разработка ПСД на строительство КОС-2 Разработка ТЭО по капитальному ремонту магистральных сетей тепловодоснабжения верхних микрор-в города Приобретение специальной техники Ремонт магистральных трубопроводов питьевой воды участка ЦУВС-2 ЦУВС-3 Ремонт магистральных трубопроводов минерализированной воды участка Куюлус Капитальный ремонт трубопровода питьевой воды ЦУВС-2 ст.Мангистау Ремонт ДОУ-6,7,8,9,10,11 Строительство опреснительного завода с проектной мощностью 40000 куб.м/сут. 20000 куб.м/сут. 20000 куб.м/сут. Разработка ПСД КОС-2 с ПИР | 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2005 2006 2006 2004 2003 2003 2004 2003 2004 2005 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005 2006 | 4495 11700 6000 6300 6300 42500 42500 42500 42500 42500 5680 25000 25000 29150 29150 38000 3000 18000 3864 6896 15000 19084 12000 4696 5000 97573 108000 97500 1300000 1000000 1500000 30000 200000 | М.бс.пс.п с.п М.б с.пс.п с.п с.п c.п М.б М.бМ.б М.б М.б М.б м.б с.п с.п с.п С.Пс.п с.п с.п с.п с.п с.п с.п с.п с.п с.п М.Б М.Б | Аким ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВАким ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ ТВСиВ -//- Аким г.А -//- -//- -//- -//- -//- -//- ТВСиВ ТОО "Казатомпром" -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- ОАО "ММГ" Аким г.А |
| 2 | пос. Мангистау |  | Разработка ПСД Капремонт водопровода ЦУВС-1 ст.мангистау Замена линии водопровода | 2003 2003 2004 2005 2006 | 1118 2300 31800 10000 20000 | м.б м.б м.б -/- | -//- -//- -//- -//- |
| 3 | п.Умирзак |  | Проектирование канализационной насосной станции в п.Умирзак Строительство внутрипоселкового водопровода питьевой воды | 2003 2005 | 490 8540 | м.б м.б -/- | -//- -//- -//- |
| 4 | с.Баянды |  | Капитальный ремонт трубопровода технической воды | 2005 | 9900 | м.б | -//- |
| Итого 6358083 из них 1этап 4578433 в том числе: 2003 год 1512993 2004 год 1237649 2005 год 1827791 2этап,2006-2010гг 1779650 |  |  | в т.ч. местный бюджет 11077762 из них 1 этап 300626 в том числе: 2003 год 45763 2004 год 70973 2005 год 183890 2 этап, 2006-2010гг 807150 средства предприятий 5250307 из них 1 этап 4277807 в том числе: 2003 год 1467231 2004 год 1166676 2005 год 1643900 2 этап,2006-2010гг 972500 |  |  |  |  |
| г.Жанаозен с пригородными поселками |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Жанаозен Транспортные сети ГКП "Озен- инвест" по водообеспечению, водовод "Астрахань-Мангышлак", место- рождения "Туесу" и "Саускан" | 69700 | Участок водовода Туесу-Жанаозен 5 км 5 км 6 км Участок водовода Саускан-Жанаозен 4 км 4 км Реконструкция КОС Капремонт и реконструкция магистральных, кустовых водопроводных сетей с заменой запорной арматуры и ремонтом водопроводных колодцев (в т.ч. средства бюджета для работы на магистральных трубопроводах) Капитальный ремонт водоводов и водопроводных колодцев Реконструкция пункта водораздачи на ст.Узень для водообеспечения жителей мкр."Астана" 1, 2 и "Арай" 1, 2 Строительство пункта водораздачи для обеспечения жителей мкр."Рахат" Приобретение и установка измерительных приборов учета для жилого сектора города (249 домов) и поселков Тенге, Кызылсай, насосной станции 3, а также магистральных сетей, всего 302 Строительство магистральных и кустовых водопроводных сетей в поселках Тенге и Кызылсай Ввод в эксплуатацию РВС мощностью 1000 куб.м п.Кызылсай Ввод в эксплуатацию РВС Центральной горбольницы мощностью 1000 куб.м для бесперебойного обеспечения питьевой водой больничного городка Строительного хлораторной станции со складом для хранения химреагентов на водоочистных сооружениях типа МУД (фирма "Дегремон") г.Жанаозен Ремонт участка водовода протяженностью 48 км "Жанаозен-Кендирли" | 2003 2004 2005 2003 2005 2003 2004 2003 2003 2005 2005 2005 2005 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2003 2005 2006 2003 | 54000 18132 66000 25700 28000 64000 48000 6000 8811 13000 15000 1800 2500 2000 3000 4000 160000 160000 160000 160000 160000 1500 1500 25000 26000 36168 | с.п с.п с.п -/- м.б м.б м.б с.п м.б с.п с.п с.п с.п с.п с.п м.б м.б м.б м.б м.б с.п м.б м.б м.б с.п | ОМГ ОМГ ОМГ -//- Аким г.Ж Аким г.Ж Озенинвест Аким г.Ж Озенинвест Озенинвест -//- -//- -//- -//- Аким г.Ж Озенинвест Аким г.Ж Аким г.Ж ОМГ |
| Итого 1254111 из них 1 этап 424111 в том числе: 2003 год 199679 2004 год 69132 2005 год 155300 2этап,2006-2010гг 830000 |  |  | в т.ч. местный бюджет 983500 из них 1 этап 157500 в том числе: 2003 год 71500 2004 год 48000 2005 год 38000 2 этап, 2006-2010гг 826000 средства предприятий 270611 из них 1 этап 266611 в том числе: 2003 год 128179 2004 год 21132 2005 год 117300 2 этап,2006-2010гг 4000 |  |  |  |  |
| Бейнеуский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Бейнеу Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/ внутрипоселковый водопровод 17.3 км; резурвуар емкостью 600 куб.м - 2шт. Водонасосная станция | 14881 | Водоочистительная система Разработка ПСД реконструкции КОС Строительство КОС Строительство резервуара емкостью 250 куб.м | 2003 2004 2005 2006 2005 | 40500 10000 100000 100000 5000 | м.б м.б р.б р.б с.п | Аким р-на Аким р-на -//- ТОО "Казтуркмунай" |
| 7 |  |  | Строительство внутрипоселкового водопровода 17,3 км | 2007 | 34600 | с.п | "Казтуркмунай" |
| 8 | с.Боранкул Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/ внутрипоселковый водопровод 9.1 км; резурвуар емкостью 250 куб.м - 2шт. Водонасосная станция | 7000 | Водоочистительная система Строительство 2-х резервуаров емкостью 100 куб.м Строительство внутрипоселкового водопровода 11,1 км | 2005 2005 2008 | 25800 5000 22200 | с.п м.б м.б | Аско групп Аким р-на Аким р-на |
| 9 | с.Жангельдино Водо- вод "Астра- хань-Мангистау"/волжская вода/ внутрипоселковый водопровод 5.5 км; резурвуар | 1185 | Водоочистительная система | 2005 2007 2004 | 15000 5000 1800 | м.б м.б м.б | Аким р-на -//- -//- |
| 10 | с.Акжигит Местный подземный источник | 2537 | Водоочистительная система | 2005 | 12000 | м.б | -//- |
| 11 | сСынгырлау Местный подземный источник | 901 | Водоопреснительная система | 2003 | 8000 | м.б | -//- |
| 12 | с.Есет Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/ внутрипоселковый водопровод- не действ.; 2резурвуара емкостью 60 куб.м Водонасосная станция | 842 | Водоочистительная система | 2006 | 10000 | м.б | -//- |
| 13 | с.Толеп Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/ внутрипоселковый водопровод- не действ.; 2резурвуара емкостью 250 куб.м | 848 | Водоочистительная система | 2006 | 10000 | м.б | -//- |
| 14 | с.Турыш Местный подземный источник | 614 | Бурение скважин и установка водо- опреснительной ситемы Строительство резервуара емкостью 50 куб.м | 2003 2006 | 8000 2500 | м.б м.б | -//- -//- |
| 15 | с.Ногайты Местный подземный источник | 236 | Бурение скважин и установка водо- опреснительной ситемы | 2003 | 8000 | м.б | -//- |
| 16 | Кызыласкер Местный подземный источник | 424 | Реконструкцияводовода "Карагайлы-Кызыласкер" Водоочистительная система | 2004 2008 | 1700 6000 | м.б м.б | -//- -//- |
| Итого 431100 из них 1этап 240800 в том числе: 2003 год 64500 2004 год 13500 2005 год 162800 2этап,2006-2010гг 190300 |  |  | в т.ч. местный бюджет 165700 из них 1 этап 110000 в том числе: 2003 год 64500 2004 год 13500 2005 год 32000 2 этап, 2006-2010гг 55700 республиканский бюджет 200000 из них 1 этап - в том числе: 2003 год - 2004 год - 2005 год 100000 2 этап,2006-2010гг 100000 средства предприятий 65400 из них 1 этап 30800 в том числе: 2003 год - 2004 год - 2005 год 30800 2 этап,2006-2010гг 34600 |  |  |  |  |
| Каракиянский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | c.Курык Водовод "Актау-Курык"47 км внутрипоселковый водопровод,10,4 км-изношен | 6205 | Водоочистительная система Строительство внутрипоселкового вдопровода | 2003 2006 | 35900 20800 | м.б м.б | Аким р-на Аким р-на |
| 18 | ж/д ст. Ералиево Привозная вода ж/д цистернами | 350 | Бурение скважин Водоочистительная система | 2005 2005 | 4000 11500 | м.б м.б | Аким р-на -//- |
| 19 | п.Жетыбай Водовод "Астрахань-Мангистау" /волжская вода/ Водоочист-е сооружение | 9207 | Разработка ПСД на строительство "Мунайшы-Жетыбай" Строительство водовода "Мунайшы-Жетыбай",9.5км Строительство внутприпоселкового водопровода | 2003 2005 2006 2007 | 1700 44062 44092 23800 | м.б м.бм.б м.б | -//- -//- -//- -//- |
| 20 | п.Мунайшы и ж/д ст.Жетыбай Водовод "Астрахань-Мангистау" /волжская вода/ Внутрипоселковый водо- провод5,7км | 3150 | Бурениескважины и установка водоочистительной системы Разработка ПСД на капремонт водовода "Мунайшы-ж/д ст.Жетыбай Капремонт водовода "Мунайшы-ж/д ст.Жетыбай | 2003 2003 2004 | 11500 400 1750 | м.б м.б м.б | -//- -//- -//- |
| 21 | с.Сенек Месторождение "Туесу"- 1,2 км Внутрипоселковый водо- провод не действует | 1652 | Бурение скважин Водоопреснительная система Строит-во резервуара емкость 50 куб.м Строит-во внутрипоселкового водопровода, 7 км | 2005 2006 2007 2008 | 4000 22000 2500 15000 | м.б м.б м.б м.б | -//- |
| 22 | н.п.Аккудук Привозная вода 90 км | 376 | Бурение скважин Водоопреснительная система Строит-во резервуара емкость 50 куб.м | 2004 2004 2005 | 6000 11500 2500 | -/- | -//- |
| 23 | с.Куланды Водовод "Туйесу-Жанаозен" | 770 | Водоочистительная система | 2006 | 12000 | -/- | -//- |
| 24 | с.Бостан Водовод из месторождения"Саускан" | 1594 | Водоочистительная система внутрипоселковый водопровод | 2008 2009 2009 | 9000 9000 8000 | -/- | -//- |
| Итого 231850 из них 1этап 109750 в том числе: 2003 год 49500 2004 год 19250 2005 год 41000 2этап,2006-2010гг 122100 |  |  | в т.ч. местный бюджет 231850 из них 1 этап 109750 в том числе: 2003 год 49500 2004 год 19250 2005 год 41000 2 этап, 2006-2010гг 122100 |  |  |  |  |
| Мангистауский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | с.Шепте Месторожд-я "Жанажол" "Каркудук" | 10250 | Разработка ПСД на строительство водовода "Жанажол-Шетпе", 14,1км Разведка источников Когез, Шакырган Строительство внутрипоселкового водопровода, 1 км Строительство водовода "Жанажол-Шетпе", 14.1км Разработка ПСД реконструкции КОС | 2004 2006 2007 2006 2007 2008 2005 2005 | 4200 7000 7000 7333 7333 7333 70000 70000 | м.б м.б м.б м.б и с.п р.б с.п | Аким р-на -//- -//- Аким р-на ЗАО "КТЖ"Аким р-на ЗАО "КТЖ" |
| 26 | с.Уштаган Водовод "Саускан-Уштаган", 15 км | 1838 | Строительство внутрипоселкового водопровода, 10 км | 2007 | 20000 | м.б | Аким р-на |
| 27 | н.п.Сазды Месторожд-е "Саускан" | 129 | Строительство резервуара емкостью 50 куб.м | 2008 | 2500 | м.б | Аким р-на |
| 28 | с.Отес Водовод "Астрахань-Мангистау" 15км | 1612 | Водоочистительная система Разработка ПСД и реконструкция КОС Строительство внутрипоселкового водопровода, 5 км | 2005 2004 2004 2007 | 22000 5000 5000 10000 | с.п с.п м.б м.б | ЗАО "КМ" ЗАО "КТЖ" Аким р-на -//- |
| 29 | ж/д разъезд N 10 Привозная вода ж/д цистернами | 250 | Водоопреснительная система Капремонт резервуара емкостью 50 куб.м | 2005 2005 | 6000 2500 | с.п с.п | ЗАО "КТЖ" -//- |
| 30 | c.Акшимырау Водовод "Казба-Акшимырау"/волжская вода/ Внутрипос. водопровод | 1300 | Разработка ПСД на строительство водовода "Акшимырау-Кызан" Строительство водовода "Акшимырау-Кызан" 18км с водоопреснительной системой Строительство внутрипоселкового водопровода, 6 км | 2003 2004 2006 | 4500 126550 12000 | м.б р.б м.б | Аким р-на Аким р-на Аким р-на |
| 31 | с.Кызан | 2200 |  |  |  |  |  |
| 32 | с.Тущикудук Водовод "Кондикудук-Тущикудук" | 3440 | Разработка ПСД на строительство водовода "Астрахань-Мангышлак"- село, 3.5 км Водоочистительная сист. Капремонт резервуара емкостью 500 ку.м Строительство водовода "Астрахань-Мангышлак"- село, 3.5 км | 2004 2006 2006 2005 | 1320 22000 5000 20000 | м.б м.б м.б с.п | Аким р-на Аким р-на ОАО "ММГ" |
| 33 | с.Шебир Привозная вода из с.Тущикудук | 1400 | Приобретение спец-ной техники Ремонт водяных скважин Капремонт резервуара емкостью 200 ку.м Строительство в/вода Тущибек-Шебир, 13 км | 2003 2005 2006 2006 | 2300 2000 3500 26000 | м.б м.б м.б с.п | Аким р-на -//- ОАО "ММГ" |
| 34 | с.Жармыш Местный подземный источник, 1.2 км от села | 1920 | Разработка ПСД и строительство водовода от источника подземных вод до села, 1.2 км Строительство внутрипоселкового водопровода, 9 км | 2005 2007 | 7500 18000 | М.б М.б | Аким р-на -//- |
| 35 | с.Онды Местный подземный источник | 1262 | Строительство резервуара емкостью 100 куб.м | 2006 2007 | 2500 2500 | м.б м.б | Аким р-на |
| 36 | н.п.Беки Местный подземный источник | 230 | Водоопреснительная система | 2003 | 8389 | м.б | Аким р-на |
| 37 | нп.Баскудук Местный подземный источник | 72 | Бурение скважин | 2006 | 2500 | м.б | Аким р-на |
| 38 | с.Жынгылды Месторожд-е Куйбышевск. | 2153 | Капремонт резервуара емкостью 150 куб.м Строит-во внутрипоселкового водопровода,9 км | 2006 2007 | 3000 18000 | м.б м.б | Аким р-на -//- |
| 39 | ж/д Разъезд 15 | 108 | Строител-во резервуара емкостью 50 куб.м | 2008 | 2500 | м.б м.б | -//- |
| 40 | н.п.Тущыбек | 244 | Строител-во резервуара емкостью 50 куб.м | 2006 2007 | 1250 1250 | м.б м.б | -//- |
| 41 | н.п.Шайыр Местный подземный источник | 1647 | Строител-во резервуара емкостью 50 куб.м Строит-во внутрипоселкового водопровода,9км | 2007 2007 | 10000 6000 | м.б м.б | -//- -//- |
| 42 | с.Тиген Привозная вода,50км | 274 | Водоопреснительная система | 2003 | 11260 | м.б | -//- |
| Итого 513019 из них 1этап 308519 в том числе: 2003 год 26449 2004 год 142070 2005 год 140000 2этап,2006-2010гг 204500 |  |  | в т.ч. местный бюджет 200969 из них 1 этап 66469 в том числе: 2003 год 26449 2004 год 10520 2005 год 29500 2 этап, 2006-2010гг 163500 республиканский бюджет 196550 из них 1 этап 196550 в том числе: 2003 год - 2004 год 126550 2005 год 70000 2 этап,2006-2010гг - средства предприятий 115500 из них 1 этап 45500 в том числе: 2003 год - 2004 год 5000 2005 год 40500 2 этап,2006-2010гг 70000 |  |  |  |  |
| Тупкараганский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г.Форт-Шевченко Месторождение "Кетик": водовод "Кетик-Ф-Ш"6,5км,5скв. Внутрипоселковый водопровод,22 км - не действует | 3821 | Разработка ПСД на разработку месторождения "Кетик", на строитель- ство водовода "Кетик- Форт-Шевченко-Баутино" и внутприпоселкового водопровода с учетом КОС Строительство водовода "Кетик-Форт-Шевченко" Обустройство месторождения "Кетик", строительство водовода "Кетик-Форт-Шевченко-Баутино" и внутприпоселковых водопроводов с КОС | 2004 2004 2005 2006 | 28000 15000 140000 30000 140000 30000 | с.п р.б с.п р.б с.п р.б | АДЖИП ККО Аким р-на АДЖИП Аким р-на АДЖИП Аким р-на |
| 44 | с.Акшукур Местный подземный источник и привозная вода | 5100 | Прокладка водопроводной сети "Аэропорт-Акшукур" Строительство 2-х резервуаров по 250 куб.м Строительство внутрипоселкового водопровода 56 км | 2003 2005 2007 | 4700 12500 10000 | м.б м.б м.б | Аким р-на -//- -//- |
| 45 | Кызылозен Местный подземный источник и привозная вода из с.Ханга | 1200 | Водоопреснительная система Строительство резервуара на 100 куб.м | 2003 2004 | 11500 2500 | м.б м.б | -//- -//- |
| 46 | нп.Темьман Местный подземный источник и привозная вода | 423 | Разработка ПСД и строительство водовода "Акшукур-Тельман" | 2005 | 15000 | м.б | -//- |
| 47 | с.Таучик Месторождение "Торорпа" | 2127 | Водоопреснительная система Капремонт резервуара Строительство внутрипоселкового водопровода 5 км | 2004 2004 2008 | 15000 4500 10000 | м.б м.б м.б | Аким р-на Аким р-на Аким р-на |
| Итого 468700 из них 1этап 278700 в том числе: 2003 год 16200 2004 год 65000 2005 год 197500 2этап,2006-2010гг 190000 |  |  | в т.ч. местный бюджет 85700 из них 1 этап 65700 в том числе: 2003 год 16200 2004 год 22000 2005 год 27500 2 этап, 2006-2010гг 20000 республиканский бюджет 75000 из них 1 этап 45000 в том числе: 2003 год - 2004 год 15000 2005 год 30000 2 этап,2006-2010гг 30000 средства предприятий 308000 из них 1 этап 168000 в том числе: 2003 год - 2004 год 28000 2005 год 140000 2 этап,2006-2010гг 140000 |  |  |  |  |

Принятые сокращения:


ПСД            - проектно-сметная документация


КОС            - комплекс очистных сооружений


ТЭО            - технико-экономическое обоснование


ЦУВС           - центральный узел водоснабжения 


КНС            - канализационно-насосная станция


ДУ             - диаметр условный


ДОУ            - дистилляционная опреснительная установка


ПИР            - проектно-изыскательские работы


РВС            - резервуар вертикальный стальной


м.б.           - местный бюджет


р.б.           - республиканский бюджет


с.п.           - средства предприятий


Аким г.А       - аким г.Актау


Аким г.Ж       - аким г.Жанаозен


ОМГ            - открытое акционерное общество "Озенмунайгаз" 


ЗАО "КТЖ"      - закрытое акционерное общество "Казахстантемиржолы"


ЗАО "КМ"       - закрытое акционерное общество "Каракудукмунай"


ОАО "ММГ"      - открытое акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан