О программе финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы.

Утративший силу

Решение Павлодарского областного Маслихата от 24 сентября 2004 года N 55/7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 28 октября 2004 года за N 2768. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 
 статьи 6  
Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:


      1. Утвердить прилагаемую областную "Программу финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы" (далее - Программа ).


      2. Департаменту финансов области ежегодно обеспечивать финансирование Программы.


      3. Департаменту экономики области ежегодно к 20 января  представлять в постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету информацию о ходе реализации Программы.


      4. Контроль за реализацией Программы возложить на постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету.

Председатель сессии Н.Шабрат

Секретарь областного маслихата Р.Гафуров

Приложение           


к решению VII сессии Павлодарского


областного маслихата III созыва  


от 24 сентября 2004 года N 55/7  


"О программе финансирования   


строительства объектов социальной


инфраструктуры и водоснабжения 


области на 2004-2006 годы"

Программа




финансирования строительства объектов социальной




инфраструктуры и водоснабжения области




на 2004-2006 годы

1. Паспорт

| Наименование | Программа финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Протокол совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 11-7/007-63 по вопросу хода реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы |
| Основной разработчик | Департамент экономики области |
| Цель | Межрегиональное выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения, образования и водоснабжения |
| Задачи | Определение потребности в строительстве объектов образования, здравоохранения, водообеспечения; определение объемов и источников финансирования |
| Источники и объемы финансирования | Из средств республиканского бюджета - 7094,04 млн.тенге, из средств местных бюджетов - 1242,6 млн.тенге |
| Ожидаемые результаты | Улучшение обеспечения сельского населения области услугами образования, здравоохранения и водоснабжения; эффективное использование бюджетных средств |
| Срок реализации | 2004-2006 годы |

2. Введение

Начиная с 2002 года, введены понятия текущие бюджетные программы и программы развития. Это вызвано необходимостью оценить стоимость выполнения государством функций, установленных законодательством, по содержанию сети государственных учреждений.


      В последнее время наметилась положительная тенденция роста средств, вкладываемых государством в инвестиционные проекты. Этому послужила положительная практика формирования программного бюджета, позволяющая реально оценить объем инвестиционного вклада государства в социально-экономическое развитие региона.


      Приоритетными отраслями для вложения инвестиций остаются образование, здравоохранение и водообеспечение.


      Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется в рамках процессов индикативного и бюджетного планирования и включает в себя ряд таких мероприятий, как рассмотрение и отбор инвестиционных предложений, подготовка, оценка и отбор инвестиционных проектов, формирование и представление в бюджетные комиссии перечня приоритетных из них, рассмотрение перечней и объемов их финансирования соответствующими бюджетными комиссиями.


      Основанием для разработки программы являются протокол совещания у Премьер - Министра Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 11-7/007-63 по вопросу  хода реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы и  поручение акима области.

3. Анализ современного состояния проблемы

Одной из проблем системы образования области на сегодняшний день является изношенность и несоответствие современным требованиям технического состояния школ.


      В области из 465 общеобразовательных школ 165 расположены в приспособленных помещениях (35%), в том числе 10% - средних, 78% - основных и 89 % - начальных школ.


      Большинство школ построены в период с 1938 по 1983 годы (363 школы или 78%). Степень износа зданий составляет в среднем 30-50%. Двадцать две школы области расположены в деревянных, камышитовых и щитосборных зданиях, что противоречит правилам пожарной безопасности.


      До 2001 года, в течение 10 лет, в области не велось строительство школ. В 2001 году была построена средняя школа в с.Тендык Баянаульского района.


      В 2003 году за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 321,2 млн. тенге построены школы в Железинском и Павлодарском районах, а за счет средств областного бюджета (в связи с непредвиденным случаем, связанным с пожаром) введена в действие новая школа в с. Шоктал Лебяжинского района.


      На сегодняшний день потребность в строительстве школ в области составляет 16 объектов, в том числе:


      школа-интернат для детей, переболевших туберкулезом, в соответствии с государственным нормативом сети организаций образования;


      7 объектов - в связи с необходимостью строительства взамен аварийных школ;


      9 объектов (строительство дополнительных учебных корпусов и пристроек) - в связи с недостаточностью количества посадочных мест. В сфере здравоохранения области аварийных зданий нет, однако в нетиповых помещениях находятся 67 сельских врачебных амбулаторий (далее - СВА) из 78, 222 фельдшерско - акушерских пункта (далее - ФАП) и фельдшерских пункта (далее - ФП) из 225, 4 сельских участковых больниц (далее - СУБ) из 5. Павлодарская районная поликлиника находится в арендуемом помещении, не имеет стационарного отделения. Майская районная больница размещается в нетиповом здании 1968 года постройки и находится в 5 км от районного центра. СУБ пос. Майкаин располагается в двух зданиях, находящихся на расстоянии 3 км друг от друга, помещения не соответствуют требованиям строительных норм и правил (далее - СНИП). В селе Октябрь Баянаульского района отсутствует фельдшерский пункт (323 жителя), в селе Кенжеколь (3606 жителей) население обслуживается в частной сельской врачебной амбулатории, которая не соответствует требованиям СНИП.


      Туберкулезные больницы расположены в помещениях постройки 1960 годов. При этом заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения по Павлодарской области превышает среднереспубликанский показатель на 22 % (196,3).


      Отмечается высокая перегруженность работы койки службы родовспоможения: по области - 305,7 дней, в областных медицинских организациях - 418 дней.


      Строительство медицинских организаций в сельской местности не производилось с 1990 года.


      Обострилась проблема обеспечения населения области питьевой водой. В настоящее время только в 67 сельских населенных пунктах области функционируют водопроводы, в 174 действуют децентрализованные источники питьевой воды, 62 населенных пункта обеспечиваются привозной водой. В остальных используется вода, не соответствующая государственному стандарту. Основная доля недоброкачественной питьевой воды приходится на восемь регионов области (сельские зоны городов Экибастуза и Аксу, Актогайский, Баянаульский, Иртышский, Качирский, Майский и Павлодарский районы).


      Из объемов прогнозных ресурсов подземных вод эксплуатационные запасы разведаны и утверждены: по республике - около 47%, по Павлодарской области - 30,9%. Из всех запасов подземных вод, разведанных и утвержденных на территории Казахстана, на долю Павлодарской области приходится 8,8%.


      Из 1210 озер области лишь 8% имеют пресную воду. Эти временные водотоки, как и озера, не могут служить источниками водоснабжения.


      Около 22 % локальных сельских водопроводов перестали функционировать из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания и своевременного ремонта инженерных сооружений. На действующих сельских водопроводах не функционируют 85 % водоразборных колонок, выведены из строя водонапорные башни. Более 60 % внутрипоселковых разводящих сетей требуют полной замены. Отмечается тенденция сокращения действующих объектов водоснабжения. 


      В связи с этим с 2002 года из бюджетов всех уровней осуществляется финансирование объектов водообеспечения. В 2002 году на разработку проектно-сметной документации из бюджета области выделено 26,6 млн. тенге. В 2003 году на реконструкцию и строительство данных объектов из республиканского бюджета поступило 220,6 млн.тенге, в том числе на строительство третьей очереди локальной системы водоснабжения населенных пунктов городов Аксу и Экибастуза, Баянаульского района -171,5 млн.тенге, реконструкцию водопроводных сетей в с. Иртышск - 49,1 млн.тенге. Кроме того за счет средств областного бюджета на эти цели было выделено 104.1 млн.тенге, в том числе на разработку рабочих проектов - 31,7 млн.тенге.


      Таким образом, в 2003 году на строительство объектов образования, здравоохранения, водообеспечения выделено из бюджета почти в 6 раз больше средств, чем в 2002 году. Вместе с тем необходимо отметить, что строительство данных объектов идет медленными темпами.

4. Цель и задачи Программы

Цель Программы - межрегиональное выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения, образования и водоснабжения.


      Задачи Программы:


      определение потребности в строительстве объектов образования, здравоохранения, водоснабжения;


      определение первоочередности финансирования инвестиционных  проектов;


      определение объемов и источников финансирования.

5. Основные направления и механизм реализации Программы.

Основными направлениями в ходе реализации Программы в сфере образования являются:


      решение проблем аварийности школ и дефицита ученических мест;        


      создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования.


      В целях решения проблемы аварийности школ в 2004 году из республиканского бюджета выделены трансферты в сумме 543,74 млн. тенге на строительство школ в с. Набережное Павлодарского района и в с. Иртышск Иртышского района.


      В 2005-2006 годах за счет средств республиканского бюджета сносу и замене подлежат 5 школ общей стоимостью 1032,0 млн.тенге, в том числе в п. Шидерты города Экибастуза, с. Жабаглы Лебяжинского района, с. Ямышево Лебяжинского района.


      В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом детей школьного возраста в 2004 году начато строительство школы - интерната на 220 мест в с. Шалдай Щербактинского района. На 2004 - 2005 годы для этих целей выделены средства из республиканского бюджета.


      С целью создания условий для эффективного развития национальной модели в системе образования планируется строительство пристроек к школам в Павлодарском, Щербактинском, Иртышском, Успенском районах и сельской зоне города Аксу.


      Планируется также строительство в 2006 году детских садов в с. Иртышск Иртышского района и с. Баянаул Баянаульского района.


      В здравоохранении основными направлениями являются: решение проблем аварийности зданий медицинских учреждений;


      создание эффективно действующей системы здравоохранения, обеспечивающей улучшение здоровья населения.


      В 2004-2006 годы планируется строительство 6 больниц, 2 сельской врачебной амбулатории и 2 фельдшерского пункта.


      Основными направлениями в сфере водоснабжения являются:


      обеспечение сельского населения области качественной питьевой водой;


      поддержка в надлежащем техническом состоянии действующих систем водоснабжения;


      строительство и реконструкция объектов водоснабжения;


      установка пунктов водообеспечения.


      На период с 2004 - 2006 годы планируется выделить на объекты водоснабжения из бюджетов всех уровней - 3689,7 млн.тенге, в том числе за счет республиканского бюджета - 3327,5 млн.тенге, за счет местного бюджета - 362,2 млн.тенге.


      В 2004 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и пунктов водоснабжения населенных пунктов области из средств республиканского бюджета планируется выделить 620,5 млн. тенге. За счет средств областного бюджета предусмотрено 119,2 млн. тенге.


      В 2005 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения населенных пунктов области из средств республиканского бюджета в районах области планируется выделить 1830,7 млн.тенге, за счет средств местных бюджетов на разработку проектно - сметной документации "Строительство водоочистных сооружений" - 35,1 млн.тенге, на реконструкцию и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов - 89,9 млн.тенге.


      В 2006 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения населенных пунктов области за счет республиканского бюджета планируется выделить 876,3 млн.тенге, за счет средств местных бюджетов на реконструкцию и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов будет выделено 81,2 млн.тенге.

6. Необходимые ресурсы и источники




финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства республиканского и местных бюджетов.


      Общий объем финансирования прогнозируется в сумме 8336,64 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 7094,04 млн. тенге, из местных бюджетов - 1242,6 млн. тенге. Из бюджетов всех уровней на строительство объектов здравоохранения планируется выделить 2131,3 млн. тенге, образования - 2515,64 млн. тенге, водообеспечения - 3689,7 млн. тенге.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Выполнение Программы позволит обеспечить равномерное выделение бюджетных средств на строительство объектов образования, здравоохранения и водообеспечения области.


      Реализация проектов образования поможет развитию системы образования на селе, полнее реализовать государственную политику в области развития языков, закрепить кадры на селе и создать дополнительные рабочие кадры.


      Строительство объектов здравоохранения будет способствовать стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в районах, улучшит условия и качество лечения больных.


      Реализация проектов водоснабжения обеспечит сельское население области качественной питьевой водой, а также поддержке в надлежащем техническом состоянии действующих систем водоснабжения.

8. План мероприятий по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (млн.тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Баянаульской туберкулезной больницы на 35 коек в с. Баянаул | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2004 год 2005 год | 280,0 67, 27 | Средства республиканского бюджета |
| 2 | Строительство туберкулезной больницы на 35 коек в с. Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2005 год 2006 год | 114,52 197,87 | Средства республиканского бюджета |
| 3 | Строительство Качирской туберкулезной больницы на 35 коек в с. Качиры Качирского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2005 год 2006 год | 170,06 170,06 | Средства республиканского бюджета |
| 4 | Строительство центральной районной больницы на 100 коек и 200 посещений в смену в с. Коктобе Майского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2006 год 2007 год 2008 год | 274,39 321,63 237,5 | Средства республиканского бюджета |
| 5 | Строительство сельской участковой больницы на 80 коек и 150 посещений в смену в п. Майкаин Баянаульского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Баянаульского района | 2004 год | 43,4 | Бюджет Баянаульского района |
| 6 | Строительство фельдшерского пункта в с. Октябрь Баянаульского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Баянаульского района | 2005 год | 16,3 | Бюджет Баянаульского района |
| 7 | Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Кенжеколь сельской зоны г. Павлодара | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким города Павлодара | 2005 год | 42,5 | Бюджет города Павлодара |
| 8 | Строительство сельской участковой больницы на 80 коек и 150 посещений в смену в с.Абая Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Иртышского района | 2006 год | 137,0 | Бюджет Иртышскогорайона |
| 9 | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Шака Лебяжинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Лебяжинского района | 2006 год | 16,3 | Бюджет Лебяжинского района |
| 10 | Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Красноармейка Павлодарского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Павлодарского района | 2006 год | 42,5 | Бюджет Павлодарского района |
| 2. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство школы-интерната на 200 мест для детей с заболеваниями туберкулезного характера в с. Шалдай Щербактинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год 2005 год | 300,0 539,5 | Средства республиканского бюджета |
| 12 | Строительство школы на 420 мест в с. Набережное Павлодарского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год | 312,44 | Средства республиканского бюджета |
| 13 | Строительство школы на 198 мест с казахским языком обучения в с. Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год | 231,3 | Средства республиканского бюджета |
| 14 | Строительство школы на 600 мест в с. Шидерты сельской зоны г. Экибастуза | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2006 год | 550,0 | Средства республиканского бюджета |
| 15 | Строительство школы на 220 мест в с. Ямышево Лебяжинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год | 208,0 | Средства областного бюджета |
| 16 | Строительство пристройки (спортивного зала) к школе в с. Мичурино Павлодарского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Павлодарского района | 2004 год | 25,0 | Бюджет Павлодарского района |
| 17 | Строительство школы на 80 мест в с. Жабаглы Лебяжинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2005 год | 50,0 | Средства областногобюджета |
| 18 | Строительство пристройки (спортивного зала) к средней школе им. Абая в с. Щербакты Щербактинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Щербактинского района | 2006 год | 25,0 | Бюджет Щербактинско горайона |
| 19 | Строительство детского сада на 100 мест в с. Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Иртышского района | 2006 год | 100,0 | Бюджет Иртышскогорайона |
| 20 | Строительство детского сада на 50 мест в с. Баянаул Баянаульского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Бянаульского района | 2006 год | 64,4 | Бюджет Баянаульского района |
| 21 | Строительство пристройки к школе в с. Кызылкак Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Иртышского района | 2006 год | 20,0 | Бюджет Иртышскогорайона |
| 22 | Строительство пристройки на 100 мест к школе в с. Казалы г. Аксу (сельская зона) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким города Аксу | 2006 год | 50,0 | Бюджет города Аксу |
| 23 | Строительство пристройки (спортивного и актового залов) к Успенской СШ N 3 | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Успенского района | 2006 год | 40,0 | Бюджет Успенского района |
| 3. Водообеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области: г. Аксу (сельская зона) Железинский район Иртышский район Качирский район Лебяжинский район Павлодарский район Успенский район Актогайский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2004 год | 620,5 42,2 116,1 116,3 100,9 98,8 40,0 70,0 36,2 | Средства республиканского бюджета |
| 25 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области: г. Аксу (сельская зона) Актогайский район Баянаульский район Железинский район Качирский район Иртышский район Лебяжинский район Майский район Павлодарский район г.Павлодар (с.з) Щербактинский район Успенский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономии области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2005 год | 1830,7 38,7 129,8 192,2 51,7 841,8 212,6 49,0 35,2 30,3 75,2 64,5 109,7 | Средства республиканского бюджета |
| 26 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области: г. Аксу (сельская зона) Актогайский район Железинский район Качирский район Иртышский район Майский район Павлодарский район Успенский район Щербактинский район г. Экибастуз (сельская зона) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2006 год | 876,3 80,0 84,0 75,0 94,0 29,4 10,7 168,4 175,0 75,0 84,8 | Средства республиканского бюджета |
| 27 | Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2004 год | 33,5 | Средства областногобюджета |
| 28 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области: Баянаульский район Железинский район Качирский район Иртышский район Лебяжинский район Павлодарский район Щербактинский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2004 год | 85,7 27,3 25,0 9,5 3,2 1,5 10,9 8,3 | Средства областного бюджета |
| 29 | Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2005 год | 35,1 | Средства областногобюджета |
| 30 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области: Баянаульский район Лебяжинский район Иртышский район Щербактинский район г. Экибастуз (сельская зона) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2005 год | 89,9 43,1 25,4 2,4 12,0 7,0 | Средства областногобюджета |
| 31 | Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2006 год | 36,8 | Средства областногобюджета |
| 32 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области: г. Аксу (сельская зона) Баянаульский район Железинский район Иртышский район Щербактинский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2006 год | 81,2 25,0 11,9 12,0 6,0 26,3 | Средства областногобюджета |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан