О плане мероприятий на 2005 год по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы.

Утративший силу

Решение Павлодарского областного Маслихата от 4 марта 2005 года N 3/10. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 30 марта 2005 года за N 2944. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной Маслихат РЕШИЛ:


     1. Утвердить прилагаемый "План мероприятий на 2005год по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004 - 2006 годы" (далее - План).


     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременное финансирование Плана мероприятий.


     3. Департаменту экономики и бюджетного планирования области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного Маслихата по экономике и бюджету информацию о выполнении Плана.


     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного Маслихата по экономике и бюджету.

Председатель сессии Б. Адильханов

Секретарь областного Маслихата Р. Гафуров

Приложение                


к решению Х сессии III созыва Павлодарского


областного маслихата от 4 марта 2005 года 


N 3/10 "О плане мероприятий на 2005 год по 


реализации программы финансирования    


строительства объектов социальной     


инфраструктуры и водоснабжения области   


на 2004-2006 годы"

План мероприятий на 2005 год по реализации программы 




финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры 




и водоснабжения области на 2004-2006 годы

| N пп | Мероприятия | Форма заверше ния | Ответствен ные испо л нители | Срок испо л нения | Предполагаемыерасходы(млн.тенге) | Источники финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы интерната санаторного типа на 220 мест для детей, переболевших туберкулезом, в селе Шалдай Щербактинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области. По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | В течение года | 539,5 | Средства республиканского бюджета |
| 2 | Строительство школы на 520 мест в селе Актогай Актогайского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | В течение года | 100,0 | Средства республиканского бюджета |
| 3 | Строительство школы на 100 мест в селе Мойылды сельской зоны города Павлодара | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | В течение года | 50,0 | Средства областного бюджета |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство туберкулезного отделения при центральной районной больнице на 30 коек в селе Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | В течение года | 180,0 | Средства республиканского бюджета |
| 5 | Строительство туберкулезной больницы на 35 коек в селе Качиры Качирского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | В течение года | 160,62 | Средства республиканского бюджета |
| 6 | Строительство сельской врачебной амбулатории в селе Кенжеколь сельской зоны города Павлодара | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | В течение года | 25,0 | Средства областного бюджета |
| 3. Архитектура, градостроительство и строительство |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция объектов водоснабжения, в том числе по районам: город Аксу (сельская зона) Иртышский Качирский Успенский поселок Ленинский (сельская зона города Павлодара) село Мойылды (сельская зона города Павлодара) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент архитектуры, градостроительства и строительства области | В течение года | 336,8 10,16480,952133,033 85,7 18,735 8,231 | Средства республиканского бюджета |
| 8 | Реконструкция объектов водоснабжения, в том числе по районам: Железинский Качирский Павлодарский Щербактинский | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент архитектуры, градостроительства и строительства области | В течение года | 80,0 14,0 30,0 23,4 12,6 | Средства областного бюджета |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан