О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы

Утративший силу

Решение Атырауского областного Маслихата 11 февраля 2005 года N 183-III. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 марта 2005 года N 2377. Не подлежит гос. регистрации - письмо ДЮ Атырауской области N 3-2185/06 от 23.05.2006 г. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3 октября 2011 года № 275/1711/-МШ

Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.

 Извлечение из письма N 3-2185/06 от 23 мая 2006г.

"Согласно заключения, проведенной повторной юридической экспертизы департаментом юстиции Атырауской области и письма ДРНПА Министерства юстиции Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 44-2-1/и623 направляется список ранее зарегистрированных нормативно-правовых актов, не отвечающие требованиям статьи 38 Закона "Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", и, следовательно, не подлежащие государственной регистрации для внесения соответствующей записи в Базу Данных "Закон"

Приложение на 2 листах.

Начальник ДЮ 

      ... 

      17) Решение Атырауского областного Маслихата 11 февраля 2005 года N 183-III "О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" (Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 марта 2005 года N 2377.)

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 19 марта 2005 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации" Атырауский областной маслихат III созыва на Х сессии решил:

1. Утвердить Региональную программу по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" внесенную на сессию постановлением областного акимата N 21 от 15 января 2005 года "О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной защиты, здравоохранения, культуры и по делам молодежи областного маслихата (Ж.Б. Умирбекова).

Председатель Х сессии  

      областного маслихата

      Секретарь областного маслихата

Постановление Атырауского областного маслихата

Приложение           

к постановлению акимата области 

от 15 января 2005 года N 21

Региональная Программа 

по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению 

организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы Содержание

1. Паспорт Программы 

2. Введение 

3. Анализ состояния материально-технической базы лечебно-профилактических 

организаций области. 

4. Цель и задачи Программы 

5. Основные направления и механизм реализации Программы 

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования 

7. Ожидаемый результат от реализации Программы 

8. План мероприятий по реализации Программы

1. Паспорт Программы

Наименование  Региональная программа по капитальному 

Программы     ремонту и материально-техническому 

              оснащению организаций здравоохранения 

              Атырауской области на 2005-2007 годы

Основание для Постановление Правительства Республики  

разработки    Казахстан от 20 августа 2003 года N 838  

              "О плане мероприятий на 2004-2006 годы по 

              реализации Государственной программы  

              развития сельских территорий Республики  

              Казахстан на 2004-2010 годы"  Послание 

                Президента народу Казахстана от 19 марта  

              2004 года "К конкурентоспособному  

              Казахстану, конкурентоспособной экономике,  

              конкурентоспособной нации", Протокол  

              расширенного заседания Правительства  

              Республики Казахстан с участием Президента 

              Республики Казахстан "Об итогах социально- 

              экономического развития Республики  

              Казахстан за первое полугодие 2004 и  

              задачах на второе полугодие" от 2 августа 

              2004 года N 01-7.5., Распоряжение Акима  

              Атырауской области N 219-р от 2 сентября  

              2004 года "Об утверждении Плана мероприятий 

              по исполнению Протокола расширенного  

              заседания Правительства с участием  

              Президента Республики Казахстан "Об итогах  

              социально-экономического развития  

              Республики Казахстан за первое полугодие  

              2004 года и задачах на второе полугодие"  

              от 2 августа 2004 года N 01-7.5, Указ 

                Президента Республики Казахстан N 1438 

              от 13 сентября 2004 года "О  

              Государственной программе реформирования  

              и развития здравоохранения Республики  

              Казахстан на 2005-2010 годы" 

 

Основной      Департамент здравоохранения 

разработчик   Атырауской области

Цель           Повышение уровня оснащенности  

              лечебно-профилактических учреждений  

              области медицинским оборудованием.  

              Осуществление преобразований в сфере  

              здравоохранения, направленных на 

              улучшение здоровья населения, путем  

              создания условий для сохранения основных  

              средств, поддержка их в эксплутационном 

              состоянии. 

 

Задачи        Разработка конкретных планов по проведению  

              капитального ремонта в объектах  

              здравоохранения и оснащению медицинским 

              оборудованием лечебно-профилактических  

              учреждений области.

Необходимые    Финансирование Программы в 2005-2007 годах  

ресурсы и      будет осуществляться за счет средств  

источники      местного бюджета и других не  

финансирования запрещенных законодательством Республики  

               Казахстан источников. 

 

                    Общие дополнительные затраты составят:

| Годы | Итого | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Иные средства |
| 2005 | 426066,0 | - | 426066,0 | - |
| 2006 | 477410,0 | - | 477410,0 | - |
| 2007 | 557839,0 | - | 557839,0 | - |
| Всего | 1461315,0 | - | 1461315,0 | - |

Объем бюджетных средств, необходимых для  

     реализации Программы в 2005-2007 годах,  

     ежегодно будет уточняться при формировании  

     бюджетов на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые      Повышение уровня обеспеченности населения  

результаты     услугами здравоохранения. Работникам  

              системы здравоохранения будут созданы  

              условия для повышения качества и объемов  

              оказываемой медицинской помощи. Оснащение 

              оборудованием до уровня предусмотренного  

              нормативами.

Срок           2005-2007 годы 

реализации

2. Введение

Региональная программа капитального ремонта и материально-технического оснащения организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы (далее - Программа) разработана для реализациизадач, поставленных в Послании Президента Республики Казахстан к народуКазахстан от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации".  

     Стратегией основных направлений развития здравоохранения в Республике Казахстан до 2010 года, базирующейся на основные принципы Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года, в качестве одной из приоритетных задач предусмотрена ориентация здравоохранения на внедрение современных технологий диагностики и лечения. 

     Широкое внедрение в практику передовых медицинских технологий, совершенствование материально-технической базы медицинских организации, рационального использования имеющегося оборудования является одним из приоритетных направлений Государственной программы реформирования здравоохранения.  

     Кризисные явления переходного периода обусловили ухудшение материально-технической оснащенности и состояние государственных объектов здравоохранения. Но в настоящее время ситуация в данном вопросе приобретает тенденцию к улучшению в связи с увеличением выделений финансовых средств на приобретение нового высокотехнологического медицинского оборудования и проведение капитального ремонта. 

     Государство приоритетно стало уделять внимание вопросам укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения и оснащения необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованием времени.  

     В Программе определены цель и задачи повышения уровня оснащенности лечебных учреждений современным медицинским оборудованием и проведение капитального ремонта действующих объектов здравоохранения.

3. Анализ состояния материально-технической базы  

лечебно-профилактических организаций области.

В системе здравоохранения области имеется следующая сеть лечебно-профилактических учреждений: 

     - самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации - 76 единиц, в том числе государственных 54, частных 22. 

     - больничные организации - 39 единиц, в том числе государственные 36, частные 3.  

     - городские больницы - 2 

     - центральные районные больницы - 7  

     - районные больницы -1  

     - сельские участковые больницы - 11 

     - туберкулезные больницы - 8  

     - противотуберкулезные санатории - 2 (взрослый и детский) 

     - дом ребенка - 1 

     - паталогоанатомическое бюро - 1 

     - областной центр крови - 1  

     - областной центр СПИД - 1  

     - городская станция скорой медицинской помощи - 1 

     - территориальный центр медицины катастроф - 1 

     - центр по пропаганде здорового образа жизни - 1 

     - медицинский колледж - 1 

     - СВА - 41 

     - ФАП - 20 

     - ФП - 46 

     Всего развернуто стационарных коек 3235, в том числе государственных 3200, частных 35. 

     Из 39 больничных организаций - 19 и из 76 амбулаторно-поликлинических организаций - 40 расположены в сельской местности.      

     За последние годы значительно возрос потенциал материально-технической базы здравоохранения за счет увеличения объема финансирования и введения новых объектов здравоохранения. 

     За период 2002-2004 годы за счет средств местного бюджета капитальным ремонтом было охвачено 76 объектов здравоохранения Атырауской области. Выделение бюджетных средств на проведение капитального ремонта выглядит следующим образом: в 2002 году на капитальный ремонт 30-ти объектов было выделено 153761,0 тысяч тенге, в 2003 году - для 24-х объектов - 188980,0 тысяч тенге, в 2004 году - для 22-х объектов - 178699,0 тысяч тенге. 

     В 2004 году за счет средств целевых трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено 442130,0 тысяч тенге:   завершено строительство одного объекта на сумму   192130,0 тысяч тенге, начато строительство 2-х объектов 250000,0 тысяч тенге. 

     В целом материально-техническая база организаций здравоохранения остается слабой. Выделенные средства на капитальный ремонт в первую очередь направляются на ремонт наружных и внутренних отопительных систем, систем водоснабжения, общестроительные работы, ремонт кровли.  

     В неудовлетворительном состоянии находятся медицинские организации в сельских населенных пунктах, объекты ПМСП размещены в приспособленных помещениях, где нет холодного, горячего водоснабжения, в 21-м объекте отопление печное. 

     База лечебно-профилактических организаций не в полной мере соответствует санитарным нормам, так на сегодняшний день из 149 объектов здравоохранения в типовых зданиях размещены 30 лечебно-профилактических учреждений, всего 20%. 

     из 11 сельских участковых больниц, типовых - 1    

     из 41 семейно-врачебных амбулаторий находятся в приспособленных зданиях 38 

     из 20 фельдшерско-акушерских пунктов в типовых зданиях размещены 3 ФАП  

     из 46 фельдшерских пунктов в типовых зданиях расположены - 7. 

     Туберкулезная служба представлена областным противотуберкулезным диспансером и 7 районными туберкулезными больницами. В типовых зданиях размещены областной противотуберкулезный диспансер и построенная за счет средств республиканского бюджета в 2004 году районная туберкулезная больница в селе Ганюшкино Курмангазинского района.  

     В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан  N 677 от 12 сентября 2003 года "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Республики Казахстан", N 737 от 10 сентября 2003 года "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи городскому населению Республики Казахстан" и N 253 от 16 марта 2004 года "О мерах по оснащению медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения организаций здравоохранения Республики Казахстан" проведена определенная работа по анализу оснащения сельских лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения. 

     Проведенный анализ показывает низкую оснащенность учреждений области медицинским оборудованием, особенно на уровне ФАП, ФП, используемые оборудования имеют моральный и физический износ, что влияет на доступность, своевременность и качество оказания медицинской помощи населению. 

     Оснащенность медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в целом по области по состоянию на 1 декабря 2004 года составляет - 43,2%: 

     Областные учреждения            80,3% 

     Городские учреждения            44,1%  

     Центральные районные больницы   65,3% 

     Поликлиники (сельские)         75% 

     Поликлиники (городские)        71% 

     Сельские врачебные амбулатории  20,4% 

     Сельские участковые больницы    23,1% 

     Фельдшерские акушерские пункты   5,2% 

     Фельдшерские пункты              4,8% 

     В 2002 году в "Год здоровья" на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения было выделено 239000,0 тысяч тенге, в 2003 году - 59100,0 тысяч тенге, в 2004 году - свыше 245000,0 тысяч тенге.  

     Выполнение намеченных мероприятий данной программы предусматривает проведение капитального ремонта всех медицинских организаций и доведение уровня оснащенности в первую очередь сельских лечебно-профилактических организаций до минимального уровня оснащенности. 

     Уровень телефонизации сети ПМСП: из 34 СВА сельской местности телефонизировано 30 (88,2%), из 20 ФАП сельской местности телефонизировано 3 (15%) и все ФП снабжены рациями. Телефонизация будет продолжена согласно Региональной Программе Развитие сельских территорий по Атырауской области на 2005-2010 годы. Учреждения ПМСП оснащены компьютерной техникой на 60%. Обеспеченность санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения составляет - 46,7 процентов, в том числе: в сельской местности - 33 процента.

4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня оснащенности лечебно-профилактических учреждений области медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, проведение  капитального ремонта действующих объектов здравоохранения.     

     К основным задачам относятся:

1. Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, в первую очередь ПМСП. Поэтапное обеспечение каждого лечебного учреждения необходимым современным медицинским оборудованием.

2. Проведение капитального ремонта в лечебно-профилактических учреждениях.

3. Обеспечение доступной телефонной связью в сельской местности, телефонизация всех учреждений ПМСП. 

     Оснащение компьютерной техникой и автотранспортом.

5. Основные направления и механизм реализации 

Программы

Основными направлениями Программы являются:

1. Программа предусматривает по объектную расшифровку медицинских организаций для проведения капитального ремонта.

2. Разработан план мероприятий, предусматривающий поэтапное исполнение намеченных мер, которые будут способствовать укреплению материально-технической базы. 

     - оснащение медицинским оборудованием в следующем порядке: 

     - ФП, ФАП 

     - СВА, СУБ 

     - ЦРБ, районные и городские поликлиники 

     Для разработки и реализации комплексных мер необходимо: 

     - тщательная инвентаризация имеющегося медицинского оборудования с созданием базы данных. 

     - изучение реальной потребности медицинских организаций в приобретении медицинского оборудования. 

     - доведение уровня оснащенности ЛПУ области до минимального норматива 

медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. 

     Программа будет реализована областным департаментом здравоохранения при содействии областного акимата.

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, выделяемых местным бюджетом на соответствующий финансовый год.  

     Всего для реализации данной программы необходимо - 1 461 315,0 тысяч тенге, в том числе на капитальный ремонт - 1 022 920,0 тысяч тенге, на материально-техническое оснащение - 438 395,0 тысяч тенге.

| Наименование мероприятий | Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Капитальный ремонт | 1022920,0 | 298246,0 | 334187,0 | 390487,0 |
| Материально-техническое оснащение | 438395,0 | 127820,0 | 143223,0 | 167352,0 |
| Всего | 1461315,0 | 426066,0 | 477410,0 | 557839,0 |

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Введение новых медицинских технологий является одним из основополагающих факторов в улучшении деятельности системы здравоохранения. 

     Внедрение разработанных мероприятий позволит поднять уровень оснащенности  

лечебно-профилактических учреждений области необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, что заметно повлияет на улучшение доступности, своевременности и повышения качества оказания медицинской помощи населению. Также отразится на улучшении медико-демографических показателей состояния здоровья населения и деятельности лечебно-профилактических организаций. 

     В связи с достаточным оснащением учреждений ПМСП улучшится профилактическая направленность работы, своевременная диагностика и возможность получение лечения на уровне ПМСП. Сократится необоснованная госпитализация в стационары. Разгрузка стационаров определит более качественную специализированную помощь, обоснованную планомерную 

госпитализацию больных. 

     В целом данная программа позволит реализовать все мероприятия, намеченные "Программой реформирования и развития здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы".

План мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок реализации | Предполагаемые расходы |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1 | Исатайский район |  |  |  | 6000 | 9000 | 0 |  |
|  | СУБ Новобогат | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 6000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Чапаевская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 4000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Забурунский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылуйский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
| 1/2 | Махамбетский район |  |  |  | 19000 | 14000 | 43000 |  |
|  | СВА Алмалинская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 10000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Актогайская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 5000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Топали | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Есполский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Жалгансай | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Береке | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Старый Сарайчик | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ в селе Махамбет | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 20000 | местный бюджет |
|  | СУБ Зауральный | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 15000 | местный бюджет |
|  | ФП Есмахан | Акт гос ударственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 3000 | местный бюджет |
|  | ФП Томан | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
| 1/3 | Макатский район |  |  |  | 20000 | 10500 | 40000 |  |
|  | ЦРБ пос. Макат | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005,200 | 20000 |  | 40000 | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10500 |  | местный бюджет |
| 1/4 | Курмангазинский район |  |  |  | 13000 | 27000 | 70000 |  |
|  | Калининская СВА | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | Кудряшовская СУБ | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 6000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Асанский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Азгирский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Коптагайский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ в селе Ганюшкино | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 40000 | местный бюджет |
|  | Районная поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Котяевский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Курмангазинская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Енбекшинская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3000 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Акколь | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006-2007 |  | 5000 | 10000 | местный бюджет |
|  | СУБ Суюндук | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Шортанбай | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
|  | СУБ Балкудук | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
| 1/5 | Жылыойский район |  |  |  | 3000 | 28000 | 0 |  |
|  | СВА Косчагил | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 3000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Шокпартогай | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | Детская поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | Районная поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Жана Каратон | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3500 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Аккудук | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
| 1/6 | Индерский район |  |  |  | 0 | 15000 | 15000 |  |
|  | СВА Орликовская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | ФП Тайсойганский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3000 |  | местный бюджет |
|  | Туббольница | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Елтайская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
|  | ФП Кызылжарский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 2000 | местный бюджет |
|  | ФАП Курлысский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 3000 | местный бюджет |
|  | ФАП Гребенщиковский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 3000 | местный бюджет |
|  | ФП Кетебайский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 2000 | местный бюджет |
| 1/7 | Кызылкугинский район |  |  |  | 0 | 22687 | 35000 |  |
|  | СУБ Тасшагил | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт гос ударственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3500 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Сагиз | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Джамбульская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 4187 |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ в селе Миялы | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 20000 | местный бюджет |
|  | СВА Мукурская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
|  | СВА Карабауская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
|  | СВА Кзыл-туская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
| 1/8 | Городские ЛПУ |  |  |  | 40500 | 38000 | 87487 |  |
|  | Городская больница N 2 г.Атырау | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005-2006 | 5500 | 30000 |  | местный бюджет |
|  | Здание филиала городской поликлиники 2 в микрора йоне Жилгородок | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 15000 |  |  | местный бюджет |
|  | Здание филиала N 1 городской поликлиники № 1 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 10000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Бирликский СВА N 19 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Амангельды СВА N 14 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 4000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА N 15 Еркинкала | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 4000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА N№16 Жумыскер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 4000 |  | местный бюджет |
|  | СВА N 8 Акжар | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Джамбул СВА N 14 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1500 |  | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника N№2 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 30000 | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника N№3 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 30000 | местный бюджет |
|  | Городская детская поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
|  | Станция скорой медицинской помощи | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника № 4 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 7487 | местный бюджет |
|  | Областные ЛПУ |  |  |  | 196746 | 170000 | 100000 |  |
|  | Областная детская больница | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 100000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной противотуберкулезный диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005-2007 | 40000 | 20000 | 30000 | местный бюджет |
|  | Областной детский тубсанаторий | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 7000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной психоневрологический диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 25000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областная база медспецснабжения | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005,200 | 7000 |  | 15000 | местный бюджет |
|  | Областной наркологический диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 5000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной родильный дом | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 10000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной медицинский колледж | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005-2006 | 2746 | 20000 |  | местный бюджет |
|  | Областная больница (старое здание) г. Атырау | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 20000 |  | местный бюджет |
|  | Областной кожно-венерологический диспансер г. Атырау | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | Областной онкологический диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 100000 |  | местный бюджет |
|  | Областной патолого-анатомическое бюро | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 30000 | местный бюджет |
|  | Областной противотуберкулезный санаторий в селе Ганюшкино Курмангазинского района | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 25000 | местный бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 298246 | 334187 | 390487 |  |
| 2. Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/1 | Жылыойский район |  |  |  | 4080 | 87701 | 15885 |  |
|  | ФАП Аккудык | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 411 |  | местный бюджет |
|  | СВА Майкомген | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1045 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Косчагыльская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1045 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Тургызба | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 995 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Аккистогай | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 995 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Шокпортогай | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 995 |  | местный бюджет |
|  | СВА Каратонская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 900 |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 34480 |  | местный бюджет |
|  | Детская поликлиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 28035 |  | местный бюджет |
|  | Взрослая поликлиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2006-2007 г.г. |  | 22880 | 15885 | местный бюджет |
| 2/2 | Индерский район |  |  |  | 9238 | 3126 | 35244 |  |
|  | ФП Сыралинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 970 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жулдызский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 990 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылтюбинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 997 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Тайсойганский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 970 |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылжарский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 980 | местный бюджет |
|  | ФП Кетебайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 970 | местный бюджет |
|  | ФАП Горский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 442 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Курлысский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 442 | местный бюджет |
|  | ФАП Гребенщиковский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 442 | местный бюджет |
|  | СВА Буденевская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 2155 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Жарсуатская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 2156 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Орликовская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2156 |  | местный бюджет |
|  | СВА Елтайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1200 | местный бюджет |
|  | СУБ Кулагино | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 764 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Зеленый | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 764 |  |  | местный бюджет |
|  | Райполиклиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 31210 | местный бюджет |
| 2/3 | Исатайский район |  |  |  | 7613 | 2567 | 0 |  |
|  | ФП Кетешагильский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1100 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Айбасский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1100 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Туманный | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 800 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Уштаганский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 904 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылуйский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 800 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Нарынский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 668 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Забурунский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 667 |  | местный бюджет |
|  | СВА Забурунская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1300 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Исатайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1558 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Чапаевская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1100 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Новобогат | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 183 |  |  | местный бюджет |
| 2/4 | Курмангазинский район |  |  |  | 26909 | 2599 | 59720 |  |
|  | ФП Асанский |  |  | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Азгирский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Егин- Кудукский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Батырбекский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жалпакский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Коныр- Теректинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 900 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жасталапский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 920 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Большой Куйгенский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 950 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Каска- тюбинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Разъезд 8 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Богатый | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кошалакский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Ст.Аэропорт | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кигашский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзыл-Обинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Д.Нурпеисовой | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жамбылский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Лабайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 994 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Коптогайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 489 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Красноармейский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 489 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Сафоновка | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 489 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Приморье | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 492 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Котяевский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 489 |  | местный бюджет |
|  | СВА Кировская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Калининская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Алгинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Утеринская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1055 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Нуржауская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1067 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Курмангазинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1055 |  | местный бюджет |
|  | СВА Енбекшинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1055 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Суюндук | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 957 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Кудряшово | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 957 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Акколь | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 957 | местный бюджет |
|  | СУБ Шортамбай | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 957 | местный бюджет |
|  | СУБ Балкудук | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 957 | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 35937 | местный бюджет |
|  | Райполиклиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 20912 | местный бюджет |
| 2/5 | Кзылкогинский район |  |  |  | 7913 | 1400 | 29659 |  |
|  | ФП Кенбайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Когамский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жантерекский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Соркольский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Жангельдинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1300 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Тайсойганская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1013 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Каракульская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1400 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Джамбульская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1400 |  | местный бюджет |
|  | СВА Мукурская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1400 | местный бюджет |
|  | СВА Карабауская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1300 | местный бюджет |
|  | СВА Кзыл-туская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1400 | местный бюджет |
|  | СУБ Сагиз | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 890 | местный бюджет |
|  | СУБ Тасшагил | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 890 | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 23779 | местный бюджет |
| 2/6 | Макатский район |  |  |  | 13696 | 41270 | 0 |  |
|  | ФП Искининский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 491 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кошкарский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 491 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Комсомольский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 490 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Ескене | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 602 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Байга-тюбе | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 602 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Байчунас | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1233 |  |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2005-2007 г.г. | 9787 | 41270 |  | местный бюджет |
| 2/7 | Махамбетский район |  |  |  | 9401 | 2070 | 26844 |  |
|  | ФП Томан | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 979 | местный бюджет |
|  | ФП Есмахан | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 979 | местный бюджет |
|  | ФАП Редут | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 710 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Тополи | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 739 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Есполский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 680 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Жалгансайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 650 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Береке | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 710 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Старый Сарайчик | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 710 |  | местный бюджет |
|  | СВА Алмалинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Актогайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Чкаловская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Сарайчиковская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 400 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Сартугайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Тандайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Акжайык | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Алга | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 972 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Зауральный | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1000 | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 23886 | местный бюджет |
| 2/8 | Город |  |  |  | 48970 | 2490 | 0 |  |
|  | ФП Бирликский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 570 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Ракуша | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 570 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Новокирпичный | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 572 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Алгабасский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 488 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Амангельды | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 488 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Джамбул | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 490 |  | местный бюджет |
|  | СВА №15 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА №19 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА №16 | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1000 |  | местный бюджет |
|  | СВА №8 | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1000 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Дамба | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 2200 |  |  | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника №1 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 13400 |  |  | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника №2 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 28682 |  |  | местный бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 127820 | 143223 | 167352 |  |
| 1 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения |  | 298246 | 334187 | 390487 | местный бюджет |
| 2 | Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения | Приказ | Управление здравоохранения |  | 127820 | 143223 | 167352 | местный бюджет |
|  | Всего по программе |  |  |  | 426066 | 477410 | 557839 | местный бюджет |

Примечение: Список сокращенных наименование 

      ЛПУ-лечебно-профилактические учреждения 

     ЦРБ-центральная районная больница 

     СУБ-сельская участковая больница 

     ПМСП-первичная медико-санитарная помощь 

     СВА-сельские врачебные амбулатории 

     ФАП-фельдшерско-акушерский пункт 

     ФАП-фельдшерский пункт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан