Об утверждении Типового договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 108. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 марта 2015 года № 10536.

В соответствии с подпунктом 302) пункта 15 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра энергетики РК от 25.11.2024 № 414 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемый Типовой договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

2. Департаменту электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление на официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в периодические печатные издания и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр                                    В. Школьник

|  | Утвержден приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 108 |
| --- | --- |

Типовой договор на строительство генерирующих
установок, вновь вводимых в эксплуатацию

____________________________              "__" ____________20 _____г.

(место заключения договора)              (дата заключения договора)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, резидентство, дата создания, справка

о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или Ф.И.О.

физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа,

удостоверяющего личность)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем "Инвестор" в лице__________________

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор)

действующего на основании ___________________________________________

(устава, положения, доверенности № ___ от "__"__________ 20 ___г.)

и ___________________________________________________________________

(уполномоченный государственный орган Республики Казахстан,

осуществляющий руководство в области электроэнергетики)

в лице______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", по итогам проведенного Заказчиком

"___"__________ 20____ г. № ____ тендера на строительство

генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию (далее –

тендер), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Глава 1. Предмет договора

Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Инвестор обязуется построить за счет собственных средств

____________________________________________________________________

(наименование объекта)

(далее – Энергетический комплекс) и ввести в эксплуатацию

Энергетический комплекс в соответствии с проектной документацией,

разработанной согласно требуемых технических, качественных и

эксплуатационных характеристик генерирующих установок, вновь вводимых

в эксплуатацию, СНиП и условиям настоящего Договора.

Заказчик обязуется в рамках своих полномочий оказывать

Инвестору содействие в решении проблем и вопросов, возникших при

проектировании, строительстве энергетического комплекса.

Глава 2. Сроки

Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Дата начала строительства Энергетического комплекса – через

_____ дней после подписания настоящего Договора.

2. Дата ввода в эксплуатацию Энергетического комплекса:

"___" ______ 20___г.

3. Срок продолжительности строительства Энергетического

комплекса может быть изменен дополнительным соглашением Сторон.

Глава 3. Сумма договора

Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Стоимость строительства Энергетического комплекса определена

по результатам тендера и составляет ______________________ тенге

(далее – сумма Договора).

5. Сумма Договора является фиксированной и может быть изменена

только дополнительным соглашением, утвержденным обеими сторонами,

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Исключен приказом Министра энергетики РК от 25.11.2024 № 414 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4.Права и обязанности Инвестора

Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Инвестор вправе:

1) вносить Заказчику предложения по всем вопросам строительства

Энергетического комплекса;

2) заключать договоры с подрядными организациями на выполнение

работ по настоящему Договору.

8. Инвестор обязан:

1) при уступке прав требований третьему лицу по настоящему

Договору предварительно получить письменное согласие Заказчика;

2) выполнить работы в соответствии с проектной документацией,

СНиП в указанные в настоящем Договоре сроки;

3) в течение всего времени выполнения работ соблюдать

требования законодательства Республики Казахстан об архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности;

4) письменно информировать Заказчика в течение пяти рабочих

дней о заключении договора подряда с подрядными организациями. В

информации должны излагаться предмет договора подряда, наименование и

адрес подрядных организаций;

5) в письменном виде известить Заказчика о возникновении

факторов, которые могут повлиять на сроки окончания строительства не

позднее 3 (трех) рабочих дней после того, как Инвестору стало

известно о них;

6) предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе

выполнения работ по настоящему Договору.

Глава 5. Права Заказчика

Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Заказчик вправе:

1) осуществлять мониторинг за ходом строительства и качеством выполненных строительно-монтажных работ, соблюдением сроков их выполнения;

2) для проведения мониторинга иметь свободный доступ во временные строения Инвестора и его подрядных организаций, склады, на рабочую территорию строительства.

Сноска. Пункт 9 – в редакции приказа Министра энергетики РК от 25.11.2024 № 414 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. Сдача и приемка Энергетического комплекса

Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Приемка завершенного строительством Энергетического

комплекса осуществляется после выполнения Сторонами всех

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Инвестор уведомляет Заказчика о готовности к сдаче в

эксплуатацию Энергетического комплекса за ____ рабочих дней.

12. Предварительная приемка Энергетического комплекса

производится в течение _____ рабочих дней с даты, указанной в

письменном извещении от Инвестора о готовности к сдаче в эксплуатацию

Энергетического комплекса.

13. После окончания строительства Стороны подписывают акт по

выполнению условий настоящего Договора.

Глава 7. Форс – мажор

Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

14. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в

соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

15. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали

обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные

этими обстоятельствами.

16. Если невозможность полного или частичного исполнения

обязательств Сторонами по настоящему Договору, в связи с наступлением

обстоятельств непреодолимой силы, будет существовать свыше шести

месяцев, то Стороны будут иметь право пересмотреть или расторгнуть

настоящий Договор.

Глава 8. Гарантии качества

Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Инвестор гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, конструкций,

оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям,

национальным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их

соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими

документами, удостоверяющими их качество;

2) качество выполнения работ в соответствии с проектной

документацией и действующими нормами, техническими условиями и СНиП;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных

при предварительной приемке Энергетического комплекса.

Глава 9. Ответственность сторон

Сноска. Заголовок главы 9 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. В случае нарушения на Энергетическом комплексе правил

техники безопасности труда, Инвестор несет полную материальную

ответственность за все убытки, возникающие в результате таких

нарушений.

19. Инвестор несет ответственность, предусмотренную

законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение правил

техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

20. Инвестор обеспечивает работников всеми средствами

безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. Расторжение договора

Сноска. Заголовок главы 10 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке, по соглашению Сторон либо в судебном порядке.

23. Если при исполнении настоящего Договора станет очевидным,

что Инвестор не приступает к выполнению настоящего Договора в течение

____ календарных дней по истечении срока, предусмотренного настоящим

Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в

суд расторгнуть настоящий Договор и поручить выполнение работы

третьему лицу.

Глава 11. Конфиденциальность

Сноска. Заголовок главы 11 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение

сохранности любой информации (данных), оговоренной Сторонами

договором, а также любой информации (данных), ставшей известной

Сторонам в процессе выполнения настоящего Договора.

Глава 12. Порядок разрешения споров

Сноска. Заголовок главы 12 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

25. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при

исполнении настоящего Договора, по возможности разрешаются путем

переговоров между сторонами.

26. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,

стороны передают их на рассмотрение в судебные органы в соответствии

с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 13. Заключительные положения

Сноска. Заголовок главы 13 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

27. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами.

28. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без письменного

согласия другой Стороны.

29. После подписания настоящего Договора все предварительные

договоренности, обсуждения и корреспонденции между сторонами

касательно настоящего Договора теряют силу.

30. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой

новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором,

считается действительной, если она подтверждена Сторонами в

письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему

Договору.

31. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором,

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики

Казахстан.

32. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах на казахском

и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из

Сторон.

В случае, если Инвестором выступает иностранное лицо, Договор

составляется на казахском и на приемлемом для сторон языке.

Глава 14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сноска. Глава 14 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.10.2020 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Инвестор ______________________________ (наименование юридического лица или физического лица по виду договора) ______________________________ (страна местонахождения) ______________________________ (город, почтовое отделение, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона) ______________________________ (номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, микро финансовая организация, индивидуальный идентификационный номер, код назначения платежа) ______________________________ (должность, Фамилия Имя Отчество (при его наличии) лица, подписывающего договор, подпись, бизнес идентификационный номер, если лицо физическое, то его индивидуальный идентификационный номер) | Заказчик ________________________________ (уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство в области электроэнергетики) ______________________________ (страна местонахождения) ______________________________ (город, почтовое отделение, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона) ______________________________ (номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, микро финансовая организация, индивидуальный идентификационный номер, код назначения платежа) ______________________________ (должность, Фамилия Имя Отчество (при его наличии) лица, подписывающего договор, подпись, бизнес идентификационный номер) |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан