О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 сентября 2014 года № 16 "Об утверждении Правил разработки, реализации, мониторинга и контроля за реализацией операционного плана"

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 708. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 декабря 2015 года № 12443. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2020 года № 7.

Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 03.02.2020 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 151 Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 сентября 2014 года № 16 "Об утверждении Правил разработки, реализации, мониторинга и контроля за реализацией операционного плана" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9787, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" от 23 октября 2014 года) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил разработки, реализации, проведения мониторинга и контроля за реализацией операционного плана";

Правила разработки, реализации, мониторинга и контроля за реализацией операционного плана, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования за исключением пунктов 15, 16, 17 настоящих Правил, которые вводятся

в действие с 1 февраля 2016 года.

| Министр национальной экономики |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | Е. Досаев |

|  | Приложение к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 708 Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 сентября 2014 года № 16 |
| --- | --- |

Правила
разработки, реализации, проведения мониторинга и контроля за
реализацией операционного плана
1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработки, реализации, проведения мониторинга и контроля за реализацией операционного плана (далее – Правила) определяет порядок разработки, реализации, проведения мониторинга и контроля за реализацией операционного плана государственного органа (далее – операционный план).

2. Порядок разработки операционного плана

2. Операционный план разрабатывается ежегодно и утверждается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, в течение десяти календарных дней со дня подписания стратегического плана государственного органа и размещается на веб-сайте государственного органа.

3. Операционный план разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основе предложений структурных подразделений и подведомственных организаций государственного органа.

Операционный план содержит мероприятия, необходимые для достижения целей и целевых индикаторов, предусмотренных в стратегическом плане государственного органа на текущий финансовый год и иных задач, определенных положением о государственном органе и охватывает всю сферу его деятельности, включая деятельность структурных подразделений и подведомственных организаций государственного органа.

4. Структура операционного плана государственного органа состоит из следующих разделов:

1) мероприятия государственного органа;

2) управление рисками.

5. Внесение изменений и дополнений в операционный план государственного органа осуществляется в случае внесения изменений и дополнений в стратегический план государственного органа, а также по итогам мониторинга операционного плана.

3. Порядок реализации и проведения мониторинга операционного
плана

6. Реализация операционного плана осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в операционном плане.

7. Мониторингом является непрерывный процесс сбора, систематизации и анализа информации о реализации операционного плана государственного органа.

8. Целью мониторинга операционного плана является улучшение хода его реализации для обеспечения надлежащего и своевременного достижения целей и целевых индикаторов стратегического плана государственного органа.

9. Мониторинг операционного плана обеспечивает:

1) регулярность получения информации о текущем состоянии реализации операционного плана;

2) согласованность действий структурных подразделений и подведомственных организаций в реализации операционного плана;

3) своевременную актуализацию операционного плана с учетом изменяющихся условий.

10. Мониторинг операционного плана проводится ежеквартально структурным подразделением государственного органа, ответственным за проведение мониторинга.

11. Для мониторинга операционного плана структурные подразделения и подведомственные организации государственного органа в пределах своей компетенции представляют информацию о выполнении операционного плана в структурное подразделение, ответственное за проведение мониторинга.

12. Информация, представляемая структурными подразделениями и подведомственными организациями государственного органа, содержит в себе информацию об исполненных и неисполненных запланированных мероприятиях (с указанием причин неисполнения) в разрезе целей и целевых индикаторов.

13. Информация о выполнении операционного плана предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Руководитель структурного подразделения или подведомственной организации обеспечивает достоверность, полноту и своевременность предоставляемой информации.

15. На основе информации, представляемой структурными подразделениями и подведомственными организациями государственного органа, структурным подразделением, ответственным за проведение мониторинга, подготавливается отчет о реализации операционного плана, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

16. Отчет о реализации операционного плана содержит информацию о ходе реализации операционного плана, рекомендации по принятию должностными лицами необходимых мер по обеспечению своевременной реализации запланированных мероприятий и предложения по внесению изменений и дополнений в операционный план.

17. Отчет о реализации операционного плана предоставляется должностному лицу, указанному в пункте 2 настоящих Правил ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

18. По результатам мониторинга должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящих Правил выносит решения, нацеленные на:

повышение эффективности реализации запланированных мероприятий (определению иных мероприятий) в целях достижения стратегических целей государственного органа;

принятие мер по выявленным проблемным вопросам.

19. Своевременность и полноту результатов мониторинга операционного плана обеспечивает структурное подразделение, ответственный за проведение мониторинга и подведомственная организация государственного органа.

4. Порядок контроля за реализацией операционного плана

20. Контроль за реализацией операционного плана осуществляется на основе мониторинга операционного плана путем анализа мероприятий для выявления, устранения и недопущения нарушений, с целью достижения целей и целевых индикаторов стратегического плана государственного органа.

21. Контроль за реализацией операционного плана осуществляется должностным лицом, указанным в пункте 2 настоящих Правил и службой внутреннего аудита государственного органа.

|  | Приложение 1 к Правилам разработки, реализации, проведения мониторинга и контроля за реализацией операционного плана |
| --- | --- |

Форма

|  | Утверждаю |
| --- | --- |

__________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество -

при его наличии) ответственного секретаря

(руководителя) государственного органа)

М.П. " __" ___________20___ года

Операционный план

_______________________________________

(наименование государственного органа)

на _____ год

Раздел 1. Мероприятия государственного органа

| № п/п | Наименование | Код бюджетной программы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятие по достижению целей и целевых индикаторов стратегического плана |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическое направление 1. |  |  |  |  |
|  | Цель 1.1. |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1. |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2. |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
|  | Стратегическое направление 2. |  |  |  |  |
|  | Цель 2.1. |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1. |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2. |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| II. Мероприятие для решения иных задач определенных положением государственного органа |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Управление рисками

| № п/п | Наименование возможных рисков, которые могут повлиять на достижение цели | Мероприятия по управлению рисками | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения, ответственный за

разработку операционного плана __________________ (подпись) (Ф.И.О.)

(при его наличии)

|  | Приложение 2 к Правилам разработки, реализации, проведения мониторинга и контроля за реализацией операционного плана |
| --- | --- |

Форма

Отчет о реализации Операционного плана

_______________________________________

(наименование государственного органа)

за ______________ год

отчетный период

Раздел 1. Мероприятия государственного органа

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Форма завершения | Фактическое исполнение мероприятий | Причины неисполнения | Рекомендации в т.ч. предложения по внесению изменений в операционный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I .Мероприятие по достижению целей и целевых индикаторов стратегического плана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическое направление 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическое направление 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятие для решения иных задач определенных положением государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Управление рисками

| № п/п | Наименование возможных рисков, которые могут повлиять на достижение цели | Мероприятия по управлению рисками | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Фактическое управление рисками | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения, ответственного за

формирование отчета о реализации операционного плана ________________ (подпись)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан