Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы

Решение Каркаралинского районного маслихата Карагандинской области от 14 мая 2020 года № VI-55/468. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 21 мая 2020 года № 5846

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года "О пастбищах" и от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Каркаралинский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить План по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 – 2021 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

| Председатель сессии | М. Мубараков |
| --- | --- |
| Секретарь районного маслихата | С. Нуркенов |

|  | Приложение к решению Каркаралинского районного маслихата от 14 мая 2020 года № VI-55/468 |
| --- | --- |

1. План по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 – 2021 годы

Настоящий План по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 – 2021 годы (далее – План) разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан "О пастбищах" от 20 февраля 2017 года, "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, приказом Заместителя Премьер - Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 173 "Об утверждении Правил рационального использования пастбищ" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15090), приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332 "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11064).

План принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.

План содержит:

1) схему (карту) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов, согласно приложению 1 - 22 к настоящему Плану;

2) приемлемые схемы пастбищеоборотов, согласно приложению 23 – 44 к настоящему Плану;

3) карту с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры, согласно приложению 45 - 66 к настоящему Плану;

4) схему доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, согласно приложению 67 - 88 к настоящему Плану;

5) схему перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища, согласно приложению 89 - 110 к настоящему Плану;

6) схему размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными при селе, сельском округе, согласно приложению 111 - 132 к настоящему Плану;

7) календарный график по использованию пастбищ, устанавливающий сезонные маршруты выпаса и передвижения сельскохозяйственных животных согласно приложению 133 к настоящему Плану;

8) площадь земель Каркаралинского района в разрезе категорий согласно приложению 134 к настоящему Плану;

9) землепользование района в разрезе сельских округов согласно приложению 135 к настоящему Плану;

10) сведения о ветеринарно – санитарных объектах согласно приложению 136 к настоящему Плану;

11) данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных в разрезе сельских округов согласно приложению 137 к настоящему Плану;

12) данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам сельскохозяйственных животных в разрезе сельских округов согласно приложению 138 к настоящему Плану;

13) пастбищные угодия в разрезе сельских округов согласно приложению 139 к настоящему Плану;

14) предельно допустимая норма нагрузки на общую площадь пастбищ согласно приложению 140 к настоящему Плану;

15) план по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры согласно приложению 141 к настоящему Плану;

16) иные требования, необходимые для рационального использования пастбищ на соответствующей административно - территориальной единице.

План принят с учетом сведений о ветеринарно - санитарных объектах, данных о численности поголовья сельскохозяйственных животных, особенностей выпаса сельскохозяйственных животных на аридных пастбищах, предоставленных государственными органами.

Каркаралинский район расположен в юго - восточной части Карагандинской области. В современных границах с 1997 года граничит на севере с Павлодарской областью, а на востоке с Восточно - Казахстанской областью, на юге с Актогайским районом, на западе с Бухар – Жырауским и Шетским районами Карагандинской области.

По административно - территориальному делению в Каркаралинском районе имеются 1 город районного значения,1 поселок, 23 сельских округов, 61 сельских населенных пунктов.

Общая площадь территории Каркаралинского района 3547236 гектар.

2. Емкость пастбищ

Одним из методов определения емкости пастбищ в пастбищный период является метод определения на основе имеющихся данных о продуктивности пастбищ. Суточная потребность в зеленом корме для различных видов животных определяется по зоотехническим нормам, принятым в хозяйстве. Однако, ориентировочно можно придерживаться следующих норм зеленого корма (в среднем на одну голову): коровам в зависимости от удоя 40-75 кг, молодняку крупного рогатого скота старше 1 года 30-40 кг, молодняку до 1 года 15-25 кг, овцам 6-8 кг, ягнятам 2-3 кг, лошадям 30-40 кг. Продолжительность пастбищного периода в различных зонах в среднем следующая: в степной зоне 180 - 190 дней, пустынной зоне 210 - 240 дней. Таким образом, зная урожаи пастбища, суточную потребность животного в зеленом корме и продолжительность пастбищного периода, можно определить емкость пастбища.

Существует несколько систем пастьбы:

а) вольная или бессистемная пастьба, когда скот пасется по всему пастбищу ежедневно в течение всего пастбищного периода;

б) пастьба на привязи, состоящая в том, что животное пасется на веревочной или цепной привязи на небольшом участке пастбищ, а потом переводится на другой участок, затем на следующий и так далее;

в) загонная система пастьбы, когда пастбищный участок делят на несколько загонов и стравливают их скоту поочередно. У нас применяется только вольная и загонная системы пастьбы.

3. Загонная система пастьбы

Основное звено рационального использования пастбищ – загонная система пастьбы. По сравнению с бессистемной пастьбой этот способ имеет преимущества. При бессистемном (вольном) выпасе скота в травостое постоянно уменьшается количество хорошо поедаемых злаковых и бобовых растений, наконец, ценные растения исчезают, заменяясь плохо поедаемыми и не поедаемыми травами, а также низкорослыми, малоурожайными растениями. В результате во второй половине пастбищного сезона животные испытывают недостаток в питании и вынуждены поедать малоценные или перестоявшие растения. При загонной системе пастьбы эти недостатки устраняются, сохраняется высокая продуктивность пастбищ и состояние травостоя.

При загонной системе пастьбы пастбищный участок делят на загоны, травостой которых стравливают скоту по очереди. Сначала скот пасут в первом загоне, а потом, когда на этом участке растительность будет стравлена, скот перегоняют на второй загон. По окончании стравливания во втором загоне скот перегоняют в третий, затем в четвертый и так поступают до тех пор, пока не будут использованы все загоны, после чего скот переводят снова в первый загон. Начинается второй цикл стравливания в порядке очередности всех загонов. Каждый загон должен быть свободным от выпаса 25 - 30 дней, чтобы трава на этом участке хорошо отросла. При загонной системе пастьбы значительно уменьшается площадь, потребная для содержания скота, удои коров в пастбищный период повышаются в среднем на 15 - 25%, а привес живого веса молодняка на 25 - 30% по сравнению с бессистемной пастьбой.

Для различных природных зон и типов пастбищ разработаны соответствующие схемы пастбищеоборота. В условиях Казахстана за пастбищный период в сухостепной зоне возможно отрастание одной - двух отав, в этой связи число циклов стравливания травостоя рекомендуется в сухостепной зоне два – три раза. В трехпольном пастбищеобороте, рекомендованном для пастбищ сухостепной зоны, предусматривается в среднем двукратное стравливание травостоя: первое поле – трехкратное стравливание, начиная с весны текущего года, второе поле – двукратное летом и осенью, третье поле – однократное осенью после созревания и осыпания семян. Каждое поле пастбищеоборота в процессе выпаса делится на загоны очередного стравливания, число которых устанавливается с учетом конкретных условий года. Продолжительность пребывания скота в загоне не должна превышать 6 дней.

При размещении полей и загонов очередного стравливания важным требованием является сокращение холостых перегонов животных, на которые тратится много сил и энергии животных.

Порядок стравливания. В первую очередь целесообразно стравливать те участки, где травы близки к выколачиванию. Если траву стравливают в неогороженных загонах, следует широко применять способ пастьбы "из - под ноги", дающий лучшие результаты. При этом способе стадо идет медленно и сдерживается пастухом, поэтому весь травостой поедается равномерно.

С утра необходимо проводить стадо по площади с худшим травостоем или не совсем использованным в предыдущие дни. Проголодавшиеся за ночь животные лучше поедают менее съедобные травы, чем во второй половине дня, когда их переводят на свежий участок. Для сохранения и повышения продуктивности пастбищ, улучшения ботанического травостоя, снижения эродированности или ее предотвращения приемлемая схема пастбищеоборотов по Каркаралинскому району является четырехпольная схема. Формирование гуртов производится по половозрастным группам, в соответствии с зооветеринарными требованиями. Площади пастбищеоборотных массивов устанавливаются с учетом обеспеченности групп скота потребным количеством земленых кормов, создания благоприятных условий при организации выпаса скота, соблюдения допустимых радиусов водопоя выпасываемых видов и групп скота, степени выбитости пастбищ. Пастбищеобороты закрепляются за каждой выпасной группой. Гуртам коров отводятся естественные пастбища, близлежащие к населенному пункту. Овцам и лошадям отведены более отдаленные пастбищные угодья. Конфигурация гуртовых, отарных и табунных участков, по возможности выдерживаются компактно.

Границы участков приурочиваются к ярко выраженным контурам и живым урочищам.

Чтобы прокормить имеющееся в районе поголовье рекомендуется многократное стравливание пастбищ. Многократное стравливание хотя и способствует полному использованию травостоя, приводит к тому, что пастбища постепенно, из года в год снижают свою продуктивность и ухудшают кормовые качества.

|  | Приложение 1 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Кояндинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 2 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Киргизского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 3 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 4 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Каршигалинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 5 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Каракольского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 6 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов сельского округа Балкантау Каркаралинского района

|  | Приложение 7 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов сельского округа Абай Каркаралинского района

|  | Приложение 8 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно – территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 9 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов сельского округа Бесоба Каркаралинского района

|  | Приложение 10 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании право устанавливающих документов Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 11 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников зем правоустанавливающих документов сельского округа Жанатоганский Каркаралинского района

|  | Приложение 12 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района

|  | Приложение 13 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Мадийского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 14 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 15 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Темиршинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 16 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Томарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 17 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов сельского округа Нуркена Абдирова Каркаралинского района

|  | Приложение 18 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Бахтинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 19 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 20 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Ынталинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 21 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Угарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 22 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно - территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 23 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Кояндинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 24 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Киргизского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 25 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 26 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Каршигалинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 27 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов сельского округа Караколь Каркаралинского района

|  | Приложение 28 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Балкантауского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 29 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Абайского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 30 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 31 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Бесобинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 32 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 33 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 34 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района

|  | Приложение 35 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Мадийского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 36 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 37 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Темиршинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 38 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Томарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 39 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Нуркен Абдировского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 40 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Бахтинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 41 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 42 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Ынталинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 43 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Угарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 44 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Приемлемая схема пастбищеоборотов Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 45 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Кояндинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 46 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Киргизского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 47 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 48 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Каршыгалинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 49 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Каракольского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 50 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Балкантауского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 51 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Абайского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 52 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Мартбека Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 53 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Бесобинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 54 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 55 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 56 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района

|  | Приложение 57 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Мадийского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 58 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 59 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры сельского округа Темиршинского Каркаралинского района

|  | Приложение 60 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Томарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 61 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Нуркена Абдировского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 62 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Бахтинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 63 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 64 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Ынталинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 65 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Угарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 66 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 67 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Кояндинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 68 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Киргизского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 69 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 70 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Каршигалинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 71 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Каракольского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 72 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Балкантауского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 73 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Абайского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 74 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Мартбека Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 75 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Бесобинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 76 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 77 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 78 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района

|  | Приложение 79 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Мадийского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 80 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 81 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Темиршинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 82 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Томарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 83 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Нуркена Абдировского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 84 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Бахтинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 85 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 86 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Ынталинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 87 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Угарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 88 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды, Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 89 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Кояндинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 90 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Киргизского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 91 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 92 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Каршыгалинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 93 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Каракольского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 94 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Балкантауского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 95 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Абайского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 96 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и или юридических лиц, у которых отсутствуют пастбищ, и перемещения его на предоставляемые пастбищ Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 97 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Бесобинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 98 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 99 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 100 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района

|  | Приложение 101 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Мадийского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 102 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 103 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Темиршинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 104 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Томарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 105 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Нуркена Абдировского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 106 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Бахтинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 107 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 108 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Ынталинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 109 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Угарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 110 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 111 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Кояндиского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 112 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Киргизского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 113 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 114 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Каршигалинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 115 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Каракольского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 116 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Балкантауского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 117 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Абайского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 118 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Мартбека Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 119 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Бесобинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 120 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 121 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 122 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района

|  | Приложение 123 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Мадийского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 124 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 125 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Темиршинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 126 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Томарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 127 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Нуркен Абдировского сельского округа Каркаралинского район

|  | Приложение 128 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Бахтинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 129 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 130 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Ынталинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 131 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Угарского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 132 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района

|  | Приложение 133 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Календарный график по использованию пастбищ, устанавливающий сезонные маршруты выпаса и передвижения сельскохозяйственных животных

| № | Наименования округов | Начало выпаса скота на пастбищах | Возврат скота с пастбищ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абайский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 2 | Бахтинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 3 | Балкантауский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 4 | Бесобинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 5 | Жанатоганский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 6 | Кайнарбулакский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 7 | Караколский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 8 | Каршыгалинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 9 | сельский округ К.Аманжолова | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 10 | Кояндинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 11 | Киргизский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 12 | Мадийский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 13 | сельский округ М.Мамыраева | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 14 | Н.Абдировский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 15 | сельский округ Н.Нурмакова | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 16 | сельский округ Таттимбета | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 17 | Тегисшилдикский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 18 | Темиршинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 19 | Томарский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 20 | Угарский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 21 | Шарыктинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |
| 22 | Ынталинский сельский округ | первая половина апреля | вторая декада октября |

Выпас скота внутри поля пастухом регулируется так, чтобы травостой стравливался равномерно, для этого он глазомерно делит поле на загоны очередного стравливания. Количество загонов определяется продолжительностью цикла стравливания и пастьбой в загоне в течении 5 - 6 дней. Начало сроков выпаса весной не ранее чем через две недели после начала отрастания трав и окончание сроков выпаса скота будет зависеть от климатических условий конкретного года и могут сдвигаться на более ранние, либо более поздние сроки. Данные меры позволят предотвратить возможность деградации пастбищ и возникновение ветровой эрозии. Водопой производится непосредственно из водопойных корыт, которыми оснащены артезианские скважины и колодцы.

|  | Приложение 134 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Площадь земель Каркаралинского района в разрезе категорий (гектар)

| № п/п | Категория земель | Всего | В том числе пастбища |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего земель сельскохозяйственного назначения | 1651753 | 1472539 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 541 957 | 528 121 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения | 32295 | 17 819 |
| 4 | Земли особоохраняемых природных территорий | 112 304 | 27 971 |
| 5 | Земли лесного фонда | 25 192 | 5 858 |
| 6 | Земли водного фонда | 39 | 0 |

Общая площадь территории, закрепленная за сельскими округами составляет 3260295 гектаров, из которых 541957 гектаров занимают земли населенных пунктов. Под земли сельскохозяйственного назначения отводится 1651753 гектаров.

|  | Приложение 135 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Землепользование района в разрезе сельских округов

| № п/п | Наименование округа | Наименование сел | Общая площадь территории | В том числе |  |  |  | Вся посевная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Земли сельских населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли запаса и специального фонда | прочие |  |
| 1 | Абайский сельский округ |  | 131507 | 15922 | 38190 | 77238 | 157 | 20 |
|  |  | Айнабулак | 60052 | 12872 | 24482 | 22569 | 157 | 20 |
|  |  | Мыржык | 71455 | 3050 | 13708 | 54669 | 0 | 0 |
| 2 | Бахтинский сельский округ |  | 134340 | 39091 | 68321 | 24934 | 1994 | 1611 |
|  |  | Бахты | 78254 | 27237 | 26560 | 17214 | 1370 | 1611 |
|  |  | Абыз | 27313 | 5504 | 17377 | 3706 | 200 | 0 |
|  |  | Шолаккайын | 28773 | 6350 | 24384 | 4014 | 424 | 0 |
| 3 | Балкантауский сельский округ |  | 95555 | 24206 | 55292 | 15896 | 161 | 10772 |
|  |  | Карабулак | 66775 | 18956 | 37592 | 10167 | 149 | 10072 |
|  |  | Айнабулак | 28780 | 5250 | 17700 | 5729 | 12 | 700 |
| 4 | Бесобинский сельский округ |  | 188317 | 38799 | 88503 | 60865 | 150 | 7126 |
|  |  | Бесоба | 91537 | 25460 | 56234 | 9693 | 150 | 6826 |
|  |  | Карашокы | 32682 | 3646 | 3694 | 25342 | 0 | 300 |
|  |  | Кызылту | 64098 | 9693 | 28575 | 25830 | 0 | 0 |
| 5 | Жанатоганский сельский округ |  | 175507 | 17049 | 104475 | 53639 | 344 | 1059 |
|  |  | Жанатоган | 110676 | 13365 | 92030 | 17932 | 344 | 1059 |
|  |  | Ежебай | 64831 | 3684 | 12445 | 35707 | 0 | 0 |
| 6 | Кайнарбулакский сельский округ |  | 195624 | 25924 | 149111 | 19580 | 1009 | 7497 |
|  |  | Аппаз | 62387 | 13118 | 49948 | 4691 | 230 | 6019 |
|  |  | Жалпакшилик | 37726 | 5560 | 32913 | 3107 | 246 | 1016 |
|  |  | Милыбулак | 55515 | 4341 | 37148 | 8344 | 182 | 462 |
|  |  | Саз | 39996 | 2905 | 29102 | 3438 | 351 | 0 |
| 7 | Каракольский сельский округ | Караколь | 55307 | 8700 | 32522 | 14019 | 1091 | 977 |
| 8 | Каршыгалинский сельский округ |  | 81852 | 23412 | 31631 | 26563 | 246 | 6633 |
|  |  | Коктас | 47784 | 17408 | 20624 | 9650 | 102 | 5066 |
|  |  | Жана Жол | 33096 | 5162 | 11007 | 16783 | 144 | 1567 |
|  |  | Саумаколь | 972 | 842 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 9 | сельский округ К.Аманжолова |  | 211335 | 57074 | 101863 | 51547 | 849 | 4178 |
|  |  | Талды | 35357 | 25355 | 9213 | 7936 | 257 | 10 |
|  |  | Акбай –Кызылбай | 34169 | 9025 | 20100 | 9948 | 0 | 1965 |
|  |  | Аккора | 47101 | 7808 | 27226 | 7973 | 0 | 574 |
|  |  | Белдеутас | 50550 | 5203 | 25377 | 15336 | 510 | 368 |
|  |  | Сарыобалы | 44158 | 9683 | 19947 | 10354 | 82 | 1261 |
| 10 | Кояндинский сельский округ |  | 229043 | 13844 | 110658 | 104346 | 195 | 3979 |
|  |  | Коянды | 146699 | 11230 | 74086 | 41188 | 195 | 3979 |
|  |  | Атантай | 82344 | 2614 | 36572 | 63158 | 0 | 0 |
| 11 | Киргизский сельский округ |  | 139911 | 20490 | 81090 | 35928 | 525 | 9518 |
|  |  | Буркиты | 37687 | 11166 | 15891 | 12790 | 121 | 1762 |
|  |  | Борлыбулак | 37841 | 3188 | 26440 | 8156 | 57 | 3144 |
|  |  | Жанибек | 35673 | 2091 | 17090 | 10748 | 285 | 3105 |
|  |  | Кент | 26110 | 2118 | 21023 | 4234 | 35 | 1507 |
|  |  | станция Буркитты | 2600 | 1927 | 646 | 0 | 27 | 0 |
| 12 | Мадийский сельский округ |  | 147887 | 14230 | 62715 | 70866 | 76 | 775 |
|  |  | Айрык | 83509 | 11730 | 46241 | 42817 | 59 | 775 |
|  |  | Едрей | 64378 | 2500 | 16474 | 28049 | 17 | 0 |
| 13 | М.Мамыраевский сельский округ |  | 136479 | 19911 | 85103 | 30939 | 3332 | 4385 |
|  |  | Акжол | 100159 | 17077 | 46587 | 14944 | 2210 | 2385 |
|  |  | Жананегиз | 36320 | 2834 | 38516 | 15995 | 1122 | 2000 |
| 14 | Н.Абдировский сельский округ |  | 58307 | 13645 | 33751 | 9858 | 1053 | 976 |
|  |  | Жарлы | 15450 | 8675 | 14406 | 0 | 417 | 21 |
|  |  | Акшокы | 24384 | 2120 | 8078 | 5623 | 510 | 672 |
|  |  | Жекежал | 18473 | 2850 | 11267 | 4235 | 126 | 283 |
| 15 | сельский округ Н.Нурмакова |  | 195756 | 25373 | 87953 | 82260 | 170 | 609 |
|  |  | Осибай | 75864 | 18027 | 39612 | 16971 | 170 | 0 |
|  |  | Бастал | 59182 | 6062 | 22248 | 29956 | 0 | 135 |
|  |  | Колбасы | 60710 | 1284 | 26093 | 35333 | 0 | 474 |
| 16 | сельский округ Таттимбета |  | 143662 | 25549 | 87474 | 30484 | 155 | 0 |
|  |  | Актасты | 110667 | 22599 | 59035 | 23391 | 0 | 0 |
|  |  | Шилдебай | 32995 | 2950 | 28439 | 7093 | 155 | 0 |
| 17 | Тегисшилдинский сельский округ |  | 142366 | 27930 | 81004 | 33054 | 378 | 7062 |
|  |  | Тегисшилдик | 71085 | 16384 | 36885 | 15336 | 268 | 3476 |
|  |  | Жарлы | 37650 | 5240 | 24334 | 10178 | 110 | 3145 |
|  |  | Карынши | 33631 | 6306 | 19785 | 7540 | 0 | 441 |
| 18 | Темиршинский сельский округ |  | 243929 | 25772 | 75751 | 142314 | 92 | 3957 |
|  |  | Татан | 150413 | 17200 | 34700 | 98405 | 92 | 2853 |
|  |  | Айнабулак | 58958 | 2912 | 24510 | 24336 | 0 | 0 |
|  |  | Карагаш | 34558 | 5660 | 16541 | 19573 | 0 | 1104 |
| 19 | Томарский сельский округ | Томар | 170073 | 21301 | 91908 | 56738 | 126 | 810 |
| 20 | Угарский сельский округ | Матак | 64812 | 14933 | 22927 | 26777 | 175 | 3949 |
| 21 | Шарыктинский сельский округ |  | 186932 | 31125 | 97806 | 57881 | 120 | 5979 |
|  |  | Теректы | 46835 | 14126 | 24763 | 8233 | 120 | 5979 |
|  |  | Айыр | 32311 | 4856 | 16608 | 10847 | 0 | 0 |
|  |  | Кызылшилик | 60466 | 3394 | 37748 | 24324 | 0 | 0 |
|  |  | Шоптиколь | 47320 | 8749 | 18687 | 14477 | 0 | 0 |
| 22 | Ынталинский сельский округ |  | 129391 | 17930 | 63702 | 47379 | 341 | 5704 |
|  | Итого |  | 3257892 | 522210 | 1651750 | 1073105 | 12739 | 87576 |

Климат района резко континентальный, зима суровая, малоснежная, лето прохладное и засушливое. Среднегодовая температура воздуха в январе – 17.5°С, в июле + 19.3°С.

Почвы каштановые, темно – каштановые, на юге встречаются солончаковые земли. В центральных частях проявляются участки высотной ландшафтной зональности.

Отличительной особенностью водного режима является резко выраженное весеннее половодье, начинающееся обычно в начале апреля. К самым крупным рекам в районе относятся река Талды и река Жарлы. Наибольшее распространение имеют долинно - русловые озера, реже встречаются озера низкогорных и равнинно - холмистых водоразделов, а также больших бессточных впадин.

В сельских округах района действуют 22 ветеринарных пунктов, 5 пунктов для искусственного осеменения и 3 скотомогильников.

|  | Приложение 136 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Сведения о ветеринарно – санитарных объектах

| № п/п | Наименования округа | Ветеринарный пункт | Пункт искуственного осеменения | Скотомогильник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абайский сельский округ | 1 |  |  |
| 2 | Бахтинский сельский округ | 1 |  |  |
| 3 | Балкантауский сельский округ | 1 |  | 1 |
| 4 | Бесобинский сельский округ | 1 |  |  |
| 5 | Жанатоганский сельский округ | 1 |  |  |
| 6 | Кайнарбулакский сельский округ | 1 |  |  |
| 7 | Каракольский сельский округ | 1 |  |  |
| 8 | Каршыгалинский сельский округ | 1 |  | 1 |
| 9 | сельский округ К.Аманжолова | 1 |  | 1 |
| 10 | Кояндинский сельский округ | 1 |  |  |
| 11 | Киргизский сельский округ | 1 |  | 1 |
| 12 | Мадийский сельский округ | 1 |  |  |
| 13 | сельский округ М. Мамыраева | 1 |  |  |
| 14 | Н. Абдировский сельский округ | 1 |  |  |
| 15 | сельский округ Н.Нурмакова | 1 |  |  |
| 16 | сельский округ Таттимбета | 1 |  |  |
| 17 | Тегисшилдикский сельский округ | 1 |  |  |
| 18 | Темиршинский сельский округ | 1 |  |  |
| 19 | Томарский сельский округ | 1 |  |  |
| 20 | Угарский сельский округ | 1 |  |  |
| 21 | Шарыктинский сельский округ | 1 |  | 1 |
| 22 | Ынталинский сельский округ | 1 |  |  |
| Итого |  | 22 |  | 5 |

|  | Приложение 137 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных в разрезе сельских округов

| № п/п | Наименования округа | Количества голов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крупный рогатый скот | Мелкий рогатый скот | Лошади |
| 1 | Абайский сельский округ | 2229 | 5593 | 619 |
| 2 | Бахтинский сельский округ | 1282 | 4623 | 517 |
| 3 | Балкантауский сельский округ | 2766 | 12449 | 873 |
| 4 | Бесобинский сельский округ | 2985 | 3279 | 1400 |
| 5 | Жанатоганский сельский округ | 1156 | 1629 | 600 |
| 6 | Кайнарбулакский сельский округ | 3201 | 5759 | 1865 |
| 7 | Каракольский сельский округ | 242 | 332 | 172 |
| 8 | Каршыгалинский сельский округ | 2090 | 3004 | 1225 |
| 9 | сельский округ К.Аманжолова | 2471 | 7191 | 2140 |
| 10 | Кояндинский сельский округ | 758 | 1499 | 436 |
| 11 | Киргизский сельский округ | 2864 | 2492 | 1742 |
| 12 | Мадийский сельский округ | 2662 | 3142 | 678 |
| 13 | сельский округ М. Мамыраева | 1439 | 2303 | 650 |
| 14 | Н. Абдировский сельский округ | 2401 | 4273 | 1410 |
| 15 | сельский округ Н.Нурмакова | 1377 | 1148 | 495 |
| 16 | сельский округ Таттимбета | 2350 | 2002 | 855 |
| 17 | Тегисшилдикский сельский округ | 2010 | 2240 | 982 |
| 18 | Темиршинский сельский округ | 3125 | 5925 | 2036 |
| 19 | Томарский сельский округ | 1439 | 2874 | 1657 |
| 20 | Угарский сельский округ | 1634 | 1503 | 594 |
| 21 | Шарыктинский сельский округ | 3106 | 3296 | 791 |
| 22 | Ынталинский сельский округ | 1745 | 747 | 660 |
| Итого |  | 45332 | 77303 | 22397 |

В настоящее время в сельских округах у населения насчитывается крупного рогатого скота 45332 голов, мелкого рогатого скота 77303 голов, 22397 голов лошадей.

|  | Приложение 138 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам сельскохозяйственных животных в разрезе сельских округов

| № п/п | Наименования округов | Количество гуртов, отар, табунов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крупный рогатый скот | Мелкий рогатый скот | Лошади |
| 1 | Абайский сельский округ | 4 | 4 | 28 |
| 2 | Бахтинский сельский округ | 3 | 9 | 1 |
| 3 | Балкантауский сельский округ | 6 | 14 | 3 |
| 4 | Бесобинский сельский округ | 5 | 9 | 3 |
| 5 | Жанатоганский сельский округ | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Кайнарбулакский сельский округ | 4 | 19 | 1 |
| 7 | Караколский сельский округ | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Каршыгалинский сельский округ | 5 | 5 | 2 |
| 9 | сельский округ К.Аманжолова | 7 | 6 | 5 |
| 10 | Кояндинский сельский округ | 6 | 9 | 5 |
| 11 | Киргизский сельский округ | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Мадиский сельский округ | 5 | 4 | 5 |
| 13 | сельский округ М. Мамыраева | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Н. Абдировский сельский округ | 2 | 8 | 1 |
| 15 | сельский округ Н.Нурмакова | 4 | 5 | 1 |
| 16 | сельский округ Таттимбета | 4 | 4 | 6 |
| 17 | Тегисшилдикский сельский округ | 6 | 5 | 3 |
| 18 | Темиршинский сельский округ | 3 | 4 | 2 |
| 19 | Томарский сельский округ | 3 | 4 | 3 |
| 20 | Угарский сельский округ | 3 | 3 | 1 |
| 21 | Шарыктинский сельский округ | 8 | 7 | 5 |
| 22 | Ынталинский сельский округ | 3 | 1 | 3 |
|  | Итого | 89 | 134 | 83 |

Общая площадь пастбищ для обеспечения сельскохозяйственных животных по Каркаралинскому району составляет всего 512051 гектаров.

Запас кормов с пастбищ используется в пастбищный период, продолжительность которого 180 - 190 дней. Запас кормов с сенокосов используется в стойловый период.

|  | Приложение 139 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Пастбищные угодия в разрезе сельских округов

| № п/п | Наименование сельского округа | Наименования населенных пунктов | Площадь пастбищ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | из них: |  |  |
|  |  |  |  | включая пастбища коренного улучшения | обводненные | пастбища из земли запаса и спецфонда |
| 1 | Абайский сельский округ |  | 15791 | - | - | - |
|  |  | Айнабулак | 12754 | - | - | - |
|  |  | Мыржык | 3037 | - | - | - |
| 2 | Бахтинский сельский округ |  | 38737 | 3636 | - | - |
|  |  | Бахты | 26984 | 1770 | - | - |
|  |  | Абыз | 5433 | 872 | - | - |
|  |  | Шолаккайын | 6320 | 402 | - | - |
| 3 | Балкантауский сельский округ |  | 23943 | - | - | - |
|  |  | Карабулак | 18752 | - | - | - |
|  |  | Айнабулак | 5191 | - | - | - |
| 4 | Бесобинский сельский округ |  | 36557 | 723 | - | - |
|  |  | Бесоба | 23585 | 317 | - | - |
|  |  | Карашокы | 3561 | 63 | - | - |
|  |  | Кызылту | 9411 | 343 | - | - |
| 5 | Жанатоганский сельский округ |  | 16822 | 364 | - | - |
|  |  | Жанатоган | 13162 | 364 | - | - |
|  |  | Ежебай | 3660 | - | - | - |
| 6 | Кайнарбулакский сельский округ |  | 24993 | 1346 | - | - |
|  |  | Аппаз | 12424 | 1072 | - | - |
|  |  | Жалпакшилик | 5483 | 274 | - | - |
|  |  | Милыбулак | 4284 | - | - | - |
|  |  | Саз | 2802 | - | - | - |
| 7 | Каракольский сельский округ | Караколь | 8083 | - | - | - |
| 8 | Каршыгалинский сельский округ |  | 22245 | 449 | - | - |
|  |  | Коктас | 16594 | 234 | - | - |
|  |  | Жана жол | 5085 | 215 | - | - |
|  |  | Саумаколь | 566 | - | - | - |
| 9 | сельский округ К.Аманжолова |  | 56514 | 1159 | - | - |
|  |  | Талды | 25008 | 409 | - | - |
|  |  | Акбай – Кызылбай | 8922 | 351 | - | - |
|  |  | Аккора | 7755 | - | - | - |
|  |  | Белдеутас | 5174 | - | - | - |
|  |  | Сарыобалы | 9655 | 399 | - | - |
| 10 | Кояндинский сельский округ |  | 13734 | - | - | - |
|  |  | Коянды | 11144 | - | - | - |
|  |  | Атантай | 2590 | - | - | - |
| 11 | Киргизский сельский округ |  | 19842 | 1102 | - | - |
|  |  | Буркитты | 10007 | 970 | - | - |
|  |  | Борлыбулак | 3124 | - | - | - |
|  |  | Жанибек | 2019 | - | - | - |
|  |  | Кент | 1992 | - | - | - |
|  |  | Актерек | 800 | - | - | - |
| 12 | Мадийский сельский округ |  | 14120 | - | - | - |
|  |  | Айрык | 11632 | - | - | - |
|  |  | Едрей | 2488 | - | - | - |
| 13 | сельский округ М.Мамыраева |  | 19147 | 262 | - | - |
|  |  | Акжол | 16487 | 262 | - | - |
|  |  | Жананегиз | 2660 | - | - | - |
| 14 | Н.Абдировский сельский округ |  | 12823 | 1517 | - | - |
|  |  | Жарлы | 7983 | 1517 | - | - |
|  |  | Акшокы | 2060 | - | - | - |
|  |  | Жекежал | 2780 | - | - | - |
| 15 | сельский округ Н.Нурмакова |  | 25083 | - | - | - |
|  |  | Осибай | 17835 | - | - | - |
|  |  | Бастал | 6025 | - | - | - |
|  |  | Кольбасы | 1223 | - | - | - |
| 16 | сельский округ Таттимбета |  | 25267 | - | - | - |
|  |  | Актасты | 22353 | - | - | - |
|  |  | Шилдебай | 2914 | - | - | - |
| 17 | Тегисшилдинский сельский округ |  | 27187 | 403 | - | - |
|  |  | Тегисшилдик | 16029 | 317 | - | - |
|  |  | Жарлы | 4968 | 86 | - | - |
|  |  | Карынши | 6190 | - | - | - |
| 18 | Темиршинский сельский округ |  | 25481 | 1606 | - | - |
|  |  | Татан | 17046 | 1135 | - | - |
|  |  | Айнабулак | 2876 | - | - | - |
|  |  | Караагаш | 5559 | - | - | - |
| 19 | Томарский сельский округ | Томар | 21143 | - | - | - |
| 20 | Угарский сельский округ | Матак | 14754 | - | - | - |
| 21 | Шарыктинский сельский округ |  | 30651 | - | - | - |
|  |  | Теректы | 13972 | - | - | - |
|  |  | Айыр | 4803 | - | - | - |
|  |  | Кызылшилик | 3352 | - | - | - |
|  |  | Шоптиколь | 8524 | - | - | - |
| 22 | Ынталинский сельский округ | Ынталы | 17463 | - | - | - |
| Итого |  |  | 510380 | 12567 | - | - |

В некоторых сельских округах района в связи с ростом поголовья скота на личных подворьях ощущается недостаток 561145 гектаров пастбищных угодий.

Для решения этой проблемы – необходимо рационально выделить пастбищные угодья из государственного фонда и увеличить площади пастбищ за счет земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса Каркаралинского района.

Также, для обеспечения ветеринарно – санитарными объектами запланировать строительство мест для купания животных, строительство пунктов осеменения в К.Аманжоловском, Балкантауском, Бесобинском, Каршыгалинском, Киргизском, Тегисшильдикском, М.Мамыраевском сельских округах.

Согласно Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332 "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11064), Приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 172 "О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332 "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15091) норматив нагрузки на 1 голову в умеренно - засушливой степи составляет: крупный рогатый скот - 12 гектар, овцы и козы - 2,5 гектар, лошади - 15 гектар.

|  | Приложение 140 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

Максимально допустимая нагрузка на общую площадь пастбищ

| Природная зона | Эколого-географический район (подзона) | Тип пастбищ (преобладающий) | Средняя валовая урожайность пастбищ валовая/кормовая единица, центнер/гектар по подзонам | Норма площади пастбищ на 1 голову сельскохозяйственных животных, на восстановленных и деградированных угодьях, гектар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крупный рогатый скот |  | овцы и козы |  | лошади |  | верблюды |  |
|  |  |  |  | по типам пастбищ | по типам пастбищ | по подзоне | по типам пастбищ | по подзоне | по типам пастбищ | по подзоне | по типам пастбищ |
| Степная | Умеренно-сухая степь | Красноковыльно-овсецово-разнотравные |  | 12 |  | 2,5 |  | 15 |  | 17,5 |  |

|  | Приложение 141 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Каркаралинскому району на 2020 - 2021 годы |
| --- | --- |

План по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Форма завершения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячно предоставлять отчет по выполнению индикативных планов по строительству колодцев | Ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом | Отчет в управление сельского хозяйства области | Отдел сельского хозяйства района |
| Проводить разъяснительные работы о мерах государственной поддержки по возмещению затрат на приобретение техники и оборудования для обводнения пастбищ | Постоянно | Информации и выступления | Отдел сельского хозяйства района |
| Разместить список предприятий, оказывающих услуги по бурению колодцев (скважин) на интернет ресурсе акимата района | Постоянно | Информации | Отдел сельского хозяйства района |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан