

**Об утверждении Правил распределения, расходования, мониторинга и отчетности средств Фонда поддержки инфраструктуры образования**

Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 17 февраля 2023 года № 38. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2023 года № 31915.

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 235-21) пункта 15 Положения о Министерстве просвещения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 581, **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила распределения, расходования, мониторинга и отчетности средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.

      2. Департаменту бюджетного планирования Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр просвещения Республики Казахстан*
 |
*Г. Бейсембаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к приказуМинистр просвещенияРеспублики Казахстанот 17 февраля 2023 года № 38 |

 **Правила распределения, расходования, мониторинга и отчетности средств Фонда поддержки инфраструктуры образования**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила распределения, расходования, мониторинга и отчетности средств Фонда поддержки инфраструктуры образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 235-21) пункта 15 Положения о Министерстве просвещения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 581, и определяют порядок распределения, расходования, мониторинга и предоставления отчетности средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) Фонд поддержки инфраструктуры образования (далее – Фонд) – контрольный счет наличности, открытый в государственном казначействе в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан для зачисления поступлений денег и расходования с целью финансирования строительства, реконструкции объектов среднего образования (далее – счет Фонда);

      2) счет местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования (далее – счет МИО) – контрольный счет наличности, предназначенный для учета операций, связанных с зачислением поступлений денег Фонда поддержки инфраструктуры образования и расходованием их в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования (счет местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования);

      3) уполномоченный орган в области образования (далее – Уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Исключен приказом Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Исключен приказом Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 2. Порядок распределения средств Фонда**

      5. Распределение средств Фонда осуществляется согласно Приоритетному перечню объектов среднего образования, строительство и (или) реконструкция (строительство пристройки) которых осуществляется за счет средств Фонда (далее – Приоритетный перечень).

      6. Уполномоченный орган осуществляет формирование проекта Приоритетного перечня на основании предварительного перечня объектов среднего образования (далее – Предварительный перечень), составленного по поступившим заявкам от местного исполнительного органа, возглавляемого акимом области, города республиканского значения, столицы, осуществляющего в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (далее – МИО), по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - Заявка) по каждому объекту с предоставлением:

      1) положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований (в случаях, предусмотренных законодательством) и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых объектов среднего образования или реконструкции (строительства пристройки) существующих объектов среднего образования, выданного в соответствии с требованиями Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10722);

      2) заключенных договоров о государственных закупках, принятых и оплаченных актов выполненных работ, актов сверок взаимных расчетов на бумажном и электронном носителях (по объектам среднего образования, указанным в подпункте 1) пункта 10 настоящих Правил);

      3) документов в соответствии с Правилами планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2025 года № 59 (по объектам среднего образования, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 10 настоящих Правил);

      4) постановления МИО о реализации решения местного представительного органа (маслихата) области, города республиканского значения, столицы о местном бюджете на соответствующий финансовый год, принятого согласно подпункту 1-4) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан";

      5) положительного заключения постоянных комиссий местного представительного органа (маслихата) области, города республиканского значения, столицы об одобрении объектов среднего образования, указанных в заявке МИО, строительство и (или) реконструкцию (строительство пристройки) которых планируется осуществить за счет Фонда (по объектам среднего образования, указанным в подпунктах 2), 3, 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 10 настоящих Правил);

      6) положительного заключения Общественного совета области, города республиканского значения, столицы об одобрении объектов среднего образования, указанных в заявке МИО, строительство и (или) реконструкцию (строительство пристройки) которых планируется осуществить за счет средств Фонда (по объектам среднего образования, указанным в подпунктах 2), 3, 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 10 настоящих Правил);

      7) экспертного заключения по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений выданного экспертом, имеющим соответствующий аттестат на право осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, либо аккредитованной организацией, имеющей в своем составе аттестованных экспертов в cоответствии с Правилами осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 702 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12425).

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказами и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Уполномоченный орган рассматривает представленные МИО Заявки с прилагаемыми документами в течение 30 календарных дней со дня их поступления.

      При предоставлении неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 6 настоящих Правил, либо несоответствия Заявки МИО форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам, Уполномоченный орган письменно уведомляет МИО о необходимости их устранения.

      Заявка МИО рассматривается Уполномоченным органом с учетом сведений Национальной образовательной базы данных и указанные в Заявке МИО объекты среднего образования включаются в Предварительный перечень.

      8. При изменении характеристик объекта среднего образования, включенного в Предварительный перечень, либо необходимости его исключения из Предварительного перечня, МИО в письменной форме уведомляет Уполномоченный орган.

      Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Уполномоченный орган на основании Предварительного перечня формирует проект Приоритетного перечня в пределах лимита средств счета Фонда.

      Первичное формирование проекта Приоритетного перечня осуществляется Уполномоченным органом не позднее 15 апреля 2023 года.

      10. Формирование проекта Приоритетного перечня осуществляется путем отбора объектов среднего образования, включенных в Предварительный перечень, по следующим приоритетам:

      1) завершение строительства объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест, строительство которых начато до 1 января 2023 года для решения проблем аварийности, трехсменного обучения, дефицита ученических мест, и необеспеченных финансированием в 2023-2025 годах за счет средств республиканского и (или) местного бюджета;

      2) строительство и (или) реконструкция (строительство пристройки) объектов среднего образования, относящихся к республиканской собственности;

      3) строительство объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест взамен аварийных, определенных в установленном законодательством порядке, на территории перспективных населенных пунктов;

      4) строительство объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест взамен аварийных, определенных в установленном законодательством порядке, на территории иных населенных пунктов, не указанных в подпункте 3) настоящего пункта Правил;

      5) строительство объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест и (или) реконструкции (строительство пристроек с проектной мощностью не менее 100 ученических мест) существующих объектов среднего образования для решения вопросов трехсменного обучения на территории перспективных населенных пунктов;

      6) строительство объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест и (или) реконструкции (строительство пристроек с проектной мощностью не менее 100 ученических мест) существующих объектов среднего образования для решения вопросов трехсменного обучения на территории иных населенных пунктов, не указанных в подпункте 5) настоящего пункта Правил;

      7) строительство объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест и (или) реконструкции (строительство пристроек с проектной мощностью не менее 100 ученических мест) существующих объектов среднего образования для решения вопросов дефицита ученических мест;

      8) строительство объектов среднего образования с проектной мощностью не менее 100 ученических мест взамен объектов среднего образования с повышенным физическим износом (предаварийных объектов), определенных в установленном законодательством порядке, на территории перспективных населенных пунктов;

      9) строительство объектов среднего образования для детей с особыми образовательными потребностями, для одаренных детей (зданий специальных, специализированных, общего типа, гимназий, лицеев, школ-интернатов);

      10) строительство зданий интернатов при объекте среднего образования для проживания обучающихся;

      11) строительство вспомогательных зданий и сооружений объектов среднего образования (спортивные и актовые залы, столовая, котельные).

      Вне приоритетного порядка включаются объекты среднего образования при формировании и/или актуализации проекта Приоритетного перечня в соответствии с протокольными поручениями Администрации Президента Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан.

      11. При формировании проекта Приоритетного перечня по объектам среднего образования, указанным в подпункте 1) пункта 10 настоящих Правил, Уполномоченным органом рассматривается разница между оплаченной суммой по состоянию на 1 января 2023 года и стоимостью работ по заключенному договору о государственных закупках.

      12. При возникновении случаев недостаточности средств на счете Фонда для реализации строительства и (или) реконструкции (строительства пристройки) объектов среднего образования, находящихся в одном и том же приоритете, указанного в пункте 10 настоящих Правил, выбор объектов среднего образования для включения в проект Приоритетного перечня производится Уполномоченным органом с учетом принципов результативности, обоснованности и эффективности, предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

      13. Проект Приоритетного перечня рассматривается ведомственной бюджетной комиссией Уполномоченного органа (далее – ВБК).

      Одобренный ВБК проект Приоритетного перечня (в разрезе регионов и объектов среднего образования с указанием сумм необходимых к финансированию) в течение трех рабочих дней направляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК) посредством системы электронного документооборота с приложением:

      1) проекта Приоритетного перечня пообъектно с указанием:

      сроков реализации проектов;

      стоимости проектов по положительным заключениям комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации;

      сведений о ранее выделенных и оплаченных объемах сумм за счет средств республиканского и (или) местного бюджета по объектам среднего образования, указанным в подпункте 1) пункта 10 настоящих Правил;

      2) документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил;

      3) отчета по итогам мониторинга бюджетных инвестиционных проектов (пообъектный), включая целевые трансферты на развитие, средства местного бюджета, по состоянию на 1 число месяца, предшествующего дате предоставления Уполномоченному органу Заявки МИО по установленной форме;

      4) пояснительной записки за подписью руководителя аппарата Уполномоченного органа или лица, его заменяющего;

      5) протокола ВБК;

      6) документы и сведения, подтверждающие обоснованность строительства и (или) реконструкции (строительства пристройки) объектов среднего образования.

      14. Уполномоченный орган обеспечивает обоснованность, достоверность расчетов, полноту документов, представленных для вынесения на рассмотрение РБК.

      15. На основании решения РБК утверждается Приоритетный перечень, содержащий информацию об объектах среднего образования, финансируемых за счет Фонда.

      Утвержденный Приоритетный перечень в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения направляется в соответствующие МИО и подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Уполномоченного органа.

      16. Последующее формирование проекта Приоритетного перечня осуществляется Уполномоченным органом не более одного раза в квартал, в порядке, установленном настоящей Главой.

      Сноска. Пункт 16 – в редакции приказа Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 3. Порядок расходования средств Фонда**

      17. Средства Фонда расходуются на строительство и (или) реконструкцию (строительство пристройки) объектов среднего образования, за исключением расходов, связанных с:

      1) разработкой проектно-сметных документаций;

      2) прохождением необходимых экспертиз;

      3) выделением земельных участков;

      4) строительством инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам среднего образования;

      5) удорожанием сметной стоимости строительства и (или) реконструкции объектов среднего образования (строительство пристройки), ранее профинансированных за счет Фонда.

      Расходы, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, осуществляются за счет средств местных бюджетов.

      18. Средства Фонда направляются на строительство и (или) реконструкцию (строительство пристройки) объектов среднего образования, включенных в утвержденный Приоритетный перечень, в полном объеме в соответствии со стоимостью:

      1) утвержденной проектно-сметной документацией с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы – для объектов, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11 пункта 10 настоящих Правил;

      2) разницы между указанной в заключенном договоре о государственных закупках и суммы ранее произведенной оплаты по принятым актам выполненных работ по состоянию на 1 января 2023 года – для объектов, указанных в подпункте 1) пункта 10 настоящих Правил.

      19. Уполномоченным органом перечисление средств Фонда на соответствующие счета МИО производится посредством информационной системы "Казначейство-клиент" путем предоставления в органы казначейства счета к оплате с приложением решения РБК и утвержденного Приоритетного перечня.

      20. Распорядителем средств соответствующего счета МИО является государственное учреждение, финансируемое из местного бюджета, уполномоченное МИО на осуществление функций местного государственного управления в области архитектуры, градостроительства, строительства по расходованию средств Фонда на строительство и (или) реконструкцию (строительство пристройки) объектов среднего образования (далее – Управление строительства).

      21. Управлением строительства средства со счета МИО расходуются на основании договоров о государственных закупках по строительству и (или) реконструкции (строительство пристроек) объектов среднего образования за счет средств Фонда, заключенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      22. Договора о государственных закупках по строительству и (или) реконструкции (строительство пристроек) объектов среднего образования за счет средств Фонда не подлежат регистрации в органах казначейства.

      При этом, финансирование строительства и (или) реконструкции (строительство пристроек) объектов среднего образования, указанных в подпункте 2) пункта 18 настоящих Правил, осуществляется за счет средств Фонда посредством заключения Управлением строительства дополнительного соглашения к ранее заключенному договору о государственных закупках путем внесения изменений в источники финансирования и со статусом "без регистрации в органах казначейства".

      23. По объектам среднего образования, строительство которых финансируется за счет средств Фонда, финансирование за счет других источников не допускается, за исключением объектов по которым гражданско-правовые сделки ранее финансировались за счет средств бюджета и зарегистрированы в территориальных подразделениях казначейства.

      Сноска. Пункт 23 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Проведение платежей, связанных с использованием средств Фонда со счетов МИО, осуществляется в соответствии с параграфом 7 главы 6 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания на 2025 финансовый год, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года № 272 (далее - Правила № 272).

      Сноска. Пункт 24 – в редакции приказа Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      25. Порядок закрытия счета Фонда и счетов МИО осуществляется в соответствии с требованиями параграфа 8 главы 4 Правил № 272.

      Сноска. Пункт 25 – в редакции приказа Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. Остатки средств Фонда на начало года не подлежат изъятию (перечислению) в государственный бюджет.

      Сноска. Пункт 26 – в редакции приказа Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      27. Не допускается расходование средств со счета МИО на строительство и (или) реконструкцию (строительство пристроек) объектов среднего образования, не включенных в утвержденный Уполномоченным органом Приоритетный перечень.

      28. В случае образования на счете МИО экономии средств по итогам государственных закупок подрядных работ либо приемки завершенного объекта в эксплуатацию, МИО в месячный срок производит возврат суммы экономии на счет Фонд.

      29. Государственный аудит и финансовый контроль использования средств Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 **Глава 4. Порядок мониторинга и отчетности по использованию средств Фонда**

      30. Уполномоченный орган ежемесячно проводит мониторинг поступлений средств в счет Фонда посредством информационной системы органов казначейства.

      31. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и за соответствующий финансовый год в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет о поступлениях и расходах Фонда по форме, предусмотренной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 мая 2025 года № 262 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности".

      Сноска. Пункт 31 – в редакции приказа Министра просвещения РК от 05.08.2025 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      32. МИО ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют Уполномоченному органу отчет об использовании средств счета Фонда по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам с приложением пояснительной записки, содержащей информацию об освоении средств (в разрезе расходов на строительно-монтажные работы, управление проектом, авторский и технический надзор), объемах выполненных работ, о готовности объекта, планируемом сроке ввода объекта в эксплуатацию, количестве созданных временных рабочих мест в разрезе каждого проекта.

      Сноска. Пункт 32 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. В случае неиспользования МИО в течение шести месяцев с момента поступления средств на счет МИО по причине отсутствия заключенного договора о государственных закупках работ на строительство и (или) реконструкцию (строительство пристройки) соответствующего объекта среднего образования, Уполномоченный орган направляет требование МИО о необходимости возврата неиспользуемых средств на счет Фонда.

      МИО в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования Уполномоченного органа производит возврат средств на счет Фонда.

      При этом, МИО повторно направляет в Уполномоченный орган Заявку согласно пункту 6 настоящих Правил.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам распределения,расходования, мониторинга иотчетности средств Фондаподдержки инфраструктурыобразования |
|   | Форма |
|   | Министерство просвещенияРеспублики Казахстан |

 **Заявка на включение в Предварительный перечень объектов**
 **строительства и (или) реконструкции (строительства пристройки)**
 **объектов среднего образования**

      В соответствии с Правилами распределения, расходования, мониторинга и отчетности

средств Фонда поддержки инфраструктуры образования (далее – Фонд) акимат

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (области, города республиканского значения,

столицы) просит включить в Предварительный перечень

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (указать наименование инвестиционного проекта)

по приоритету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                   (указать наименование приоритетного порядка)

Основные идентификационные характеристики объекта среднего образования:

       1) сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге;

       2) положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы технико-

экономического обоснования/проектно-сметной документации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

       3) стоимость по заключенному договору государственных закупок \_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч

тенге (для проектов по приоритету 1);

       4) проектная мощность \_\_\_\_\_\_\_ мест;

       5) этажность \_\_\_\_;

       6) площадь (общая, кабинетов) \_\_\_\_ квадратных метров;

       7) месторасположение (адрес) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

       8) кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

       9) площадь земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

       Требуемая сумма финансирования из Фонда по инвестиционному проекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тысяч тенге.

       При возникновении факторов, влияющих на необходимость, обоснованность и

целесообразность финансирования за счет средств Фонда строительства и (или)

реконструкции вышеуказанного объекта среднего образования, обязуюсь письменно

уведомить об этом уполномоченный орган в области образования в течение пяти рабочих

дней с момента их появления.

       К заявке прилагаются следующие документы:

       1.

       2.

       3.

       …

       Приложение: на \_\_\_\_\_\_ листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |
Аким
(области, города
республиканского значения,
столицы |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(подпись, фамилия, имя,
отчество (при его наличии) |
|  |  |  |

      Место печати

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 к Правиламраспределения, расходования,мониторинга и отчетностисредств Фонда поддержкиинфраструктуры образования Форма |

      Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 19.06.2024 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган.

      Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: www.edu.gov.kz

 **Форма предназначенная для сбора административных данных**

 **Отчет об использовании средств счета местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования**

      Отчетный период: \_\_\_\_\_\_квартал \_\_\_\_\_\_\_год

      Индекс формы административных данных: 1 – (ИО)

      Периодичность: ежеквартальная

      Круг лиц, представляющих информацию: местные исполнительные органы

      Срок представления формы административных данных: – ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наимено вание инвестици онного проекта |
№ и дата заклю чения комп лексной вневе домственной экспертизы технико- экономи ческого обоснова ния и проектно-сметной документации |
Сметная стоимость строи тельства (тысяч тенге) |
№ и дата заклю ченного догово ра с постав щиком |
Стоимость по договору (тысяч тенге) |
Пос тав щик |
Биз нес- иден тифи кацион ный номер постав щика |
Экономия сред ств Фонда (тысяч тенге) |
в том числе: |
Сумма опла чен ных обяза тель ств (тысяч тенге) |
Остаток не опла ченных обяза тельств по до говору (тысяч тенге) |
% готов ности объекта |
|
за счет средств Фонда |
за счет сред ств местного бюджета |
эконо мия по результатам государ ствен ных закупок (тысяч тенге) |
прочая экономия (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Аким (области, города республиканского значения, столицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Место печати

      Руководитель местного исполнительного органа,

осуществляющего функции в сфере архитектуры,

градостроительства и строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Место печати

      Руководитель местного исполнительного органа,

осуществляющего функции в сфере финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Место печати

      Примечание: Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об использовании средств счета местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования", приведено в приложении к настоящей Форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к форме,предназначенной для сбораадминистративных данных"Отчет об использованиисредств счета местногоисполнительного органа поподдержке инфраструктурыобразования" |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об использовании средств счета местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования"**

      Индекс: 1 – (Инфраструктура образования)

      Периодичность: ежеквартальная

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных предназначено для составления и представления местными исполнительными органами, отчета об использовании средств счета местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования.

      2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

      3. Отчет подписывается акимом области, руководителем местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и руководителем осуществляющим функции в сфере финансов. Отчет представляется в уполномоченный орган в электронном варианте.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению формы**

      4. в графе 1 указывается порядковый номер инвестиционного проекта;

      5. в графе 2 указывается наименование инвестиционного проекта;

      6. в графе 3 указывается номер и дата заключения комплексной вневедомственной экспертизы инвестиционного проекта технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации;

      7. в графе 4 указывается сметная стоимость строительства;

      8. в графе 5 указывается номер и дата заключенного договора с поставщиками;

      9. в графе 6 указывается стоимость по договору за счет средств Фонда;

      10. в графе 7 указывается стоимость по договору за счет средств местного бюджета;

      11. в графе 8 указывается наименование поставщика;

      12. в графе 9 указывается бизнес-идентификационный номер поставщика;

      13. в графе 10 указывается экономия средств;

      14. в графе 11 указывается экономия по результатам государственных закупок;

      15. в графе 12 указывается прочая экономия;

      16. в графе 13 указывается сумма оплаченных обязательств;

      17. в графе 14 указывается остаток не оплаченных обязательств по договору;

      18. в графе 15 указывается процент готовности объекта среднего образования.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан