О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 "Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки"

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 461. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июня 2023 года № 32899

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.07.2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 "Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16165) следующие изменения:

в Правилах приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. При приемке построенного объекта собственником самостоятельно требуется наличие:

1) архитектурно-планировочного задания, выданного местным исполнительным органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства (за исключением реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования и не предусматривающей дополнительный отвод (прирезку) земельного участка);

2) технических условий (при необходимости в подключении, дополнительном подключении объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения и/или увеличения нагрузок);

3) эскиза (эскизного проекта)/технического проекта;

4) исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и/или зданий (сооружений) (за исключением объектов, указанных в подпунктах 4), 11), 13), 16), 17), 19) пункта 2 статьи 60 Закона).";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При приемке построенного объекта в эксплуатацию собственник:

1) принимает объект в эксплуатацию с оформлением акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно по форме, согласно приложению 2 к настоящему приказу (далее - акт);

2) проверяет соблюдение требований эскиза (эскизного проекта)/технического проекта, выданных исходных материалов (документов) для проектирования объекта и действующих нормативно-технических документов;

3) проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту, а также государственным (межгосударственным) нормативам, в случае если строительство объекта осуществлялось подрядным способом.

4) при реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений не связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования акт ввода построенного объекта согласовывает с проектировщиком на соответствие разработанного ранее технического проекта.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Акт с приложением исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и/или зданий (сооружений) подлежит обязательному учету в местных исполнительных органах, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства в информационной системе государственного градостроительного кадастра.";

форму акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;

приложение 2 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно приложения 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года, после его официального опубликования.

| исполняющий обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | А. Бейспеков |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу исполняющий обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 461 |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 |
|  | форма |

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

| (наименование населенного пункта) | "___" ____________ 20__ года |
| --- | --- |

Собственник объекта ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания)

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),

должность лица, осуществлявшего строительство, адрес, телефон, № лицензии,

дата получения)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование)

помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями

несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем

и оборудования

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

____________________________________________________________________

осуществлялось собственником самостоятельно

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

и/или с привлеченной им подрядной организацией

____________________________________________________________________.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),

должность лица)

2. Выполнены:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(виды работ)

3. Строительство объекта произведено на основании:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений

(отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих

и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования

осуществлялось по эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту,

разработанному

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность

лица, разработавшего эскиз (эскизный проект)/технический проект)

Эскиз (эскизный проект) согласован

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(наименование организации, выдавший письмо-согласование, № и дата )

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _________________________________________________ (месяц и год)

окончание работ ______________________________________________. (месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет технические характеристики согласно

приложению _____ к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране

окружающей природной среды

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством

объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещений

(отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих

и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования

государственным (межгосударственным) нормативным требованиям,

архитектурно- планировочному заданию, согласованному эскизу (эскизному проекту)/

техническому проекту собственник решил

ПРИНЯТЬ в эксплуатацию: ________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-

планировочному заданию, эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту

подтверждаю.

Собственник объекта _____________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания, подпись, дата)

Подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

________________________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность,

подпись, дата, печать (при наличии)

Проектная организация (в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования)

здания и сооружений (отдельных частей, помещений), не связанных с изменением

несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность,

подпись, дата, печать)

10. Общая стоимость строительства объекта, принимаемого в эксплуатацию

____________________ тысяч тенге (определяется собственником самостоятельно).

|  | Приложение к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом не выше двух этажей;
хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных
участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ (обществ);
временные строения жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных
работ и отгонного животноводства; здания или сооружения временного,
сезонного или вспомогательного назначения
(склады и хранилища (пролетом до 6 м, высотой до 7 м и площадью до 2000 м² включительно)

| Наименование объекта (основное строение, пристройки, хозяйственные постройки и тому подобное) | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество этажей (этаж) | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | количество жилых комнат | общая площадь (м²) | жилая площадь (м²) | высота (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  |  |  |  | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены/ перегородки | кровля | перекрытие | полы | отделка |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

продолжение таблицы

| Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

План объекта

Масштаб ________

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения | Назначение помещения | Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | полезная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Экспликация земельного участка

| Общая площадь (м²) | В том числе (м²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застроенная | дворовое покрытие |  |  | декоративный сад | огород |
|  |  | тротуары | отмостки | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

План земельного участка

Масштаб _____________

Собственник (заказчик, застройщик)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан