Об утверждении Правил учета государственным казначейством исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 октября 2025 года № 116. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 ноября 2025 года № 37321

В соответствии с пунктом 4 статьи 147-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила учета государственным казначейством исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан.

2. Департаменту развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| и.о Министра | А. Амрин |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

|  | Утверждены приказом и.о Министра от 31 октября 2025 года № 116 |
| --- | --- |

Правила учета государственным казначейством исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила учета государственным казначейством исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 147-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяют порядок учета исполнения государственным казначейством государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) государственное казначейство – ведомство центрального исполнительного органа по исполнению бюджета, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета;

2) государственные обязательства по проектам строительства "под ключ" – совокупность прав и обязанностей заказчика и поставщика по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных заказчиком финансовых обязательств по заключенным договорам строительства "под ключ", которое одобрено Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа;

3) договор о строительстве "под ключ" – договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора.

Глава 2. Порядок учета исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан

3. Учет исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан осуществляется государственным казначейством посредством интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин".

4. Администраторы бюджетных программ представляют в государственное казначейство информацию по заключенным договорам о строительстве "под ключ" Правительства Республики Казахстан ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

5. Государственное казначейство формирует сводный отчет о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан и направляет их в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежеквартально до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

6. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет публикацию на своем официальном интернет-ресурсе сводного отчета о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан в соответствии со статьей 40 Кодекса.

7. Государственные обязательства по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан считаются исполненными при полной оплате государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" по заключенным договорам о строительстве "под ключ".

|  | Приложение 1 к Правилам учета государственным казначейством исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Представляется: ведомство центрального исполнительного органа по исполнению бюджета, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: https://www.ecc.kz/ru/project/e-minfin

Наименование административной формы: Информация по заключенным договорам о строительстве "под ключ".

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ИЗД.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: ___ квартал __ год.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы республиканских бюджетных программ.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  | Бизнес - идентификационный номер |  |
| --- | --- | --- |

Метод сбора: в электронном виде.

Информация по заключенным договорам о строительстве "под ключ"

|  | тенге |
| --- | --- |

| № | АБП | Наименование проекта по договору о строительстве "под ключ" | Сроки реализации проекта, установленные договором о строительстве "под ключ" | Дата и номер регистрации | Заказчик | Поставщик | Общая сумма договора | Итого, сумма государственных обязательств по графику платежей | Итого, фактически выплаченная сумма государственных обязательств | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Наименование ______________________ Адрес______________________________

Телефон ____________________ Адрес электронной почты ___________________

Исполнитель ____________________________________________ _______________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

______________________ _______________ __________________________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Информация по заключенным договорам о строительстве "под ключ" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных
данных на безвозмездной основе "Информация по заключенным договора
 о строительстве "под ключ"
(индекс: 1-ИЗД, периодичность: ежеквартально)

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администраторами республиканских бюджетных программ Информации по заключенным договорам о строительстве "под ключ"

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тенге.

3. Отчет представляется в ведомство центрального исполнительного органа по исполнению бюджета, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета.

В графах указываются:

в графе 1 указывается порядковый номер проекта;

в графе 2 указывается администратор бюджетной программы;

в графе 3 указывается наименование проекта по договору о строительстве "под ключ";

в графе 4 указываются сроки реализации проекта в соответствии с договором о строительстве "под ключ";

в графе 5 указывается дата и номер регистрации договору о строительстве "под ключ";

в графе 6 указываются заказчик;

в графе 7 указывается поставщик;

в графе 8 указывается общая сумма договора о строительстве "под ключ";

в графе 9 указывается сумма государственных обязательств по графику платежей;

в графе 10 указывается фактически выплаченная сумма государственных обязательств;

в графе 11 указывается план;

в графе 12 указывается факт.

|  | Приложение 2 к Правилам учета государственным казначейством исполнения государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" Правительства Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Представляется: ведомство центрального исполнительного органа по исполнению бюджета, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: https://www.ecc.kz/ru/project/e-minfin

Наименование административной формы: Сводный отчет о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ".

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-СО.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: ___ квартал __ год.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы республиканских бюджетных программ.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 20 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  | Бизнес - идентификационный номер |  |
| --- | --- | --- |

Метод сбора: в электронном виде.

Сводный отчет о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ"

|  | тенге |
| --- | --- |

| № | АБП | Наименование государственного органа | Наименование проекта по договору о строительстве "под ключ" | Поставщик | Общая сумма договора | Итого, сумма государственных обязательств по графику платежей | Итого, фактически выплаченная сумма государственных обязательств | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Наименование ______________________ Адрес______________________________

Телефон ____________________ Адрес электронной почты ____________________

Исполнитель ____________________________________________ _______________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

______________________ _______________ _________________________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сводный отчет о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе
"Сводный отчет о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ"
(индекс: 2-СО, периодичность: ежеквартально)

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администраторами республиканских бюджетных программ Сводного отчета о принятых государственных обязательствах по проектам строительства "под ключ".

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тенге.

3. Отчет представляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

В графах указываются:

в графе 1 указывается порядковый номер проекта;

в графе 2 указывается администратор бюджетной программы;

в графе 3 указывается наименование государственного органа;

в графе 4 указывается наименование проекта по договору о строительстве "под ключ";

в графе 5 указывается поставщик;

в графе 6 указывается общая сумма договора о строительстве "под ключ";

в графе 7 указывается сумма государственных обязательств по графику платежей;

в графе 8 указывается фактически выплаченная сумма государственных обязательств;

в графе 9 указывается план;

в графе 10 указывается факт.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан